
	[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE ———

Evropskeé strukturalni a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho prosti’edl'
Opera&ni program Zivotni prostiedi




ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zjednodušené podlimitní řízení

podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
pro veřejnou zakázku na stavební práce
Intenzifikace ČOV Lomnice


	SVAZEK 3

Vzor návrhu Smlouvy o dílo a obchodní podmínky

	
[image: image2.png]LOMNICE




ZADAVATEL: 

Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

	[image: image3.png]O-rrs




RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno      
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností




SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel:
Městys Lomnice


Sídlo: 
nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice


IČ:
002 80 577





Bankovní ústav:
(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)


Číslo účtu: 
(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)



Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Ing. Milanem Vojtou MPA, starosta

Tel.: +420 549 450 143





E-mail: mestys@lomnice.cz 
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: …………………………………..
Sídlo:          …………………………………..


IČ:
       …………………………………..



DIČ:
       …………………………………..



Bankovní ústav:   ………………………….…


Číslo účtu: 
   ………………………….…



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
………………………….…

Tel.:
………………………….…




E-mail: ………………………….…
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ………………………….…


Tel.:
………………………….…




E-mail:  ………………………….…
Sídlo     ………………………….…



:


 (dále jen „Zhotovitel“)

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 
1.2. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby  
:
„Intenzifikace ČOV Lomnice“
Stavební povolení
:
č.j. ………….. ze dne ………….., odbor ………………………. 


(bude doplněno Objednatelem před podpisem smlouvy)
Místo stavby  
: 
Lomnice u Tišnova - p.č. 959, 39/8, 1365/2, 1336/1, 46/2, 1025/6, 43/1, 42, 43/1, 2001
Projektová dokumentace
:    INTENZIFIKACE COV LOMNICE, vypracovaná společností Haška, a.s., v lednu 2016
Autorský dozor
:
…………(bude doplněno Objednatelem před podpisem smlouvy)
Technický dozor stavebníka 
: 
…………(bude doplněno Objednatelem před podpisem smlouvy) 
Stavbyvedoucí Zhotovitele 
:
…………(bude doplněno Zhotovitelem před podpisem smlouvy)
2.2. Stavba je projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací členěna na stavební objekty a podobjekty:
SO 01 - Intenzifikace ČOV 

· SO 01 - PS 01 - hrubé předčištění

· SO 01 - PS 02 - čerpací jímka a RO

· SO 01 - PS 03 - biologický reaktor

· SO 01 - PS 04 - kalová koncovka

· SO 01 - PS 05 - měrné objekty

· SO 01 - PS 06 - Vnitroareálová kanalizace

· SO 01 - PS 07 - Elektroinstalace a MaR
· SO 01 - PS 08 - ASŘ a přenos dat
· SO 01 - PS 09 - Rekonstrukce provozního objektu
· SO 01 - PS 10 - oplocení a zpevněné plochy
· SO 01 - Technologická část
SO 02 - Dešťová zdrž DZ1 a odlehčovací komora OK 1C
· SO 02 – DZ - PS 01 - Dešťová zdrž
· SO 02 – DZ - PS 02 - Čerpací stanice

· SO 02 – DZ - PS 03 - PŘELOŽKA STOKY A
· SO 02 – DZ - PS 04 - PŘELOŽKA STOKY C
· SO 02 – DZ - PS 05 - Odlehčovací stoka
· SO 02 – DZ - PS 06 - Přípojka vodovodu
· SO 02 – DZ - PS 07 - Přípojka NN
· SO 02 – DZ - PS 08 - elektroinstalace, MaR
· SO 02 - PS 09 - ASŘ a přenos dat
SO 03 - Prodloužení odlehčovací stoky
SO 04 - VRN a Ostatní náklady

Předmětem smlouvy není SO 02 část PS 06 Prodloužení vodovodu. Tato část SO 02 je součástí projektu, ale není součástí předmětu smlouvy. Pozor, SO 02 PS 06 Přípojka vodovodu součástí předmětu smlouvy ovšem je.
2.3. Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou související výrobní a dílenskou dokumentaci tak, aby mohl řádně a včas provést dílo.

2.4. Předmětem díla je kromě zhotovení stavby i zajištění zkušebního provozu po dobu 12 měsíců. V této době prokazuje zhotovitel bezvadný provoz ČOV a odstraňuje případné zjištěné závady provozu. Zkušebnímu provozu musí být přítomen odborný pracovník Zhotovitele.

2.5. Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení a tuto dokumentaci při předání a převzetí díla předat Objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát na CD v otevřeném formátu.
2.6. Zhotovitel je povinen vypracovat i geometrický plán pro vklad do Katastru nemovitostí. Tento dokument, potvrzený místně příslušným Katastrálním úřadem předá Zhotovitel Objednateli ve dvou vyhotoveních při předání a převzetí díla.

2.7. Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku).

2.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky publicity dle podmínek OPŽP pro programovací období 2014-2020, a to výrobu, dodávku a osazení informačního billboardu před zahájením stavby a dodávku a instalaci pamětní desky z tvrzeného plastu v designu mosazi a osazeno do kamene. Podrobnosti pro publicitu projektů financovaných ze SFŽP jsou k dispozici veřejně na webu poskytovatele podpory – www.opzp.cz
3. LHŮTY A TERMÍNY
3.1. Termín předání staveniště se sjednává na nejpozději do: 1. 3. 2017. Zahájení prací je však možné teprve po dni, ve kterém Objednatel obdrží Rozhodnutí o přidělení dotace. Pokud takovéto Rozhodnutí Objednatel neobdrží ani do 31. 12. 2017, pak se smlouva ruší v celém rozsahu a žádné ze smluvních stran nenáleží náhrada škody nebo ušlého zisku. 
3.2. Termín zahájení stavebních prací se sjednává nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

3.3. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 18 měsíců ode dne předání staveniště. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavební a technologickou část díla i před sjednaným termínem.
3.4. Lhůta pro provedení zkušebního provozu se sjednává v délce 12 měsíců ode dne dokončení stavby.

4. CENA DÍLA
4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně ve výši
4.1.1. CELKOVÁ CENA DÍLA bez DPH 



........................... Kč
4.1.2. DPH 





........................... Kč

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 



........................... Kč

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ 
5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce bude probíhat za provozu a že součástí díla je i zkušební provoz. Dílo je dokončeno až ve chvíli, kdy je dokončen a kladně vyhodnocen zkušební provoz (tj. výsledkem hodnocení je závěr, že ČOV plní podmínky pro trvalý provoz a limity stanovené vodoprávním povolením) a kdy je předán Objednateli provozní řád pro trvalý provoz.

5.2. Energie nezbytné pro zkušební provoz (pouze energie pro zkušební provoz, v případě, že by na stavbě po dobu zkušebního provozu probíhaly stavební práce, zabezpečí Zhotovitel samostatné měřící místo pro odběr energií pro zkušební provoz) hradí Objednatel, chemikálie pro běžný provoz hradí Objednatel, ostatní náklady zkušebního provozu hradí Zhotovitel.
5.3. Zhotovitel si je vědom ztížených podmínek provádění a náklady spojené s potřebnými bezpečnostními a organizačními opatřeními má zahrnuty ve sjednané ceně.

5.4. Zhotovitel provede pasportizaci stávajících objektů ČOV a souvisejících objektů (nejlépe formou fotodokumentace), aby bylo možné na konci stavby (po jejím předání Objednateli) posoudit, že vlivem výstavby nedošlo k poškození takovýchto stávajících objektů. Pokud tak zhotovitel neučiní nebo pokud dojde k poškození takovýchto objektů vlivem stavební či související činnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen uvést objekty do původního stavu dle pokynů Objednatele či nahradit škodu, kterou způsobil.
5.5. Přilehlá komunikace (asfaltová) bude i v průběhu provádění díla v provozu pro cyklisty a návštěvníky a současně slouží i k příjezdu do areálu ČOV. Zhotovitel je povinen při provádění zabezpečit všechny bezpečnostní prvky (zábradlí, přechody, přejezdy, osvětlení výkopu apod.), aby provoz na komunikaci a příjezd k ČOV zůstaly nepřerušeny.

5.6. V souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, potvrzuje Zhotovitel, že stavební objekt SO 02 Dešťová zdrž nebude proveden pododavatelem. Pro případ porušení této podmínky je sjednána smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč, a to i opakovaně za každé zjištěné porušení.

5.7. V případě že Zhotovitel poruší zásady BOZP nebo pokyny Koordinátora BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Za porušení zásad BOZP se pokládá i nepředání dokumentů BOZP vyžádaných Objednatelem (podklady pro plán BOZP a podklady pro Oznámení o zahájení prací na OIBP).

6. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
6.1. Zajištění závazků Zhotovitele za řádné provedení díla se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. Záruční listina bude předložena zhotovitelem objednateli před podpisem smlouvy. 
6.2. Zajištění závazků Zhotovitele za splnění záručních podmínek se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
6.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 15 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
6.4. Výše smluvních pokut uvedených v obchodních podmínkách v bodech 7.2.2., 7.3.1. a  7.3.2 se sjednává ve výši 1000,- Kč. 
6.5. Zhotovitel je povinen být od zahájení prací na díle pojištěn proti škodám vůči třetí osobě i z hlediska stavebně montážních rizik. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 50% ze sjednané ceny díla bez DPH. Pojistné plnění pro pojištění díla se sjednává ve výši 100% sjednané ceny bez DPH. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
6.6. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% celkové sjednané ceny.
6.7. Platba bude probíhat na základě provedených stavebních prací, a to jedenkrát měsíčně. Nedílnou součástí faktury Zhotovitele musí být soupis provedených prací. Zádržné se nesjednává. Doba splatnosti je nejdéle do 30 dnů ode dne obdržení faktury. V ostatních platebních podmínkách platí Obchodní podmínky. Úhrada ceny zkušebního provozu bude provedena až po dokončení zkušebního provozu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6.8. Finanční rezerva se nesjednává.
7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
7.1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce. 
7.2. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

7.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.
7.4. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
7.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv
7.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městysem Lomnice Krasová, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv městys Lomnice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

V      dne      
                                                               V       dne      
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Finanční harmonogram prací 

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů
6

_1535796859

