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[bookmark: bookmark0]RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

(dále jako „Smlouva“)
[bookmark: bookmark1]uzavřená na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek mezi níže uvedenými Smluvními stranami:


Obchodní společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo: Praha 10, Ke Kablu 971/1, PSČ 102 00
Zastoupená:	Ing. Petrem Mrkosem, místopředsedou představenstva a
	Ing. Miluší Polákovou, členem představenstva
IČO: 25656635
DIČ: CZ25656635
Bankovní spojení: účet č. 4000505-031/0100 vedený u Komerční banky a.s., Na Příkopě 33, Praha 1.
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5297.

(dále též jen jako „Objednatel“ nebo „PVK“)

a

Obchodní společnost: …………………………………
Sídlo: …………………………………
Zastoupená: …………………………………
IČO: …………………………………
Bankovní spojení: účet č. ________________/______vedený u ________________.
DIČ: …………………………………
Zápis v OR: …………………………………

(dále též jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako “Smluvní strany” a každý z nich dále jen “Smluvní strana”)
[bookmark: bookmark2]Preambule a úvodní ustanovení
A. Obchodní společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 25656635, se sídlem Ke Kablu 971/1, PSČ 102 00 Praha 10, má zájem na dlouhodobém zajištění průzkumných, diagnostických a monitorovacích prací, a proto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, oznámila dne xx. xx. 2019 zahájení zadávacího řízení „Průzkumné práce“ (dále jen „Zadávací řízení“).
B. Zhotovitel je obchodní společností a kvalifikovanou osobou, která podala nabídku v Zadávacím řízení a tato nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
C. Objednatel a Zhotovitel si přejí vymezit základní podmínky pro plnění jednotlivých zakázek na průzkumné a diagnostické práce a monitoring na vodovodní a kanalizační síti zadávaných na základě této Smlouvy.
D. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 Občanského zákoníku.
E. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této Smlouvy vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této Smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
F. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se pro potřeby této Smlouvy neuplatní.
G. Ustanovení této Smlouvy a právní jednání učiněná na základě této Smlouvy smluvní strany považují v souladu s § 558 Občanského zákoníku za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této Smlouvy nebo právní jednání učiněné na základě této Smlouvy mají přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, která nemají donucující účinky.
H. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z příloh mimo vlastní text Smlouvy neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 Občanského zákoníku.
I. Pokud bude v této Smlouvě užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět.
J. Případná změna okolností nezakládá právo Zhotovitele obnovit jednání o této Smlouvě. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 
K. Smluvní strana odpovídá druhé Smluvní straně i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této Smlouvy podle § 579 Občanského zákoníku.
Vymezení základních pojmů
Pro účely této Smlouvy platí následující vymezení základních pojmů:

1.1 „Cenová soustava ÚRS“ znamená platnou cenovou soustavu, vyhlašovanou pro příslušné období společností ÚRS CZ, a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice. 108 00 Praha 10, IČO: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1776.
1.2 „GIS“ znamená geografický informační systém jako databázi geografických údajů o vodovodech a kanalizacích pořizovanou Objednatelem.
1.3 „Inflace“ znamená růst cenové hladiny měřený mírou inflace, která je měřena pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku a vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny. Pro účely této Smlouvy je inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců.
1.4 „Nabídka Zhotovitele“ znamená podaná žádost o účast a nabídka v Zadávacím řízení, na jejímž základě byl Zhotovitel vybrán k plnění zakázky. 
1.5 „Položkový rozpočet“ znamená položkový rozpočet obsažený v předložené Nabídce Zhotovitele v Zadávacím řízení, na jejímž základě byl Zhotovitel vybrán k plnění zakázky.
1.6 „Smlouva“ znamená tuto Smlouvu.
1.7 „Společnost PVS“ znamená Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem Praha 1 Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, IČO: 25656112, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 5290.
1.8 „TSK“ znamená příspěvkovou organizaci Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03447286, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20059.
1.9 „Zakázka” znamená provedení konkrétní jednotlivé zakázky na průzkumné a diagnostické práce a monitoring na vodovodní a kanalizační síti na základě výzvy Objednatele ve smyslu ustanovení čl. 3 této Smlouvy.
1.10 „Zákon o zadávání veřejných zakázek“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
[bookmark: bookmark3]Předmět Smlouvy 
2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele dle požadavků Objednatele připravovat a realizovat průzkumné a diagnostické práce na vodovodní a kanalizační síti, projektovat a provádět geologické, geotechnické a geofyzikální průzkumy včetně sledování výstavby, provádět diagnostická měření, nivelační měření a geodetické práce, kontroling a monitoring stavební činnosti (vše souhrnně dále jen „služby“) a závazek Objednatele zaplatit mu za to sjednanou cenu vždy za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2.2 Zhotovitel zajistí pro Zakázku provedení nezbytně nutných stavebních prací a dalších prací souvisejících s předmětem zakázky.
2.3 Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele Zakázky vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené Zakázky, provedené způsobem a v kvalitě stanovené touto Smlouvou převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu stanovenou za podmínek a způsobem podle této Smlouvy.
2.4 Zhotovitel zajistí pro Zakázku na své vlastní náklady veškerý materiál, lidské zdroje, technické prostředky a veškeré další věci a záležitosti, tak jak jsou stanoveny podle příslušných ustanovení této Smlouvy.
2.5 Zhotovitel se zavazuje provádět Zakázky v obvyklé nebo vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které se na Zakázky vztahují, za dodržení veškerých platných právních předpisů a předat je řádně Objednateli protokolem o předání a převzetí Zakázky.
2.6 Zhotovitel se zavazuje provádět Zakázky podle schválených Pracovních postupů Zhotovitele, které podléhají režimu certifikovaných procesů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 (dříve 18001), jichž je Zhotovitel nositelem. S pracovními postupy Zhotovitele byl Objednatel před zahájením plnění prokazatelně seznámen a je mu umožněn stálý kontrolní přístup prostřednictvím digitálního klíče. Vzhledem k tomu, že se jedná o know-how Zhotovitele, dohodly smluvní strany pravidlo zákazu předávání informací z Pracovních postupů třetím stranám.
2.7 Zhotovitel je při provádění Zakázek povinen řídit se pokyny a požadavky platných právních a ostatních předpisů, technickými předpisy, návody k obsluze a technickou dokumentací, podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
2.8 Zhotovitel se zavazuje provádět služby a jiné práce v rámci Zakázky pouze kvalifikovanými zaměstnanci nebo třetími osobami, které mohou prokázat příslušnou kvalifikaci a reference.
2.9 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel nebo osoby, za které Zhotovitel odpovídá, porušují povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, má Objednatel právo vyzvat Zhotovitele, aby neprodleně zjednal nápravu.
2.10 Zhotovitel je povinen při provádění Zakázky dodržovat všechny požadavky a povinnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany vyplývající z platných právních a ostatních předpisů a z ustanovení této Smlouvy účinným způsobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými poddodavateli.
Zadávání a evidence Zakázek na základě této Smlouvy
3.1 Tato Smlouva, včetně jejích příloh, upravuje veškeré podmínky plnění Zhotovitele a Objednatel uzavírá smlouvu se Zhotovitelem na realizaci konkrétní Zakázky na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy Zhotovitelem, jež je přijetím návrhu smlouvy.
3.2 Zhotovitel se zavazuje provádět jednotlivé služby na základě výzvy Objednatele k zahájení prací a její akceptace Zhotovitelem. 
3.3 Výzva podle odst. 3.1 výše musí obsahovat zejména:
a) pořadové číslo Zakázky či smlouvy příslušného provozu, útvaru nebo střediska Objednatele, včetně čísla zákrokového listu v případě nástupu Zhotovitele k havárii na síti,
b) specifikaci předmětu plnění jednotlivé Zakázky, zejména údaje o místu a rozsahu prováděných prací, údaje o vstupu na pracoviště a o lhůtě k dokončení a předání Zakázky. Pro účely této Smlouvy se pracovištěm rozumí místo určené k plnění předmětu Smlouvy.
3.4 Zhotovitel je povinen zahájit jednotlivou Zakázku ve lhůtě stanovené ve výzvě Objednatele. Není-li taková lhůta k zahájení služeb ve výzvě obsažena, je Zhotovitel povinen zahájit služby po potvrzení o přijetí výzvy dle odst. 3.1.
Zahájením služeb se pro účely této Smlouvy rozumí připravenost Zhotovitele k provedení nutných prací, zásahů a úkonů tak, že na místě prováděných služeb jsou přítomni zaměstnanci nebo poddodavatelé Zhotovitele a umístěna a k provozu připravena potřebná technika.
3.5 Při zadávání Zakázek na základě této Smlouvy nesmějí smluvní strany za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této Smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn nabídnout Objednateli výhodnější podmínky plnění, včetně cenových, než jaké jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu.
[bookmark: bookmark4]Obchodní podmínky
Smluvní strany se dohodly, že při plnění Zakázek budou pro Smluvní strany závazné podmínky stanovené touto Smlouvou, včetně její Přílohy A, která je nedílnou součástí této Smlouvy a kterou tvoří Položkový rozpočet. V případě absence příslušného ustanovení nebo rozporu jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy s podmínkami uvedenými v Nabídce Zhotovitele se práva a povinnosti Smluvních stran řídí podmínkami uvedenými v Nabídce Zhotovitele. Ustanovení odst. 7.3 tím není dotčeno.
4.1 Provádění služeb
4.1.1 Za předpokladu, že nebudou zjištěny nedodělky nebo vady díla, vyhotoví Smluvní strany protokol o předání a převzetí Zakázky (díla). Pro účely této Smlouvy se Zakázka považuje za dokončenou a převzatou Objednatelem dnem podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Vzor předávacího protokolu je uveden v Příloze E.
4.2 Nejvyšší přípustné ceny 
4.2.1 Jednotlivé činnosti provedené Zhotovitelem při plnění Zakázky budou účtovány Objednateli dle jednotkových cen obsažených v Položkovém rozpočtu předložené v rámci Zadávacího řízení a specifikovaných v Příloze A této Smlouvy, jež tvoří její nedílnou součást. Tyto jednotkové ceny mají charakter nejvyšších přípustných cen platných po dobu platnosti této Smlouvy.
4.2.2 Nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zavazují se Smluvní strany po dobu platnosti této Smlouvy projednat případnou změnu jednotkových cen na další období běžného roku následujícím po uplynutí běžného roku od podání nabídky nebo projednání změny jednotkových cen v případě, že průměrná roční míra inflace v běžném roce překročí hodnotu 2,5 % a více. Dílčí právo na změnu jednotkových cen vzniká uplynutím období běžného roku od podání nabídky nebo projednání změny jednotkových cen a zaniká jeho využitím nebo marným uplynutím 4 kalendářních měsíců.
4.2.3 Zhotovitel se zavazuje provést na písemnou žádost Objednatele i služby neuvedené v Položkovém rozpočtu, pokud jsou nutné pro řádné dokončení Zakázky. Za podmínky souladu s obecně závaznými právními předpisy v případě, že Objednatel bude v rámci plnění Zakázky požadovat provedení takových prací nebo služeb, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, budou ceny za provedení takových služeb předem sjednány mezi Smluvními stranami. Ceny prací musí být kalkulovány dle pravidel ÚRS a nesmí přesáhnout orientační ceny ÚRS vyhlášené na příslušné období.
4.2.4 Jednotkové ceny uvedené v Příloze A této Smlouvy jsou uvedeny bez DPH. Zhotovitel bude účtovat k ceně plnění daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 



4.3 Fakturace a splatnost
4.3.1 Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli cenu za dokončené a Objednatelem převzaté služby souhrnně jednou měsíčně v členění po jednotlivých Zakázkách. Pro každou jednotlivou Zakázku Zhotovitel uvede rozpis jednotlivých nákladových položek, včetně uvedení jednotkových cen.
Každá faktura vystavená Zhotovitelem v rámci plnění předmětu této Smlouvy musí obsahovat:
· číslo Smlouvy
· číslo faktury
· den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění a veškeré další náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
· označení Objednatele podle Smlouvy 
· označení Zhotovitele (údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, IČO, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, je-li tam Zhotovitel zapsán a DIČ) 
· označení banky a číslo účtu Zhotovitele, na který má být zaplaceno
· konstantní a variabilní symbol plateb
· označení Zakázky 
· celkový soupis Zhotovitelem provedených a účtovaných prací ve struktuře definované Objednatelem
· razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
4.3.2 Nebude-li faktura obsahovat správné nebo úplné údaje a náležitosti uvedené v odst. 4.3.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.3.3 této Smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.3.3 této Smlouvy.
4.3.3 Splatnost faktur za dokončené a Objednatelem převzaté Zakázky se sjednává 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli, nedohodnou-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak.
4.3.4 Objednatel může po dohodě se Zhotovitelem poskytnout zálohovou platbu.
4.4 [bookmark: bookmark5]Ostatní práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele
4.4.1 [bookmark: bookmark6]Práva a povinnosti Zhotovitele
a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Zakázky ve lhůtě stanovené podle této Smlouvy, nebrání-li tomu okolnosti vyšší moci nebo nerozhodne-li tak Objednatel, provádět Zakázku kontinuálním a nepřerušovaným způsobem a dokončit Zakázku řádně ve lhůtě stanovené podle této Smlouvy.
b) Zhotovitel je oprávněn dokončit Zakázku řádně a předat dílo Objednateli před uplynutím lhůty pro její dokončení a předání.
c) Počínaje dnem předání a převzetí pracoviště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděné Zakázce až do doby jejího zpětného předání a převzetí Objednatelem. Nebezpečí škody na prováděné Zakázce a věci (zhotoveném díle) přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem předání Zakázky.  S převzetím pracoviště v souvislosti s prováděním Zakázek dále přechází na Zhotovitele odpovědnost za případné poškození ostatních inženýrských sítí a objektů nacházejících se na pracovišti či v jeho blízkém okolí, o jejichž poloze byl prokazatelně informován nebo které jsou uvedeny v projektové dokumentaci s tím, že odstranění vadného stavu a případnou náhradu škody projedná Zhotovitel přímo s příslušným vlastníkem nebo správcem poškozených inženýrských sítí a objektů a současně o takovém poškození informuje Objednatele.
d) Zhotovitel se zavazuje před zahájením Zakázky poskytnout svým zaměstnancům vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na pracovišti.
e) Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, zejména zajišťovat, aby se na pracovišti nehromadil odpad a zbytky materiálů. Po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště veškerý pracovištní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění Zakázky není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen jako původce odpadů vzniklých při jeho činnosti na pracovištích Objednatele považovat odpady za své a na své náklady je třídit a odstraňovat.
f) Všechny úkony Zhotovitele nutné k provádění a dokončení služeb a dodávek a odstranění vad a nedodělků při plnění předmětu této Smlouvy musí být Zhotovitelem prováděny v souladu s touto Smlouvou tak, aby nenarušily provoz v okolí pracoviště, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory v okolí pracoviště a jejich bezpečnost a přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací, to vše na pracovišti a v okolí pracoviště v rozsahu určeném příslušnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienickými normami a ostatními závaznými i doporučenými předpisy o ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajícího z porušení podmínek uvedených v tomto odstavci Zhotovitelem, a to v rozsahu, ve kterém by byl Zhotovitel za toto narušení sám odpovědný.
g) Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, chovat se k životnímu prostředí šetrně a veškeré činnosti vykonávat v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, a to zejména na úseku ochrany ovzduší, ochrany vod, nakládání s nebezpečnými odpady a obaly. Zhotovitel se zavazuje, že umožní Objednateli, příp. externí společnosti zajišťující pro Objednatele služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany na základě uzavřené smlouvy provedení kontroly dodržování právních předpisů uvedených v předchozí větě v době plnění povinností dle této Smlouvy.
h) Zhotovitel je povinen dodržovat Vzorovou dílčí smlouvu o dílo a koordinaci prováděných činností a přijatých opatření (dle §101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění), která je Přílohou B této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Zhotovitel je dále povinen dodržovat všechna ustanovení uvedená v Protokolu o vzájemném předání rizik PVK a Zhotovitele a stanovení vstupu do objektů provozovaných Objednatelem, který je Přílohou C této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
Zhotovitel je povinen protokolárně převzít pracoviště na základě oboustranně podepsaného Souhlasu se vstupem do stokové sítě, který je Přílohou D této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
i) Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích k pracovišti v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Odpad a nečistoty, které vznikly při plnění Zakázky, průběžně odstraňovat a technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo pracoviště.
j) Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění Zakázky proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod. Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé se zdrží údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na pracovišti.
k) Vyžadují-li tak obecně závazné právní předpisy je Zhotovitel povinen vést ode dne předání a převzetí pracoviště stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a to zejména ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to až do dne předání a převzetí Zakázky, případně do dne, kdy budou odstraněny veškeré vady a nedodělky uvedené v písemném protokolu o předání a převzetí Zakázky. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
l) Provádí-li Zhotovitel činnost v rámci plnění Zakázky v prostorách či provozovnách Objednatele, je povinen dodržovat kromě platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci také příslušné vnitřní normy a ostatní vnitřní dokumenty (např. dopravně provozní řády, provozní řády, havarijní řády, požární poplachové směrnice, atd.) Objednatele. V případech, kdy takovou činnost provádí v prostorách či provozovnách třetích osob, je Zhotovitel povinen uzavřít s takovou třetí osobou dohodu o podmínkách činnosti v takových prostorách či provozovnách.
m) Zhotovitel je povinen nahradit škodu, kterou způsobil při provádění Zakázky, Objednateli nebo třetím osobám; to neplatí, byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, v takovém případě nese Zhotovitel škodu poměrně;
n) Zhotovitel je povinen vést a evidovat veškerou písemnou agendu potřebnou k dokladování činností, které souvisí s prováděním Zakázek, včetně dokumentů a dokladů, jejichž vedení nebo evidence je požadována příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 
o) Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Zhotovitel oprávněn svěřit provedení části Zakázky třetí osobě (poddodavateli) pouze v rozsahu Nabídky Zhotovitele a pouze za dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel přitom odpovídá Objednateli, jako by takovou část Zakázky prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu této Smlouvy pouze těch poddodavatelů, které uvedl v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou F této Smlouvy. V případě změny poddodavatele je Zhotovitel povinen v dostatečném předstihu a prokazatelným způsobem informovat Objednatele o těchto poddodavatelích a o způsobu jejich výběru. Objednatel si ponechává právo v jednotlivých případech odmítnout použití prací Zhotovitelem vybraných poddodavatelů. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně a nerozdílně a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor, b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si Objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si Objednatel zvolil.
p) Zhotovitel je povinen provést Zakázku i mimo území hlavního města Prahy, bude-li k plnění takové Zakázky Objednatelem vyzván.
q) Za věc převzatou od Objednatele do opatrování za účelem provedení Zakázky odpovídá Zhotovitel jako skladovatel.
r) V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění Zakázky neležící na straně Zhotovitele a budou to překážky, které nemohl zkušený Zhotovitel předpokládat, budou práce přerušeny a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku, bude-li veden, případně neprodleně oznámeny Objednateli. Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení příslušné Zakázky a souvisejících dílčích termínů. O délce prodloužení termínu rozhoduje Objednatel. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení Zakázky se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou.
s) Náklady spotřebovaných médií a energií, potřebných pro provedení Zakázky, nese Zhotovitel. Jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí Zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů příslušných médií a energií.
t) Za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru pracoviště odpovídá Zhotovitel po celou dobu provádění Zakázky od převzetí do vyklizení pracoviště. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i opatření vyplývající z předpisů o požární ochraně postupuje Zhotovitel podle příslušných ustanovení platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technických zařízení při stavebních pracích. Po celou dobu provádění Zakázky zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu na pracovišti, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany a předpisů na ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá Objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto předpisů. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění zjištěných závad a nedostatků. Pokud Zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu těchto závad a nedostatků, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení prací na Zakázce do doby odstranění a v opakovaném případě, po předchozím písemném upozornění, je oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel nemá v těchto případech nárok na odškodnění.
u) Zhotovitel je povinen při provádění Zakázky dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi.
v) Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci příp. jeho poddodavatelé používali osobní ochranné pracovní prostředky dle vyhodnocení rizik, pracovní oděvy a obuv, zejména ochranné přilby, vesty popřípadě pracovní oděvy opatřené pruhy z retroreflexního materiálu, a zavazuje se jejich používání soustavně kontrolovat.
w) Zhotovitel se zavazuje používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s platnými právními předpisy o technických požadavcích na výrobky.
x) Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a ČSN, popřípadě též s návody k obsluze jejich výrobců.
y) Zhotovitel je v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci povinen souvisle oplotit pracoviště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje Objednatel. Oplocení zřízené Zhotovitelem je Zhotovitel povinen udržovat do doby splnění Zakázky Objednatele podle Smlouvy.
z) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, popřípadě jeho poddodavatelé byli na viditelném místě pracovního oděvu označeni obchodním názvem svého zaměstnavatele.
aa) Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použít stávající konstrukce stavby jako prostředek ke zdvihání. Všechny používané zdvihací prostředky musí Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé provozovat přímo z podlahy nebo terénu. Přitom učiní opatření směřující k rovnoměrnému rozložení zatížení. Při provozu zdvihacích prostředků a zařízení je Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé povinen počínat si tak, aby nedošlo k poškození povrchu stavby nebo inženýrských sítí.
ab) Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců Zhotovitele příp. jeho poddodavatelů a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za Zhotovitele je vždy určený zástupce Zhotovitele. Neuvádí-li jej Smlouva, sdělí Zhotovitel před zahájením plnění Zakázky Objednateli jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce Zhotovitele po celou dobu provádění plnění Zakázky na pracovišti.
ac) Každý pracovní úraz zaměstnance Zhotovitele popřípadě zaměstnanců jeho poddodavatelů na pracovišti se Zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci Objednatele a umožnit mu účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu.
ad) Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci popřípadě jeho poddodavatelé na pracovišti zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na pracoviště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a Zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců Zhotovitele popřípadě jeho poddodavatelů umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na pracovišti požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze pracoviště.
ae) Práva a povinnosti sjednané v této Smlouvě ohledně zaměstnanců Zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím Zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.
af) Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím, anebo v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím Zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest. Opis písemného příkazu vydaného podle zvláštních právních předpisů o požární ochraně k provádění činností s otevřeným ohněm Zhotovitel včas předloží též určenému zástupci Objednatele. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných ČSN.
ag) O každém požáru vzniklém na pracovišti Zhotovitel bez zbytečného odkladu vyrozumí Objednatele. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele příp. jeho poddodavatelů ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o požární ochraně.
ah) Zhotovitel příp. jeho poddodavatelé jsou povinni přijmout veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jejich činností na pracovišti v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na pracovišti a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
ai) Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, příp. externí společnosti zajišťující pro Objednatele služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany na základě uzavřené smlouvy a zástupci vlastníka vodovodů, tj. zástupci Společnosti PVS, kontrolu provedení Zakázky, včetně kontroly dodržování schválených postupů, požadavků vyplývajících z ustanovení platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technických zařízení, norem ISO a OHSAS, za předpokladu, že takový zástupce bude dodržovat ustanovení obecně závazných právních předpisů a provozních předpisů a dbát pokynů zástupců Objednatele a Zhotovitele.
4.4.2 [bookmark: bookmark7]Práva a povinnosti Objednatele
a) Objednatel je oprávněn objednat jménem Zhotovitele a na jeho účet zabezpečení pracoviště (pracovní prostor a okolí) přenosným dopravním (vodorovným i svislým) značením prostřednictvím osoby, s níž má Objednatel uzavřenu příslušnou smlouvu, s jejímž zněním se Zhotovitel seznámil. Zhotovitel je oprávněn uzavřít v souladu s touto smlouvou samostatnou smlouvu s osobou, s níž má zadavatel uzavřenu smlouvu na zabezpečení přenosného dopravního značení.
b) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli bez zbytečného odkladu zákresy trasy vodovodů, číslo Zakázky a zákresy ostatních inženýrských sítí a ostatních poduličních zařízení, které je možno v dané situaci zajistit, jakož i zákresy, mapové podklady a podklady GIS.
c) Objednatel je dále povinen zjistit detailnější uložení ostatních inženýrských sítí v rozsahu potřebném pro provedení Zakázky, pokud je to časově možné a pokud tento postup neohrožuje plynulé a bezpečné provedení Zakázky;
d) Objednatel umožní odvoz materiálu vytěženého při provádění Zakázky (výkopy) do úložných míst provozovaných Objednatelem.
e) Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah deníku měření, je-li Zhotovitelem veden v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a potvrdit kontrolu svým podpisem s tím, že k zápisům v deníku měření je oprávněn připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem v deníku měření, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
f) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Zakázky. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Zakázku v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Zakázku prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
g) Objednatel je oprávněn při zjištění závad a nedodělků prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel takové závady a nedodělky neprodleně odstranil a Zakázku prováděl řádným způsobem. Odstranění závad a nedodělků je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené Objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku toho prodlení s plněním, nese za ně Zhotovitel plnou odpovědnost. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Toto ustanovení se nepoužije, pokud odstranění vad či nedodělků brání vyšší moc.
h) Objednatel je povinen v případě nutnosti zajistit případné čištění, mytí, bourání ledu na komunikacích či jiných veřejných prostranstvích nebo jiné pomocné práce tohoto charakteru u vybraných odborných osob. Zhotovitel přitom své požadavky na tuto činnost uplatní vždy u stálé služby centrálního dispečinku Objednatele, přičemž Objednatel zajistí provedení těchto prací u přísl. odborných subjektů, se kterými má uzavřeny příslušné Smlouvy.
i) Bude-li nutné v souvislosti s prováděním Zakázky provést či zajistit další specializované činnosti (např. demontáž vedení tramvajové trati, vypnutí trolejí, zajištění náhradního provozu MHD, zajištění vrchního vedení vysokého napětí, práce v blízkosti sloupů veřejného osvětlení apod.), zajistí provedení těchto činností Objednatel na své náklady, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
j) Objednatel je povinen projednat s příslušnými orgány veřejné správy a dalšími dotčenými osobami změnu termínu nedodržení dopravně inženýrského rozhodnutí, případně nedodržení lhůty šesti kalendářních dní zaručených Zhotovitelem povrchu k dokončení díla. Zhotovitel je v této souvislosti povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět Objednatele o nutnosti prodloužení dopravně inženýrského rozhodnutí. Případně uložené sankce je povinen uhradit, případně nahradit, Objednateli Zhotovitel, neprokáže-li, že k uložení sankce došlo porušením povinnosti Objednatele.
k) Objednatel má právo provést prostřednictvím svých zaměstnanců, příp. prostřednictvím externí společnosti zajišťující pro Objednatele služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany na základě uzavřené smlouvy kontrolu dodržování požadavků vyplývající z ustanovení platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a ochrany životního prostředí.
Činnosti uvedené pod písm. c), d) a f) až h) výše je Objednatel povinen zajistit pro Zhotovitele výhradně na základě uzavření samostatné smlouvy, jejímž předmětem bude závazek Objednatele k provedení těchto činností a závazek Zhotovitele zaplatit za to Objednateli úplatu.
4.5 [bookmark: bookmark8]Součinnost Objednatele a Zhotovitele
4.5.1 Provádění Zakázek musí probíhat v úzké součinnosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Za účelem provedení stavebních prací nebo za účelem stanovení jejich rozsahu či technologie Zhotovitelem se Objednatel zavazuje k výzvě Zhotovitele provést ve stanovené lhůtě a ve stanoveném místě konkrétní provozní zásahy či opatření. Smluvní strany prohlašují, že časová a věcná koordinace služeb je nezbytným předpokladem úspěšného a včasného provedení Zakázky. Pro zajištění součinnosti Smluvních stran Objednatel i Zhotovitel určí kontaktní osoby, jejichž identifikační a kontaktní údaje oznámí druhé smluvní straně před zahájením provedení Zakázky.
[bookmark: bookmark9]Předání a převzetí díla (Zakázky)
5.1 Zakázka je zhotovena a dodána řádným a včasným ukončením a předáním Objednateli. Zakázka se považuje za řádně a včas ukončenou, pokud byla provedena bez vad a nedodělků včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Zakázky, má vlastnosti stanovené platnými právními a ostatními předpisy, touto Smlouvou, technickými normami a byla převzata Objednatelem.
5.2 Písemný protokol o předání a převzetí Zakázky sepíší Smluvní strany ihned po skončení přejímacího řízení. Písemný protokol o předání a převzetí Zakázky bude obsahovat zejména:
a) identifikační údaje o Zakázce,
b) soupis vad a nedodělků Zakázky, jsou-li známy; s popisem, jak se projevují, způsobem a termínem jejich odstranění;
c) prohlášení Objednatele, že předávanou Zakázku přejímá;
d) soupis příloh (např. zápisy osvědčení o provedených zkouškách, revizní zprávy, atesty, certifikáty, osvědčení o jakosti a další požadavky uplatněné Objednatelem ve stavebním deníku);
e) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele pro předání Zakázky.
5.3 Vzor protokolu o předání a převzetí Zakázky je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha E.
5.4 Oboustranným podpisem písemného protokolu dojde k předání Zakázky Objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady a nedodělky bránící řádnému užívání Zakázky, není splněn závazek Zhotovitele vůči Objednateli daný touto Smlouvou.
5.5 Objednatel není povinen převzít Zakázku, která vykazuje vady a nedodělky. V případě převzetí Zakázky musí být tyto vady a nedodělky uvedeny v písemném protokolu o předání a převzetí Zakázky včetně dohodnutých termínů k jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny a že Zakázku po jejich odstranění přejímá. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončené Zakázky s tím, že datum sepsání dodatku je pak zároveň dnem předání a převzetí Zakázky.
5.6 Zhotovitel má povinnost provést v dohodnutém termínu bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků a dále napravit nedodržení jakosti Zakázky dohodnuté touto Smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně jinak. 
[bookmark: bookmark10]Záruky a odstranění vad
6.1 Zakázka/prováděné dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li Objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo na zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. K předání a převzetí dokončeného díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně zápisem v protokolu o předání a převzetí zakázky (díla). Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí služeb pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užívání.
6.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout na provedené dílo (Zakázku) záruku, záruční lhůta činí 36 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet ode dne předání Zakázky. Vady a nedodělky díla, které se projeví v záruční době, Objednatel reklamuje u Zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění nejpozději v den ukončení běhu záruční lhůty, a to písemně k rukám odpovědného zástupce Zhotovitele podle této Smlouvy, přičemž uvede popis vad a nedodělků díla, způsob, jakým se projevují, popř. také jakým způsobem je požaduje odstranit.
6.3 V záruční lhůtě bude odstranění veškerých zjištěných závad a nedodělků požadováno na Zhotoviteli bezplatně, pokud nebude zjištěno, že tyto závady a nedodělky vznikly jinou činností třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje řádně uplatněné, reklamované vady a nedodělky bezplatně odstranit a práce na jejich odstraňování zahájit nejpozději do 5 kalendářních dnů poté, co obdrží reklamaci s tím, že se zavazuje takové vady a nedodělky odstranit v co nejkratším termínu. V případě havárií se Zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování vad a nedodělků bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jejich nahlášení Zhotoviteli (telefonické, e-mailové, popř. faxové nahlášení havárií musí být následně Zhotoviteli též písemně doručeno poštou).
6.4 V případě prodlení Zhotovitele s dohodnutým termínem odstranění reklamovaných vad a nedodělků nebo v případě pokud Zhotovitel písemně odmítne vady a nedodělky odstranit, nebo nenastoupí-li Zhotovitel k odstraňování vady či nedodělku ve lhůtě určené touto Smlouvou je Objednatel oprávněn dát tyto vady a nedodělky odstranit na své náklady a Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit náklady na takové odstranění navíc zvýšené o 25% jako smluvní pokutu do 10 dnů od písemného uplatnění takové úhrady Objednatelem u Zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze pověřený (autorizovaný) subjekt a jiným zajištěním záruční opravy by mohla být ohrožena práva plynoucí ze záruky, smí Objednatel toto právo uplatnit pouze u tohoto podniku. Případné pojistné události je Objednatel povinen řešit přímo s poškozeným a se zástupci pojišťovny, se kterou má uzavřenu Smlouvu, pokud se neprokáže, že pojistná událost byla způsobena třetí osobou.
6.5 Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána důvodnou, uhradí Zhotovitel Objednateli náklady na jeho vyhotovení do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování.
6.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval vady nebo nedodělky neoprávněně, tzn., že jím uplatněná vada či nedodělek nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ně nevztahuje záruka podle této Smlouvy, případně, že vada byla způsobena nevhodným užíváním díla apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jemu vzniklé účelně vynaložené náklady, spojené s odstraněním neoprávněně uplatněné vady.
6.7 Skryté vady je možné namítat až do pěti let po převzetí Zakázky. Obdobně to platí o skrytých vadách projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
Odpovědnost za škodu, zajištění plnění závazků a smluvní pokuty
7.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této Smlouvy, včetně nemajetkové újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu (např. ztráta trhu, výnosů, přerušení provozu atd.), ušlý zisk a poškození dobrého jména Objednatele, pokud vzniklo v přímé souvislosti s nesplněním povinnosti stanovené Zhotoviteli v této Smlouvě. Zhotovitel je zároveň povinen uhradit náklady, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vymáháním neuhrazených nebo nesplněných závazků Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou vadou výrobku podle § 2940 Občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za veškeré škody, které způsobí na majetku Objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a veřejnoprávními povoleními a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména Objednatele.
7.2 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel neoprávněně účtoval Objednateli větší rozsah prací či činností, než byl Zhotovitelem při provádění Zakázky skutečně proveden, nebo že Zhotovitel neoprávněně účtoval Objednateli vyšší ceny než jednotkové ceny stanovené na základě této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny Zakázky.
7.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu k jeho výzvě na základě jím vystavené řádné faktury podle odst. 7.9 níže. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně jiných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli zápočtem s pohledávkami Objednatele vůči Zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě Smluvní strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen „Oznámení“), které zašle Objednatel Zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem započtení mohou být veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této Smlouvy, včetně pohledávek nejistých a/nebo neurčitých podle § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku. Veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této Smlouvy díky své povaze splňují kritéria § 1987 Občanského zákoníku a Objednatel je oprávněn činit projevy směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z adresáře elektronické pošty Objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat Zhotoviteli Oznámení na elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Nedojde-li k započtení takové smluvní pokuty podle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve lhůtě 21 dnů po doručení výzvy Objednatele k zaplacení.
7.4 Splatnost smluvních pokut uvedených shora v této Smlouvě pro případ prodlení na straně Zhotovitele nenastane, pokud nesplnění příslušné smluvní povinnosti Zhotovitele bude způsobeno Objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nezávisle na vůli Zhotovitele, tedy vlivem překážky, kterou nemůže Zhotovitel předvídat, odvrátit nebo překonat.
7.5 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany s úhradou peněžitého závazku podle této Smlouvy se povinná Smluvní strana zavazuje zaplatit oprávněné Smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
7.6 Smluvní pokuty budou mezi Smluvními stranami účtovány na základě řádného daňového dokladu se splatností 15 dnů. Příslušný daňový doklad vystaví oprávněná Smluvní strana vždy po uplynutí 30 dnů trvání prodlení, v případě, že Smluvní strana povinná ukončí prodlení s plněním svých povinností před uplynutím 30 denní lhůty, bude příslušný daňový doklad vystaven oprávněnou Smluvní stranou bezodkladně poté.
7.7 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 Občanského zákoníku.
[bookmark: bookmark11]Trvání Smlouvy 
8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 8 let ode dne její účinnosti. Ukončení této Smlouvy však nemá žádný vliv na plnění již zahájených Zakázek. 
8.2 Tuto Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Smluvních stran. Smlouvu lze ukončit rovněž za následujících podmínek:
8.2.1 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit odstoupením, nastane-li některá z následujících skutečností:
a) se Zhotovitelem nebo osobou jej ovládající bylo zahájeno jakékoliv řízení, jehož předmětem bude řešení úpadku nebo hrozícího úpadku Zhotovitele, 
b) Zhotovitel nebo osoba jej ovládající se nachází v úpadku/nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele;
c) Zhotovitel nebo osoba ovládající Zhotovitele vstoupí do likvidace;
d) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele opakovaně či po delší dobu nedodržuje nebo porušuje ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo této Smlouvy, zejména:
i) v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitelem, zejména zjistí-li Objednatel v průběhu prací, že dochází k podstatnému prodlení se zahájením nebo prováděním prací na Zakázce, anebo v případě, že Objednatel zjistí, že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků; v tomto případě stanoví Zhotoviteli Objednatel přiměřenou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy,
ii) zjistí-li Objednatel při kontrole provádění Zakázky, že Zhotovitel neprovádí Zakázku v souladu s projektovou dokumentací, s touto Smlouvou a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení Zakázky závazné, a Zhotovitel, přestože byl Objednatelem vyzván k provádění Zakázky řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním Zakázky, tak v Objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil,
iii) v případě, že poskytnuté služby nebo materiál, které již v průběhu provádění Zakázky vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi nebo materiály; vznikne-li tímto nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu, a pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od Smlouvy,
iv) [bookmark: _GoBack]jestliže Zhotovitel bez předchozího souhlasu Objednatele pověří prováděním Zakázky nebo její části jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce Zhotovitele nebo který byl určen Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním Zakázky třetí osobě,
v) jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci Objednatele nebo třetí osobně úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo prováděním Zakázky,
vi) v případě, že Zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože Objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy, je Objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy.
8.2.2 Od této Smlouvy lze dále odstoupit vedle případů stanovených touto Smlouvou také v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to zejména Občanským zákoníkem. Ve všech případech nastává účinnost odstoupení 3 (tři) měsíce počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém dojde k doručení písemného úkonu odstoupení druhé Smluvní straně. Účinnost odstoupení nastane nejpozději uplynutím doby trvání této Smlouvy. Smluvní strany tímto sjednávají, že v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít Smluvní strany povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od  této Smlouvy.
8.2.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení Zakázky, které Objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od této Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
8.2.4 Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy je povinna odstoupení od Smlouvy oznámit druhé Smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s doručenkou. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
8.2.5 Okamžikem oznámení o odstoupení Smlouvy zanikají všechna práva a povinností Smluvních stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
8.2.6 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje: 
· okamžitě ukončit veškeré práce na provádění nedokončené Zakázky s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
· do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od Smlouvy nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět Objednateli pracoviště, na kterém je prováděna nedokončená Zakázka,
· do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od Smlouvy nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na nedokončené Zakázce skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly Objednatelem převzaty a předat Objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,
· v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na nedokončené Zakázce vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a Objednatelem převzatých prací,
· vrátit Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,
· předat Objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedené Zakázce nebo její části,
· předat Objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly Objednatelem uhrazeny
· bez zbytečného odkladu nahradit Objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že Objednatel odstoupil od Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele,
· vyklidit z provozoven Objednatele, na kterých na základě této Smlouvy mohl Zhotovitel skladovat servisní a jiný materiál určený k průběžnému odstraňování vzniklých závad, a předat je Objednateli v bezzávadném a čistém stavu.
8.2.7 V případě odstoupení od Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli část ceny za příslušnou nedokončenou Zakázku, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na Zakázce provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od Smlouvy nabylo účinnosti. Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny o částku odpovídající výši škody, která Objednateli vznikla v důsledku odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. Objednatel není povinen od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedenou Zakázku nebo její část.
8.2.8 Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy před dokončením konkrétní Zakázky, je Objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části Zakázky prostřednictvím jiného Zhotovitele.
Vyšší moc
9.1 Objednatel ani Zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo způsobeno vlivem vyšší moci.
9.2 Pod pojmem vyšší moc se pro účely této Smlouvy rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytnou po uzavření této Smlouvy a které jsou mimo možnosti zvládnutí Smluvními stranami nebo proti kterým nemohou Smluvní strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou válka, hrozba války, mobilizace, převraty a přírodní katastrofy v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění závazků některé ze Smluvních stran této Smlouvy.
9.3 Smluvní strana, na kterou bude aplikován případ vyšší moci, je povinna učinit maximální opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků takových událostí a k tomu musí předložit podrobný plán opatření druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat tak, aby zpoždění nebo jiné následky byly minimalizovány.
9.4 Smluvní strana, která vůči druhé Smluvní straně uplatňuje vliv vyšší moci, je povinna bez prodlení písemně informovat druhou Smluvní stranu o takové události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být druhé Smluvní straně sdělen okamžik ukončení takové události. Smluvní strana odvolávající se na působení vyšší moci je povinna druhé Smluvní straně podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení této Smlouvy.
9.5 Pozdní nebo vadné plnění Zhotovitele nebude považováno za působení vyšší moci, pokud na ni nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v odst. 9.2. této Smlouvy.
[bookmark: bookmark12]Ostatní a závěrečná ujednání
10.1 Žádná ze Smluvních stran této Smlouvy neprozradí žádné osobě ani úmyslně nepoužije nebo nevyužije pro jakýkoli účel žádné informace, jež získá nebo již získala při realizaci této Smlouvy o druhé Smluvní straně, pokud by tímto dané Smluvní straně měla nebo mohla vzniknout jakákoli újma na majetku nebo dobrém jméně. Zhotovitel je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost také o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo Objednateli, popřípadě třetí osobě s tímto jednající ve shodě, nebo jejich zaměstnancům, přivodit újmu.
10.2 Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem této Smlouvy, že ke dni její účinnosti je pojištěn ohledně jednotlivých druhů pojištění a zavazuje se udržovat tato pojištění v rozsahu přiměřeném plnění podle této Smlouvy po celou dobu jejího trvání.
10.3 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto Smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
10.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré neshody nebo spory, které mezi nimi vyplynou z této Smlouvy, budou řešeny vzájemným jednáním smluvních stran se snahou o dosažení dohody o sporných otázkách.
10.5 Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu smluvních stran způsobem určeným shora v odst. 10.5 této Smlouvy, budou veškeré spory smluvních stran plynoucí z této Smlouvy řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany se zavazují pokračovat v plnění předmětu této Smlouvy, bude-li to rozumně možné i během jakýchkoliv neshod nebo soudního jednání vyvolaného mezi nimi podle ustanovení tohoto odstavce.
10.6 Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.7 Veškerá vůle Smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této Smlouvy je také v této Smlouvě obsažena a Smluvní strany prohlašují, že ustanovení této Smlouvy jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá. Tato Smlouva může být měněna výlučně písemnými a číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami.
10.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy.
Příloha A:	Položkový rozpočet
Příloha B:	Vzorová dílčí smlouva o dílo 
Příloha C:	Protokoly o vzájemném předání objektových rizik PVK a
	Zhotovitele
Příloha D:	Vzor protokolu – Souhlas se vstupem do stokové sítě (zahájení)
Příloha E:	Vzor protokolu – Předání a převzetí Zakázky (ukončení)
Příloha F:	Seznam poddodavatelů 
	
10.9 Tato Smlouva je sepsána ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
10.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
10.11 Oprávnění zástupci Smluvních stran prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že její obsah schvalují, že byla uzavřena po vzájemné projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze Smluvních stran a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne ………………………


Objednatel	Zhotovitel
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.






…………………………………………..….	…………………………………………..….
Ing. Petr Mrkos	Zhotovitel
místopředseda představenstva






…………………………………………..….	
Ing. Miluše Poláková
člen představenstva
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