SMLOUVA č…..

uzavřená dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník)

Zhotovitel:	 [doplní zhotovitel]

Obchodní společnost:

Jednající:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

č. účtu:

tel. / fax:

Kontaktní osoba:

E-mail:

a

Objednatel:

Technické služby Havlíčkův Brod

zastoupené:		PhDr. Mgr. Václavem Lacinou LL.M. - ředitelem

sídlo: 			Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod

IČO: 			70188041

DIČ:			CZ70188041

Bankovní spojení:	KB Havlíčkův Brod

č.účtu:			1426521/0100

tel.:			569 429818,

kontaktní osoba:	Lubomír Hepner, vedoucí MHD, MTZ, DT , tel 724 069208

E-mail:			lhepner@tshb.cz

v ostatních provozních věcech v rámci příslušného zmocnění zaměstnanci smluvních stran.

níže uvedeného roku, měsíce a dne uzavřeli smlouvu v tomto znění:

- Předmět smlouvy:

  - Zhotovitel se objednateli zavazuje provést nátěr a drobné opravy konstrukcí nástupištních přístřešků dopravního terminálu v Havlíčkově Brodě (dílo). Předmětem smlouvy je zejména:

    - provedení opravy míst s počínající korozí kovové konstrukce (včetně provedení jejich případného základního nátěru)

    - provedení kompletního nátěru kovových konstrukcí. Výsledná tloušťka nové vrstvy protikorozního nátěru bude minimálně 100 mikrónů a bude odpovídat životnosti 10-15 let

    - dřevěné obložení konstrukcí, bude demontováno, vyskládáno na palety, spojovací materiál bude uložen do bedny a vše bude dopraveno na adresu zadavatele zakázky nebo na jinou adresu po předchozí dohodě se zadavatelem zakázky.

    - opravu upevnění prosklených tabulí, pokud byly kvůli nátěru před tím demontovány.

    - barevný odstín vrchního použitého nátěru a laku bude RAL 9007 (viz. vzorník v příloze)

    - povrchy budou opraveny v souladu s normou ČSN EN ISO 12944

- Podmínky plnění:

  - Dílo bude provedeno v souladu doporučeními uvedenými v dokumentu stavebně technický průzkum č. 2019-KSS009 zpracovaný společností Projekt OKV s.r.o. Havlíčkův Brod z února 2019.

  - Dodavatel posoudí, zda může být nový nátěr prováděn na stávající nátěr bez jeho předchozího odstranění a nebo v některých místech, musí dojít k odstranění stávajícího nátěru tak, aby bylo dosaženo jeho požadované životnosti.

  - Dodavatel bude nátěrové hmoty nanášet dle přiložených údajových listů (technických listů) nátěrových hmot typu Hempadur 15570, tam kde bude třeba opravit i základní nátěr a Hempathame Fast Dry 55750 jako vrchní nátěr odstínu RAL 9007, které je povinen použít na kovové konstrukce a ze kterých budou zřejmé podmínky jejich aplikace. Aplikaci nátěrů je možné provádět jen za předepsaných meteorologických podmínek.

  - Dodavatel objednavateli sdělí alespoň 3 pracovní dny předem termíny provádění nátěru jednotlivých přístřešků.

  - Dodavatel zajistí, aby na nástupiště, kde provádí dílo, byla učiněna dostatečná bezpečnostní opatření, která upozorní třetí osoby, že zde hrozí zranění či minimálně znečištění či zničení oděvu a zajistí oddělení natíraného prostoru vhodným způsobem od prostoru, kde budou třetí osoby nastupovat do autobusů – nátěr jednotlivých stanovišť bude prováděn za plného provozu

  - Dodavatel označí místa s čerstvě provedeným nátěrem, případně tato místa po dobu zasychání nátěru ohradí, tak aby nedošlo k zašpinění se třetích osob barvou.

  - Dodavatel provede opatření k zabránění potřísnění ploch, které nemají být natírány (prosklené tabule, dřevěné obložení musí být před provedením nátěrů demontováno, elektrické osvětlení, dlažba), barvou.

  - Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu ze strany objednatele. Předávací protokol se bude vztahovat k jednotlivým přístřeškům, které musí být před předáním kompletně dokončeny. Objednatel při předání provede prostřednictvím specializované firmy měření výsledné tloušťky nátěru na předem vytipovaných místech, které dodavateli nebudou známy. Bez dosažení výsledné tloušťky nátěru nebude dílo převzato. Podmínkou podpisu předávacího protokolu je, že nanesená tloušťka barvy bude dostatečná k tomu, aby nebylo nutno opakovat nátěr dříve než za 10 až 15 let od předání a současně barvou nebudou potřísněny plochy, které neměly být natřeny.

  - Nátěr bude prováděn postupně po jednotlivých nástupištích, která musí být vždy kompletně dokončena, než bude započato s nátěrem nástupiště dalšího tak, aby provádění díla představovalo minimální zásah do chodu dopravního terminálu.

  - Bude-li nutné za účelem provedení díla dočasně demontovat některé prvky přístřešků, zajišťuje to na své náklady zhotovitel, stejně jako zpětnou montáž po dokončení nátěru.

- Místo provádění díla:

  - Místem plnění podle této smlouvy je umístění autobusového terminálu v ulicích Nádražní a 5. května v Havlíčkově Brodě

- Termín provádění díla:

  - Provádění díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Nebude-li zahájeno ani do jednoho měsíce od uzavření smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Dílo bude dokončeno do 30. 9. 2024.

  - Konstrukce autobusového terminálu je rozdělena na několik přístřešků (viz čl. cena díla). Samotné provádění nátěru jednotlivých přístřešků nesmí trvat déle než 14 dnů od jeho zahájení.

- Cena dodávek a platební podmínky:

Cena

  - Cena díla je dohodnuta takto:

Cena části Přístřešek u kolejí bez DPH	……………….,- Kč

Cena části Přístřešek u výpravní budovy bez DPH	……………….,- Kč

Cena části Přístřešek před poštou bez DPH	……………….,- Kč

Cena části Přístřešek nástupišť 1-9 bez DPH	……………….,- Kč

Cena části Přístřešek nástupišť 10-13 bez DPH	……………….,- Kč

Cena části Přístřešek nástupišť 15-17 bez DPH	……………….,- Kč

Cena celkem bez DPH	……………….,- Kč

Samostatně DPH	……………….,- Kč

Cena celkem včetně DPH	……………….,- Kč

  - Cena obsahuje veškeré náklady na splnění dodávky včetně nákladů na nátěrové hmoty typu Hempadur 15570 v šedém odstínu 11320  , tam kde bude třeba opravit i základní nátěr a Hempathame Fast Dry 55750 odstínu RAL 9007  jako vrchní nátěr, dále cenu na demontáž a zpětnou montáž všeho co nemá být natřeno a dopravu dřevěného obložení.

Platební podmínky

  - Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat až po převzetí kompletního nátěru díla, na které byla uzavřena smlouva. Pokud se objednavatel rozhodne objednat nátěr jen několika vybraných přístřešků a zbytek odložit na další období, pak bude dodavatel fakturovat po částech, a to za jednotlivé přístřešky.

  - Platba bude provedena bezhotovostním platebním převodem mezi bankou objednatele a zhotovitele na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem nejdříve v den převzetí dodávky.

  - Splatnost daňových dokladů se sjednává ve lhůtě 21 dnů od data jejich doručení.

  - Fakturu, která nebude obsahovat veškeré sjednané a zákonné náležitosti a přílohy, nebo kterou bude účtována vyšší, než sjednaná cena, je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit. V takovém případě nastane splatnost ceny až dnem, který je jako den splatnosti vyznačen v dodatečně doručené řádné faktuře.

- Smluvní pokuty:

  - Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním díla dle této kupní smlouvy, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 25% z ceny (bez DPH). Smluvní pokuta se počítá jen z ceny vztahující se k nedokončeným přístřeškům

  - Pro případ prodlení objednatele s úhradou kupní ceny, je objednatel povinen na vyzvání uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

  - Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování.

- Záruka:

  - Sjednává se záruka za jakost díla v délce 5 let.

- Závěrečná ujednání:

  - Platnost smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

  - Strany této smlouvy berou na vědomí, že Technické služby Havlíčkův Brod jsou příspěvkovou organizací města Havlíčkův Brod, které je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Technické služby Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů jsou tak oprávněny zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm.b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy), a písm. c) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a pro postup dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Bližší informace o zpracování osobních údajů a o právech z toho vyplývajících jsou dostupné na webových stránkách www.tshb.cz.

  - Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vyhlášeného objednatelem dle předmětu této smlouvy. Poptávka objednatele a nabídka zhotovitele podaná k této poptávce a všechna její doplnění jsou pro smluvní strany závazné po celou dobu trvání smlouvy.

  - Smlouva je sepsaná ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk.

  - Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky. Na závazkový vztah smluvních stran se aplikuje Občanský zákoník.

  - Pro případ vzniku sporu mezi smluvními stranami, je místně příslušný soud, který je obecným soudem objednatele v okamžiku podpisu této smlouvy.

  - Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní, a že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinili v rozsahu svých oprávnění svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V . . . . . . . . . . . .  dne: . . . . . . . . .		V Havlíčkově Brodě  dne: . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zhotovitel						      objednatel

Technické služby Havlíčkův Brod

PhDr. Mgr. Václav Lacina LL.M.

ředitel TS Havlíčkův Brod