# Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídek

# Smlouva o dílo

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Technické mapy města Klatov“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen smlouva)

# Dodavatel vyplní do Návrhu smlouvy žlutě označené chybějící údaje!

Číslo smlouvy objednatele: …………..

Ćíslo smlouvy zhotovitele: …………..

# OBSAH:

# 1. Smluvní strany 											3

# 2. Předmět plnění											4

# 3. Doba plnění												4

# 4. Cena díla												5

# 5. Smluvní pokuty											6

# 6. Odpovědnost smluvních stran									7

# 7. Součinnost smluvních stran, způsob komunikace a předávání a počet výtisků dokumentace  	7

# 8. Změny díla												8

# 9. Odstoupení od smlouvy										8

# 10.  Závěrečná ustanovení										8

# 11. Doložka obecního zřízení										9

# Přílohy

1.

Smluvní strany

Objednatel		 : město Klatovy

Sídlo			 : náměstí Míru čp. 62/1, 339 01 Klatovy

IČO	          		 : 00255661

DIČ			 : CZ00255661

Bankovní spojení    	 : Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo

0821048319/0800,

Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100

Zastoupen		 : ve věcech smluvních:   Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: Pavla Klemsová, pracovnice odboru rozvoje města

tel.: 376 347 261, e–mail: pklemsova@mukt.cz

Josef Kinský, pracovník odboru vnitřních věcí

tel.: 376 347 286, e–mail: jkinsky@mukt.cz

Václav Kabelka, správce veřejného osvětlení

tel. 602 166 346, e–mail: kabelka@tsklatovy.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel             	:

Sídlo			:

IČO			:

DIČ			:

Bankovní spojení	:

Číslo účtu		:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u ……………………….., odd….., vložka …….

Zastoupen		: ve věcech smluvních:

tel:…………….., e–mail: ………………………

ve věcech technických:

tel:…………….., e–mail: ………………………

Plátce DPH:  ANO – NE

(dále jen „zhotovitel“)

2.

Předmět plnění

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne …………..  a rozhodnutí zadavatele ze dne ……………………..

2.1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je vytýčení stávajících podzemních sítí veřejného osvětlení a datové sítě města a jejich následné geodetické zaměření v níže uvedeném rozsahu plnění.

Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.

2.2. Soupis základních činností:

a) vytýčení podzemního vedení veřejného osvětlení

b) zatažení signálního drátu do chráničky datové sítě, případně využití jiné technologie, která zajistí požadovanou přesnost vytýčení, a následné vytýčení trasy datové sítě města

c) geodetické zaměření (polohové i výškové) vytýčených bodů,

a to včetně vyhotovení dokumentace dle bodu 7.3. smlouvy.

2.3. Formální náležitosti plnění:

a) Zhotovitel bude činnosti uvedené v článku 2 této smlouvy vykonávat osobně, případně s poddodavateli, uvedenými v příloze č.1 této smlouvy.

b) Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 5.3. smlouvy.

Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

c) Zhotovitel se zavazuje uchovávat v tajnosti veškeré informace a skutečnosti týkající se objednatele a jeho oprávněných zájmů, získané v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po skončení její platnosti.

d) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

3.

Doba plnění

3.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a končí předáním díla.

3.2

3.2.1. zahájení plnění: do 2 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2.2. dílo bude následně zhotovováno postupně, zhotovitel předloží objednateli vždy dílčí zpracované plnění a délku zaměřených sítí

v těchto termínech:

- 31.12.2018

- 31.03.2019

- 30.06.2019

- do 11 měsíců od zahájení plnění

3.2.3. ukončení plnění: do 11 měsíců od zahájení plnění, včetně předání veškeré dokumentace.

4.

Cena díla

4.1.

Cena za zhotovení díla je dána nabídkovou cenou zhotovitele, která byla stanovena pro předpokládaný rozsah díla - vytýčení a následné zaměření cca 110 km podzemního vedení veřejného osvětlení a vytýčení a následné zaměření cca 2 km datové sítě města.  Dle tohoto předpokládaného rozsahu byla zhotovitelem stanovena cena:

| Položky nabídkové ceny | Celková cena bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Celková cena vč. DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vytýčení podzemního vedení veřejného osvětlení (cca v rozsahu 110 km) |  |  |  |
| Vytýčení podzemního vedení datové sítě (cca v rozsahu 2 km) |  |  |  |
| Geodetické zaměření (cca 110 km + 2 km) |  |  |  |
| Nabídková cena celkem |  |  |  |

V okamžiku podpisu smlouvy není znám přesný rozsah plnění, proto se smluvní strany dohodly, že celková cena uvedená v tomto bodě výše bude upravena dle skutečného rozsahu díla zaokrouhleného na 100 m. Součástí dohodnuté ceny jsou veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu smlouvy, včetně vedlejších nákladů spojených s plněním.

4.2. Platební podmínky

4.2.1.	objednatel provede platbu za sjednané výkony a služby zhotoviteli převodem na účet zhotovitele, na základě fakturace dle bodu 4.2.3. smlouvy

4.2.2. 	zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného předmětu plnění nebo jeho části vady, je oprávněn zhotoviteli platební doklad (fakturu) vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do odstranění vady; v případě, že se prokáže, že byl platební doklad (faktura) vrácen a platba pozastavena neoprávněně, bude platební doklad (faktura) neprodleně proplacen.

4.2.3.

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného termínu uvedeného v bodě 3.2.2. smlouvy zjišťovací protokol se soupisem prací, v němž uvede výčet prací skutečně a řádně provedených v daném období. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 4.2.6. této smlouvy vždy za příslušné období zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

4.2.4.

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

4.2.5.

Úhrada bude prováděna v české měně.

4.2.6.

Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,

- IČ, DIČ,

- číslo faktury,

- datum vystavení a datum splatnosti faktury,

- datum uskutečněného plnění,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,

- označení díla „Technické mapy města Klatov“,

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,

4.2.7. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací).

4.2.8.

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá 
z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od stanoveného rozsahu či kvality díla dle této smlouvy a zadávací dokumentace.

4.2.9

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

5.

Smluvní pokuty

5.1. Pokud zhotovitel odevzdá předmět plnění po konečném termínu uvedeném v článku 3.2.3, zaplatí smluvní pokutu za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,20 % z celkové ceny díla.

5.2.

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti, může zhotovitel požadovat za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

5.3

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každého takového neuvedeného poddodavatele.

5.4.

Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

6.

Odpovědnost smluvních stran

6.1. Odpovědnost zhotovitele

Zhotovitel je povinen vykonávat činnosti dle této smlouvy s odbornou péčí, dle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen řídit se právními předpisy a pokyny objednatele; od pokynů objednatele se může odchýlit výlučně jen s jeho souhlasem.

6.2. Odpovědnost objednatele

Objednatel je povinen poskytovat veškeré podklady včas a v potřebném rozsahu a množství, resp. kvalitě a udílet pokyny včas a srozumitelně. Objednatel odpovídá za správnost poskytnuté dokumentace, dokladů, podkladů, údajů, zpráv a dalších souvisejících informací, na jejichž přesnost a správnost se zhotovitel bude moci a bude mít právo spolehnout. Závazky sjednané za účelem získání těchto údajů, zpráv, dokumentace a služeb budou sjednány objednatelem a budou považovány, nebude-li určeno jinak, za přímé závazky objednatele.

7.

Součinnost smluvních stran, způsob komunikace a předávání a počet výtisků dokumentace

7.1. Úvodní ujednání:

Obě smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou účastníků  vzájemnou součinnost a informovanost.

7.2. Místo předávání dokumentace a podkladů: informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění účelu této smlouvy a závazků z ní plynoucích, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností podle této smlouvy, budou předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v sídle objednatele.

7.3. Počet zpracovávaných paré:

Zhotovitel vyhotoví předmět plnění, dle čl. 2 ve 3 kompletních tištěných verzích a v elektronické podobě na CD

- výkresy ve formátu DGN, DWG případně DXF

- technická zpráva ve formátu DOC, RTF

- seznamy souřadnic ve formátu TXT

7.4. Zápis o předání a převzetí plnění předmětu zakázky

O předání a převzetí  díla zakázky, bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán písemný protokol, obsahující specifikaci všech předávaných částí díla. Písemný protokol vyhotoví zhotovitel. Obdobný protokol bude sepsán vždy po dokončení dílčího předmětu plnění – viz termíny v bodě 3.2.2. smlouvy.

7.5. Závazná forma komunikace

Závaznou formou komunikace je písemná forma, a to prostřednictvím doručovatele na adresu sídla objednatele nebo datovou schránkou nebo e-mailem na níže uvedená kontaktní spojení:

Za objednatele:

Adresa pro doručování: město Klatovy, odbor rozvoje města, náměstí Míru čp. 62, 339 20 Klatovy,

Datová schránka: 24ebrt5.

e-mail: dpleskotova@mukt.cz, Tel.: 376 347 247, pklemsova@mukt.cz, Tel: 376 347 261

Za zhotovitele:

Adresa pro doručování:

Datová schránka:

E-mail:

Tel.:

8.

Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Klatov.

9.

Odstoupení od smlouvy

9.1. 	Obecná ustanovení

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem.

Platnost smlouvy může být kdykoliv ukončena rovněž dohodou obou smluvních stran.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku.

10.2. Případné spory obou stran se budou přednostně řešit dohodou, následně v případě nutnosti

soudní cestou. Příslušným soudem pro řešení sporů je Okresní soud v Klatovech.

10.3. Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

10.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

10.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby Objednatele a dále pro účely Informování veřejnosti o její činnosti. Zároveň Zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

10.7. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

10.8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran v závěru své vlastnoruční podpisy.

11.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne ……………, usnesení č ………….

V Klatovech dne …………                                       V ……………… dne ………………..

...................................................	    	  ......................................................

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta města

(objednatel)                                                            (zhotovitel)

# Přílohy k návrhu smlouvy, které účastník zadávacího řízení předloží k nabídce:

# Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů