Příloha č. 7 – Smlouva o dílo
SMLOUVA O DÍLO č. ………………
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
Č. smlouvy Objednatele:
Č. smlouvy Zhotovitele: 
	Objednatel:
	Město Lom

	se sídlem:
	Městský úřad Lom, nám. Republiky č. p. 13/5, 435 11 Lom

	zastoupen:
	Bc. Kateřina Schwarzová, starostka

	IČ:
	00266035

	DIČ:
	CZ00266035

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s., pobočka Litvínov

	
	č. ú.: 1041418379/0800

	Osoby oprávněné jednat:
	

	a) ve věcech smluvních:
	

	b) ve věcech technických a realizačních:

	(dále jen „Objednatel“)



a
	Zhotovitel:
	

	se sídlem:
	

	zastoupen:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	bankovní spojení:
	

	
	

	Osoby oprávněné jednat:
	

	a) ve věcech smluvních:
	

	b) ve věcech technických a realizačních:

	(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „Strany“ nebo „Smluvní strany“)

A. Preambule
  
1. Objednatel jako zadavatel zakázky s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení v katastru města Lom“ vybral Zhotovitele, aby provedl stavebně-inženýrské dílo, které se skládá z rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení a výstavby nových světelných bodů dle projektové dokumentace , která je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“) a v rozsahu dle výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“) v rámci katastru města Lom.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má zkušenosti s realizací obdobných stavebně-inženýrských prací a disponuje všemi potřebnými personálními, technickými i ekonomickými zdroji pro tyto činnosti. 


B. Úvodní ustanovení
3. Předmět smlouvy 
3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení v katastru města Lom“, spočívající v:

stavbách a úpravě a rekonstrukci veřejného osvětlení podle Projektové dokumentace v rozsahu podle Výkazu výměr  (dále jen „Dílo“).

3.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli náležitou součinnost při provádění Díla, řádně provedené Dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu Díla za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

3.3. Při realizaci Díla dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést další činnosti v této Smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené, které ovšem s prováděním díla souvisí a které jsou nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust.               § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

3.4. Vlastníkem prováděného díla je od počátku  Objednatel.


C. Provádění Díla
4. Termíny a místo realizace Díla
4.1. Zhotovite se zavazuje dokončit Dílo nejpozději do 31. 12. 2019  (dále jen „Termín dokončení“)

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy a postupovat podle harmonogramu, který se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli do 8 dnů ode dne uzavření této smlouvy (dále jen harmogram). V případě, že Zhotovitel v uvedené lhůtě a ani v dodatečné lhůtě 14 dnů harmonogram nepředloží, je Objednatel  oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

4.2. Dokončení Díla oznámí Zhotovitel Objednateli písemným oznámením, když takovéto oznámení je zároveň výzvou k předání a převzetí Díla dle odst. 8.1. této Smlouvy.

4.3. Místem realizace Díla je katastr města Lom, resp. jednotlivé trasy veřejného osvětlení.

4.4. Termín dokončení je pro Zhotovitele závazný. Objednatel se zavazuje poskytnou řádně a včas všechnu potřebnou součinnost podle této Smlouvy, zejména podle odst. 5.4. této Smlouvy.

5. Způsob provádění díla

5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy včetně příloh a bude mít vlastnosti v této Smlouvě a přílohách dohodnuté. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla právní předpisy a technické normy, které se na provádění práce vztahují.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo či jeho část prostřednictvím třetích subjektů 

5.4. Objednatel se zavazuje zajistit veškerá potřebná povolení, souhlasy a jiné náležitosti, které je nutno získat pro provedení Díla, a to včetně případného vstupu na cizí pozemky v rozsahu potřebném pro provedení Díla. V případě, že Objednatel nezajistí včas potřebná povolení, souhlasy a jiné náležitosti uvedené v tomto odstavci Smlouvy je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli poměrnou část Ceny Díla, která odpovídala doposud zrealizované části Díla a veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s realizací této Smlouvy do okamžiku odstoupení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Nárok Zhotovitele na náhradu škody vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy tímto není dotčen.

5.5. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce organizovat, provádět a technicky zabezpečovat tak, aby byl minimalizován rozsah omezení práv třetích osob.

5.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od zjištění předmětné skutečnosti, na vadnou povahu podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče, a případně Objednateli předložit návrh řešení.

5.7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost. 

5.8. Během provádění díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele nejméně 1 pracovní den předem ke kontrole těch částí díla, které mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými.

5.9. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem


6. Stavební/montážní deník
6.1. Během provádění Díla je Zhotovitel povinen vést stavební / montážní deník (dále jen „deník“) v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i v případě, kdy právní předpisy vedení stavebního deníku nevyžadují. Zhotovitel je povinen do deníku zapisovat veškeré údaje, které jsou důležité pro řádné provádění Díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování odpovídá Zhotovitel.
 
6.2. Za Objednatele a Zhotovitele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby oprávněné jednat za Smluvní strany v záležitostech této Smlouvy. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. 

6.3. Deník také bude obsahovat záznamy o průběhu prací, údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, odchylky od dokumentace vymezující předmět díla, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním Díla nebo na Díle a překážkách týkajících se provádění Díla. 

6.4. Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží Objednatel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí. Jakýkoliv zápis ve stavebním deníku však nemá za následek změnu ceny Díla nebo změnu samotného předmětu Díla.


7. Staveniště
7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště, staveniště vyklidit a takto určené a vyklizené staveniště předat zhotoviteli. Vymezení a ohrazení je povinen zabezpečit Zhotovitel. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem.

7.2. Zhotovitel vyklidí (veškerá) staveniště do předání a převzetí díla do 10. dnů ode dne předání a převzetí Díla.


8. Předání a převzetí Díla
8.1. Dokončené Dílo bude protokolárně předáno Objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení Zhotovitele dle odst. 4.2. této Smlouvy Objednateli, a to v místě a čase dle dohody Smluvních stran. Pokud k takovéto dohodě Smluvních stan nedojde, bude Dílo předáno třetí den po doručení oznámení Zhotovitele dle odst. 4.2. této Smlouvy Objednateli, a to v místě sídla Objednatele. Obě Smluvní strany jsou povinny se na dohodnuté, resp. Výše stanovené místo předání a převzetí Díla dostavit.

8.2. Předávací protokol bude vyhotoven ihned po skončení přejímacího řízení a bude obsahovat alespoň následující údaje:
8.2.1.  identifikace a specifikace Díla;
8.2.2.  zhodnocení Díla;
8.2.3.  zhodnocení funkčnosti Díla a jeho schopnosti sloužit sjednanému účelu;
8.2.4.  seznam případných vad (včetně vad spočívajících v nedodělcích) a termín jejich odstranění;
8.2.5.  jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem Zhotovitele/Objednatele či oprávněných zástupců Zhotovitele/Objednatele při předávání/přebírání díla;
8.2.6.  datum předání a převzetí Díla, podpisy předávajících a přebírajících osob.

8.3. Dílo bude považováno za dokončené, pokud bude za účasti obou Smluvních stran ověřena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

8.4. Dílo je předáno a převzato okamžikem podepsání předávacího protokolu oběma Smluvními stranami. Tímto okamžikem přechází na Objednatele nebezpečí škody na věci.

8.5. Objednatel se zavazuje Dílo převzít, pokud Dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání k určenému nebo jinak obvyklému účelu.

8.6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít i v případě, že toto vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla k určenému nebo jinak obvyklému účelu. V takovém případě budou v Předávacím protokolu tyto drobné vady a nedodělky výslovně uvedeny, a to včetně sjednaného termínu jejich odstranění. 

8.7. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě Strany zápis, v němž uvedou svá odůvodněná stanoviska, a případně dohodnou náhradní termín předání, pokud to přichází v úvahu.  
8.8. V případě, že jedna smluvní strana odmítne podepsat předávací protokol k Dílu provedenému jinak řádně v souladu s touto Smlouvou nebo k Dílu provedenému s vadami, se kterými je objednatel dílo ochoten převzít, poskytne jí druhá strana dodatečnou lhůtu k podpisu předávacího protokolu v délce nejméně 7 dnů. Pokud druhá smluvní strana v této lhůtě předávací protokol nepodepíše nebo písemně nesdělí vážné důvody, které jí v podpisu předávacího protokolu brání, má se Dílo za předané a převzaté okamžikem uplynutí dodatečné lhůty i bez podpisu předávacího protokolu. 



9. Cena a platební podmínky Díla
9.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za Dílo ve výši ……………Kč (slovy:…………………..korun českých) bez DPH (dále společně jen „Cena Díla“). Jedná se o Cenu díla pevnou a maximální. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2622 občanského zákoníku. 

9.2. Změna ceny Díla je možná na základě dohody Stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změně díla), o změně díla (kvalitativní změně díla), a na základě dohody Stran o provedení prací nad rámec předmětu Díla podle této Smlouvy (dohoda o vícepracích). Uvedené dohody musí být uzavřeny vždy písemně ve formě dodatku k této Smlouvě. Dohoda musí vždy obsahovat určení změny rozsahu Díla, změnu Díla nebo vymezení víceprací a ujednání o ceně. Ujednání o změně Ceny díla, která nebudou mít výše uvedené náležitosti, budou vůči Objednateli neúčinná a nezakládají nárok na zaplacení případně zvýšení Ceny díla nebo na vydání bezdůvodného obohacení.

Objednatel je bez ohledu na znění čl. 9.2. této Smlouvy oprávněn jednostranně snížit požadavky na rozsah Díla (tj. částečně od této smlouvy odstoupit), a to zejména v  případě prodlení Zhotovitele s prováděním Díla a v případě provádění Díla v rozporu s touto smlouvou. Cena díla bude snížena na základě předložené cenové specifikace v jednotkových cenách použitých v položkovém rozpočtu, případně způsobem stanoveným pro snížení Ceny díla dohodou v ust. § 2614 občanského zákoníku.

9.3. Cena díla zahrnuje cenu za kompletní dodávku Díla včetně veškerých nákladů Zhotovitele, které bude nutné vynaložit ke splnění povinností podle této smlouvy. Ustanovení § 2612 občanského zákoníku se nepoužije.

9.4. Uhrazení Ceny díla dle této Smlouvy je uskutečněné v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH Daň je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 15 let (180 měsíců) se započetím první splátky v měsíci následujícím po dokončení, předání a převzetí (provedení) Díla podle článku 8. této Smlouvy.

9.6. Po dokončení a předání a převzetí Díla podle článku 8. této Smlouvy bude vystavena faktura – daňový doklad na Cenu díla. Faktura bude vystavena do 15 dnů po dokončení, a předání a převzetí Díla; datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum předání a převzetí uvedené v Předávacím protokolu nebo datum předání a převzetí Díla dle odst. 8.9. této Smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, včetně uvedení čísla této Smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů nebo obsahuje-li chybné údaje, je Objednatel oprávněn takový doklad vrátit Zhotoviteli.. Nedílnou součástí faktury vystavené po provedení díla je protokol o předání a převzetí díla potvrzený Objednatelem.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit fakturu na Cenu Díla v pravidelných 180ti měsíčních splátkách splatných vždy k …..dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém se platí, a to na základě splátkového kalendáře, který bude přílohou faktury, se započetím první splátky v měsíci následujícím po dokončení, předání a převzetí (provedení) Díla podle článku 8. této Smlouvy. Výše jednotlivé měsíční splátky činí ………………….Kč (slovy:   korun českých) bez DPH, výše poslední splátky splatné dne ……činí …..Kč.

9.8. Všechny platby dle této Smlouvy se Objednatel zavazuje provádět bezhotovostně – bankovním převodem – ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 
Platby se považují za zaplacené okamžikem jejich odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.




10. Odpovědnost za vady Díla
10.1. Zhotovitel zaručuje, že Dílo má a po sjednanou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami, dále vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami účinnými v době dokončení Díla, jinak vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále zaručuje, že Dílo je bez právních vad a je způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, jinak k obvyklému účelu.

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla. Záruční doba Díla činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí Díla. Záruční doba na svítidla dodaná v rámci Díla činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla. Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne notifikace vady do okamžiku odstranění vady.

10.3. Vady díla, na které se vztahuje záruka lze oznámit písemně kdykoliv až do konce záruční doby. Ostatní vady lze uplatnit písemně ve lhůtách vyplývajících z občanského zákoníku. Písemná forma reklamace je zachována i v případě, že vady jsou oznámeny e-mailem.

10.4. Objednatel je oprávněn podle své volby vůči Zhotoviteli uplatnit současně s oznámením vad, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení vad, tyto nároky z vad díla, na které se vztahuje záruka:

10.4.1. Požadovat odstranění vady Díla (opravou, či dodáním náhradní částí Díla) na náklady Zhotovitele ve lhůt bez zbytečného po uplatnění práva na odstranění vady. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn vady odstranit sám popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

10.4.2. Požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla. Vznikem nároku na slevu z ceny Díla nezanikají Objednateli jiná práva, zejména práva z odpovědnosti za škodu, a to ani právo požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku vlastnosti Díla, na něž se sleva vztahuje či práva na zaplacení příslušných smluvních pokut.

10.4.3. V případě, že Dílo v záruční době vykazuje vady neopravitelné, které znemožňují užívání Díla v souladu s účelem smlouvy nebo v souladu s obvyklým účelem, je Objednatel oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy. Za neopravitelnou vadu ve smyslu tohoto ujednání je považována i vada vyskytnuvší se opakovaně nebo vada, kterou zhotovitel neodstraní ve lhůtách uvedených výše.

10.5. V případě, že se ukáže, že oznámená vada není odstranitelná opravou nebo, že je zcela neodstranitelná, je Objednatel oprávněn změnit volbu mezi jednotlivými výše specifikovanými nároky i bez souhlasu Zhotovitele.

10.6. Zhotovitel se v případě oznámení vady Díla Objednatelem zavazuje: 

10.6.1. potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí oznámení vady Díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od jejího nahlášení,

10.6.2. vadu odstranit ve lhůtách specifikovaných v čl. 10.4.1. této Smlouvy, nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny Díla do 5 pracovních dnů od jejího uplatnění, podle toho, který z nároků si Objednatel v souladu s čl. 10.4. této Smlouvy zvolil. 
10.7. Ust. § 2103,  ust. § 2106, ust. § 2107, ust. § 2110, ust. § 2112 a ust. § 2618 občanského zákoníku se v případě záručních vad nepoužijí.

10.8. Nároky Objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady, na které se nevztahuje záruka (množstevní vady, právní vady), se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.9.  Objednatel není až do doby řádného odstranění řádně oznámených vad povinen zaplatit dosud nesplacenou část ceny Díla.

10.10. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si Objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru vykonávaného osobou, kterou si zvolil Objednatel, pokud na tyto vady a selhání bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však před předáním a převzetím díla, Objednatele neupozornil.  Ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije.    

11. Další práva a povinnosti Zhotovitele
11.1. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu na částku 10.000.000.- Kč, jíž kopii je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje být pojištěn ve výše uvedeném rozsahu až do okamžiku uplynutí šesti měsíců po konci záruční doby. 


12. Sankční ujednání
12.1. V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splátky ceny Díla o více než 20 dní, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, a to až do výše 10% sjednané ceny díla.

12.2. V případě prodlení Zhotovitele se započetím provádění Díla, s prováděním díla podle harmonogramu a s dokončením Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% ze sjednané Ceny Díla za každý započatý den prodlení.

12.3. Při prodlení s odstraněním vad ve lhůtách uvedených dle této Smlouvy a/nebo ve lhůtách, jež byly dohodnuty v předávacím protokolu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 ,- Kč za každou vadu za každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.

12.4. V případě, že Objednatel nezaplatí minimálně tři splátky Ceny Díla, má Zhotovitel právo na zaplacení celé zbývající částky odpovídající doposud nezaplacené Ceně Díla (tzv. ztráta výhody splátek podle § 1931 občanského zákoníku). V takovém případě platí, že tato zbývající část Ceny Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli ve lhůtě jednoho roku od výzvy Zhotovitele. Nárok Zhotovitele na náhradu škody vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy tímto není dotčen.


12.5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů, za které odpovídá zhotovitel, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

12.6. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy nebo odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na uplatnění náhrady škody.

13. Odstoupení od Smlouvy


13.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v této Smlouvě a dále pak v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považují zejména tyto případy: 

13.1.1. Zhotovitel opakovaně provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s technickými předpisy, touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele způsobem, který ohrožuje budoucí užívání Díla k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, 

13.1.2. Zhotovitel je v prodlení delším než 30 dnů se započetím provádění Díla nebo s prováděním díla podle harmonogramu nebo s dokončením  Díla, 

13.1.3. Zhotovitel nezajistí pojištění své odpovědnosti za škodu v rozsahu sjednaném v této Smlouvě nebo toto pojištění pozbyde účinnosti,

13.1.4. přes písemné upozornění Objednatele Zhotovitel opakovaně poruší jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy.

13.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem, za které se považuje prodlení se zaplacením jakékoliv části ceny díla o více než 20 dní. 

13.3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že se jakákoliv Smluvní strana ocitne v úpadku nebo vstoupí do likvidace.

13.4. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy, mají obě Smluvní strany výlučně následující práva a povinnosti:

· Zhotovitel zastaví veškeré práce na Díle, vyjma prací, k nimž dal Objednatel pokyn, nebo které jsou nezbytně nutné v zájmu ochrany majetku Objednatele nebo bezpečnosti Díla,
· Zhotovitel předá a Objednatel převezme dílo, resp. jeho část, která je pro něj dle jeho uvážení použitelná;
· v případě odstoupení je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli obvyklou cenu převzatého Díla nebo jeho části, a to v pravidelných splátkách ve výši a v době splatnosti, které byly Smluvními stranami dohodnuty pro splácení Ceny Díla;
· náklady spojené s odstoupením od Smlouvy jdou k tíži té strany, která porušila smluvní povinnost, 
· po odstoupení od Smlouvy může Objednatel dokončit Dílo a/nebo pověřit jeho dokončením jakoukoli jinou osobu (osoby),
· v případě, že Objednatel odmítne Dílo nebo jeho část převzít, může podle své volby požadovat vrácení věcí, které zhotoviteli za účelem provedení Díla nebo jeho nepřevzaté části poskytl, nebo peněžitou náhradu za takto poskytnuté věci ve výši jejich obvyklé ceny.

13.5. Smluvní strany vůči sobě z titulu odstoupení od smlouvy nemají žádná práva z bezdůvodného obohacení nad rámec ujednání této Smlouvy.

13.6. Plnil-li Zhotovitel již zčásti své povinnosti dle této Smlouvy, může Objednatel zvolit, zda odstoupí jen od nesplněného zbytku plnění či od plnění jako celku. Ust. § 2004 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

13.7. Vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají jednostranným zápočtem vzájemných pohledávek.

13.8. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. 

13.9. Ustanovení § 2003 odst. 1, ust. § 2591, ust. § 2595 občanského zákoníku se nepoužijí.

14. Ostatní ujednání
14.1. Zhotovitel prohlašuje, že provedl před podpisem této Smlouvy fyzickou inventuru zařízení osvětlovací soustavy a souvisejících zařízení, a to za účasti Objednatele, a že specifikace osvětlovací soustavy uvedená v Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr odpovídá skutečnosti.
14.2. Objednatel se zavazuje:
· spolupracovat se Zhotovitelem a poskytovat mu potřebnou součinnost (např. při jednáních s vlastníky pozemků o vstupu na tyto jejich pozemky dotčené provozovanými zařízeními osvětlovací soustavy a souvisejícími zařízeními, zajištění povolení, souhlasů nebo jiných náležitostí potřebných k provádění Díla podle této Smlouvy apod.), 
· řádně (tj. v celém rozsahu) a včas (tj. ve lhůtě splatnosti) platit Zhotoviteli veškeré platby, úhrady a jiné závazky Objednatele podle této Smlouvy,
· včas poskytovat Zhotoviteli potřebné informace,
· v přiměřené lhůtě reagovat na podněty, návrhy a upozornění ze strany Zhotovitele,
· včas informovat Zhotovitele a konzultovat se Zhotovitelem projektové záměry Objednatele dotýkající se či související s osvětlovací soustavou a dalšími souvisejícími zařízeními,
· určit pracovníky Objednatele pro zajišťování plněné této Smlouvy ze strany Objednatele.


15. Zmocnění a oznamování
15.1. Veškeré sdělení, souhlasy, pokyny či informace a listiny týkající se plněné této Smlouvy budou smluvními stranami prováděny písemně a musí být doručeny na adresu sídla druhé smluvní strany (s výjimkou úkonů, které mohou být podle výslovných ustanovení této Smlouvy učiněna také e-mailem/faxem). V případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze komunikovat telefonicky s následným bezodkladným písemným doložením (dopis, popř. e-mail/fax v případech, kde to tato Smlouva připouští). Pokud se na tom v konkrétním případě smluvní strany dohodnou, lze e-mail považovat za písemnou formu v každém smluvními stranami dohodnutém konkrétním případě.
15.2. Kontakty pro hlášení závad a poruch a komunikace ve věcech technických:

· Hlášení závad a poruch:

………………………………………………………………

· Za Zhotovitele ve věcech technických:

……………………………………………………………..


16. Závěrečná ustanovení
16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

16.2. Právní poměry mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními českého práva, zejména občanského zákoníku, přičemž kolizní normy mezinárodního práva soukromého se nepoužijí.

16.3. Tuto Smlouvu je možno měnit a doplňovat jen písemnými, vzestupně číslovanými a oboustranně podepsanými dodatky. 

16.4. Adresou pro doručování písemností je adresa sídla smluvních stran uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně.
 
16.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech Smlouvy.

16.6. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Lom č. ……..ze dne……..

16.7. Obě smluvní strany považují veškeré informace o druhé smluvní straně získané na základě vzájemného právního poměru založeného touto Smlouvou a tuto Smlouvu za důvěrné, pokud nejde o informace, které je možno získat z veřejných informačních zdrojů. Tyto informace nesmí být poskytnuty třetí straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

16.8. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouva, s jejímž obsahem bezvýhradně souhlasí, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

16.9. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby případné spory ohledně plnění nebo výkladu této Smlouvy, byly urovnány smírnou cestou. Smluvní strana, která uplatňuje nárok, je povinna vyzvat písemně druhou Smluvní stranu k řešení sporu a obě Smluvní strany jsou povinny do 5 pracovních dnů o předmětu sporu jednat. Pokud nedojde ke smírnému urovnání sporu, může kterákoliv ze smluvních stran podat žalobu u místně příslušného soudu. Smluvní strany se výslovně dohodly, že místně příslušným soudem při řešení sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je soud místně příslušný podle sídla Objednatele. 

16.10. Nedílnou součástí ujednání této Smlouvy je následující příloha:
· Příloha č. 1: Projektová dokumentace
· Příloha č. 2: Výkaz výměr 

V Lomu dne: …………………………………………                                 V…………………….., dne: ………………………..

Za Objednatele:                                                                                Za Zhotovitele:


…………………………………………………………….                                ……………………………………………………………….
          Bc. Kateřina Schwarzová
            starostka města Lom
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