# Příloha 4

Harmonogram

[doplní dodavatel]

Při přípravě harmonogramu předkládaného společně s Nabídkou bude dodavatel (Konzultant) vycházet z následujících časových předpokladů průběhu realizace Díla:

| Milníky průběhu realizace poskytování Služeb |  | Časový předpoklad délky milníku |
| --- | --- | --- |
| uzavření Smlouvy |  | T |
| poskytování Služeb v Přípravné/projektové fázi |  | 4 měsíce |
| Poskytování Služeb v Realizační fázi | pro UČD Ražená část | 24 měsíců |
|  | pro UČD Část spočívající ve výstavbě ocelových konstrukcí | 3-4 měsíce |
|  | pro UČD Část spočívající ve vystrojení kolektoru | 4-6 měsíců |
|  | pro UČD Část spočívající v realizaci povrchových prací | 2-3 měsíce |
| Poskytování Služeb ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla |  | 60 měsíců |

Součástí harmonogramu bude:

- Tabulka předpokládaného Časového nasazení členů týmu Správce stavby v jednotlivých měsících s výjimkou Fáze poskytování služeb v záruční době Díla;

- textový popis jednotlivých činností, jež budou v jednotlivých měsících vykonávány konkrétními členy týmu Správce stavby; z tohoto popisu by mělo mimo jiné vyplývat zdůvodnění navrženého časového nasazení členů týmu Správce stavby;

- časová osa s významnými milníky při poskytování Služeb.