Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 2/2023/RR/Krz

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:                      	Město Bílovec

Sídlo:					Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:			        		00297755

DIČ:					CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:                      	Truhlářství Urban, s.r.o.

Sídlo:					Lidická 502, 552 03 Česká Skalice

Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Urban, jednatel

Zastoupen ve věcech technických:   	Pavel Urban, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:					CZ27501701

IČO:			          	27501701

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22780.

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2/2023/RR/Krz ze dne 
21.3.2023 na provedení akce s názvem „Obnova oken na zámku v Bílovci - 5. etapa“. Důvodem je realizace změny č.1, týkající se úpravy rozsahu prováděných prací dle zjištěné skutečnosti, tj. provedení sanační omítky a dalších souvisejících prací nad původní rozsah, takto:

Článek I Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 11. takto:

11. V průběhu realizace byly dohodnuty tyto změny od zadání, jedná se o tyto méněpráce – po dohodě se zástupci NPÚ se nerealizovala výměna 2 oken v kapli, které byly vyměněny v r. 2012; a vícepráce - odstranění kovových okenních mříží a navýšení rozsahu potřebných oprav omítek, zednických prací a souvisejících prací po odstranění mříží a zvýšený rozsah vyrovnání podkladů pod parapety nad původní rozsah. 
Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:

- Cena za dílo je sjednána ve výši:

Cena bez DPH     DPH (21 %)	Cena vč. DPH

Cena dle SOD	  1 305 266,29	  274 105,92 	  1 579 372,21

Cena dle Dodatku č. 1	   - 44 891,86        - 9 427,29 	   - 54 319,15

vícepráce	  + 32 490,40	  + 6 822,98	  + 39 313,38

méněpráce	   - 77 382,26	 - 16 250,27	   - 93 632,53

Konečná cena	  1 260 374,43	  264 678,63     1 525 053,06

(slovy: jedenmiliondvěstěšedesáttisíctřistasedmdesátčtyři a 43/100 korun českých bez DPH)

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2/2023/RR/Krz.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 1.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 30. schůzí rady města Bílovec dne 19.12.2023 usnesením č. RM/751/30/2023.

V Bílovci dne:	20.12.2023					V Bílovci dne: 20.12.2023

### Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………..	…                             ……………………………..

Martin Holub						Pavel Urban

starosta města						jednatel