Výzva k podání nabídky

ZADAVATEL:

Město Rtyně v Podkrkonoší

zastoupená Bc. Stanislavem Řezníčkem, DiS., starostou

Hronovská 431

542 33 Rtyně v Podkrkonoší

IČ: 00278238

DIČ: CZ00278238

Kontaktní osoba: Jitka Šlechtová, tel: 608 768 263, e-mail: sbf@mestortyne.cz

ZAKÁZKA

Výměna střešní krytiny K Jídelně 635, Rtyně v Podkrkonoší

Tato zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) realizovaná mimo režim tohoto zákona, nicméně za dodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek uvedených v ustanovení § 6 ZZVZ a dále Směrnicí pro provádění poptávkového řízení pro zakázky malého rozsahu Města Rtyně v Podkrkonoší.

Zadavatel Vás VYZÝVÁ jako zájemce o výše uvedenou zakázku k podání nabídky. Jedná se o zakázku na stavební práce s finančním limitem 2.555.346,15 Kč bez DPH. Zadavatel má povinnost zadat tuto zakázku transparentním, nediskriminačním způsobem a za rovného zacházení se všemi zájemci.

I

Předmět zakázky

Předmět soutěže: Investiční akce města Rtyně v Podkrkonoší s názvem: „Výměna střešní krytiny K Jídelně 635, Rtyně v Podkrkonoší“. Bude provedena výměna střešní krytiny, okapových žlabů a oprava nadstřešních částí komínů.

II

Místo plnění zakázky a doba plnění zakázky

- Místem plnění zakázky je: K Jídelně 635, p. p. č. 697 v k. ú. Rtyně v Podkrkonoší

- Doba plnění: od 01.08.2026 do 30.09.2026

III

Lhůta pro podání nabídek a adresa pro podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídky končí dnem 04.03.2026

- Zájemce může doručit nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídky na adresu Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší nebo na podatelnu MěÚ Rtyně v Podkrkonoší vždy v pracovních dnech od 07:00 hod. do 14:00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 11:30 hodin.

- Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.

- Doručení zadavatel požaduje v uzavřené obálce, opatřené razítkem zájemce a označené:

Výměna střešní krytiny K Jídelně 635 - NEOTVÍRAT

- Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána tak, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

IV

Datum a místo kde se bude jednání konat

- Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.

V

Podmínky kvalifikace

- Zájemce o zakázku předloží v nabídce doklady prokazující předpoklady pro Základní způsobilost dle § 74 zákona a Profesní způsobilost dle § 77 zákona

- Pro prokázání Základní způsobilosti dle § 74 zákona doloží zájemce v nabídce v souladu s § 75 odstavce 1 písm. a) – f) zákona tento doklad (v originálu):

čestné prohlášení dle přílohy této výzvy.

- Pro prokázání Profesní způsobilosti dle § 77 zákona doloží zájemce v nabídce tyto doklady (v prosté kopii):

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

VI

Zadávací podklady

- Podkladem pro vypracování cenové nabídky je projektová dokumentace a výkaz výměr.

- Případné další dotazy zodpoví kontaktní osoba zadavatele uvedená výše.

VII

Řazení dokumentů v nabídce zájemce

- Nabídka zájemce bude členěna v následujícím pořadí:

Krycí list nabídky. Zájemce použije přílohu č. 1 této výzvy - Krycí list nabídky (vzor).

Prohlášení o splnění způsobilostí dle bodu V výzvy (V.2 a V.2).

Podepsaný návrh SOD

Oceněný výkaz výměr

VIII

Způsob jednání se zájemcem

- Jednání bude probíhat bez účasti zájemce.

Zadavatel (nebo jeho zástupce) provede otevírání obálek s nabídkou.

Zadavatel vyhodnotí všechny nevyřazené nabídky na základě kritérií pro přidělení zakázky.

Zakázka bude přidělena zájemci, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.

IX

Kritérium pro přidělení zakázky

- Kritériem pro přidělení zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

X

Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- Nabídková cena bude uvedena v CZK bez daně z přidané hodnoty (DPH).

- Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

- Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

XI

Platební podmínky:

- Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90 %   ceny předmětu plnění. Zbývajících 10 % bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Splatnost bude stanovena na 14 dnů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

XII

Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán

- Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne podání nabídky.

XIII

Ostatní údaje ke zpracování nabídky

- Předložená nabídka bude podepsána statutárním zástupcem zájemce.

- Součástí nabídky bude i návrh smlouvy o dílo rovněž podepsaný statutárním zástupcem zájemce.

- Návrh smlouvy předložený uchazečem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu návrhu smlouvy, nepřijetí návrhu smlouvy a právo na předložení vlastní smlouvy.

- Zadavatel si vyhrazuje nevybrat žádného ze zájemců, případně zrušit zadání této zakázky.

- Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této výzvě.

- Zájemce není oprávněn podávat opravné prostředky k zadavateli v případě nepřidělení zakázky.

- Zadavatel nebude zájemcům nabídky vracet.

Přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Příloha č. 3: Výkaz výměr

Příloha č. 4: Návrh SOD

Ve Rtyni v Podkrkonoší, 29.01.2026

Schváleno 85. Radou města Rtyně v Podkrkonoší, 26.1.2026, usnesením 85/1/2026

[OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA]

Jitka Šlechtová, v.r.

vedoucí oddělení správy majetku