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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„DĚTSKÁ SKUPINA BORY - SADOVÉ ÚPRAVY“
-
„Část 1: vegetační úpravy“
mezi:

Objednatel: 					Obec Bory
Se sídlem					Bory 232, 594 61 Bory
Zastoupený ve věcech smluvních:		Ing. Lucie Dostálová, starostka
Bankovní spojení:  		Česká spořitelna a.s.	
Číslo účtu:		3499641379/0800 
IČ:			00294055
DIČ:						CZ00294055
[bookmark: _Hlk227265778]Kontaktní osoba:				Ing. Lucie Dostálová
Tel./fax:		 				+420 777311574
e-mail:						dostalova@bory.cz
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)		

a

Zhotovitel: 					[ … ]
Se sídlem					[ … ]
Společnost je zapsána:				[ … ]
Zastoupený ve věcech smluvních:		[ … ]
Bankovní spojení:  				[ … ]
Číslo účtu:					[ … ]
IČ:			        			[ … ]
DIČ: 						[ … ]
ID datové schránky:	 [ … ]
Tel./fax:		 				[ … ]
e-mail:						[ … ]
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	[ … ]
(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne [ … ][footnoteRef:1] na plnění veřejné zakázky s názvem „DĚTSKÁ SKUPINA BORY - SADOVÉ ÚPRAVY“ – „Část 1: vegetační úpravy“ (dále jen „nabídka do veřejné zakázky“). Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení na výše uvedenou zakázku. V rámci tohoto zadávacího řízení zhotovitel zvítězil, přičemž jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Tato veřejná zakázka byla objednatelem zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých skutečnostech o hrozícím úpadku. [1:  Poznámka: zpracovatel návrhu smlouvy uvede datum své nabídky.] 

Článek I.
Předmět smlouvy
1.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže stanoveném termínu provést pro objednatele vegetační práce v okolí novostavby občanské vybavenosti v k.ú. Dolní Bory. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
1.2. Plnění na základě této smlouvy bude zahrnovat sadové úpravy pozemků kolem budovy sloužících jako zahrada, která má plnit funkci venkovní pobytové plochy pro dětskou skupinu umístěnou v 1. NP objektu. Většinu prostoru zahrady zaujímají travnaté pobytové plochy zatravněné zátěžovou travní směsí odolnější vůči suchu. Dominovat zde budou smíšené záhony z trvalek, okrasných trav a nižších kvetoucích keřů v tlumenějších odstínech okrové, růžové a fialové a bílé. U parkoviště je pak navržen solitérní strom. V zahradě jsou pak navrženy ještě dva další větší stromy. V blízkosti terasy s pískovištěm je pak navržena okrasná jabloň – menší stromek s drobnými červenými plody, které jsou oblíbené u ptáků během zimního období. Část svahů okolo terasy je osazena trvalkovými záhony s dominantou okrasných trav. Svahy s větším sklonem než 30° budou zpevněny hatěmi (svahy s výsadbou). Od parkoviště pak bude zahrada částečně kryta volně rostlým živým plotem z okrasných keřů. 
1.3. Plnění na základě této části veřejné zakázky zahrnuje dodávku a výsadbu zeleně dle specifikace obsažené v Soupisu prací, dodávek a služeb. Podrobný rozsah a specifikace předmětu díla jsou vymezeny v přílohách této smlouvy, zejména v projektové dokumentaci a v soupisu prací, dodávek a služeb. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s těmito podklady a dle pokynů objednatele.
1.4. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat platné technické normy, zejména ČSN týkající se ochrany stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, technologie výsadby rostlin a následné rozvojové a udržovací péče o vegetační plochy.
1.5. Objednatel upozornil zhotovitele, že je dále povinen koordinovat své práce s případně probíhajícími stavebními pracemi, zejména s ohledem na ochranu stávajících i nově realizovaných vegetačních prvků, dodržení ochranných pásem inženýrských sítí a technologických postupů stanovených projektovou dokumentací.
1.6. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.
1.7. [bookmark: _Hlk159938614][bookmark: _Hlk150198790]Objednatel upozorňuje zhotovitele, že toto dílo je spolufinancováno z programu Národního plánu obnovy prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, v rámci výzvy 31_24_150 - Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, název projektu: „Dětská skupina Bory“, registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_150/0011243. V případě, že příslušný dotační orgán neposkytne objednateli dotaci nebo její část na realizaci této části projektu v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náhradu škody ve výši rozdílu mezi maximální částkou dotace a částkou skutečně proplacené dotace na tuto část projektu. V případě, že bude objednateli uložen odvod za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náhradu škody ve výši takto objednateli uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně.
1.8. [bookmark: _Hlk227265993]V souladu s podmínkami dotačního titulu bude zhotovitel povinen při realizaci díla postupovat v souladu se zásadou významně nepoškozovat environmentální cíle (DNSH). Podrobně je tato zásada poskytovatele dotace specifikována v Metodickém pokynu pro uplatňování zásady DNSH, který byl přílohou zadávací dokumentace na související veřejnou zakázku a je jako příloha součástí této smlouvy. 

Článek II.
Doba a místo plnění
2. 
2.1. Dílo musí být dokončeno do 15. 6. 2026. 
2.2. Místem provádění díla provádění díla jsou pozemky v okolí novostavby v k.ú. Dolní Bory. Konkrétní dotčené pozemky, jejich druhy a parcelní čísla jsou uvedeny v příloze této smlouvy – projektové dokumentaci.

Článek III.
Cena za dílo
3. 
3.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:		[ … ] Kč[footnoteRef:2] [2: Pozn. Zpracovatel návrhu smlouvy uvede částku v Kč.] 

DPH:			[ … ] Kč
Cena s DPH:		[ … ] Kč.

Článek IV.
Platební podmínky
4. 
4.1. Cena díla bude hrazena níže uvedeným způsobem:
· měsíční fakturace a následná úhrada bude prováděna na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného objednatelem až do výše 90% ceny díla;
· po protokolárním   předání a   převzetí díla   a   odstranění případných   vad   a   nedodělků bude vystavena konečná faktura, ve které bude vyúčtováno zbylých 10 % ceny díla; 
· splatnost faktur bude 30 dnů od jejich doručení objednateli;
· objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
4.2. Faktura – daňový doklad, bude vystavena v souladu s touto smlouvou a bude obsahovat zejména tyto údaje: označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, den vystavení faktury, označení banky a č. účtu, na který se má platit, přesný, nezkrácený název díla, fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), razítko a podpis oprávněné osoby. Každá faktura musí být dále označena názvem a číslem projektu.

Článek V.
Závazky zhotovitele
5. 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a   termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
5.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy.
5.3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

Článek VI.
Převzetí díla
6. 
6.1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání.
6.2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzeným protokolárním předáním objednateli.
6.3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému užívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou popsány v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
6.4. Zhotovované dílo je od počátku realizace stavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

Článek VII.
Záruka za dílo
7. 
7.1. Zhotovitel poskytne na dílo či jeho jednotlivé části záruku v délce stanovené příslušnými právními předpisy, a to ode dne převzetí díla zhotoveného na základě této smlouvy.
7.2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník.
7.3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 3 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

Článek VIII.
Smluvní pokuty
8. 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu v případě nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.
8.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, anebo je neodstraní ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
8.3. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace) k odstraňování reklamované vady (případně vad), anebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
8.4. Smluvní strany se dohodly, že je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu v případě prodlení objednatele s placením faktur dle čl. V. této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8.5. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu  oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

Článek IX.
Ostatní podmínky smlouvy
9. 
9.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
· kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
· upozorňovat na zjištěné nedostatky,
· dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a  je-li  ohrožena  bezpečnost  prováděného  díla, život  nebo  zdraví,  nebo  hrozí-li jiné vážné škody.
9.2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech vnesených do objektu nebo k jeho výstavbě zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
9.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u Objednatele podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související s plněním podle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9.4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu

Článek X.
Doručování
10. 
10.1. Veškerá korespondence dle této smlouvy bude doručována buď osobně nebo písemně. Jakákoliv korespondence se považuje za doručenou jejím převzetím nebo odmítnutím. Oznámení budou zasílána na adresy uvedená v záhlaví této smlouvy nebo na adresu sdělenou písemně smluvní stranou.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy
11. 
11.1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem   poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
11.2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
a) prodlení zhotovitele delší než 30 dnů se zahájením prací nebo dokončení etap dle harmonogramu;
b) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal;
c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla;
d) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli  bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení.

Článek XII.
Zvláštní ujednání
12. 
12.1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
12.2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody.
12.3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
13. 
13.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků ke smlouvě odsouhlasených oběma smluvními stranami.
13.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
13.3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
13.4. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Bory dne bude doplněno usnesením č. bude doplněno.

Přílohy: 
PŘÍLOHA SMLOUVY č. 1 Soupis prací, dodávek a služeb 
PŘÍLOHA SMLOUVY č. 2 Seznam poddodavatelů 
PŘÍLOHA SMLOUVY č. 3 Projektová dokumentace
PŘÍLOHA SMLOUVY č. 4 Metodický pokyn k uplatňování zásady DNSH 


V Borech  ……………						V ………………………………... dne …………..


Objednatel:							Zhotovitel:




_______________________________				_______________________________ 
           	         Obec Bory
       Ing. Lucie Dostálová, starostka
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