Příloha č.4

SMLOUVA O DÍLO - návrh

NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Obec Horosedly

Sídlo: Horosedly 21, 398 04 Čimelice

Zastoupený: Ladou Haškovou, starostkou

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jakub Vodňanský tel: 602 340 546

e-mail: podatelna@horosedly.cz

tel.: 724 192 166

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 308243076 / 0300

IČO/DIČ: 00583961 / CZ 00583961

a

Zhotovitelem

……………………….

Sídlo: ………………………………..

Zastoupený: …………………………………..

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ………………………………….

V technických záležitostech oprávněn jednat: ……………………………………………

e-mail: ……………………………..

tel.: ………………………………………..

Bankovní spojení: …………………………………..

Číslo účtu: ………………………………….

IČO/DIČ: ……………………………………………….

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ………………………………., oddíl …………….., vložka

…………..

Čl. I

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je:

zpracování projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro podání žádosti o povolení záměru stavby dle § 13 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., včetně všech potřebných náležitostí, podkladů a účasti ve správním řízení.

Zakázka zahrnuje zejména tyto činnosti:

- Vypracování projektové dokumentace pro účely veřejnoprávního projednání, tj. k vydání rozhodnutí opravňujícího investora ke stavbě (např. územní souhlas, stavební povolení nebo jiný souhlas podle stavebního zákona),

- Zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků se stavebním záměrem,

- Zajištění správního řízení a povolení stavby včetně:

  - vypracování příslušných žádostí,

  - účasti projektanta na jednáních,

  - spolupráce s příslušnými orgány veřejné správy,

- Zpracování rozšířené dokumentace pro realizaci stavby, obsahující zejména:

  - odhad nákladů stavby (rozpočet),

  - elektronickou verzi projektové dokumentace,

  - případné doplnění podle požadavků zadavatele.

- Zhotovitel bere na vědomí, že trasování kabelového vedení veřejného osvětlení musí být, v maximální možné míře, koordinováno s plánovaným výkopem distribuční společnosti EGD, jehož cílem je uložení elektrického vedení do země (tzv. zasíťování). Zhotovitel je povinen zohlednit tuto skutečnost při zpracování projektové dokumentace a navrhnout trasu kabelového vedení veřejného osvětlení tak, aby vedla v souběhu s výkopem stavby EGD, pokud to umožňují místní podmínky a technické možnosti. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést potřebnou součinnost se zástupcem EGD, zejména projednat souběh tras a využít dostupnou dokumentaci k dané stavbě, je-li zadavatelem poskytnuta.

Čl. II

Doba plnění

- Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

| Popis | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení plnění díla | po podpisu smlouvy o dílo |
| Vyhotovení projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání (pro účely vydání rozhodnutí opravňujícího ke stavbě) | do 3 měsíců po podepsání smlouvy |
| Zajištění potřebných souhlasů vlastníků dotčených pozemků, podání žádosti o povolení záměru stavby dle stavebního zákona a součinnost při správním řízení do vydání rozhodnutí | v rámci zpracování projektové dokumentace (tj. do 3 měsíců od podpisu smlouvy); délka správního řízení je závislá na příslušném správním orgánu |
| Vyhotovení rozšířené dokumentace pro realizaci stavby, obsahující zejména: - odhad nákladů stavby (rozpočet), - elektronickou verzi projektové dokumentace, - případné doplnění podle požadavků zadavatele. | do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí opravňujícího ke stavbě |

- Termíny mohou být upraveny v návaznosti na nové požadavky objednatele, a to písemným dodatkem k této smlouvě vypracovaným na základě dohody smluvních stran.

- Pokud zhotovitel během plnění zjistí zásadní okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

Čl. III

Cena díla

- Strany se dohodly na ceně díla takto:

Cena nezahrnuje správní poplatky a poplatky za SoSBVB (smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena), které budou hrazeny dle skutečnosti.

| Popis | Cena |
| --- | --- |
| Vyhotovení projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání (pro účely vydání povolení záměru stavby) | _______,- Kč |
| Inženýrská činnost pro zajištění souhlasů vlastníků, podání žádosti a součinnost ve správním řízení | _______,- Kč |
| Vyhotovení rozšířené dokumentace pro realizaci stavby, obsahující zejména: - odhad nákladů stavby (rozpočet), - elektronickou verzi projektové dokumentace, - případné doplnění podle požadavků zadavatele. | _______,- Kč |
| Cena celkem bez DPH | _______,- Kč |
| DPH 21 % | _______,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | _______,- Kč |

- Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla.

- Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

Čl. IV

Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po částech, odpovídajících jednotlivým etapám plnění dle článku II této smlouvy, nebo dle vzájemné dohody smluvních stran.

- Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel je oprávněn fakturu bez řádných náležitostí vrátit zpět k doplnění – v takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury.

Čl. V

Spolupráce při provádění díla

- Zhotovitel a objednatel se zavazují poskytovat si potřebnou součinnost tak, aby bylo dílo řádně a včas splněno. Komunikace bude probíhat převážně elektronicky (e-mail, telefon, datová schránka). Kontrolní jednání se uskuteční dle potřeby na základě dohody stran.

Čl. VI

Odpovědnost a záruky

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, v souladu s právními předpisy a účelem smlouvy. Na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost poskytuje zhotovitel záruku až do doby nabytí právní moci povolení záměru a v případě dokumentace pro provedení stavby až do okamžiku, kdy bude dokumentace bezvadně využita pro realizaci stavby. Objednatel je povinen vady uplatnit písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Čl. VII

Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

- V případě prodlení s peněžitým plněním má oprávněná strana nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Za prodlení zhotovitele s dokončením díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy k jejich zaplacení.

- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při plnění smlouvy a je povinen mít sjednáno odpovídající pojištění profesní odpovědnosti.

Čl. VIII

Prohlášení zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnost odpovídající předmětu této smlouvy a je pro tuto činnost dostatečně odborně způsobilý.

- V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel, aby tito disponovali příslušným oprávněním a kvalifikací.

Čl. IX

Odstoupení od smlouvy

- Každá smluvní strana může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou stranou, a to po předchozím písemném upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě.

- Objednatel může odstoupit zejména v případě, že zhotovitel upadl do insolvence nebo je v prodlení s plněním delším než 30 dnů.

- Zhotovitel může odstoupit zejména v případě, že je objednatel v prodlení s platbou delším než 60 dnů.

- Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a sjednané smluvní pokuty. Objednatel uhradí zhotoviteli i práce řádně dokončené a převzaté ke dni odstoupení.

Čl. X

Závěrečná ujednání

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

Čl. XI

Schvalovací doložka podle § 41 zákona o obcích

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Horosedly dne ……………… číslo usnesení ………………….., a to na základě výsledků veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení – obec Horosedly.

V Horosedlech, dne                                                                          V ________________, dne

Za objednatele:                                                                                    Za zhotovitele:

……………………………………………………………                                …………………………………………………………………

Lada Hašková                                                                                      (jméno a podpis osoby oprávněné

starostka obce Horosedly                                                                                jednat za zhotovitele)