S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:	              Město Nová Bystřice

sídlo:		              Mírové nám., 58, 378 33 Nová Bystřice

IČ:		              00247138

DIČ:                                   CZ00247138

zastoupený:	              Mgr. Jiřím Zimolou, starostou města ve věcech smluvních

Bc. Hanou Bartoňovou, referent MO ve věcech technických

telefon:                            +420 384 397 065

e-mail:                              bartonova@novabystrice.cz

bankovní spojení:           Česká spořitelna a.s., č. ú.: 0603137399/0800

- Zhotovitel:		........................................

sídlo:			........................................

IČ:		           	........................................

zastoupený:                     ........................................

telefon:                            ........................................

e-mail:                              ........................................

bankovní spojení:         	........................................

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Čl. I.

Předmět smlouvy, čas a místo plnění

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést následující dílo: „Parkovací stání – ulice Sadová Nová Bystřice“.

- Předmět smlouvy bude realizován: duben – červen 2024

- Realizace předmětu smlouvy podle odst. 1 čl. I bude zahájena nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy objednatele na adresu zhotovitele.

- Dílo bude předáno objednateli nejpozději: 15. 6. 2024.

- Místem plnění předmětu této smlouvy je ulice Sadová, pozemek parc. č. 239/1, 3281, 221, 209/2 v k. ú. Nová Bystřice.

- O dokončení a předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě plnění dohodnutém v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

Čl. II.

## Cena díla

- Cena za provedené práce je stanovena dle cenové nabídky, která je konečná a je neměnná po dobu trvání platnosti této smlouvy.

- Celková smluvní cena za objednané dílo je …………………………………..,- Kč bez DPH .

|  | Kč bez DPH | DPH - 21% | Celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKEM |  |  |  |
| slovy: |  |  |  |

- Cena je uvedena včetně 21 % DPH a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla a to zejména:

- vytýčení podzemních inženýrských sítí,

- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby - bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,

- likvidaci odpadů a suti,

- likvidaci a přesun přebytečné zeminy,

- dopravní značení a dodržování podmínek pro zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch apod.

- Cena je konečná a bude zaplacena v měsíčních plněních dle termínu dokončení stavby.

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Konečnou fakturu ve výši 90 % smluvní ceny díla vystaví zhotovitel po skončení, předání a převzetí díla objednatelem. Faktury budou vždy daňovým dokladem se splatností 14 dní ode dne vystavení. Zbylých 10 % z ceny díla bude uhrazeno po odstranění zjištěné poslední vady a nedodělku.

- O odstranění případných vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami pořízen písemný protokol.

Čl. III.

Předání a převzetí díla

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla. Při předání pracoviště bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli hotové dílo, v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušných technickým normám, spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady.

- Při předání díla sepíší smluvní strany protokol, v němž bude uveden stav díla v okamžiku předání a případné vady.

Čl. IV.

Smluvní pokuta

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení v případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle článku I. odst. 4 této smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu případné vzniklé škody.

- V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa plnění díla se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

- V případě bezdůvodného prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo po termínu splatnosti je mezi smluvními stranami sjednána sankce ve výši 0.1 % z celkové neuhrazené částky za každý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Čl. V.

Způsob provádění díla

- Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 (občanský zákoník), pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

- Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena za vybudování i likvidaci zařízení staveniště je součástí smluvní ceny.

- Zhotovitel může pověřit provedením díla či jeho částí i jiné osoby. Při provedení díla jinými osobami má zhotovitel odpovědnost vůči objednateli, jako by dílo či jeho část prováděl sám.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel sám na svůj náklad (např. stavební materiál, technologie apod.) s tím, že má k nim postavení prodávajícího a jejich kupní cena je zahrnuta v ceně za provedení díla.

- Zhotovitel splní svou povinnost z této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli.

- Zhotovitel má právo provést a předat objednateli dílo ještě před sjednanou dobou dokončení.

- Objednatel má právo kontroly prováděného díla.

Čl. VI.

Odevzdání a převzetí díla

- Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdávání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímajícího řízení apod.

- Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

- Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví.

Čl. VII.

Vady díla

- Dílo, které je předmětem této smlouvy, má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které vznikly po předání díla a byly způsobeny porušením jeho povinností. Při zjištění takovýchto vad má objednatel právo na jejich odstranění na náklad zhotovitele bez ohledu na to, zda se jedná o vady díla, které prováděla jiná osoba k tomu ověřená zhotovitelem.

- Záruka za dílo, které je předmětem této smlouvy, se sjednává na dobu pěti let ode dne předání a převzetí provedeného díla s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel prokazatelně stanoví záruční dobu jinou, minimálně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění objednatelem vůči objednateli. Nároky z titulu vad zhotoveného díla se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody a náhradu ušlého zisku.

Čl. VIII.

Odstoupení od smlouvy

- Zmaří-li se po uzavření této smlouvy účel, pro který byla uzavřena v důsledku podstatných okolností, za kterých byla uzavřena, může strana dotčená zmaření účelu smlouvy od ní odstoupit. Změnou okolností není ekonomická situace smluvních stran nebo změna tržní situace.

Čl. IX.

Závěrečné ustanovení

- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze činit výhradně dodatkem v písemné formě. Zrušit tuto smlouvu lze dohodou stran učiněnou výhradně písemnou formou.

- Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, platí pro ni ustanovení občanského zákoníku.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každé podepsané vyhotovení této smlouvy má platnost originálu.

- Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Nové Bystřici dne:                                                                          V                                      dne:

| Za objednatele #### Mgr. Jiří Zimola starosta města |  | Za zhotovitele jednatel |
| --- | --- | --- |