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Smlouva o dílo č. 16/2013
uzavřená podle § 536 až § 565 

 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění
1. Smluvní strany

Objednatel
:   Obec Vohančice

    Vohančice 29
Zastoupený
:  Milanem Šejnohou, starostou obce 

Oprávněn k jednání      

ve věcech smluvních
:  Milan Šejnoha, starosta obce
Oprávněn k jednání

ve věcech technických:
:  

Bankovní spojení
:  
   
IČ

:  00366013
Zhotovitel
:  Agromeli spol. s r.o.


   Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

Zastoupený
:  Ing. Lukášem  M a c k e m, jednatelem společnosti

Oprávněn k jednání a právním 


úkonům ve věcech smluvních 
:  Ing. Lukáš Macek
Oprávněn k jednání

ve věcech technických
:  Antonín Vašíček, stavbyvedoucí

Bankovní spojení
:  Komerční banka, a.s, č.ú. 100402621/0100 

IČ
:  46980989

DIČ
:  CZ46980989

2. Předmět smlouvy

2.1. Vymezení díla: 
   

Zhotovitel se zavazuje k realizaci stavby „Vohančice – oprava silnice III/38522 a výstavba chodníku“ dle výzvy obce Vohančice ze dne 19.6.2013 a soupisu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
2.2.    Požadavky na kvalitu: 
Kvalita díla bude zajištěna dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. 
Práce budou prováděny dle českých technických norem přejímající evropské normy.
2.3.    Další následující práce a činnosti:

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

· zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek

· péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění apod.

· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

· zajištěn vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

· oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

· provedení přejímky stavby

· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě)

· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla

· zřízení a odstranění zařízení staveniště

· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. – o odpadech

· dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech

· stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry
· splnění všech podmínek uvedených v územním rozhodnutí a obou stavebních povoleních
3. Termíny realizace díla a místo plnění
Zahájení:
 16.9.2013 (nebo později –  po vydání stavebního povolení)
Dokončení:
 do 2 měsíců po zahájení
4. Cena za dílo, platební podmínky

4.1. Cena za dílo v rozsahu dle čl.2 byla stanovena dohodou smluvních stran dle předložené cenové nabídky, ve výši 1 329 418,-- Kč bez DPH, jako cena pevná. K této částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době fakturace. Cena obsahuje veškeré náklady na pořízení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a kompletační činnost.

	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena vč. DPH

	1 329 418,- Kč
	279 178,- Kč
	1 608 596,- Kč


Slovy: (jedenmilionšestsetosmtisícpětsetdevadesátšest korun českých)

Jedná se o pevnou smluvní cenu, závaznou a neměnnou po celou dobu realizace prací, která respektuje zadávací a soutěžní podmínky v plném rozsahu. Cena se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. Je to cena maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla.

4.2. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze při změně sazby DPH nebo rozšíření předmětu plnění nad rámec výkazu výměr na základě požadavku objednatele, a to dohodou smluvních stran. Změna musí být provedena dodatkem smlouvy. Pro ocenění případných víceprací budou použity položky a jednotkové ceny z nabídky zhotovitele, u prací v nabídce neoceněných se použijí ceny v cenové úrovni odpovídající nabídce.
4.3. Zhotovitel se zavazuje, že oceňování případných víceprací (méněprací) bude probíhat metodou použitou při zpracování nabídky. Dále se zhotovitel zavazuje používat při oceňování víceprací (vzniklých v průběhu realizace díla) cenových úrovní použitých při zpracování nabídky.
4.4. Objednatel neposkytuje zálohy. Faktura bude vystavena po ukončení díla a jeho předání objednateli. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude doplněna soupisem prací odsouhlaseného stavebním dozorem.          
4.5. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na 60 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury objednatelem. Faktura bude obsahovat náležitostí stanovené v §28 
zák. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti.
5. Předání a převzetí díla

5.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl.2. převzít a zaplatit dle dohody a podmínek čl.4. této smlouvy.

5.2. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, případně dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady nebránící užívání, na základě protokolu o předání a převzetí. Jeho nedílnou součástí bude soupis drobných vad s termínem jejich odstranění.

5.3. V den předání a převzetí předloží zhotovitel dokumentaci opravenou dle skutečného provedení stavby a další doklady dle předchozích dohod dle charakteru stavby (např. geometrické zaměření dokončené stavby, originál stavebního deníku atd.). Bez těchto dokladů nebude přejímací řízení zahájeno.
5.4th Stavba se považuje za řádně ukončenou a předanou podepsáním protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, prostém všech vad a nedodělků.

5.5th Po celou dobu zhotovování díla je dílo ve vlastnictví zhotovitele, který nese veškerá nebezpečí škody na tomto díle. Vlastnictví k dílu a současně nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla a zaplacením faktur.

6. Záruky, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce trvání 60 měsíců od data předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované závady (prokáže-li se, 
že se jedná o vadu, na niž se vztahuje záruka) do 14 dní od uplatnění oprávněné reklamace a odstranit ji v co nejkratším, technicky možném termínu.

6.3. Objednatel se zavazuje případnou reklamaci vady díla uplatnit bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl.1. této smlouvy.

6.4. Zhotovitel neručí za vady díla způsobené evidentně nesprávným užíváním ze strany objednatele nebo vady způsobené neodborným zásahem jiného subjektu.

7. Smluvní pokuta, smluvní úrok a jiná opatření

7.1    Smluvní pokuta za nedodržení termínu zahájení prací je dohodnuta na  1.000,-- Kč za každý 
          den prodlení.

7.2.    Smluvní  pokuta  za  pozdní  dokončení  díla  oproti  termínům  v  čl.3.je  dohodnuta  
   na  5.000,-- Kč za každý den prodlení.

7.3.    V případě úhrady faktury po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
   ve výši  0,05 % z dlužné částky.

7.4.    Smluvní pokuta pro případ prodlení v odstranění vad uvedených v předávacím protokolu 
   je dohodnuta na 5.000,-- Kč za každý den prodlení oproti sjednanému termínu, a to za každou
   vadu.

7.5.    Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké  

         výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7.6.    Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nezahájí práce 
   na předmětu díla do 1 měsíce po termínu zahájení dle uzavřené smlouvy, bez zavinění     
   objednatele.

8. Ostatní ujednání

8.1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, svým jménem a zodpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích až do předání díla objednateli, včetně škod na zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupové komunikace, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že po vyklizení staveniště provede urovnání terénu včetně uvedení příjezdových cest do původního stavu a likvidace vlastních odpadů vzniklých při provádění díla. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě stavební deník, do kterého bude zapisovat podrobně průběh stavebních prací, včetně počtu pracovníků na stavbě, počasí, atd., a předložit ho na vyzvání zástupci objednatele a orgánům státního stavebního dohledu.

8.4. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění stavby uvedené v zadávací dokumentaci.

8.5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou s dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými a to zápisem 
ve stavebním deníku 5 dnů předem nebo výjimečně faxem 3 dny předem.

8.6. Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen…...

8.7. Vedením stavby je pověřen  Antonín Vašíček.

8.8. Zhotovitel prohlašuje, že je spolehlivým plátcem DPH dle registrace bankovního spojení zhotovitele uvedeného v nabídce a ve smlouvě o dílo.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy 
se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

9.2. Změny smlouvy o dílo mohou provádět smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou chronologicky číslovány a podepsány osobami oprávněnými dle této smlouvy.


9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
a zhotovitel dvě vyhotovení.

9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha – soupis prací
V Brně dne:                                                                        Ve Vohančicích dne:

za zhotovitele:

          za objednatele:

…………………………………….
       
          …………………………………….

         Ing. Lukáš   M a c e k 

                     Milan  Š e j n o h a                    
          jednatel společnosti                                                                           starosta obce
