|  | Obec Konecchlumí Konecchlumí 81, 507 05 ou@konecchlumi-obec.cz ,www.konecchlumi-obec.cz ; ičo: 00271691 ; č.ú.: 6627541/0100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obec  Konecchlumí

Vyřizuje: Rostislav Němec

V Konecchlumí dne 4.10.2021

Výzva k podání nabídky

V souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se toto zadávací řízení neřídí postupem stanoveným tímto zákonem, neboť celková předpokládaná hodnota zakázky nepřekročí limit pro veřejné zakázky malého rozsahu. Zakázka se řídí dle směrnice obce Konecchlumí VZMR č.1/2018 s platností od 1.4.2018.

Název poptávky: „Oprava místní komunikace Kamenice r.2021“

Identifikační údaje zadavatele:

Obec Konecchlumí

Kontaktní osoba: Rostislav Němec, starosta

IČ: 00271691

Tel.: 725082483

E-mail: ou@konecchlumi-obec.cz

Podmínky zakázky:

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 700 000 Kč vč. DPH

Místo plnění zakázky:

Opravy MK budou probíhat v k.ú. Konecchlumí  a Kamenice

Vymezení plnění poptávky – požadovaný stav:

Předmětem poptávky je frézování stávající komunikace 480 m2 a pokládka dvou vrstev živičného povrchu o celkové tl. 10 cm  2150 m2 včetně vyrovnání podkladu a zasypání krajnic viz. položkový rozpočet. Termín dodání 20.10.2021. až 30.5.2022. Termín splatnosti faktury od předání díla do 30 dnů dle skutečně provedených prací

Seznam a technická specifikace:

ZÁRUČNÍ DOBA: minimálně 60 měsíců

Práce mohou být dodány po dokončených objektech a můžou být i takto fakturovány. Prioritu má objekt č. 2 k č.p. 69 po pokládce vodovodního řádu v r. 2019.

Nabídku podejte písemně v listinné podobě nejpozději do 18.10.2021 do 12 hod. Součástí nabídky bude položkový rozpočet nabídky a smlouva o dílo ve dvou vyhotoveních. Nabídka bude posouzena a popřípadě schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 19.10.2021

Podáním nabídky uchazeč souhlasí se zadávacími podmínkami této poptávky.

za Obec Konecchlumí

Rostislav Němec

starosta