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EVROPSKA UNIE Provody,

o OPERACNI PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI Evropsky fond pro regionini romvoj | vaduch a phirodu

SMLOUVA 0 DiLO

€islo smlouvy objednatele: 76/2012
€islo smlouvy zhotovitele: 1280043

uzaviena niZe uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 536 az § 565 zak. &
513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis

Stavba :
,ZACHRANNA STANICE PRO HANDICAPOVANE ZIVOCICHY V LIBERCI*

mezi
1 Zoologicka zahrada, pfispévkova organizace
Se sidlem: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec
IC: 000 79 651
DIC: €Z00079651
Bankovni spojent: 43-987720297/0100
Zastoupenym: MVDr. Davidem Nejedlem, feditelem
Zastupce ve vécech  Jira Stanislav, technické odd&leni
technickych: Ing. Kumpa Petr, technicky dozor investora

Zastupce ve vécech
pinéni dila a prevzeti  Ing. Kumpa Petr, technicky dozor investora

na strané jedné (déle jen objednatel)

2. Obchodni spoleénosti: Metrostav a.s.

Se sidlem: KoZeluZska 2246, 180 00 Praha 8

[l 00014915

DIC: CZ00014915

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., Véclavské némésti 42, Praha 1
&€.0.: 1809-071/0100

Zastoupenou: Ing. Ivem Vrbkou, Feditelem divize 8

Ing. Jaroslavem Stuchlikem, oblastnim feditelem pro
Liberecky kraj, na zakladé piné moci
Zapsana v obchodnim rejstfiku Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka &. 758

na strané druhé (déle jen zhotovitel)
Pfipadné smiuvni strany.

Clanek I.
Predmét smlouvy

1.1.  Predmétem smlouvy je provedeni stavby ,ZACHRANNA STANICE PRO
HANDICAPOVANE ZIVOCICHY V LIBERCI* Zzhotovitelem pro objednatele, ktera
zahrnuje vystavbu aredlu zachranné stanice pro handicapované Zivogichy v Liberci.

1.2, Rozsah pinéni zévazku zhotovitele je urden :
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[image: image2.jpg]1.2.1. zadévaci dokumentaci k vefejné zakazee  fijna 2011
122 zadévaci projektovou_dokumentaci ve stupni DPS zpracovanou generéinim

projektantem STORING spol. s.r.0., s& sidlem: V Horkéach 94/5, 460 07 Liberec 9;

1.2.3. ocendnym vykazem vymér, ktery byl predlozen jako sougast nabidky zhotovitele.

13.

1.5.

Objednatel | zhotovitel souhlasné prohlasuji, Ze na zékiadé shora uvedend
spacificace jo dilo dostaleEnd urtité a srozumitelné vymezeno, zejména co do
o atani, rozsahu, podoby a kvalitativnich podminek, které je tfeba pri jeho realizaci
dodrzet.
Predmét pinén je rozdélen do téchto stavebnich objekt:
a) pozemni stavebnf objekty:

SO 100 Hospodafsky objekt

SO110 Izolacni voliéra

SO 120 Voliéra I. Rada

SO 130 Voliéra II. Rada

SO 140 Voliéra lll. Rada

S0 150 Oplocenka pro smy

SO 160 Oplocenka vodn ptaci

SO 170 Roziétavac voliéra

S0 180 Oploceni a brany
b) venkovni rozvody a komunikace

SO 200 Prodiouzeni kanalizace

SO 201 Obnova povrchovych tprav v ulici Ostasovskd

SO 210 Splagkova kanalizace hospodéfského objektu

SO 220 Splagkova kanalizace stévajicino objektu Gtulku

SO 230 Vodovodni pfipojka hospodarského objektu

SO 240 Vodovodni pfipojka + pozami hydrant

SO 250 Studna

SO 260 Aredlovy rozvod uZitkové vody

SO 260 Aredlovy rozvod uZitkové vody - vnitfni vodovod

SO 270 Plynova pfipojka hospodarského objektu
¢) elektro rozvody

SO 300 Pripojka

SO 310 Aredlové rozvody elektroinstalace

50320 Osvétleni areslu

SO 330 Prelozka nadzemniho veden Telefonica 02
d) komunikace, Zpevnéné plochy, sadové Upravy

SO 400 Makadamove cesty v areélu

SO SU Sadové tpravy a dendrologie

Objednatel se zavazuje predmét smiouvy od zhotovitele prevzit a zaplait za néj
dohodnutou cenu die &l Il této smiouvy o dilo.
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Clanek .
Cena dila a platebni podminky

Cena za dilo byla stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 14.2.2012
podané v ramci otevieného zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku ,ZACHRANNA
STANICE PRO HANDICAPOVANE ZIVOCICHY V LIBERCI¥, zvefejnénou v ISVZ
US - pod evidenénim &islem: 7202010005465

Celkova cena dila je stanovena za vymezeny predmét pinéni jako nejvy3e pfipustnd,
platné po celou dobu realizace dila

Cena dila celkem bez DPH 11977 358,- K&
DPH 20% 2395472-Ke
Cena dila celkem véetné DPH 14372 830,- K&

Podrobny ocenény polozkovy rozpotet je uveden v pfiloze &. 1 6to smiouvy.

DPH bude G&tovano dle platnych dafiovych pfedpisii vdobé vystaveni dafiového
dokladu a pfi fakturaci zdanitelného pinéni.

Celkové cena zahmuje veskeré naklady nezbytné k fadnému, Gpinému a kvalitnimu
provedeni dila véetné viech rizik a vivii béhem provadeni dila. Cena zahmuje
predpokldany vyvoj cen ve stavebnictvi véetna predpokiadaného vyvoje kurzii Ceské
mény k zahraniénim ménam. Cena zahmuje naklady na veskeré souvisejfci Ginnosti
a jakekoliv dal3i vedlesi vydaje potfebné pro realizaci tohoto dila.

Objednatel nepfipousti pfekroteni nabidkové ceny a jakékoliv vicenaklady oproti
prediozené celkové cené s vyjimkou nasledujicich pfipadu:

251, Vpfipad, Ze se vpribéhu provadéni dila vyskyine vdusledku objektivné

26.

27.

28.
29.

2.10.

nepfedvidanych okolnosti potieba realizovat dodateéné prace, které nebyly
obsazeny vpivodnich zadavacich podminkéch (wkazu vymér a nabidce
Znotovitele) a Které jsou sougasné nezbyiné pro provedeni pavodnich praci nebo
pro dokonceni predmétu dila, bude mozné tyto préce zadat v souladu s platnym
Zakonem o vefejnych zakézkéch (dle sougasného zakona v ramci samostatného
jednaciho fizeni bez uvefejnéni za podminky, Ze jejich viSe neprekroi 20% ceny
pivodnf vefejné zakazky). Zhotovitel je povinen na skuteénosti zjisténs v daném
smyslu neprodiené upozomit objednatele zapisem do stavebnino deniku a vést
jefich oddélenou evidenci.
Objednatel je opravnén odegist cenu neprovedenych praci vyéislenjch podie
nabidkového rozpoctu v pripadé snizeni rozsahu praci, diicich zmén technologii nebo
materidli odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pripadech specifikovanych
Zépisem ve stavebnim deniku.
Platby budou providény na zékladé prislusnych dafiovych dokladi (faktur)
\ystavenych  zhotovitelem  dle soupisu skuteéné provedenych  praci
odsouhlasenych povéfenou osobou objednatele.

Fakiury budou vystavovany étvrtietnd (1x za tfi mésice) poginaje 07/2012.

Zhotovitel prediozi konené vyGétovani stavby nejpozdgji do 14 dnii po predant
stavby a odstranéni pripadnych vad a nedodélkd.

Splatriost faktur (dafovych dokladd) se stanovuje do 60 dni od data jejich dorugent
objednateli. Zalohy objednatel neposkytuje.
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[image: image4.jpg]241, VeSkers fakiury - dafiové doklady musf obsahovat nlezitosti dafiového dokladu i
§28, odst. 2 zakona 235/2004 Sb. Na dariovém dokladu bude uveden nazey projektu
SJACHRANNA STANICE PRO HANDICAPOVANE ZIVOCICHY V LIBERCI® a
vegistraéni &islo CZ1.02/6.2.00110.09564. V pfipads, Ze ugetni doklady nebudou
T odpovidaicl nalezitosti je objednatel oprévnén zaslat je ve hité splainost zpét
hotavtall k doplnéni, aniz se tak dostane do prodient se spiatnost Inita spiatnost
Pofing bézat znovu od opétovného zasiani naleZité dopinénych i opravenych
dokladu.

Clanek lll.
Doba pinéni

31, Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté a zadjit pinéni dle predmetu této smiouvy
0511 Gt od pisemné vyzvy objednatele, predpoklad 01.03.2012.

32 Zhotovitel se zavazuje stavou dokondit a predat bez vad a nedodélkd branicich
uzivani nejpozdéji do 31.08.2013.

33, Termin zahdjen praci mize byt upraven v zavislosti na terminu vydani Rozhodnuti
o poskytnut dotace z OPZP. Doba vystavby v takovém pfipadé zlstéva nezménéna.

34, CGasovy a finanéni harmonogram praci ~zpracovany v souladu s vySe uvedenymi
terminy Je pfilohou & 2 této smiouvy. V tomto harmonogramu jsou zohlednény
nasledujici terminy:

v roce 2102 budou realizovény tyto stavebni objekty:

« venkovni pfipojky
« hospodafsky objekt

o voliéry L-IIl. fada

« oplocenka pro srky

« vybeh pro vodni ptaky s jezirkem

+ roce 2013 budou realizovany tylo stavebni objekty:
« rozlétavaci voliéra
o izolani voliéra
« oploceni pozemku
«  makadamové cesty

35. Kaceni stromu muZe byt zahajeno nejdfive v zafi 2012, a to sohledem
na hnizdni sezénu ptactva

36 Smiuvni stany se dohody, Ze vpribthu provédéni dia je moino lento
hamonogram upravit v souladu s poadavky objednatele. KaZdy novy harmenagrar
Toisl by v takovém pipadé odsouhlasen obéma smiuvnimi stranami a stane se
soucdsti pfiloh této smiouvy.

37 Zhotovitel e povinen dilo dokonit ve Inité uvedené v (éto smlouveé. Prodiouzen Ihity
“ystauby mize zhotovitel pozadovat pouze  pfipadech, pokud pinéni smiouvy je
Zpo2deno, nebo bude zpoZdéno z kterekoli z nasleduicfeh priin:

374 neplnéni zavazkd ze smlouvy na strané objednatele;

372 pozastaveni praci z divodd na strané objednatele (Které nejsou disledkem neplnéni
zévazku zhotovitele);

3.7.4 v disledku vy38i moci
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Clanek IV.
Odpovédnost za vady, zaruky a kvalitativni podminky provedeni dila

Znotovitel poskytuje zéruéni dobu na celé dilo v délcs 60 mdsicd, a to od data
Fodpisu protokolu o predéni a prevzeti dila bez vad a nedodelkl, s vjjimkou strojniho
B P ochnologh & yrobku, na Které vjroboe poskytuje kratsi zaruéni Thity,
H o véak zhotovitel poskytuje zéruku min. v délce 24 mésicd.

Zhotovitel je povinen na své ndkiady odstranit béhem zéruénf doby Zjigtens
2 ované vady v dohodnutém terminu, pokud tyto vznikly z duvodd, za Které je
K ito! e teto smiouvy zodpovédny. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednani
O vingoh vad ve Ihiité nejpozdéji do 7 dnd od doruceni pisemné vizvy
Thotovitel (napt. dopisem, faxem, elekironickou postou). Termin pro odstranéni
O omagnich vad J6 15 dnii od dorugeni pisemné vyzvy zhotoviteli, pokud nebude
o oo na charakter vady se Zastupcem objednatele dohodnuta Inita delSi.

Zaruka poskyluje zhotovitel za podminek provozovéni a Udrzby dia die obecné
platnych predpist.

Objednatel je povinen oznémit vady dila zhotovitel bez zbyteéného odkladu ihned,
{akmile je zjist, a to pisemnou formou, do rukou oprévn&ného 2éstupce Zhotovitele.

Clanek V.
Prejimky

Prejimaci fizeni bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, kterou
prediozi objednateli minimalng 14 dni pfed smiuvné ‘stanovenym terminem predani a
prevzeti.

Zhotovitel preda objednateli k datu zahdjeni prejimky dokumentaci skutetného
proveden a veskers doklady o provedeni vSech zkousek predepsanych projektovou
B entast a normami v ni uvedenymi. Preddvand dokumentace a dokiady budou
predem prediozeny ke kontrole zéstupci objednatele.

0 priibéhu a vysledku predani a prevzeti vyhotovi 0bé smiuvni sirany, protokol, ve
e avedou véechny zjiéténé skuteénosti sovisejici s dokondenim dfla @ pripadné
Seplé zjistené nedodslky, vady @ stanovi terminy pro_jefich dokongeni nebo
Schtranéni. Datem podpisu protokolu pogind bézet zaruéni Indta.

Objednatel nent povinen prevzit dilo, Keré mé vady nebo nedod@lky.

Clanek VI.
Sankce

Dodrzeni terminu_dokonceni a kvalitniho provedeni dila a dodrzeni platebnich
podminek se povazuje za podstatnou smiuvni povinnost smluvnich stran.

Za prodleni se splnénim povinnosti pfedat dilo ve smiuvnim terminu ma objednatel
prévo Gctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy zapotaty den
prodieni.

Za prodleni se spinénim povinnosti zaplatit véas dle platebnich podminek, ma
Zhotovitel pravo Gétovat objednateli Grok z prodleni ve vy3i 0,05% z dluzné Eastky,
2a kazdy den prodleni.
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Za nedodreni terminu pro odstranéni vad a nedod@lki z predavaciho protokolu
mé objednatel pravo Gctovat zhotoviteli smiuvnf pokutu 1.000,- K& za kazdou vadu a
kazdy i zapocaty den prodeni.

Za nedodrzen terminu pro néstup na odstranéni vad v zaruce mé objednatel pravo
GEtovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou vadu a zapogaty
den.

Za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad v zaruce ma objednatel pravo Gé&tovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdou vadu a zapogaty den.

Oznagi-i objednatel v reklamaci, Ze se jednd o vadu, kterd brani Fadnému uZivéni
dila, pfipadné hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu (havérie), sjednavaji se
smiuvni pokuty pro prodieni s nastupem na odstranéni vad a prodien s terminem na
odstranéni vad a nedodélku, & vad v zéruce ve dvojndsobné vysi.

Vpfipadé nedodrzeni kvalitativnich parametri praci, dodévek a pouzitych
materiali ma objednatel pravo tétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vyi 5.000,- K&
2za kazdy jednotlivy pfipad. Zaplacenim smiuvni pokuty neni zhotovitel zbaven
povinnosti pFip. zavady odstranit nebo pouzit material v odpovidajici kvalité

V pfipadé, Ze objednatel zjisti, Ze byl bez jeho védomi nahrazen subdodavatel
uvedeny v piiloze této smiouvy, jinym subdodavatelem, ma pravo Gétovat
zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy 5.000,- K& za kazdy jednotiivy pfipad.

Zaplacenim smiuvnich pokut nezaniké pravo objednatele na nahradu $kody.

Objednatel si vyhrazuje pravo na Ghradu smiuvnf pokuty formou z&pogtu ke kterékoliv
splatné pohledavce vybraného zhotovitele viici objednateli.

Splatnost smiuvnich pokut a Grokii z prodieni je 30 kalendafnich dnii od dorugeni
faktury.

Clanek VII.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje piné a prokazatelnd spinit predmét smiouvy, ktery je
specifikovan v &l&nku I. smiouvy.

Zhotovitel provede viechny stanovené prace kvalitng v souladu s Seskymi, pfip.
‘evropskymi technickymi normami a obecné zavaznymi prévnimi predpisy. Dilo musi
spliiovat podminky zadavaci projektové dokumentace, podminky stavebniho povoleni
a musf byt v souladu s prislusnymi Seskymi, pripadné technickymi platnymi normami
(CSN), s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a predpisy pro provadéni praci danymi
charakterem a rozsahem zakézky. Zhotovitel se zavazuje pfi uplatiiovani norem
postupovat jednotné na celé stavbé.

Veskeré pouzité materidly musi byt pouzity jako nové a musi mit 1. jakostnf tfidu,
pokud neni v projektové dokumentaci nebo objednatelem pozadovano jinak. Veskeré
pouzité materidly a zafizeni musi byt schvéleny pro pouziti v CR. Béhem realizace
dila se zhotovitel zavazuje kist draz na maximaini kvalitu provedenych praci.
Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem pfedem veskeré nevyhnuteiné zmény
a technologické postupy.

Zhotovitel je povinen respektovat skuteénost, Ze provoz stévajici zachranné stanice a
Gtulku nebude po dobu stavby preruen a bude postup praci koordinovat die pokyn
odpovédné osoby objednatele.

Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit volnou a prijezdnou prijezdovou
komunikaci véetn& nutnych obsluznych komunikaci a prostoru parkovani vozidel
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« provedeni vech zkousek a revizi a dalsich nutnych Ufednich zkousek K prokézani
kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a jeho soucasti, vetné podrobnjch
technickych z&znamil o priibéhu a vysledcich téchto zkousek:

« pledani prohlaseni o shodé na véechny pouZité materialy a zafizeni a dalsi doklady,
souvisejici s pinénim predmétu zakazky, které jsou nezbytné ke kolaudatnimu fizent
(atesty, revize, certifikéty, protokoly O zkouskdch, doklady o likvidaci odpadd
vsouladu s platnou legislativou atd.), provedeni zaskoleni pracovnika budouciho
uzivatele na obsluhu veskerého dodaného zafizent, jak budou vyplyvat ze seznamu
dokladi;

« provedeni celkového tkiidu stavby, provedent likvidace zafizeni stavenisté dojednoho
tydne od ukongeni stavby;

« uvedeni pozemkd, jejichz Upravy nejsou sougasti dila, ale budou stavbou dotéeny,
do pavodniho stavu;

« predani zastupci objednatele nebo stavebnimu dozoru dokladd o zpstném prevzeti
jednotlivych IS siti jednotlivymi spravei;

« poskytovani souginnosti stétnim organtim opravnénym provadét na stavbé stavebni
dohled, kontrolu & inspekci;

iprava a Gdast pi kolaudaci stavby a pii pfedani IS a dopravniho napojeni

slusnym sprévelim a provozovatelim;

« pribéznou fotodokumentaci z prib&hu  provadéni stavby v digitéini formé, jeji
prib&iné predkiadani objednateli (zejména téch praci, které se stanou dalsim
postupem nepfistupnymi nebo budou zakryty) a predani zavérecné fotodokumentace
V1 elektronickém vyhotoveni zadavateli

« zpracovéni a preddni geometrického oddglovaciho planu jako podkladu pro zapis
dokongené stavby do atastru nemovitosti;

« zhotoveni dokumentace skuteGného provedeni stavby a jeif predani zadavateli ve 2
tiéténych a 1 elekironickém vyhotoven;

« odstranéni pfip. kolaudagnich zévad a provadéni bezplatného zéruéniho servisu
béhem zarugni Ihty.

« zhotoveni velkoplogného informagniho panelu a jeho umisténi v prostoru stavenisté
o dobu ystaby — veliost informacnifo panelu a jeho podoba jsou zavazné
definovany v Grafickém manuélu publicity OPZP, ktery je K dispozici na internetovych
strénkach OPZP (www.opzp.czlke-stazen/400/3146/detailqraficky-manual-povinne-
publicity-pro-0pzp/ J;

| « zhotoveni a osazeni stélé informaéni tabule (té2 dle vySe uvedeného grafického

manuélu OPZP) po dokongen stavby.

7.1, Zhotovitel se zavazuje piné respektovat a dodrzet veSkerd opatieni a terminy
stanovené objednatelem knapravé a odstranéni pfipadnych nesrovnalosti,
nedostatki a zavad, zjisténych v rmci kontrolni Ginnost.

7.12. Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat origindl smlouvy, véetné dodatki a pfiloh,
veskeré originly dokladt a listin (zejména GEetnich) tykajicich se pfedmétu smiouvy
& s nim souvisejicich &innosti, a to minimalné do 31.08.2023.

7.43. Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli neprodiené vSechny podstatné zmény a
skutecnosti, které maii viiv, mohou mit viiv, nebo souviseji s predmétem smlouvy,
nebo se jakymioliv zplisobem predmétu smiouvy nebo projektu dotykaji.

7.14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, pismeno e) zékona &. 302/2001

Sb., o financni kontrole, subjekttim provadéjicim audit a kontrolu vSechny nezbytné
informace tykajici se dodavatelskych &innosti spojenych s predmétem smiouvy.
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Clanek VIl
Spolupiisobeni objednatele

Objednatel se zavazuje predat zhotovitell stavenisté ve stavu odpovidajicim
projektové dokumentaci. Nejpozdéji pfi pedani staveniité predd objednatel
Shotoviteli projektovou dokumentaci, a to v jednom listinném a jednom elekironickém
Vyhotoveni a platné stavebni povolent.

Objednatel a jeho odpovédni zéstupci jsou oprévnéni kdykoli kontrolovat provadéni
dila, Zijisti-i objednatel, nebo jeho odpovédny zéstupce, Ze zhotovitel provadi dilo
V rozpord se svymi povinnostmi, je povinen ho na tuto skutetnost upozomit pisemné
2 pozadovat na zhotoviteli sjednani napravy. Zhotovitel je povinen provést okamzitou
népravy, a to na svij néklad beze zmény doby pinéni.

Clanek IX.
Odpovadnost za Skody a pojisténi zhotovitele a dila

Viastnictvi dila a nebezpegi kody na dile:

Viastnické pravo K dilu nabyva objednatel ke dni predani a pevzeti dila mezi
Zhotovitelem a objednatelem.

Skodou na dile je ziréta, zniéeni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na
to, z jakych piicin K nim doslo.

Nebezpeéi 8kody na dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do terminu pfedani a
prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost Skodu nahradit:

Pokud Einnosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni 8kody objednateli nebo tfetim osobam
2 titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvaiicich ze zékona,
fechnickyeh nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smiouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytetného odkladu tuto 8kodu odsiranit a nenii to mozné, tak finan¢né
Uhradit. Veskeré nékiady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zpiisobenou Einnosti téch, Ktefi pro néj dilo
provadsj.

Zhotovitel odpovida téZ za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze
stroju, pristroji nebo jinych véci, Které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi
provéadéni dila.

Pojisténi zhotovitele — odpovédnost za $kodu zpiisobenou tfetim osobam:

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho Einnosti véets
moznjch 3kod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to do viSe odpovidajicf
moznym rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu
provadéni dila. Vy3e pojistné Eastky je sjedndna na Eastku min. 100 000 000,- CZK
(slovy:  stomilonikorungeskych) @ 1000000000-CZK (slovy:
jednamiliardakorunceskych).

Dokjady o tomto pojisténi prediofil zhotovitel objednateli vramci nabidky do
Vbérového fizeni a je povinen je na vyZédani objednatele prediozit kdykoliv po dobu
\vani t8to smiouvy, 3 to nejpozdéji do 15 dnii od pisemné Zédosti objednatele
dorugené zhotoviteli.
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Neprediozeni dokladti o pojisténi odpovédnosti za Skodu platnjch po celou dobu
trvni této smlouvy objednateli, je porusenim smiouvy, které opraviiuje objednatele
k odstoupent od smiouvy.

Pojisténi dila — stavebné montézni pojisténi:

Pojisténi stavebnich a montaznich rizik pokryva Skody, které mohou vzniknout v
pribéhu montéZe nebo stavby. Vztahuje se na Skody na stavbé, konstrukci
budovaného dila, montovanych strojich nebo technologickych celcich, montaznich a
stavebnich strojich a na zafizeni stavenité zejména z téchto pficin:

a) pozarem, vybuchem, pfimym Gderem blesku, nérazem nebo zficenim letadla,
jeho &asti nebo jeho nakladu,

b) zéplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pudy, zficenim skal nebo
zemin, sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

) pédem pojisténé véci, nérazem,
d) padem stroml, stoZrt ajinych predmétd,
&) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

f) neodbornym zachazenim, nesprévnou obsluhou, Umysinym poskozenim,
nesikovnosti, nepozornosti a nedbalosti,

g) vandalismem,
h) nérazem dopravniho prostiedku.

Pojistna hodnota je u budovaného montazniho dila jeho nova cena, coz je hodnota
dila po jeho tpiném dokonéeni. U ostatniho pojistovaného majetku bud nova cena
nebo cena pojisténi na prni riziko.

Zhotovitel je povinen pred zahéjenim praci pojistit dilo (technologické zafizeni,
materidly a dokumentaci) v parametrech uvedenych v &l. 9.4.1 a 9.4.2 na celou dobu
provadéni dila a2 do terminu predani a prevzeti dila, a to na novou cenu dila.

Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predloZit objednateli ke dni podpisu smlouvy
o dilo.

Neprediozeni dokladi zhotovitelem o stavebn& mont&Znim pojisténi dila objednateli
ani v dodateéné pfiméfens Ihité je porusenim smiouvy, které opraviiuje objednatele
k odstoupeni od smiouvy.

Pojisténi zhotovitele — zakonné pojisténi zaméstnanci:

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad své
odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim Grazu nebo nemoci z povoléni svych
zaméstnanci

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti:

Pii vzniku pojistné udalosti zabezpeuje veskeré Gkony ViSi pojistiteli zhotovitel.
Zhotovitel je soucasné povinen informovat objednatele o veskerch skutenostech
spojenych s pojistnou udalosti,

Smiuvni strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou udalosti poskytovat si veskerou
souginnost, kieré je v jejich moznostech.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel v rdmci ceny dila.
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Clanek X.
Bankovni zaruka za fadné provedeni dila

Bankovni zéruka za fadné provedeni dila kryje finanéni néroky objednatele za
zhotovitele, vznikié objednateli z divod poruseni smiuvnich podminek zhotovitelem
stanovenych touto smlouvou, tykajicich se fadného provedeni dila v predepsané
kvalité a smluvené Ihité, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi vyzvé objednatele.

Vyse bankovni zaruky za fadné provedeni dila (garantovana &astka) se stanovuje
ve vy8i 5% z ceny dila sjednané na zakladé této smlouvy a objednatel pozbyva
nérok na jeji uplatnéni dnem Uspé&sného predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen do 21 dnii po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji viak k datu
predéni a prevzeti stavenisté, poskytnout objednateli bankovni zéruku, ktera musi byt
platna a G&inna po celou dobu provadéni stavby.

Banka v zéruni listing potvrdi, Ze uhradi objednateli &4stku a2 do vySe zarutens
&astky, a to bez odkladu a bez namitek po obdreni prvni vyzvy objednatele a na
zékladé jeho sdéleni, Ze zhotovitel v rozporu s uzavienou smiouvou nedodrzel
podminky pro provedent dila stanovené touto smiouvou.

Doba provadéni dila zagina dnem predani a prevzeti stavenisté a konéi dnem
pfedéni a pfevzeti dila.

Neprediozeni zaruéni listiny zhotovitelem objednateli ani v dodateéné priméfené Ihité
stanovené objednatelem je porusenim smiouvy, kieré opraviuje objednatele
k odstoupeni od smiouvy.

Objednatel je povinen po skonZeni platnosti bankovni zaruky vratit zéruéni listinu zpét
zhotoviteli do 21 dnii ode dne skonGent jejf platnosti v pfipadé, kdy budou dodrzeny
viechny povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smiouvy.

Clanek XI.
Subdodavatelé

Zhotovitel se zavazuje realizovat min. 70% zobjemu stavebnich pract
prostiednictvim viastnich zaméstnanci. Prehied subdodavateli podilejicich se
na predmétu zakazky (netjki se dodavek stavebnich materidli) a vech
subdodavateli, jejichz  prostiednictvim  prokazuje néktery  z kvalifikacnich
predpoklad, jejich véeny a procentni podil je pfilohou & 3 smiouvy o dilo.

Zména subdodavatele a rozsahu jeho pinéni je v pribshu dila moZna pouze po
pisemném souhlasu zadavatele. Zména subdodavatele, prostfednictvim kterého byla
prokazana kvalifiace je vprubéhu plnéni mozna vdisledku objektivné
nepredvidatelnjch skutecnosti a za predpokladu, Ze nhradni subdodavatel prokdze
spinén kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel pavodni.

Clanek XII.
Odstoupeni od smiouvy

Objednatél ma pravo na odstoupeni od smlouvy o dilo v pfipadé prodient zhotovitele
s terminy dohodnutymi v éasovém  harmonogramu, ktery bude pilohou_ smiouvy,
o vice nez 90 dni a v pfipadech, které predvidaji prévni predpisy, jimiz se fidi
uzaviend smiouva.
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[image: image11.jpg]122 Objednatel nepfipousti moznost odstoupeni od smlouvy o dilo ze strany vybraného
zhotovitele s vyjimkou pfipadu, kdy bude objednatel ve zpozdéni s Ghradou faktur
del3i nez 90 dni a pripadu, které predvidaji pravni predpisy, jimiz se Fidi uzaviena
smiouva.

123 Objednatel m4 prévo na odstoupeni od smiouvy vpfipadé, Ze mu nebudou
poskytnuty finanénf prostfedky z dotacnich tituli.
124 Smiuvni strany maji prévo na odstoupeni od smiouvy rovngz v pfipads:
12.4.1 je-li zahajeno insolvenéni fizeni proti druhé smiuvni strané na jeho navrh & na névrh
jiné osoby nebo druha smiuvni strana vstoupila do likvidace
12.4.2 vydéni rozhodnuti o Gpadku druhé smiuvn strany
12.4.3 zéniku opravnéni k podnikni druhé smluvni strany

Clanek XI.
Zavére&na ustanoveni

11.1.  Zépis o pfedani stavenité se stane nedilnou sougasti této smlouvy.

11.2. Smlouvu Ize ménit nebo zrusit na zakladé dohody obou smiuvnich stran a to pouze
pisemnou formou.

11.3  Objednatel ma prévo nerealizovat pfedmét smlouvy vcelém rozsahu s ohledem
na omezené finanéni prostredky, nékteré &asti predmétu smiouvy nepoZadovat nebo
pozadovat v ziiZzeném rozsahu.

114 Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele své prava ani
své zévazky, vyplyvajici z této smiouvy na tfeti osobu. Toté2 plati pro objednatele
VGt zhotoviteli.

115 Prava a povinnosti smiuvnich stran se fidi ustanovenimi této smiouvy a ustanovenimi
obchodniho zakoniku. V pfipadé konfliktu maji prednost ustanoveni této smiouvy,
pokud nejsou v rozporu s ustanovenimi obchodniho z&koniku a dalimi pravnimi
predpisy.

116 Tato smiouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, znichz 2 vyhotoveni obdrzi
objednatel a 1 zhotovitel.

117 Tato smlouva nabyva platnosti i Ginnosti dnem jejiho podpisu obé&ma smiuvnimi
stranami.

11.8 Smiuvni strany po jejim preétent prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze smiouva
byla sepsdna urcité, srozumitelng, na zakladé jejich pravé a svobodné vile, bez
natiaku na nékterou ze stran. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.
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[image: image12.jpg]11.3. Nedilnou sougésti této smiouvy o dilo je:

11.3.1. Pfiloha &.1 - Ocen&ny polozkovy vykaz vymér;

11.3.2. Pfiloha &.2 - Gasovy a finanéni harmonogram postupu praci;
Priloha &. 3 - Pfehled subdodavatelt
Piloha ¢. 4 - Zadévaci dokumentace z fjna 2011

Piiloha &. 5 — Projektova dokumentace ve stupni DPS zpracovanou generdinim
projektantem STORING spol. s.r.0., se sidlem: V Horkach 94/5, 460 07 Liberec 9;

20 05,

V Liberci dne . V Liberci dne ..

Za objednatele:

O

WVDr. David Nejedlo
Redtel Zoologické zah

ng. Ivo Vrbka

feditel divize 8

( Metrostav a.s.

Zoologicka zahrada Liberec,

piispévkov organizace

Vasarykova 1347/31 @
450 01 Liberec 1

6 00079851, DIC: C200079851

Jaroslav Stuchlik

oblastni feditel pro Liberecky kraj
Metrostav a.s.

(na z&kladé piné moci)

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Kozeluzska 2246
16 00014915 (811)
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stavajici zachranné stanice (utulku). Cely prostor stanice bude ohranien, stav:
vjezd s bréanou do stanice zistane zachovan.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zakona 183/2006 Sb.
(stavebni z&kon) a § 6 prilohy &. 5 vyhlésky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
Stavebni denik bude ulozen tak, aby mél zéstupce objednatele mosnost do ngj
nahliZet  k zéznamm v ném uvedenjch mohl piipojovat sva stanoviska. Zéstupce
objednatele je opréavnén v pfipadé potieby kdykoli urit, v jakém dalSim rozsahy &
podrobnostech musi byt stavebni denik veden. Z&znamy ve stavebnim deniku jsou
oprévnéni provadst:

« zazhotovitele: Ing. Pavel Duchég, hiavni stavbyvedouci

* zaobjednatele: Jira Stanislav, technické oddaleni

* za technicky dozor objednatele: Ing. Kumpa Petr

* zaprojektanta: Ing. Springl Radim
Zhotovitel se zavazuje Ggastnit kontrolnich dnd stavby.
Zholoitel je povinen vyzvat pisiusné odpovédné zéstupce objednatel ke kontrole
V8ech praci, kleré maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejménd 3
pracowni dny predem. Pokud se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu t&chto
praci, zhotovitel je opravnén pokraovat v pracich. Jestlize objednatel bude
dodatecné pozadovat odkryt téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provest
na naklady objednatele. Pokud se dodatecné zjis] Ze prace nebyly f4dné provedeny,
naklady spojené s odkytim hradi zhotovitel. Pokud zhotovitel Fadne nevyzve
objednatele kjejich kontrole, mize objednatel pozadovat dodateinou konfiely.
Naklady s tim spojené hradi zhotovitel.
Zholovitel se zavazuje vramci pinéni predmétu zakazky zajistit | veskers dals
Einnosti souvisejici s realizaci stavby, a to predeviim:
geometrické zaméfeni stavenisté véetné vytycent smérového a vyskového fixu;
2ajiSténi vSech geodatickych praci souvisejicich s predmatem zakazky véetns
wytyéeni viech inz. siti (IS) na stavenis
2ajiSténi pfipadnjch povolen k zaboru verejného prostranstvi & komunikaci:
2ajisténi ochrany stévajicich IS béhem provadéni stavby;
Pripojky vody, elektro a dalSich IS pro zafizeni stavenists, pritemz spotiebu t&chio
energii v pribéhu stavby hradi zhotovitel;
2aji8téni dopravniho znaceni po dobu stavby;
zajiténi ostrahy stavby a stavenisté;
zajisténi ochrany Zivotniho prostredi, zhotovitel bude zakézku realizovat tak, aby
neméla nepfiznivy dopad na zivotni prostred a okolf stavby
2ajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby a realizace opatieni v souladu pokyny
koordintora BOZP a s plénem BOZP
pinéni povinnosti a odpovédnost za dodrzovéni predpisi BOZ a PO a
predchazeni Skod na zdravi osob vykonévajlcich profesni vikony na stavbé (4.
zaméstnanc zhotovitele, jeho subdodavatel, poradct & jinych osob pfizvanych
zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu);
2ajiténi Eistoty na stavenisti a zejména v jeho okoll, v pfipadé potfeby zajistt
Gisténi komunikaci dotéenjch provozem zhotovitele, zejména vyjezd a priezd na
stavenisté;
odvoz a.likvidace odpadi stavby na skiddku vetné poplatkii v souladu s platnymi
pravnimi predpisy;
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