Plán rozvoje portálu RLAN

V následujících pěti letech se předpokládá rozvoj v rozsahu 2 400 ČLH s tím, že objednatel předpokládá rovnoměrné čerpání v průběhu účinnosti této smlouvy.

Vedle níže uvedených rozvojových požadavků, které souvisejí s rozšiřováním funkcionalit RLAN se předpokládá, že budou v rámci smlouvy postupně realizovány požadavky kladené na informační systémy veřejné správy platnou právní úpravou, např. zákonem 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.

- Integrace ESD II do RLAN

Propojení RLAN s informačním systémem ČTÚ, který umožňuje oznamování zahájení využívání rádiových kmitočtů podle § 10 odst. 1 písm. g) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, stanovené ve všeobecném oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6.

Všeobecné oprávnění je dostupné na webových stránkách ČTÚ na adrese Všeobecné oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 | Český telekomunikační úřad (ctu.cz).

Konkrétně se jedná se o informační systém s názvem Elektronický sběr dat II (dále jen „ESD II“), který slouží k registraci zařízení pevné služby jejich uživateli v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz.

Předmětem požadavku bude přenos dat z ESD II do RLAN a zajištění registrace zařízení uvedeného kmitočtového pásma v RLAN.

- Registrace venkovních RLAN v pásmu 5,9 GHz

Registrace venkovních RLAN v pásmu 5,9 GHz s mapou zón, kde buď bude provoz RLAN vyloučen, nebo naopak povolen.

Předběžné technické předpoklady: pásmo 5850 MHz až 5925 MHz s vyloučením určitých geografických zón, zahrnujících velká města (patrně nad cca 100.000 obyvatel; v každém případě Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Mladá Boleslav, Havířov, Zlín a Uherské Hradiště) a ochranné pásy okolo dálnic, silnic 1. třídy a železničních koridorů. Pásy šířky jednotek km.

- Registrace vnitřních malovýkonových RLAN v pásmu Upper 6 GHz

Vytvořit regulatorní podmínky pro ochranu sítí 6G, které by pásmo využívaly cca po roce 2033 až 2035. V případě zavedení ochranných zón, budou kruhový tvar (průměr pod 100 metrů). Počet zón cca jednotky až nižší desítky. Jde o WiFi routery (vnitřní přístupové body) v pásmu 6425 MHz a 7125 MHz, nebo jen v některém úseku. Výkon do 250 mW, kanály šířky 20 až 320 MHz.

- Rozvoj stávajících funkcí portálu RLAN

- Vyřešit otázku přesahu kanálů nad a pod 66 GHz (registrované/neregistrované pásmo).

- Agregace kanálů v 60 GHz a dopad do registrace na portálu.

- Přehodnocení ochranných zón okolo mýtných bran/jejich aktualizace (poslední stav, dle info z ŘSD: beze změny).

- Registrace MAC adresy v 5,2 a 5,8 GHz na dobrovolné bázi.

- Publikování statických textů na portálu RLAN, vysvětlujících proč se registrují CPE v pásmu 60 GHz.

- Úpravy portálu RLAN, například u koordinační kalkulačky, nebo uvedením konkrétního použitého kmitočtu i u WiGig, aby se uměle neomezovala kapacita pásma. Zavedení 3D výpočtů do koordinační kalkulačky. Bez změna mapy, ale přepracování algoritmu výpočtu.

- Publikování statických textů na portálu RLAN (zejména v 60 GHz). V reálných podmínkách nejde o sdílení dvou technologií, nebo provoz „pevné radiokomunikační služby“, ale spíše o různé provozní režimy v podstatě podobných technologií, které u registrovaných zařízení převážně spadají pod EN 303 722 nebo EN 303 753

Vzhledem k předpokladu přijetí nového zákona o kybernetické bezpečnosti a s tím spojeného rozšíření regulované oblasti o předmět smlouvy se předpokládá postupná realizace opatření stanovená tímto zákonem, např. v oblasti evidence aktiv a zpracování analýzy rizik, vč. realizace technických opatření (požadavky na logování, integrace do SIEM nástroje, integrace do Centra bezpečnostních opatření – SOC).