	[image: image1.jpg]gS ”55 VEROCESKA
TEPI ARENSKA




	Zadávací dokumentace
	[image: image2.png]- o

X JVS.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
Soubor Upravy Zobrazeni Okna Napovéda x
Domovska stranka  Nastroje  Dokument 27 Prihlasit se

Hledat ~
© pomnimka

Ceska verze x=3,52a

EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani
* Kk .
a inovace pro konkurenceschopnost

* %
*

Ceska verze - zkraceny text x =3,5a

EVROPSKA UNIE

* X %
. : ’; Evropsky fond pro regionélni rozvoj
* * OP Podnikéani a inovace e Documen ot
827x11,69" < * — * S i — S — + > v
X s o —— L1 loa & il # Ol el ) In
Al = a 9|kl 2








	 [image: image3.jpg]gS ”55 VEROCESKA
TEPI ARENSKA




Severočeská teplárenská, a.s.

Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na zakázku
nezadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Ev.č. Z2016-003300


	Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 -
Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa, Most

	Charakter zakázky:
Sektorová zakázka na stavební práce nedosahující finančního limitu stanoveného ustanovením §25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.
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Územní souhlas na provedení přeložky č. j.: MmM/136142/2015/OSÚ/EG ze dne 30. 11. 2015
Zadávací dokumentace včetně všech Příloh je zpřístupněna / umístěna k vyzvednutí na profilu zadavatele.
1)
Identifikace zadavatele

Zadavatel:
Severočeská teplárenská, a.s.



se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03 

zapsaný dnem 30. října 2010 v oddílu B, vložce 2153 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupený: 
Mgr. Petrem Hájkem, předsedou představenstva


Ing. Petrem Marešem, členem představenstva
Identifikační číslo:
287 33 118

DIČ:

CZ28733118

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu:                         
43-8201700237/0100

Telefon:
 +420 476 447 111

Doručovací adresa:  
Severočeská teplárenská, a.s.


Teplárenská 2
    

434 03  Most - Komořany    

Zadavatel je významným držitelem licence na rozvod tepelné energie. Rozvod tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).

1.1 
Postavení Severočeské teplárenské, a.s. jako zadavatele veřejných zakázek

 
Severočeská teplárenská, a.s. podnikající v oblasti teplárenství a elektroenergetiky je ve smyslu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) zadavatelem zadávajícím sektorovou veřejnou zakázku (zadavatel dle § 151 odst. 2 písm. a) zákona). Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k účelu zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK“, platných ke dni odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení na Věstník veřejných zakázek.

1.2
Údaje o Oznámení zadávacího řízení

Zadavatel zaslal Oznámení o zahájení zadávacího řízení s názvem „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa, Most“ na Věstník veřejných zakázek dne 7.11.2016, které bylo uveřejněno dne 8.11.2016 pod evidenčním číslem zakázky Z2016-003300.

Jedná se o jednu z dílčích částí projektu „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017“, kde zadavatel v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“), žádá o příjem dotace a kde celková výše hodnoty projektu „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017“ splňuje po součtu všech jejích částí hodnotu pro postup zadání zakázky dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK.

Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Obsahuje Zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení a vyloučení účastníka.
1.3 
Kontaktní osoba zadavatele ve věci této zakázky               

Barbora Weberová
referent útvaru výběrových řízení a smluv

tel. č.: +420 476 447 457
mobil: +420 725 870 781
e-mail: barbora.weberova@ue.cz
pro případ nepřítomnosti:

Ing. Jaromír Kneifl
vedoucí útvaru výběrových řízení a smluv

tel. č.: +420 476 447 352

mobil: +420 606 633 310
e-mail: jaromir.kneifl@ue.cz
Výše uvedená kontaktní osoba zprostředkovává kontakt mezi účastníkem a zadavatelem. 

Veškerá korespondence účastníka adresovaná zadavateli musí být zasílána na obě kontaktní osoby zadavatele a označena názvem zakázky „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa, Most“ případně ev. č. zakázky.
1.4
Profil Zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1
2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

2.1
Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění této zakázky s názvem „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa, Most“ je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí v předizolovaném systému, v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby (dále jen „projekt“). 

Vybraný účastník se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla.

Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací.

Rozsah předmětu plnění zakázky, včetně požadavků na termíny plnění, jakost a technické vlastnosti předmětu zakázky, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů je detailně specifikován v čl. 2 Zadávací dokumentace, v Návrhu textu smlouvy a v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejích Přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které splňuje technické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách.
Předmětem plnění zakázky není dodávka vybraných komponentů předizolovaného systému (dále též jen „materiál“).
Tento materiál dodá vybranému účastníkovi zadavatel / objednatel v rámci svého protiplnění. Rozsah a specifikace materiálu, který dodá zadavatel / objednatel v rámci svého protiplnění je uveden v Příloze č. 2 Návrhu textu smlouvy. Veškerý ostatní materiál neuvedený v Příloze č. 2 Návrhu textu smlouvy je součástí plnění vybraného účastníka / zhotovitele zakázky. Podmínky protiplnění objednatele jsou uvedeny v čl. 6 odst. 6.13 Návrhu textu smlouvy.
2.2 Účel zakázky 

Důvodem provádění níže uvedené rekonstrukce je z větší části obměna dožívajícího potrubí v neprůlezném a průchozím topném kanále. Část rozvodu bude přeložena do nové trasy. Rekonstrukce spočívá v nahrazení stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí v předizolovaném systému. Stávající šachty a dotčené průchozí topné kanály zůstanou zachovány. Podrobnější popis je popsán níže.
2.3 Rozsah plnění zakázky

Předmětem zakázky (díla) je nahrazení stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí v předizolovaném systému. Rekonstrukce bude rozdělena na dva úseky:

· úsek Š VIII/9 - Š IX/4 

Předmětem rekonstrukce v tomto úseku bude výměna dožívajícího potrubí v současné době v klasickém provedení 2 x DN 250 za potrubí v předizolovaném systému 2 x DN 200 ve stávající trase. Stávající potrubí je uloženo v neprůlezném topném kanále, krom podchodu pod komunikací ulice SNP, kde je potrubí uloženo v průchozím topném kanále. Trasa je dlouhá cca 210 m. V šachtě Š VIII/9 bude rekonstrukce zahájena vystrojením potrubí za sekčními armaturami SU 7/3. 
· úsek Š IX/4 – Š IX/7

Předmětem rekonstrukce v tomto úseku bude nahrazení dožívajícího potrubí v klasickém provedení 2 x DN 200 za potrubí v předizolovaném systému 2 x DN 200 včetně přípojky pro výměníkovou stanici VS 36 v dimenzi 2 x DN 125 o délce cca 10 m. Vzhledem ke složitému přístupu k zařízení (soukromé pozemky) a to jak po stránce provádění revizních kontrol, tak i v případě odstraňování případných poruch, je nutné stávající trasu vymístit z těchto pozemků. Tato část se bude nově překládat do komunikace ul. Partyzánská, kde bude zároveň vybudována nová vypouštěcí šachta. Nově navrhovaná trasa je v závislosti na daném řešení dlouhá cca 240 m vedená ulicí Partyzánská. 

Na realizaci stavby, resp. část přeložky v úseku Š IX/4 – Š IX/7 byl vydán Územní souhlas na provedení přeložky č. j.: MmM/136142/2015/OSÚ/EG ze dne 30. 11. 2015 (Příloha č. 10 Zadávací dokumentace), jehož podmínky je účastník / Zhotovitel povinen respektovat a zohlednit ve své cenové nabídce.

Průchozí topné kanály a šachty zůstanou zachovány, provede se pouze jejich sanace. Neprůlezné topné kanály budou vybourány v rozsahu dle projektové dokumentace a potrubí bude uloženo dle zásad pro pokládání předizolovaných systémů.

Podrobný popis a rozsah předmětu plnění zakázky je detailně specifikován v  Návrhu textu smlouvy.
Tato zakázka bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa Most, (Š VIII/9 - Š IX/7), vč. přípojky VS 36“, zpracované společností SITEZ s. r. o., pod č. zakázky 32 - 15, z 11/2015, a dle podmínek a požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci a návrhu textu smlouvy.
Upozornění:

Ve stejných termínech bude v prostoru rekonstrukce této stavby probíhat současně další zakázka na přilehlém rozvodu tepla, prováděná jiným zhotovitelem. Účastník/Zhotovitel bude muset koordinovat, za účasti zástupce Objednatele, svůj postup prací s tímto zhotovitelem tak, aby nedocházelo k závažným omezením (a to i časovým) souběžně prováděné stavby.

2.4
Požadavky na provedení zakázky vyplývající z Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK 
2.4.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.
2.4.2 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli.

2.4.3 Součástí předmětu plnění zakázky je vyrobení a zabudování velkoplošného informačního panelu (banneru), jehož grafický podklad zajistí objednatel. Banner bude o rozměrech 5 100 x 2 400 mm, který bude dle pokynů zástupce objednatele umístěn na stavbu bezprostředně po zahájení fyzické realizace zakázky a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace zakázky. Uchycení informačního panelu v místě realizace lze uchytit např. na kovovou konstrukci nebo plachtu na lešení apod. Řešení bude odsouhlaseno objednatelem. Dále je součástí plnění zakázky, vyrobení a po dokončení zakázky, zabudování stálé pamětní desky náhradou za velkoplošný reklamní panel (banner). Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu (např.: kámen, keramika, nerezový kov, plast). Její minimální velikost je 300 x 400 mm. Grafický podklad opět zajistí objednatel.
2.5 Technický dozor
Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje zadavatel.
2.6 Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná cena zakázky bez DPH činí:     


7 490 000,- Kč

3) Místo plnění zakázky


3.1
Místo realizace zakázky

k. ú. Most II, obec Most, ulice SNP, Dukelská a Partyzánská
S místem plnění budou seznámeni zástupci účastníků při prohlídce místa plnění zakázky. 

3.2 
Prohlídka místa plnění zakázky

- 
Za účelem obeznámení se s místními podmínkami pro plnění zakázky, umožní zadavatel účastníkům prohlídku místa plnění zakázky. 
-
Prohlídka míst plnění zakázky se uskuteční dne 28. 11. 2016. Sraz účastníků je v 10:30 hodin místního času před výměníkovou stanicí VS 36 v ulici Dukelská, Most, GPS: 50.510159, 13.629580.
· Kontaktní osobou pro účely prohlídky místa plnění zakázky je p. Petr Suchánek, investiční technik, tel. +420 476 447 335, +420 724 157 316, e-mail: petr.suchanek@setep.cz.
· Účast zástupců každého jednotlivého účastníka je zadavatelem omezena nejvýše na 2 osoby. Z důvodu hladké organizace prohlídky místa plnění zakázky žádá zadavatel účastníky, aby oznámil svoji účast písemně (dopisem nebo e-mailem) zadavateli na adresu kontaktní osoby zadavatele uvedenou v odst. výše (p. Petr Suchánek), a to nejpozději dva (2) pracovní dny před termínem konání prohlídky místa plnění zakázky, spolu s předpokládaným uvedením počtu osob, které se prohlídky místa plnění za účastníka zúčastní.

· Při prohlídce jsou účastníci povinni řídit se pokyny a požadavky, které stanoví na místě prohlídky zástupce zadavatele. Účastník a každý jeho zástupce nese ze svého veškeré rizika, ztráty nebo škody na majetku a zdraví a všechny jiné ztráty, škody, náklady a výdaje jakkoliv způsobené, které mohou vzniknout v důsledku jeho účasti na prohlídce místa plnění zakázky.

· Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci účastníků vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání zakázky závazné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu Zadávací dokumentace, má účastník právo vznést tento dotaz písemně na zadavatele v souladu s ustanovením článku 4 Zadávací dokumentace a pouze písemná odpověď zadavatele má závazný charakter.

· Jednacím jazykem je čeština. O průběhu prohlídky bude vyhotoven zápis, který obdrží všichni účastníci, kteří zaslali zadavateli „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“ dle čl. 13 písm. g) Zadávací dokumentace a zároveň bude zveřejněn na profilu zadavatele.
· Na žádost účastníka, který se prohlídky nemohl zúčastnit, nebo si vyžádá Zadávací dokumentaci po termínu prohlídky místa plnění, umožní zadavatel dodatečnou prohlídku za stejných podmínek. Tento případ bude řešen s kontaktní osobou Zadavatele.
4) Poskytování vysvětlení Zadávací dokumentace 


4.1
Vysvětlení Zadávací dokumentace (dodatečné informace)

Jakákoliv žádost účastníka na vysvětlení Zadávací dokumentace musí být doručena v českém jazyce, písemnou formou (dopisem, faxem, e-mailem) na obě kontaktní osoby zadavatele uvedené v čl. 1 Zadávací dokumentace, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veškeré žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace označí účastník názvem zakázky „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa, Most“. Toto vysvětlení Zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti (aniž by byl oznámen autor žádosti), odešle zadavatel nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti všem účastníkům, kteří zaslali zadavateli „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“ dle čl. 13 písm. g) Zadávací dokumentace a zároveň dodatečné informace (vysvětlení Zadávací dokumentace) zveřejní na profilu zadavatele.
Dodatečné informace (vysvětlení Zadávací dokumentace) může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

4.2
Dodatek k Zadávací dokumentaci
Zadavatel může před konečným termínem pro podání nabídek upravit Zadávací dokumentaci tím, že poskytne účastníkům dodatečné informace k Zadávací dokumentaci formou dodatku k Zadávací dokumentaci. Úprava Zadávací dokumentace může být provedena z jakéhokoliv důvodu, ať už z vlastní iniciativy nebo jako důsledek vyjasňování požadavků účastníků na vysvětlení Zadávací dokumentace.

Každý dodatek bude označen jako dodatek s příslušným pořadovým číslem dodatku. Dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele a současně ho zadavatel odešle všem účastníkům, kteří zaslali zadavateli „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“ dle čl. 13 písm. g) Zadávací dokumentace.
Provede-li zadavatel úpravy Zadávací dokumentace, bude postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK.

Zadávací dokumentace bude vykládána ve znění následně vydaných dodatků a účastníci jsou povinni se těmito dodatky řídit. V případě rozporu mezi jednotlivými dodatky má přednost dodatek s vyšším pořadovým číslem.

5) Termíny plnění: 

Předpokládané termíny plnění zakázky jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2.2 Návrhu textu smlouvy. Zadavatel požaduje, aby zakázka (dílo) byla realizována v těchto termínech a závazně stanovuje dodržení těchto termínů.
V případě, že se výběrové řízení nestihne ukončit v předpokládaném termínu (z důvodů nikoliv výlučně na straně zadavatele) a zakázka bude zadána později – budou termíny plnění adekvátně posunuty.

6) Prokázání kvalifikace
Účastník je povinen splnit požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace. Prokázání kvalifikace (způsobilost) účastník prokáže/uvede v části 2 nabídky „Prokázání kvalifikace“.

6.1 Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník zadavateli předložením následujících dokladů:

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění) v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky,
c) kopie Osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2,
d) kopie Osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby provádějící vizuální kontrolu svarů včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637,
e) kopie Osvědčení autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb, která bude odpovídat za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Dále uvede účastník čestné prohlášení, že tato autorizovaná osoba bude vykonávat v rámci zakázky uvedenou činnost.
6.2 Ekonomická kvalifikace (způsobilost)
Splnění ekonomické kvalifikace prokáže účastník předložením čestného prohlášení o ekonomické způsobilosti účastníka, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace.
6.3 Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokáže účastník zadavateli předložením následujících dokladů:
Seznamu ukončených zakázek s obdobným plněním realizovaných účastníkem za posledních 5 let.
Za technicky způsobilého bude zadavatel považovat takového účastníka, který prokáže, že v posledních 5 letech realizoval zakázky – stavby nebo rekonstrukce nebo opravy zařízení pro rozvod tepla, přičemž finanční hodnota zakázky (plnění účastníka na zakázce) musí činit minimálně 3,7 mil. Kč bez DPH.
Účastník k prokázání splnění kvalifikace dle tohoto bodu povinně vyplní seznam ukončených zakázek uvedený v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace.

Ukončenou zakázkou se rozumí zakázka, kde dodané dílo (stavba) bylo předáno a převzato (byl podepsán protokol o předání a převzetí díla) před zahájením zadávacího řízení.
Seznam ukončených zakázek musí obsahovat:
a) obchodní firmu nebo název objednatele zakázky, adresu, IČ, jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail.

b) rozsah a základní technické parametry zakázky,

c) rozsah plnění účastníka na zakázce v %,

d) doba plnění,

e) cena zakázky.

Pokud účastník uvede alespoň tři ukončené zakázky obdobného charakteru, pak prokáže splnění technické kvalifikace uvedené v tomto bodě. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit reference uvedené v seznamu ukončených zakázek, za účelem kontroly pravdivosti a úplnosti údajů obsažených v těchto dokumentech.

V případě, že účastník nedoloží nebo nesplní (neprokáže) všechny části kvalifikace uvedené v čl. 6 Zadávací dokumentace - bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
7) Obsah nabídky

7.1
Účastník je povinen předložit nabídku v následujícím rozsahu a členění:

a) Část 1 Nabídky - Nabídkový list (dle čl. 7 odst. 7.2 Zadávací dokumentace)

b) Část 2  Nabídky - Prokázání kvalifikace (dle čl. 7 odst. 7.3 Zadávací dokumentace)

c) Část 3  Nabídky - Textová část nabídky (dle čl. 7 odst. 7.4 Zadávací dokumentace)

d) Část 4  Nabídky - Cenová část nabídky (dle čl. 7 odst. 7.5 Zadávací dokumentace)

7.2
Část 1 Nabídky – Nabídkový list 

V části nabídky „Nabídkový list“ účastník předloží:

Nabídkový list – který musí být zpracován účastníkem podle Formuláře nabídkového listu uvedeného v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (není-li tato osoba totožná s osobami uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, je nutné doložit ověřenou kopii oprávnění, že tato osoba může jednat jménem účastníka).

7.3
Část 2 Nabídky - Prokázání kvalifikace
V části nabídky „Prokázání kvalifikace“ účastník prokáže kvalifikaci pro plnění zakázky (způsobilost), předložením dokladů uvedených v čl. 6 Zadávací dokumentace.

7.4
Část 3 Nabídky - Textová část nabídky

V „Textové části nabídky“ účastník předloží:

Textovou část nabídky – která musí být zpracována účastníkem podle Formuláře textové části nabídky uvedeného v Příloze č. 5 Zadávací dokumentace a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud účastník bude zajišťovat část zakázky prostřednictvím svých poddodavatelů, bude součástí textové části nabídky i seznam poddodavatelů (viz písm. e) tohoto článku).
a) Prohlášení účastníka, že nabídka je zpracovaná v rozsahu uvedeném v této Zadávací dokumentaci včetně jejích Příloh.  
b) Prohlášení účastníka, že akceptuje rozsah plnění zakázky, uvedený v čl. 2 Zadávací dokumentace „Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele“ a Přílohách Zadávací dokumentace, a na tento rozsah zpracoval svoji nabídku. Dále účastník potvrdí, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb, dodávek a prací, které jsou předmětem této zakázky.

c) Prohlášení účastníka o bezvýhradném souhlasu s obchodními (smluvními) podmínkami zadavatele:
Prohlášení, že akceptuje a souhlasí se smluvními podmínkami zadavatele - návrhem textu smlouvy o dílo, včetně termínů plnění, platebních podmínek, délky záruky a smluvních pokut, uvedenými v Příloze č. 8 Zadávací dokumentace, a nemá ke smluvním podmínkám zadavatele žádné výhrady.

d) Účastník uvede lhůtu (uvést datum), do které bude vázán svojí nabídkou. Tato lhůta je zadavatelem stanovena na 31. 5. 2017.

e) Poddodavatelé: Pokud účastník není schopen zajistit plnění zakázky v celém rozsahu svými vlastními kapacitami (bude je zajišťovat prostřednictvím svých poddodavatelů), je povinen v textové části nabídky uvést své poddodavatele včetně uvedení jejich předmětu poddodávky (účastník použije formulář „Seznam poddodavatelů“ uvedený v Příloze č. 6 Zadávací dokumentace). V opačném případě uvede účastník prohlášení, že zakázka bude realizována vlastními kapacitami.
f) Prohlášení účastníka, že celková nabídková cena zakázky zahrnuje veškeré náklady účastníka na provedení předmětu zakázky dle požadavků zadavatele tak, jak jsou uvedeny v  Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách (včetně případného doplnění či upřesnění dle čl. 4 Zadávací dokumentace).
g) Prohlášení účastníka, že je obeznámen s obecně závaznou vyhláškou města Mostu o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění.
h) Prohlášení účastníka o akceptaci a souhlasu s tím, že pokud bude na základě výsledků hodnocení vyzván k uzavření smlouvy a odmítne uzavřít smlouvu, nebo neposkytne dostatečnou součinnost k uzavření smlouvy, nebo změní podmínky své nabídky, nebo odstoupí ze zadávacího řízení, je povinen uhradit zadavateli sankční postih ve výši 2% z předpokládané hodnoty zakázky. 

7.5
Část 4 Nabídky - Cenová část nabídky

Cenová část nabídky bude účastníkem zpracována a předložena v níže uvedeném členění. Toto členění cenové nabídky je pro účastníka závazné. 

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná při splnění podmínek stanovených zadavatelem v Zadávací dokumentaci. Účastník zodpovídá za kompletnost a úplnost celkové nabídkové ceny.
Zadavatel dále upozorňuje, že pro řádné nacenění zakázky a získání představy o rozsahu prací, je vhodné zúčastnit se prohlídky místa plnění, zejména je nutné fyzicky ověřit veškeré výměry (délky, hloubky, počty armatur apod.)
7.5.1 
Cenová část nabídky bude obsahovat:

A)
Rekapitulace ceny zakázky  (tato rekapitulace bude Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo)
a) Projektové práce……………………..…………..……………                     
,- Kč

- Geodetické práce skutečného provedení...……………..…

,- Kč

- Projektová dokumentace skutečného provedení………….

,- Kč

b) Stavební část…………………………..…………..……………                   
  ,- Kč

dle výkazu výměr stavební části
c) Technologická část………………………………………...….                  
,- Kč

dle specifikace potrubního materiálu 

(materiál mimo protiplnění objednatele, montáže a zkoušky)

d) ZOV …………………………………….……………………..…                    
,- Kč

e) Ostatní přímé náklady celkem ………………………….…..                    
,- Kč

(účastník uvede dle svého uvážení a zkušeností)  



f) Velkoplošný informační panel ………………………….……
,- Kč

g) Autorský dozor …………………………………………………
,- Kč

Cena za dílo celkem…………………………………………..    
       ,- Kč

(položky a + b + c + d + e + f + g) 

h) Rozpočtová rezerva ve výši 10%…………………………….         
,- Kč

(10% ze součtu položek a + b + c + d+ e+ f + g)
i)  Stanovení poplatků za užívání veřejného prostranství …..  
,- Kč
ve smyslu vyhlášky města Mostu
(v závislosti na délce trvání a ploše záboru)
Celková nabídková cena zakázky ……  
,- Kč

(položky a + b + c + d + e + f + g + h + i)
B)
Položkový rozpočet zakázky - bude zpracován na základě specifikací zařízení a výkazů výměr, který je součástí projektové dokumentace zakázky (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace).

8) Způsob zpracování nabídky, varianty nabídky
a) Každý účastník může podat pouze jednu nabídku pro tuto zakázku.
b) Nabídka bude zpracována a předána zadavateli:

· V písemné formě - 1 x v originále a 1 x v kopii. Originál nabídky bude výrazně označen jako „ORIGINÁL“, kopie nabídky bude výrazně označena jako „KOPIE“ 
a

· V elektronické formě - 1 x na datovém nosiči USB Flash Disk. 

Elektronická forma nabídky: scan kompletní podepsané nabídky v uzavřeném formátu *.pdf. A dále účastník vloží na datový nosič cenovou část nabídky včetně rozpočtů v otevřeném formátu *.xls (*.xlsx).

V případě jakéhokoliv rozporu mezi originálem a kopií, nebo rozdílnosti ve výkladu nabídky, bude rozhodující znění originálu nabídky.
c) Všechna vyhotovení nabídek budou zpracována a předána ve stanoveném uspořádání uvedeném v čl. 7 „Obsah nabídky“ této Zadávací dokumentace. Toto uspořádání je pro účastníka závazné a musí být v nabídce dodrženo.

d) Originál nabídky a všechny požadované doklady budou podepsány osobou oprávněnou za účastníka jednat; v případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží účastník v originálu nabídky originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.

e) Nabídka včetně veškerých dokumentů a Příloh, prospektů a obdobných materiálů bude zpracována v českém jazyce s výjimkou technických výrazů, nemají-li užívaný český ekvivalent. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
f) Označení nabídky
Originál a kopie nabídky budou předloženy společně v neprůhledném a řádně zalepeném obalu (obálce). Spoje obalu (obálky) budou opatřeny na uzavření razítkem účastníka a případně podpisem.
Obal (obálka) bude opatřen následujícími údaji:

1) Název zakázky: „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa, Most“,
2) Obchodní firma a sídlo zadavatele,
3) Obchodní firma nebo název a adresa účastníka, 
4) NABÍDKA - NEOTVÍRAT PŘED stanoveným termínem pro podání nabídek.

g) Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
9) Kritérium hodnocení a způsob hodnocení nabídek
9.1
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, kterou je nejnižší celková nabídková cena, za podmínky splnění všech podmínek a požadavků zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci.

9.2
Zadavatel sděluje, že jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita Elektronická aukce. K realizaci Elektronické aukce bude využito aukčního systému PROebiz.

9.3 
Podmínky použití elektronické aukce

9.3.1
Zadavatel se rozhodl využít v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPPIK jako prostředek hodnocení nabídek Elektronickou aukci. Elektronická aukce proběhne v souladu s ust. § 120 a § 121 zákona a Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.

9.3.2
K elektronické aukci budou elektronickými prostředky dle ust. §121 zákona vyzváni všichni účastníci, kteří nebyli v rámci posouzení a předběžného hodnocení nabídek vyloučeni ze zadávacího řízení. Výzva k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce bude zaslána na účastníky v předstihu min. 2 pracovní dny před začátkem elektronické aukce.

9.3.3
Podmínky Elektronické aukce, jakož i povinné náležitosti zadávacích podmínek podle ustanovení § 120 odst. 4 zákona jsou uvedeny v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace.

9.3.4
Zadavatel doplní do elektronického portálu celkovou nabídkovou cenu účastníků (zadavatel po předběžném hodnocení nabídek zavede jeho výsledky do elektronické aukce jako výchozí stav), tuto Celkovou nabídkovou cenu bude moci účastník v Elektronické aukci snižovat.

9.3.5
Účastník, který bude vyzván k podpisu smlouvy, je povinen upravit (ponížit) nabídkové ceny jednotlivých položek zaručeného rozpočtu tak, aby součet zaručeného rozpočtu byl roven Celkové nabídkové ceně z Aukčního kola elektronické aukce. Výše rozpočtové rezervy musí stále činit 10% z ceny za dílo. Takto upravený zaručený rozpočet zakázky předá účastník zadavateli a bude Přílohou smlouvy o dílo. Stejným způsobem bude účastníkem upraven (ponížen) i položkový rozpočet zakázky, a bude též předán zadavateli.

9.3.6
V případě jakýchkoli technických potíží je účastník povinen o této skutečnosti okamžitě uvědomit kontaktní osobu zadavatele podle odst. 1.3 Zadávací dokumentace. Účastník bere na vědomí, že na stížnosti učiněné po ukončení Elektronické aukce nebude brán zřetel.

10) Lhůta a místo pro podání nabídky, otevírání obálek
10.1 
Lhůta pro podání nabídek 

- 
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, která začíná dnem následujícím po vyhlášení zadávacího řízení ve věstníku veřejných zakázek a končí v 11:00 hodin dne 9. 1. 2017. 

10.2 
Místo podání nabídek
- 
Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

- 
Nabídky je možno ve lhůtě pro podání nabídek podat osobně v sídle zadavatele na podatelně v přízemí administrativní budovy č.p. 282 vpravo, a to každý pracovní den od 700 do 1130 hodin a od 1200 do 1300 hodin.

- 
Nabídky je možno též zaslat doporučeně poštou na doručovací adresu:


Severočeská teplárenská, a.s.

Teplárenská 2


434 03  Most - Komořany
- 
Za rozhodující pro doručení nabídek je okamžik jejich převzetí zadavatelem. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou zodpovědnost.

10.3 
Otevírání obálek

Obálky s nabídkami účastníků na zakázku otevře zadavatel dne 9. 1. 2017 v 11:15 hodin místního času.

Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele.

Otevřeny budou pouze obálky s nabídkami, které zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídky zadavatel neotvírá a bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídky se otevírají postupně v pořadí, v jakém byly doručeny zadavateli a zapsány do seznamu nabídek.

Vzhledem k tomu, že se zadavatel rozhodl využít jako prostředek hodnocení nabídek Elektronickou aukci, bude se otevírání obálek konat, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPPIK, bez přítomnosti účastníků.
11) Náklady účasti

Účastníkům nevzniká žádný nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.

12) Návrh smlouvy o dílo

Zadavatel požaduje, aby účastník bez výhrad akceptoval návrh textu smlouvy o dílo. Tento dokument pod názvem „Návrh textu smlouvy o dílo“ je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jako Příloha č. 8. 
Pozn.: 
Bezvýhradné akceptování návrhu textu smlouvy o dílo je závaznou podmínkou zadavatele, při jejímž nesplnění bude účastník vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
13) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

a) odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem (včetně vybraného) nebo zrušit zadání zakázky, 
b) v případě neúplnosti nabídky tuto nabídku vyřadit ze zadávacího řízení,

c) ověřit správnost a pravdivost údajů poskytnutých účastníkem v podané nabídce,

d) zadavatel může požadovat po účastníkovi písemné objasnění / doplnění v nabídce předložených informací, údajů a dokladů. V žádosti uvede, které informace, údaje či doklady požaduje po účastníkovi objasnit / doplnit. Zadavatel nabídku vyřadí, pokud účastník nepředloží objasnění / doplnění ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na objasnění/doplnění dodatečných informací, údajů či dokladů, pokud zadavatel nestanoví lhůtu delší,
e) nevracet účastníkům podané nabídky,
f) zadavatel požaduje, aby mu účastník ohlásil neprodleně změny, které nastaly po podání nabídky a které se dotýkají údajů uvedených v nabídce účastníka (zejm. změny týkající se údajů v obchodním rejstříku).

g) Zadavatel požaduje, aby účastník, který si vyzvedl (stáhl) z profilu zadavatele Zadávací dokumentaci a rozhodne se účastnit zadávacího řízení, neprodleně zaslal oběma kontaktním osobám zadavatele uvedeným v čl. 1 Zadávací dokumentace, E-mailem „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“. V tomto oznámení účastník uvede své identifikační údaje a kontaktní osobu (jméno, tel., E-mail), na kterou bude následně zasíláno vysvětlení Zadávací dokumentace, případně dodatky k Zadávací dokumentaci.
14) Ostatní informace zadavatele

a) Na základě výsledků hodnocení bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek. Zadavatel rozhodne o zadání zakázky (výběru nejvhodnější nabídky) účastníkovi, který předloží nejvhodnější nabídku. 
b) Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí nebo nesrovnalosti v nabídce účastníka, které vznikly z důvodu nesprávné interpretace údajů uvedených v Zadávací dokumentaci ze strany účastníka.

c) Nabídky, které nesplní požadavky zadavatele, budou vyřazeny a příslušný účastník bude vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení. Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost dle bodu 23) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK. Vyloučení včetně důvodů zadavatel účastníkovi bezodkladně písemně oznámí.

d) O výsledku zadávacího řízení budou informováni všichni účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a zároveň bude tato informace zveřejněna na profilu zadavatele.
e) S vybraným účastníkem bude uzavřena smlouva o dílo. V případě, že vybraný účastník odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem, nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel může v tomto případě vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí.  
Pokud se účastník, který zaslal zadavateli „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“ dle čl. 13 písm. g) Zadávací dokumentace, rozhodne z jakéhokoliv důvodu nepodat nabídku v souladu s touto Zadávací dokumentací, bude o této skutečnosti neprodleně informovat zadavatele.

V Mostě - Komořanech dne:


Za zadavatele
	               ...............................................

Mgr. Petr Hájek
předseda představenstva

Severočeská teplárenská, a.s.
	                 .........................................

Ing. Petr Mareš

člen představenstva
Severočeská teplárenská, a.s.


Příloha č. 1
Nabídkový list

	NABÍDKOVÝ LIST


Zakázka:   „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa, Most“
Zadavatel zakázky:

Severočeská teplárenská, a.s., Teplárenská 2,  434 03 Most - Komořany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2153, IČ: 287 33 118.
Předkládá účastník:

	Účastník, sídlo/místo podnikání
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Bankovní spojení:
	

	Zastoupený:
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
	

	Telefon / Mobil:
	

	E-mail:
	

	Osoba odpovědná za účast v eAukci:
	

	Telefon / Mobil:
	

	E-mail:
	


Účastník nabízí realizaci výše uvedené zakázky, v rozsahu a za podmínek stanovených oznámením zadávacího řízení a vaší Zadávací dokumentací za celkovou cenu:

	Celková nabídková cena zakázky v Kč bez DPH
	


Účastník prohlašuje:

Prohlašujeme, že se budeme touto nabídkou řídit po dobu Zadávací lhůty, tj. do 31. 5. 2017 a v případě, že v této lhůtě nám bude vámi přidělena zakázka, budou informace uvedené v naší nabídce pro nás zavazující k uzavření smlouvy na tuto zakázku.

Dále prohlašujeme, že souhlasíme se Zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v Zadávací dokumentaci a v Oznámení zadávacího řízení a bezpodmínečně souhlasíme se závazným textem smlouvy o dílo, ve znění předloženém zadavatelem.

Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb, dodávek a prací, které jsou předmětem této zakázky. 

V ………………. dne ………

………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis 
oprávněné osoby účastníka

Příloha č. 2  
	podmínky elektronické aukce


Základní informace k elektronické aukci

Zadavatel sděluje, že po předběžném hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ. Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší celkové nabídkové ceny. 

V souladu s § 121 odst. 2 zákona 134/2016 Sb. (dále „Zákona“), budou k účasti v eAukci a k podání nových aukčních hodnot vyzváni ti účastníci zadávacího řízení, kteří nebyli dle § 121 odst. 1, písm. b) vyloučeni, a to zasláním Výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen Výzvy). 

Výzva bude doručena do elektronické schránky účastníka v systému PROEBIZ, v systému je pak k úkonu odeslání Výzvy připojeno elektronické časové razítko. Součástí Výzvy budou dle § 120 odst. 4, písm. c) Zákona informace, které budou účastníkovi poskytnuty v průběhu eAukce. V souladu s § 120 odst. 4, písm. d až f) pak zadavatel sděluje informace, které se týkají postupu při eAukci a podmínek k podávání nových aukčních hodnot a dále informace týkající se použitého elektronického nástroje. Postup v eAukci se bude odvíjet od stanoveného Harmonogramu, přičemž jeho časový průběh bude popsán ve Výzvě a jednotlivá kola eAukce budou charakterizovaná následujícím:

Kontrolní kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona je Kontrolní kolo určeno administrátorovi zadavatele k nastavení výchozího stavu eAukce. Administrátor vloží do eAukční síně aukční hodnoty nevyloučených účastníků zadávacího řízení tak, aby tyto odpovídaly jejich nabídkám dle předběžného hodnocení nabídek. Účastníkům eAukce je umožněno do eAukční síně pouze nahlížet, nemohou však provádět žádné změny. Účastníkům se v Kontrolním kole zobrazují pouze jejich vlastní aukční hodnoty. 

Aukční kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona budou účastníci vyzváni ke změně svých aukčních hodnot a účastníkům budou zpřístupněny informace dle § 121 odst. 7 Zákona. Změny aukčních hodnot je oprávněn provádět pouze účastník, administrátor do průběhu těchto změn již nemůže jakkoliv zasahovat. Elektronická aukce bude obsahovat jediné Aukční kolo, které bude ukončeno v souladu s § 121 odst. 8, písm. b) v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí nabídek. Délka Aukčního kola bude nastavena na pevně stanovený čas 20 minut s možností jeho prodlužování dle následujících parametrů. Pokud v posledních 5 minutách stanovené doby dojde v eAukční síni k takové změně aukční hodnoty, která způsobí změnu aktuálního pořadí nabídek, bude trvání eAukce prodlouženo o dalších 5 minut a to počínaje okamžikem provedené změny. Tímto způsobem bude trvání eAukce prodlužováno až do doby, kdy v posledních 5 minutách běhu Aukčního kola nedojde ke změně aktuálního pořadí nabídek. Zadavatel upozorňuje, že systém neumožní dorovnat nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (tj. nelze dorovnat nabídku účastníka na aktuálně 1. pořadí). Účastník bude o dosažení této skutečnosti informován. 

Zadavatel dále upozorňuje, že v případě takové změny aukční hodnoty, která způsobí dorovnání celkové nabídky účastníka na jiném než prvním pořadí, bude za určující považován čas provedené změny aukční hodnoty. V takovémto případě bude platit, že později podaná nabídka, která by vzhledem ke své celkové nabídkové ceně měla být zařazena na shodné pořadí s již existující nabídkou, bude v systému zařazena na horší pořadí než nabídka podaná dříve.  

V eAukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši 20 000,-Kč (minimální krok snížení ceny v CZK). 

V eAukci bude stanoven maximální rozdíl cenových podání ve výši 50 %, údaje k maximálnímu rozdílu se vztahují k nejnižší možné hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s aktuální nejnižší možnou hodnotou této položky u všech účastníků). 

Účastníkům budou v Aukčním kole zobrazovány informace o jejich aktuálním pořadí podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší celkové nabídkové ceny. 

Pro účast v eAukci nepotřebuje účastník do svého počítače instalovat eAukční systém, přístup do eAukční síně je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče. V případě vzniku objektivních technických potíží na straně zadavatele, případně poskytovatele eAukčního systému, bude zadavatel  eAukci opakovat. 

Po ukončení eAukce bude účastník vyzván k elektronickému podpisu závěrečného protokolu. Zadavatel v souladu s § 36, odst. 5 Zákona stanovil lhůtu na elektronické podepsání závěrečného protokolu na dva pracovní dny ode dne ukončení eAukce. V systému PROEBIZ je k úkonu autorizace závěrečného protokolu připojeno časové razítko kvalifikovaného poskytovatele. Zadavatel doporučuje účastníkům elektronicky podepsat závěrečný protokol ihned po ukončení eAukce. Zadavatel dále uvádí, že v souladu s čl. 24, odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014  provede po 24 hodinách od elektronického podepsání závěrečného protokolu účastníkem ověření platnosti certifikátu účastníka. V případě, že při tomto ověření bude certifikát účastníka shledán neplatným, vyzve zadavatel účastníka k podání vysvětlení a zadavatel následně rozhodne o dalším postupu. 
Technické nároky eAukčního systému PROEBIZ

Následující údaje se týkají počítače, ze kterého se bude účastník vzdáleným přístupem přes veřejnou datovou síť Internet (dále jen „Internet“) do eAukce přihlašovat.

Počítač účastníka musí mít funkční připojení k síti Internet a v době přihlášení musí být toto připojení k Internetu aktivní. Pro účast každého účastníka v eAukci je nutné mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč. Program eAukčního systému je optimalizován pro jeden z níže uvedených webových prohlížečů:

a) Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší

b) Mozilla Firefox 13 a vyšší 

Funkční nastavení internetového prohlížeče

Pro správné fungování eAukčního systému PROEBIZ je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou funkci pro soubory cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na internetové adrese: http://proebiz.com/podpora.

Počítač musí mít nainstalovanou aktuální verzi Java Software platnou v době konání eAukce, která je nutná pro korektní chod eAukčního systému, zvláště pak pro podepisování dokumentů elektronickým podpisem. Aktuální verzi Java Software je možné ověřit, případně stáhnout z internetové adresy http://java.com/. Tento software je k dispozici zdarma. Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player. 

Účastník musí vlastnit platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a příslušné legislativy České republiky. Elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vystavují kvalifikovaní poskytovatelé služeb v jednotlivých členských státech EU. 

Účastník je povinen ve své nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v eAukci (dále jen „odpovědná osoba“) a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno, příjmení a e-mail. K dané eAukci může účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě uvedení více odpovědných osob bude do dané eAukce zavedena pouze první osoba dle poskytnutého seznamu. Při zavedení odpovědné osoby do systému PROEBIZ bude k účtu této osoby (tj. k údajům jméno, příjmení a e-mail) vytvořena elektronická schránka účastníka, která bude sloužit pro doručování Výzev k účasti v elektronických aukcích, pro práci s Přihláškami a rovněž i jako možnost ke vstupu do eAukční síně. O vytvoření elektronické schránky bude odpovědná osoba vyrozuměna Aktivačním e-mailem administrátora. Odpovědná osoba si podle pokynů v Aktivačním e-mailu zvolí své přístupové údaje, elektronickou schránku aktivuje a po aktivaci již bude mít obsah této schránky pod svou výlučnou kontrolou. Veškeré údaje v elektronické schránce se týkají výlučně jen daného zadavatele. V případě ztráty přístupových údajů k elektronické schránce kontaktuje odpovědná osoba administrátora eAukce s požadavkem na zaslání nového Aktivačního e-mailu a poté si volbou nových přístupových údajů schránku reaktivuje. Zadavatel uvádí, že v případě, že k účtu odpovědné osoby již elektronická schránka existuje a že tato schránka již byla aktivována, pak administrátor Aktivační e-mail obvykle neodesílá. O doručení Výzvy k účasti v elektronické aukci (resp. o jejím zpřístupnění v elektronické schránce) bude odpovědná osoba vyrozuměna Notifikačním e-mailem administrátora. 

Příloha č. 3
Vzor čestného prohlášení o ekonomické způsobilosti
	čESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ ZPŮSOBILOSTI


Zakázka:   „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa, Most“
Já, níže podepsaná oprávněná osoba účastníka,

…………………………………………. se sídlem ................................................ IČ ..................,

ucházející o výše uvedenou zakázku tímto v souladu s „Pravidly pro výběr dodavatelů OPPIK“ čestně prohlašuji, že:

Ekonomická a finanční situace účastníka dovoluje provést zakázku v rozsahu a podmínkách na ni stanovených v „Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách“.
Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z jeho nepravdivosti.

V......………..........dne....................

................................................................


Jméno, příjmení a podpis


oprávněné osoby účastníka
Příloha č. 4
Vzor tabulky Seznam ukončených zakázek za posledních 5 let

	Seznam ukončených zakázek za posledních 5 let


Zakázka:   „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa, Most“
	Účastník: ..............................................
	

	
	

	1.
	(účastník doplní objednatele zakázky, adresu, IČ, jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, v případě potřeby přidá tolik řádků, kolik bude potřeba)
	(rozsah a základní technické parametry zakázky) 
	(rozsah plnění účastníka na zakázce v %)
	(doba plnění)
	(cena zakázky v tis. Kč bez DPH)

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	


Účastník tímto čestně prohlašuje, že zakázky uvedené v seznamu ukončených zakázek byly účastníkem řádně provedeny.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z jeho nepravdivosti.

V......………..........dne....................
















.....................................................................

Jméno, příjmení a podpis 
oprávněné osoby účastníka

Příloha č. 5  Textová část nabídky
	TEXTOVÁ ČÁST nabídky


Zakázka:   „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a. s. – Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa, Most“
Já, níže podepsaná oprávněná osoba účastníka,

………………………………………….. se sídlem ................................................ IČ ..................,

o výše uvedenou zakázku čestně prohlašuji, že:

a) Nabídka je zpracovaná v rozsahu uvedeném v  Zadávací dokumentaci včetně jejích Příloh. 
b) Účastník akceptuje rozsah plnění zakázky, uvedený v čl. 2 Zadávací dokumentace „Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele“ a Přílohách Zadávací dokumentace, a na tento rozsah zpracoval svoji nabídku. Dále účastník potvrzuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb, dodávek a prací, které jsou předmětem této zakázky.

c) Účastník bezvýhradně souhlasí s obchodními (smluvními) podmínkami zadavatele: 
Účastník akceptuje a souhlasí se smluvními podmínkami zadavatele - návrhem textu smlouvy o dílo, včetně termínů plnění, platebních podmínek, délky záruky a smluvních pokut, uvedenými v Příloze č. 8 Zadávací dokumentace, a nemá ke smluvním podmínkám zadavatele žádné výhrady.

d) Účastník je v plném rozsahu vázán svojí nabídkou do 31. 5. 2017. V této době účastník nesmí od své nabídky odstoupit.
e) Poddodavatelé (účastník zaškrtne jednu z variant): 
· Účastník bude zakázku realizovat vlastními kapacitami.
· Účastník při realizaci zakázky využije své poddodavatele.
Pokud účastník zaškrtne tuto variantu, je povinen uvést v textové části nabídky své poddodavatele včetně uvedení jejich předmětu poddodávky (účastník použije formulář „Seznam poddodavatelů“ uvedený v Příloze č. 6 Zadávací dokumentace).
f) Účastník potvrzuje, že celková nabídková cena zakázky zahrnuje veškeré náklady účastníka na provedení předmětu zakázky dle požadavků zadavatele tak, jak jsou uvedeny v  Zadávací dokumentaci a jejích Přílohách (včetně případného doplnění či upřesnění dle čl. 4 Zadávací dokumentace).

g) Účastník je obeznámen s obecně závaznou vyhláškou města Mostu o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění.

h) Účastník akceptuje a souhlasí s tím, že pokud bude na základě výsledků hodnocení vyzván k uzavření smlouvy a odmítne uzavřít smlouvu, nebo neposkytne dostatečnou součinnost k uzavření smlouvy, nebo změní podmínky své nabídky, nebo odstoupí ze zadávacího řízení, je povinen uhradit zadavateli sankční postih ve výši 2% z předpokládané hodnoty zakázky. 

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V......………..........dne....................

................................................................


Jméno, příjmení a podpis


oprávněné osoby účastníka
Příloha č. 6 – Vzor Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ, 

kteří se budou podílet na plnění zakázky „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa, Most“

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

	Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
	

	Sídlo
	

	Právní forma
	

	Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
	


Účastník předkládá níže uvedený seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětné zakázky. Účastník zároveň prohlašuje, že neuvažuje o žádných jiných, než níže uvedených osobách, které by se měly podílet na plnění předmětné zakázky. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro účastníka.  

	PODDODAVATEL Č. 1

	Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
	

	Sídlo
	

	Právní forma
	

	Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
	

	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele
	

	Rozsah prací, jímž se bude poddodavatel podílet na plnění zakázky
	


	PODDODAVATEL Č. X

	Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
	

	Sídlo
	

	Právní forma
	

	Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
	

	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele
	

	Rozsah prací, jímž se bude poddodavatel podílet na plnění zakázky
	


V  ……………….  dne ………………

         .................................................................










  Jméno, příjmení a podpis 










oprávněné osoby účastníka
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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