**F O R M U L Á Ř**

k Předběžným tržním konzultacím korespondenčním\_ **DOPLNĚNÍ**

ve vztahu k plnění veřejné zakázky: **II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská** a uveřejněné prezentaci a záznamu z představení zakázky ze dne 31. 1. 2024

**Jsou pro Vás takto navržené požadavky akceptovatelné?**

|  |  |
| --- | --- |
| Na předmětné stavbě (v intravilánu) lze predikovat, že budou (rozsáhlé) archeologické nálezy.  Záchranný arch. výzkum (ZAV) **nebude prováděn před realizací vlastní stavby, ale v jejím průběhu,** pokud možno tak, aby i částečně mohly být prováděny stavební práce na stavbě.  Jaký je dle Vašeho názoru optimální postup s ohledem na výše popsanou situaci?   1. Ve vztahu k samotnému provádění stavebních prací a 2. Ve vztahu k vyhrazené změně závazku dle ust. § 100 ZZVZ:  * finanční za ZAV např. stanovení max. jednorázové částky? * finanční za stavební práce dodavatele pro ZAV např. přímo položka v rozpočtu nebo položka „nejpodobnější“ st. pracem pro ZAV – ruční a mechanické výkopové práce? * časové – nastavení mechanismu počítání „prodlevy“ | Komentář |
| Dle Vašeho názoru – existují položky rozpočtu, u kterých nelze ve fázi zadávacího řízení s přesností určit jejich rozsah?  Prosíme popište, popř. i číselně vyjádřete z důvodu event. nastavení vyhrazené změny závazku dle ust. § 100 ZZVZ. | Komentář |
| Ostatní námitky, připomínky, požadavky… |  |

**Osoba zodpovědná za vyplněný formulář (kontakt): …………………………………...........................................................................**

Po vyplnění, zašlete formulář **do 28. 2. 2024 do 12:00 hod.,** vyberte si pro Vás nejvhodnější způsob odeslání:

* emailem: [hollerova@mujicin.cz](mailto:hollerova@mujicin.cz) nebo
* do datové schránky **města Jičína** nebo
* vložit „nabídku“ přes el. nástroj **města Jičína** <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f0e3a11e-e918-4e79-a7bf-6a5e0d3fb260>

V případě dotazů kontaktuje vedoucí oddělení veřejných zakázek města Jičína: L. Hollerová, DiS. [hollerova@mujicin.cz](mailto:hollerova@mujicin.cz), +420 493 545 184.