| Číslo smlouvy objednatele: | Číslo smlouvy zhotovitele: |
| --- | --- |

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo, ze dne 17.06.2020

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

objednatel:	Městys Kounice

sídlo:	289 15 Kounice 127

IČO:	00239305

DIČ:	CZ00239305

číslo účtu:	5024191/0100

jednající prostřednictvím:	Miroslava Sochorová, starostka

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	PROSTAV, s.r.o.

sídlo:	Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady

IČO:	25105914

DIČ:	CZ 25105914

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C/26379

jednající prostřednictvím: 	Ing. Vlastimil Hlavatý – jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

- I.

Předmět díla

- Dodatkem č. 1 se doplňuje

- 9.	Tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. I smlouvy o dílo ze dne  17.06.2020 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnových listů a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č 6 tohoto dodatku č. 1.

- Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- ZL 01	změna založení

- IV.

Cena díla

- Dodatkem č. 1 se doplňuje

- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle SOD ze dne ………..2020 dle čl. I. a  tohoto Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Celková cena dle SOD bez DPH: | 9 767 487,00 Kč |
| --- | --- |
| Dodatek č. 1 | 301 949,89 Kč |
| Celková cena bez DPH | 10 069 436,89 Kč |
| DPH z celkové ceny: | 2 114 581,75 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 12 184 018,64 Kč |

- XVI

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 17.06.2020 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 byl projednán zastupitelstvem č. usnesení 11/2020 dne 09.09.2020.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

PŘÍLOHY SMLOUVY a dodatku č. 1

| Příloha č. 6 | Změnový list č. 01 – změna založení |
| --- | --- |
| Příloha č. 7 | DPS – změna založení – statická část. |

| V Kounicích, dne…………………….. | V Poděbradech, dne: |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

Sochorová Miroslava – starostka			Ing. Vlastimil Hlavatý – jednatel společnosti