Návrh harmonogramu plnění

| Milník |  | Zadavatelem požadovaná doba plnění | Dodavatelem navrhovaná doba plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis smlouvy |  | D | D + 0 |
| 1. Etapa | (i) Předimplementační analýza | D + ? | D +[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Akceptace přejímacího řízení 1. Etapy |  | A1 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 2. Etapa | (ii) Dodávka EIS | A1 + ? | A1 + [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | (iii) Implementace EIS | A1 + ? | A1 +[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | (iv) Školení administrátorů a uživatelů EIS | A1 + ? | A1 +[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Akceptace přejímacího řízení 2. Etapy |  | A2 nejpozději však 20. 12. 2019 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| 3. Etapa | (v) Poskytnutí nezbytné součinnosti v průběhu realizace ověřovacího provozu | 01.01.2020 - 15.02.2020 | 15.02. 2020 |
| Akceptace přejímacího řízení 3. Etapy |  | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 4. Etapa | (vi) Zajištění provozní podpory a rozvoje implementovaného EIS | Od 01.03.2020 po dobu neurčitou | Od 01.03.2020 po dobu neurčitou |

D =	 den účinného uzavření smlouvy, předpokládaný termín XX.08.2019.

A1 =	 termín akceptace 1. Etapy, délka trvání akceptačního řízení etapy je minimálně 14 kalendářních dní

A2 =	termín akceptace 2. Etapy, délka trvání akceptačního řízení etapy je minimálně 14 kalendářních dní

A3 =	termín akceptace 3. Etapy, délka trvání akceptačního řízení etapy je minimálně 14 kalendářních dní

Dnem se pro účely této přílohy rozumí kalendářní den, není-li uvedeno jinak.

Etapa 1 až Etapa 3 bude ukončena v okamžiku, kdy Zadavatel akceptuje formalizované předávací řízení. Předávací řízení právě všech etap bude činit minimálně 14 kalendářních dní. O výsledku přejímacího řízení bude Zadavatelem a Dodavatelem sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny výsledky a případná zjištění ohledně vad či nedodělků EIS (dále jen „Předávací protokol“). Nedohodnou-li se Zadavatel a Dodavatel jinak, je Dodavatel povinen odstranit vady či nedostatky uvedené v Předávacím protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od sepsání Předávacího protokolu. Předávací protokol bude obsahovat zhodnocení EIS, zejména z hlediska požadavků stanovených ve Smlouvě, a dále soupis zjištěných vad a nedodělků EIS. Předávací protokol bude obsahovat výslovné uvedení, zda Zadavatel Dodávku EIS přebírá či nikoliv. Řádně poskytnutou dodávku EIS prostou vad a nedodělků společně s veškerou a kompletní dokumentací je Zadavatel povinen převzít.