**Návrh harmonogramu plnění**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Milník** | | **Zadavatelem požadovaná doba plnění** | **Dodavatelem navrhovaná doba plnění** |
| **Podpis smlouvy** | | D | **D + 0** |
| 1. Etapa | (i) Předimplementační analýza | D + ? | D +[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| **Akceptace přejímacího řízení 1. Etapy** | | **A1** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| 2. Etapa | (ii) Dodávka EIS | A1 + ? | A1 + [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| (iii) Implementace EIS | A1 + ? | A1 +[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| (iv) Školení administrátorů a uživatelů EIS | A1 + ? | A1 +[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| **Akceptace přejímacího řízení 2. Etapy** | | **A2 nejpozději však 20. 12. 2019** | **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** |
| 3. Etapa | (v) Poskytnutí nezbytné součinnosti v průběhu realizace ověřovacího provozu | 01.01.2020 - 15.02.2020 | **15.02. 2020** |
| **Akceptace přejímacího řízení 3. Etapy** | | **28.02.2020** | **28.02.2020** |
| 4. Etapa | (vi) Zajištění provozní podpory a rozvoje implementovaného EIS | Od 01.03.2020 po dobu neurčitou | Od 01.03.2020 po dobu neurčitou |

D = den účinného uzavření smlouvy, předpokládaný termín **XX.08.2019**.

A1 = termín akceptace 1. Etapy, délka trvání akceptačního řízení etapy je minimálně 14 kalendářních dní

A2 = termín akceptace 2. Etapy, délka trvání akceptačního řízení etapy je minimálně 14 kalendářních dní

A3 = termín akceptace 3. Etapy, délka trvání akceptačního řízení etapy je minimálně 14 kalendářních dní

Dnem se pro účely této přílohy rozumí kalendářní den, není-li uvedeno jinak.

Etapa 1 až Etapa 3 bude ukončena v okamžiku, kdy Zadavatel akceptuje formalizované předávací řízení. Předávací řízení právě všech etap bude činit minimálně 14 kalendářních dní. O výsledku přejímacího řízení bude Zadavatelem a Dodavatelem sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny výsledky a případná zjištění ohledně vad či nedodělků EIS (dále jen „Předávací protokol“). Nedohodnou-li se Zadavatel a Dodavatel jinak, je Dodavatel povinen odstranit vady či nedostatky uvedené v Předávacím protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od sepsání Předávacího protokolu. Předávací protokol bude obsahovat zhodnocení EIS, zejména z hlediska požadavků stanovených ve Smlouvě, a dále soupis zjištěných vad a nedodělků EIS. Předávací protokol bude obsahovat výslovné uvedení, zda Zadavatel Dodávku EIS přebírá či nikoliv. Řádně poskytnutou dodávku EIS prostou vad a nedodělků společně s veškerou a kompletní dokumentací je Zadavatel povinen převzít.