
Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi smluvními stranami:


1. Smluvní strany

	Objednatel:
	Městys Brozany nad Ohří

	Sídlo:
	Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří

	IČ:
	00263397

	Zastoupený:
	Václav Bešta, starosta

	Číslo účtu:
	3423471/0100




	Zhotovitel:
	VLOŽIT

	Sídlo:
	VLOŽIT

	IČ/ DIČ:
	VLOŽIT

	Zastoupený:
	VLOŽIT

	Číslo účtu:
	VLOŽIT




Účel smlouvy
Objednatel je investorem projektu „Výstavba kanalizace a kořenové čistírny v Hostěnicích, Brozany nad Ohří“. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává na základě výsledku výběrového řízení s názvem „Projektová dokumentace – Výstavba kanalizace a kořenové čistírny v Hostěnicích, Brozany nad Ohří“.
[bookmark: __RefNumPara__8346_823816897]Předmět smlouvy
Bude zpracována projektová dokumentace oddílné splaškové kanalizace a kořenové čistírny odpadních vod. 
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a v souladu s vyhláškou č. 131/2024 vyhláška o dokumentaci staveb. 
Předmět smlouvy se skládá s následujících činností:
Posouzení a zpracování vstupních podkladů.
Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ).
Obstaravatelská činnost (OČ). Součástí OČ je spolupráce na majetkoprávním projednání s majiteli dotčených soukromých pozemků. Zhotovitel pro tyto účely vyhotoví pro objednatele situační zákresy jednotlivě pro všechny majitele dotčených soukromých pozemků. Jednotlivé podpisy budou zajišťovány ve spolupráci s objednatelem.
Vypracování soupisu prací a dodávek (SPD).
Podpora k podání jedné žádosti o dotaci v rozsahu max. 20 hod.
Práva a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu objednatele, dle platných ustanovení zákona.
Zhotovitel je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel neodpovídá za vady v dokončené a objednateli odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zhotovitel se výslovně zavazuje účastnit se nejméně jednoho osobního setkání na vhodném místě s objednatelem v průběhu plnění každého stupně projektové dokumentace dle této smlouvy. Obsahem tohoto setkání bude prezentace dosavadního postupu a vzájemná konzultace. Zhotovitel také umožní přiměřený počet návštěv objednatele ve svém pracovišti, které budou ohlášeny alespoň 3 pracovní dny předem, a jejichž obsahem bude vzájemné informování o postupu prací.
Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů objednatele s právními předpisy a plněním předmětu smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn uskutečňovat část svého plnění na základě této smlouvy prostřednictvím třetích osob, přičemž za plnění poskytnuté těmito osobami odpovídá zhotovitel stejně, jakoby tyto činnosti prováděl sám. K těmto činnostem je zhotovitel oprávněn udělit třetím osobám plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem zhotovitele.
Zhotovitel je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy objednatele, veškeré podklady či věci, které za něho převzal při začátku a během plnění této smlouvy.
[bookmark: __RefNumPara__8338_823816897]Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
[bookmark: __RefNumPara__8340_823816897]Překáží-li nevhodná věc nebo pokyn v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny pokynu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného pokynu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. Tyto údaje jsou objednatelem považovány za předmět obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho subdodavatele.
Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonům ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však minimálně po dobu pěti (5) let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt od řídícího orgánu
Práva a povinnosti objednatele
Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti. Objednatel je povinen řádně a včas předat zhotoviteli veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění smlouvy.
Objednatel předá zhotoviteli podklady nutné k zdárnému zhotovení díla, zejména již zpracované předchozí stupně dokumentace, grafické a textové přílohy a další k tomu potřebné dokumenty.
Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost. 
Objednatel zajistí na své náklady majetko-právní projednání s majiteli soukromých dotčených pozemků stavbou, resp. zajistí jejich podpisy na situačních zákresech připravených zhotovitelem, a to nejpozději do 3 měsíců od předání DSP.
Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit odměnu podle článku 7.
[bookmark: __RefNumPara__213_2045045845][bookmark: __RefNumPara__58_2045045845][bookmark: __RefNumPara__8_673334578][bookmark: __RefNumPara__120_614351358][bookmark: __RefNumPara__200_2045045845]Odměna
Za plnění předmětu této smlouvy si smluvní strany dohodly následující odměnu:
	Činnosti
	Nabídková cena v Kč bez DPH

	Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ)
	VLOŽIT

	Obstaravatelská činnost (OČ)
	VLOŽIT

	Vypracování soupisu prací a dodávek (SPD)
	VLOŽIT

	CELKEM
	VLOŽIT



Odměna zhotovitele zahrnuje veškeré vynaložené náklady zhotovitele na plnění předmětu smlouvy.
Změna výše odměny je přípustná pouze v případě změny výše DPH nebo v jiném případě, předvídaném zákonem o veřejných zakázkách.
Odměna podle této smlouvy je konečná a jsou do ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s jejím plněním.
Platební podmínky
Postup plateb
Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktura) vystavená Zhotovitelem po dokončení jednotlivých činností:
	Činnosti
	Fakturace

	Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ)

	1. splátka ve výši 20% ceny po podpisu smlouvy
2. splátka ve výši 80% po předání hotové projektové dokumentace

	Obstaravatelská činnost (OČ)
	1. splátka ve výši 80% ceny po podání žádosti o společné povolení stavby
2. splátka ve výši 20% ceny po vydání stavebního povolení

	Vypracování soupisu prací a dodávek (SPD)
	1. splátka ve výši 100% po předání



Fakturou bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny.
Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den.
Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením smlouvy.
Náležitosti daňových dokladů (faktur)
Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ
název projektu
datum vystavení
datum splatnosti
datum uskutečnění zdanitelného plnění
výši ceny bez daně
sazbu daně
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
cenu celkem včetně daně
podpis odpovědné osoby výstavce dokladu
Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
Termín splnění povinnosti zaplatit
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
Termín plnění
Tato smlouva se uzavírá na dobu potřebnou k vypracování díla a provedení činností, které jsou uvedeny v následující tabulce:
	Činnosti
	Termín dokončení nejpozději do

	Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ)

	Zahájení: po podpisu smlouvy na základě výzvy objednatele
Dokončení: do 180 kalendářních dnů

	Obstaravatelská činnost (OČ)
	Zahájení: po předání DPZ na základě výzvy objednatele
Do vydání stavebního povolení

	Podpora k podání žádosti o dotaci
	Zahájení: na základě výzvy objednatele
Ukončení: po podání žádosti o dotaci



Tento smluvní vztah může být před uplynutím doby plnění ukončen: 
písemnou dohodou smluvních stran;
písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran i bez uvedení důvodu;
písemným odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností jednou ze smluvních stran.
Výpovědní doba pro výpověď bez uvedení důvodu podle odstavce 9.2 písm. b) této smlouvy činí 2 (slovy dva) měsíce a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V případě výpovědi je zhotovitel povinen v průběhu výpovědní doby předat objednateli veškeré rozpracované části díla v tom stavu, v jakém se nacházejí ke dni doručení výpovědi, a písemně objednatele upozornit na opatření potřebná k zabránění vzniku bezprostředně hrozící škody. Za činnosti prokazatelně vykonané a rozpracované ke dni ukončení smlouvy výpovědí má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části odměny dle této smlouvy, a to na základě zhotovitelem sestaveného soupisu provedených prací. Uživatelská a autorská práva k takto předanému rozpracovanému dílu přecházejí na objednatele až okamžikem úplného uhrazení této poměrné části odměny.
Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují
Nedodržení dohodnutého předmětu plnění zhotovitelem;
Prodlení s plněním závazku kterékoli smluvní strany vyplývajícího ze smlouvy delší než 30 dnů.
Sankce
Pro případ prodlení zhotovitele s plněním díla v dohodnutých termínech, je zhotovitel povinen zaplatit 0,05% z ceny jednotlivé činnosti za každý den prodlení. 
Pro případ prodlení objednatele s úhradou odměny zhotovitele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná 10. dnem po doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty adresované druhé smluvní straně, která svůj závazek dle této smlouvy porušila, a to včetně vyčíslení smluvní pokuty a uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována.
Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu škody.
Autorská práva
Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla. Zhotovitel zároveň souhlasí s tím, aby dílo bylo použito jako podklad pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace a za tím účelem zveřejněno v rámci výběrového řízení. 
Podmínky plynoucí ze způsobu financování
Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat v souladu s pokyny zadavatele v této oblasti.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření, vycházející z článku 115 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, z článků 4 a 5 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 821/2014 a dále z Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2021–2027. Kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování projektu plnili také případní partneři a (pod)dodavatelé podílející se na projektu. 
Závěrečná ustanovení
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
Smluvní strany doručují veškerá písemná sdělení poštou na poslední známou adresu, kterou druhá strana uvedla jako adresu pro doručování písemností. Pokud druhá strana odmítne zásilku převzít, nebo v případě, že doručení bude neúspěšné z jiného důvodu, je tato zásilka považována za doručenou 3. pracovní den po odeslání zásilky, není-li pro konkrétní případ výslovně písemně sjednáno jinak. V případě změny adresy pro doručování je druhá strana povinna tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit. Nová adresa je vůči druhé straně účinná okamžikem, kdy budou nové údaje řádně oznámeny.
Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným, všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná. Strany budou usilovat, aby v rámci obchodního práva nalezly nové, platné ustanovení, které by bylo svým obsahem co nejblíže ustanovení, jež má být jako neplatné nahrazeno.
Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této smlouvy.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


	Objednatel
	Zhotovitel

	
V Brozanech nad Ohří, dne ....................................


	
V VLOŽIT, dne VLOŽIT




		Václav Bešta, starosta



	VLOŽIT




