
SMLOUVA O DÍLO
dodávka a montáž skateparku – monolitní platformy pro freestylové sporty
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
	Objednatel
	Obec Střelice

	Sídlo
	nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna

	IČO
	00282618

	DIČ
	CZ00282618

	Zastoupené
	Jiřím Vašulínem, starostou

	Bankovní spojení
	[DOPLNIT]

	Telefon / e-mail
	+420 547 427 413, jvasulin@streliceubrna.cz

	Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních
	Jiří Vašulín, starosta

	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	[DOPLNIT]


dále jen „objednatel“
	Zhotovitel
	[doplnit]

	Sídlo
	[doplnit]

	IČO
	[doplnit]

	DIČ
	[doplnit]

	Zápis v obchodním rejstříku
	[doplnit]

	Zastoupený/á
	[doplnit]

	Bankovní spojení
	[doplnit]

	Telefon / e-mail
	[doplnit]

	Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních
	[doplnit]

	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	[doplnit]


dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“.
II. Předmět díla
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyrobit nebo zajistit výrobu, dodat, dopravit na místo plnění, kompletně smontovat, ukotvit a uvést do provozu skatepark – monolitní platformu pro freestylové sporty o předpokládaném půdorysném rozměru 7 x 27 m, určenou pro skateboarding, BMX, in-line brusle a koloběžky, v rámci veřejné zakázky „V 00923 – Skatepark“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu této smlouvy, zadávací dokumentace a technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Dílo zahrnuje zejména kompletní dodávku a montáž všech skateparkových překážek a rovných propojovacích ploch vymezených technickou specifikací, zejména otáčecího wallridu s vloženým rádiusem, bank-to-bank transferu s bednou a railem, funboxu, banku s plošinou, rozjezdového rádiusu a rovné plochy propojující překážky, včetně konstrukcí, pojezdových povrchů, zábradlí, kopingů, kotevních prvků a všech součástí nutných pro řádné a bezpečné užívání. Dílo bude instalováno na zadavatelem připravenou plochu ze zhutněné kamenné drti frakce 0-32 o rozměru přibližně 9,4 x 29,4 m. Zemní práce, provedení podkladní vrstvy, obrubníky, přípojky a terénní úpravy nejsou součástí díla, není-li v technické specifikaci výslovně uvedeno jinak.
3. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, odpovědnost a nebezpečí, odborně, v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami, technologickými předpisy výrobců použitých materiálů a pokyny objednatele.
4. Součástí díla je také předání všech dokladů potřebných pro řádné a bezpečné užívání díla, a to zejména:
· předávacího protokolu, 
· záručních listů, 
· prohlášení o shodě,
· manuálu k bezpečnému užívání, kontrole a údržbě skateparku,
· dokladů vyžadovaných právními předpisy a technickými normami pro řádné a bezpečné užívání díla, zejména dokladů o splnění požadavků ČSN EN 14974,
· certifikátů, zkušebních protokolů nebo jiných dokladů prokazujících shodu použitých konstrukcí a materiálů s požadovanými parametry,
· technických listů pojezdového povrchu a dalších rozhodujících materiálů.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s místem plnění, zadávací dokumentací, technickou specifikací, podmínkami dopravy a montáže a dalšími podklady, které měl k dispozici, a že cena díla zahrnuje veškeré dodávky, práce, služby a náklady nezbytné k provedení funkčního a bezvadného díla ve sjednaném rozsahu. Zhotovitel jako odborník bez zbytečného odkladu písemně upozorní objednatele na nevhodnost pokynu, podkladu nebo věci předané objednatelem; do obdržení pokynu objednatele není povinen v dotčeném rozsahu pokračovat, pokud by tím vzniklo riziko vady díla.
6. Změna rozsahu díla, vícepráce nebo méněpráce jsou možné pouze na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Zápis v montážním deníku sám o sobě nenahrazuje písemný dodatek měnící cenu nebo termín díla.
III. Místo plnění
1. Místem plnění je pozemek parc. č. 3441/60 v katastrálním území Střelice u Brna [757438], konkrétně zadavatelem připravená plocha pro osazení a montáž skateparku. Přesné vymezení montážní plochy, přístupové trasy a případná provozní omezení budou uvedeny v předávacím protokolu o předání místa montáže nebo v montážním deníku.
2. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele, podmínky přístupu na pozemek, ochranná pásma a existenci sítí uvedených v technické dokumentaci, zejména podmínky související s železnicí, zařízením ČEPRO a technickou infrastrukturou, a přijmout veškerá opatření k ochraně majetku a bezpečnosti osob.
IV. Doba plnění
1. Objednatel předá zhotoviteli místo montáže na základě písemné nebo e-mailové výzvy. Zhotovitel je povinen místo montáže převzít nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Předpokládaným termínem zahájení plnění ihned po podpisu smlouvy s tím, že předpokládaný termín zahájení instalace prvků v místě plnění je březen 2027. Konkrétní termín zahájení montáže určí objednatel ve výzvě k převzetí místa montáže, přičemž předpokládaným termínem jejího zaslání je březen 2027; tím není dotčeno právo objednatele na posun termínu dle odst. 5 tohoto článku.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k převzetí místa montáže.
4. Doba plnění se prodlužuje pouze o dobu prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti, o dobu písemně nařízeného přerušení prací objednatelem nebo o dobu trvání překážky vyšší moci, která přímo brání provádění díla.
5. Objednatel je oprávněn posunout termín zahájení plnění s ohledem na své provozní a organizační potřeby, zejména z důvodu průtahů ve výběrovém řízení nebo vyšší moci, až o 3 měsíce. Zhotoviteli z takového posunu nevzniká právo na smluvní pokutu, zvýšení ceny ani náhradu škody; termín dokončení díla se posune o stejnou dobu.
6. Zhotovitel vyklidí místo montáže a odstraní z něj své zařízení, obaly, zbytky materiálů a odpady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání díla, není-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.
V. Cena díla
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, konečná a nejvýše přípustná ve výši [doplnit] Kč bez DPH.
2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. DPH činí [doplnit] Kč a cena díla včetně DPH činí [doplnit] Kč.
3. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné pro řádné a včasné provedení díla ve sjednaném rozsahu, zejména výrobu a pořízení všech součástí, materiál, práci, balení, dopravu, vykládku, manipulaci, montáž, montážní prostředky, ochranná opatření, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého činností zhotovitele, závěrečný úklid, doklady k dílu, zkoušky a revize, režii a zisk zhotovitele.
5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není pořizováno pro ekonomickou činnost objednatele. Smluvní strany proto předpokládají uplatnění běžného režimu DPH, nikoli režimu přenesení daňové povinnosti; bude-li podle právních předpisů nebo závazného stanoviska správce daně nutný jiný režim DPH, smluvní strany upraví daňové doklady v souladu s právními předpisy bez vlivu na cenu díla bez DPH.
6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu občanského zákoníku; tím není dotčeno právo na změnu ceny v rozsahu výslovně sjednaném v této smlouvě nebo písemném dodatku.
VI. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohu. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po provedení díla a jeho protokolárním předání objednateli.
2. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání užívání díla, je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu díla, avšak objednatel je oprávněn zadržet částku odpovídající 10 % ceny díla bez DPH do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Pozastávka bude uvolněna do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o odstranění poslední vady nebo nedodělku.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti účetního dokladu, zejména identifikaci této smlouvy, název veřejné zakázky „V 00923 – Skatepark“, soupis dodaných součástí a provedených montážních prací, číslo účtu zhotovitele zveřejněné správcem daně, případně další údaje požadované objednatelem.
5. Nebude-li faktura obsahovat sjednané nebo zákonné náležitosti, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebude-li doložena požadovanými přílohami, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě. Nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Případné vícepráce mohou být fakturovány pouze tehdy, byly-li předem písemně sjednány dodatkem k této smlouvě a byly-li řádně provedeny a odsouhlaseny objednatelem.
VII. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně, řádně, bezpečně, v souladu s právními předpisy, technickými normami, technologickými předpisy výrobců a s pokyny objednatele.
2. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením montáže písemně sdělit objednateli požadavky na připravenost montážní plochy, zejména na rozměry, rovinnost, spád, únosnost a způsob kotvení podkladu a na přístup dopravní a montážní techniky. Zhotovitel před zahájením montáže předloží objednateli montážní a kotevní schéma a případné další podklady nezbytné pro řádné osazení díla. Objednatel zajistí před předáním místa montáže připravenou plochu ze zhutněné kamenné drti frakce 0-32 v rozsahu podle technické specifikace a přístup pro dopravu a montáž. Zhotovitel před zahájením montáže připravenost zkontroluje; zjistí-li rozpor, nevhodnost nebo překážku bránící řádnému provedení díla, bez zbytečného odkladu na ni písemně upozorní objednatele a navrhne postup řešení.
3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré technické a technologické požadavky zadávací dokumentace a technické specifikace. Tvar, rozměry, technické provedení a rozmístění překážek musí splňovat požadavky ČSN EN 14974. Veškeré výrobky a materiály musí být nové, vhodné pro určený účel a splňovat požadované technické parametry. Je-li v podkladech uveden konkrétní výrobek nebo obchodní označení, je zhotovitel oprávněn použít rovnocenné řešení splňující všechny požadované technické, funkční, bezpečnostní a kvalitativní vlastnosti; rovnocennost je povinen před použitím prokázat objednateli.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad veškerá opatření k ochraně majetku objednatele a třetích osob, ochranu hotových konstrukcí, bezpečnost práce, požární ochranu, ochranu zdraví, hygienická opatření a ochranu životního prostředí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v místě montáže pořádek, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a po dokončení prací provést závěrečný úklid. S odpady bude zhotovitel nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy.
6. Zhotovitel je povinen vést montážní deník ode dne převzetí místa montáže do dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Montážní deník musí být v pracovní době přístupný objednateli a osobám jím pověřeným.
7. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny předem, a to zápisem do montážního deníku a e-mailem osobě určené objednatelem. Nevyzve-li zhotovitel objednatele řádně, je povinen na žádost objednatele zakryté části díla na vlastní náklad zpřístupnit a následně uvést do řádného stavu.
8. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Zjištěné vady, nedostatky nebo pokyny objednatele budou zaznamenány do montážního deníku nebo sděleny písemně či e-mailem.
9. Zhotovitel může použít poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za plnění poddodavatelů odpovídá zhotovitel tak, jako by plnil sám.
10. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností s limitem pojistného plnění alespoň ve výši ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, a na žádost objednatele předložit doklad o pojištění.
11. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla a v celém svém dodavatelském řetězci dodržovat pracovněprávní předpisy, předpisy o zaměstnanosti a zákazu nelegální práce a postupovat tak, aby předcházel vzniku odpadů a minimalizoval negativní dopady své činnosti na životní prostředí.
VIII. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů před navrhovaným termínem předání.
2. Dílo bude předáno a převzato na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Součástí předání budou doklady uvedené v čl. II odst. 4 této smlouvy.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému užívání díla nebo jeho užívání podstatně ztěžují.
4. Vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání díla nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. V takovém případě budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění; tím není dotčeno právo objednatele na pozastávku, smluvní pokutu ani náhradu škody.
5. Nepředání dokladů nezbytných pro řádné užívání díla nebo nepředání montážního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla, ledaže objednatel písemně určí jinak.
IX. Vady díla a záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, včas, úplně, odborně, bez vad, v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami a technologickými předpisy výrobců použitých materiálů.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud není pro jednotlivé součásti díla v technické specifikaci stanoveno jinak. U výrobků nebo materiálů s delší zárukou výrobce platí delší záruční doba, pokud je pro objednatele výhodnější.
3. Objednatel je oprávněn vady reklamovat písemně nebo e-mailem. Reklamace musí obsahovat popis vady a způsob jejího projevu, případně fotodokumentaci, je-li dostupná.
4. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí reklamace u vady neohrožující užívání díla do 5 pracovních dnů a u vady ohrožující užívání díla nebo bezpečnost do 24 hodin od doručení reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady neohrožující užívání díla nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace a odstranit ji nejpozději do 21 dnů od doručení reklamace, nebrání-li tomu technologické nebo klimatické podmínky. Vadu ohrožující užívání díla nebo bezpečnost je zhotovitel povinen začít odstraňovat bezodkladně a nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace.
6. Neodstraní-li zhotovitel vadu řádně a včas, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu, slevu z ceny díla nebo náhradu škody.
7. Uplatněním práva z vady se běh záruční doby v rozsahu dotčené části díla staví ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Na opravenou nebo vyměněnou část díla běží nová záruční doba v délce původní záruční doby.
X. Vlastnické právo a nebezpečí škody
1. Vlastnické právo k dílu, jeho částem a materiálům zabudovaným do díla přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování nebo zapracování do díla. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla ani za škodu.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání užívání díla, nese zhotovitel nebezpečí škody v rozsahu způsobeném těmito vadami nebo nedodělky až do jejich odstranění.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za újmu způsobenou při provádění díla jeho činností, opomenutím nebo činností jeho poddodavatelů.
XI. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením místa montáže je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti udržovat pořádek v místě montáže, likvidovat odpady, dodržovat pravidla BOZP nebo požární ochrany je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
6. V případě provedení části díla neschváleným poddodavatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH.
7. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
8. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst svou pohledávku na smluvní pokutu nebo náhradu škody proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla.
XII. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že zhotovitel je v prodlení se zahájením, prováděním nebo dokončením díla déle než 15 kalendářních dnů, provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, použije neschváleného poddodavatele, opakovaně porušuje povinnosti v oblasti BOZP, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí, nebo nastanou skutečnosti zjevně ohrožující řádné splnění smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou splatné faktury déle než 30 kalendářních dnů, ačkoliv byl k úhradě písemně vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta alespoň 15 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a účinné je dnem doručení druhé smluvní straně, není-li v odstoupení uveden den pozdější.
4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, předat objednateli rozpracované dílo a dosud dodané součásti, vyklidit místo montáže, předat dosud pořízené doklady a provést opatření k zamezení vzniku škody.
5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody, odpovědnosti za vady, ochraně důvěrných informací, uveřejnění smlouvy a ustanovení, která mají podle své povahy trvat i po zániku smlouvy.
XIII. Zástupci smluvních stran a komunikace
1. Zástupcem objednatele ve věcech smluvních je Jiří Vašulín, starosta. Zástupcem objednatele ve věcech technických je [DOPLNIT] nebo jiná osoba určená objednatelem při předání místa montáže a zapsaná do montážního deníku.
2. Zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních je [doplnit]. Zástupcem zhotovitele ve věcech technických je [doplnit] nebo osoba určená zhotovitelem při předání místa montáže a zapsaná do montážního deníku.
3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, mohou smluvní strany komunikovat písemně, e-mailem nebo prostřednictvím montážního deníku. Změny smlouvy, změny ceny, termínu nebo rozsahu díla vyžadují písemný dodatek podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
XIV. Registr smluv, publicita a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství v rozsahu, který by bránil jejímu uveřejnění; zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle právních předpisů o svobodném přístupu k informacím.
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou plnění z veřejných prostředků a je povinen poskytnout oprávněným kontrolním orgánům potřebnou součinnost a dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu stanovenou právními předpisy a poskytnout ji objednateli nebo oprávněným kontrolním orgánům, pokud je k tomu vyzván.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá to vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany nahradí takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které se co nejvíce blíží smyslu a účelu původního ustanovení.
8. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originálu.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha č. 1 - technická specifikace; 
příloha č. 2 - seznam poddodavatelů.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí, uzavírají ji svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
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Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy prohlašuje, že pro plnění díla použije tyto poddodavatele:
	Poddodavatel
	IČO
	Rozsah plnění
	Podíl na ceně díla

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Pozn. Nebudou-li poddodavatelé při podpisu smlouvy využiti, uvede zhotovitel do tabulky „bez poddodavatelů“. Jakákoli následná změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

