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Zadávací dokumentace 
Inovace informačních systémů pro komplexní řízení společnosti

PŘÍLOHA Č. 6
NÁVRH
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Objednatel:	CS Data, s.r.o.
sídlo: 	Ostrava - Moravská Ostrava, Výstavní 1377, PSČ 702 00
jednající:	Hana Krůčková, jednatelka			
IČ:	61973629
DIČ:	CZ61973629
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: 		
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku: 
jednající: 	
IČ:				
DIČ:				
daňový režim:	
bankovní spojení:  		
č. účtu: 			
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ODDÍL – PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně a včas provést dílo spočívající v dodání, instalaci, konfiguraci, zapojení a zprovoznění software a hardware pro projekt objednatele s názvem:

„Inovace informačních systémů pro komplexní řízení společnosti“

realizovaný objednatelem v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, programu ICT v podnicích. 
Dílo spočívá v dodání a implementaci SW a HW specifikovaného v Příloze č. 1 k této smlouvě (dále také jen „dílo“). Součástí díla je dále provedení předimplementační analýzy a migrace objednatelem označených dat ze stávajícího informačního systému do nového informačního systému.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu za předmět plnění dle této smlouvy.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s požadavky objednatele, jak jsou specifikovány v Příloze č. 1 k zadávací dokumentaci, která je podkladem pro uzavření této smlouvy, a prohlašuje, že proti nim nemá žádné námitky ani výhrady, a potvrzuje dále, že podle této specifikace je možné dílo bez problémů realizovat, že tedy v této specifikaci neshledal žádné nedostatky. 

II. ODDÍL – DOBA PLNĚNÍ
1. Dílo bude zhotovitelem realizováno nejpozději do ……… dní od obdržení písemné výzvy k plnění zaslané objednatelem. K plnění objednatel písemně vyzve zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co obdrží kladné rozhodnutí poskytovatele dotace v rámci předmětného projektu realizovaného prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace, kterým se rozumí konečná a podepsaná verze Podmínek poskytnutí dotace na tento projekt, o čemž zhotovitele bez zbytečného odkladu uvědomí písemnou výzvou k plnění.
2. Předpokladem zahájení plnění ze strany zhotovitele je připravenost ze strany objednatele.
3. Přesný termín zahájení plnění díla a termíny dílčích plnění budou zhotovitelem určeny po podpisu této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude moci z důvodů na straně objednatele provádět dílo dle této smlouvy, prodlužuje se přiměřeně termín pro zhotovení díla. Za přiměřené se považuje posunutí alespoň o stejný počet pracovních dnů, případně delší.

III. ODDÍL – MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění je provozovna objednatele na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Výstavní 1377.

IV. ODDÍL – CENA DÍLA
1. Cena díla specifikovaného výše v čl. I odst. 1 této smlouvy byla dohodnut takto:
Cena díla v Kč bez DPH                       ………………………………………
DPH v Kč celkem                                  ………………………………………
Cena díla v Kč včetně DPH                  ………………………………………

2. Smluvní strany dále sjednávají cenu za údržbu a aktualizaci IS v Kč bez DPH po 3. roce plnění 
(tj. od ve 4. a každém dalším roce) v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 k této smlouvě ve výši za jeden rok plnění:
Cena v Kč bez DPH                       ………………………………………
DPH v Kč celkem                                  ………………………………………
Cena v Kč včetně DPH                  ………………………………………

3. Cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele – oceněného položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její Příloha č. 2, a je cenou nejvýše přípustnou. Jednotkové ceny uvedené v nabídce a smlouvě jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému provedení díla. 
4. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření či omezení rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.



V. ODDÍL – PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání celého díla; řádným předáním celého díla se rozumí předání bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla a uvedených v předávacím protokolu.
2. Cena za roční údržbu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem v příslušném roce plnění se splatností nejpozději do 31. 3. příslušného roku, za který je plnění účtováno.
3. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti požadované příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění ozděních předpisů, a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování díla z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace (evidenční číslo a název projektu, evidenční číslo smlouvy), a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury dle odst. 1 tohoto článku v délce trvání 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li jakékoliv údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením smluvní ceny za předmět plnění. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VI. ODDÍL – PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s náležitou odbornou péčí tak, aby podstatným způsobem neomezoval provoz objednatele, v úzké součinnosti s objednatelem pověřenými osobami. Relevantní kroky budou průběžně konzultovány s objednatelem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat objednatele o všech nových zjištěních, které mají vliv na další průběh dodávky. 
2. Při své činnosti je zhotovitel povinen postupovat v souladu s pokyny objednatele. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
3. Zhotovitel je dále povinen v souladu s pokyny objednatele provést migraci veškerých objednatelem označených dat ze stávajícího informačního systému do nového informačního systému, jehož dodání a zprovoznění u objednatele je předmětem této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění jednotlivých prací, služeb a dodávek výhradně tyto subdodavatele: 
a.  Název: …………., sídlo: ………………., IČ:…………….., část plnění, která bude realizována subdodavatelem: ………………………………., vyjádřena procentuálně: ………………….
b.  Název: …………., sídlo: ………………., IČ:……………..,část plnění, která bude realizována subdodavatelem: ………………………………., vyjádřena procentuálně: ………………….

za zhotovení díla však v tomto případě odpovídá, jako by dílo prováděl sám.
Případnou změnu v osobě subdodavatele je možno provést pouze po předchozí dohodě s objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel i objednatel se zavazují sdělit jména, pracovní pozice a kontakty na osoby zmocněné k činnostem dle této smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení písemné výzvy k plnění zhotoviteli. Osoby takto zmocněné jsou mimo jiné oprávněny ke konzultacím, k převzetí díla a podpisům předávacích protokolů. Objednatel se zavazuje zajistit, aby osoby objednatele zmocněné k činnostem dle této smlouvy byly po dobu provádění díla vždy k dispozici (minimálně v rozsahu pracovní doby nebo v dohodnutém čase). 
6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškeré informace a materiály, které jsou nutné a potřebné k plnění této smlouvy, zejména kompletní podklady o stávajícím technickém, programovém, datovém a organizačním řešení stávajícího HW a SW, stejně jako dosud zpracované studie a podklady k jeho zamýšleným změnám, a předkládat je zhotoviteli tak, aby nedošlo k prodlení při zhotovení díla.  
7. Objednatel se zavazuje k náležité součinnosti při provádění díla, pod kterou se mimo jiné rozumí plnění dohodnutých úkolů ve sjednaných termínech, dostatečná technická příprava (např. poskytnutí dat), poskytnutí prostor k provádění díla v místě plnění, včetně zajištění přístupu k informacím, k technickým prostředkům (telefon, internet).
8. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost dat předaných zhotoviteli k migraci do nového informačního systému. Zhotovitel má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s migrací nesprávných nebo neúplných dat.

VII. ODDÍL – PŘEDÁNÍ DÍLA
1. Dílo bude předáváno postupně po částech dle harmonogramu plnění, který bude vytvořen zhotovitelem v souladu s ujednáním čl. II odst. 3 této smlouvy. 
2. Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít pro podstatné vady a nedodělky, které brání užívání díla nebo jeho části, v ostatních případech je povinen dílo převzít. Podstatnou vadou či nedodělkem, které brání řádnému užívání díla nebo jeho části, se rozumí taková vada nebo nedodělek, který pro řádné provozování díla v ostrém provozu nelze nahradit jiným alternativním řešením navrženým zhotovitelem.
3. Předání a převzetí díla nebo jeho části bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu, kterému bude předcházet zkouška funkčnosti díla. Předávací protokol mohou za zhotovitele i objednatele kromě osob oprávněných jednat jménem objednatele a zhotovitele podepsat dále tyto osoby:
· za zhotovitele: ………………………………………………………….,
· za objednatele: …………………………………………………………..
4. Předávací protokol k dílu nebo jeho části zpracuje zhotovitel a předloží jej objednateli. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. V protokolu budou uvedeny případné vady a nedodělky. Veškeré vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin od jeho vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují za nesporné, že zhotovitel neodpovídá za bezpečnost dat a vady díla, které nevzniknou jeho zásahem, nebo které vzniknou neposkytnutím informací nebo poskytnutím nesprávných či neúplných informací objednatelem. Vady, které vzniknou z důvodů na straně objednatele, odstraní zhotovitel v přiměřené nebo smluvními stranami sjednané lhůtě na náklady objednatele. 
6. Pokud objednatel do 5 pracovních dnů ode dne předání díla nebo jeho části nesdělí zhotoviteli důvody, pro které odmítl dílo nebo jeho část převzít, považuje se předmět předání za převzatý uplynutím posledního dne této lhůty. 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST A SANKCE
1. Zhotovitel na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství poskytuje záruku za jakost s tím, že záruční doba činí: 

	Popis
	Min. požadovaná záruka

	Software
	…………………. měsíců

	Hardware:
	

	· Server
	…………………. měsíců

	· Diskové pole
	…………………. měsíců

	· Datový switch
	…………………. měsíců

	· Záložní zdroj
	…………………. měsíců

	· Klientské mobilní stanice
	…………………. měsíců




Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokolu byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.  

Sjednáním záruky na jakost není dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla.
2. Objednatel je povinen vady díla reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to telefonicky na č. ………………………………., resp. e-mailem na adrese ………………………... Vady musí být objednatelem popsány, nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Telefonní čísla nebo e-mailové spojení na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou dostupnost telefonního čísla nebo e-mailového spojení na svoji havarijní službu nebo servisního technika, a to ve všechny dny v roce (24x7x365) po celou dobu trvání záruky díla dle tohoto článku.
3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli po celou dobu běhu záruční lhůty záruční servis formou záruky v místě plnění, a to nepřetržitě ve všech dnech v roce (24x7x365). 
4. Pro účely této smlouvy se vady díla rozlišují na: 
a) Závažné: Vady, které omezují min. 1 jednoho pracovníka v jeho činnosti tak, že není schopen vadu obejít jiným, časově ne více náročným způsobem; dále vady, které omezují určitý proces v rámci části nebo celé firmy a mají dopad na potenciální finanční ztrátu ve formě ušlého zisku, úroků z prodlení (např. opožděné doručení faktury, atp.); dále pak vady, které způsobí prodlení při realizaci zakázek, které mají striktní smluvní podmínky plnění reakčních dob či fixních oprav/zásahů;
b) Nezávažné: Vady, které nemají přímý dopad na probíhající procesy, neomezují přímo uživatele v jeho činnosti. Jedná se především o kosmetické vady (vady na designu, v zobrazení) a další snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem na provoz, funkcionality či funkčnost řešení.
5. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli přijetí ohlášení vady díla nejpozději ve lhůtě do …………………… hodin po nahlášení vady, a to zasláním potvrzení na e-mail objednatele: sysp@csdata.cz.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění nahlášené vady díla nejpozději ve lhůtě …………………… hodin po nahlášení vady. 
7. Zhotovitel je povinen odstranit nahlášenou závažnou vadu díla nejpozději do ………………….. hodin po jejím nahlášení a nahlášenou nezávažnou vadu díla nejpozději do …………………… hodin po jejím nahlášení.
8. Zhotovitel je povinen objednateli potvrdit přijetí reklamace vady ve lhůtě uvedené v odst. 5. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každou objednatelem učiněnou reklamaci. 
9. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady ve lhůtě uvedené v odst. 5, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení a jednotlivou závažnou vadu a smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení a jednotlivou nezávažnou vadu, a to až do uplynutí lhůty sjednané pro odstranění vady.  
10. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 7, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každou započatou hodinu prodlení a jednotlivou závažnou vadu a smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení a jednotlivou nezávažnou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 32 hodin po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou závažnou vadu do 56 hodin po lhůtě sjednané v odst. 7 a nezávažnou vadu do 80 po lhůtě sjednané v odst. 7, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
12. Náklady spojené s odstraněním nahlášených vad třetí osobou sjednanou objednatelem v případech specifikovaných v odst. 10 je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve lhůtě do 5 dnů od jejich vyúčtování objednatelem. V případě prodlení s jejich úhradou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s jejich úhradou.
13. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním předmětu díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 
14. V případě prodlení zhotovitele s předáním některé části díla proti harmonogramu plnění stanovenému v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 12.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  Prodlení zhotovitele s předáním části díla delším než 15 dnů se současně považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
15. V případě prodlení zhotovitele s předáním závěrečné části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 12.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  Prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů se současně považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
16. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
17. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčeno právo strany, které na smluvní pokutu vznikl nárok, domáhat se po druhé straně náhrady způsobené škody v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

IX. ODDÍL – ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu této smlouvy nepovažují a nejsou jí.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a obchodním zákoníkem.
4. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků:
a. prodlení zhotovitele se zahájením realizace díla o více než 15 dní po sjednaném termínu zahájení;
b. prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více než 15 dní;
c. prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti nebo s plněním jeho povinnosti dle této smlouvy o více než 15 dnů.
V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu sjednané ceny dokončených částí díla a prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy.

X. ODDÍL – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Uvedení zástupce obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
3. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně a vážně. 
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvu se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
a. Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
b. Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele – oceněný položkový rozpočet
c. Příloha č. 3 – Nabídka zhotovitele předložená zhotovitelem v rámci příslušného zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky dle této smlouvy
6. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 obdrží zhotovitel.




V Ostravě dne…………………………………..                          	V …………………….. dne …………………………



………………………………………………………….                       	………………………………………………………….
objednatel                                                                          	zhotovitel
CS Data, s.r.o.
Hana Krůčková, jednatelka



PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Uchazeč přiloží Přílohu č. 1 k Zadávací dokumentaci obsahující podrobnou specifikaci předmětu plnění.






PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO – CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE – OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET



	ROZPOČET PROJEKTU
	Ks
	Cena bez DPH/ks v Kč
	Cena celkem v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena celkem v Kč včetně DPH

	SOFTWARE
	 
	 
	
	
	

	Licence IS - základová licence
	1
	
	
	
	

	Licence IS - Ostrava, Brno, Olomouc
	32
	
	
	
	

	Licence IS - Praha, Plzeň
	8
	
	
	
	

	Implementační a vývojové služby
	1
	
	
	
	

	Migrace dat z aktuálního IS
	1
	
	
	
	

	SOFTWARE CELKEM
	
	
	

	HARDWARE
	 
	
	
	
	

	Server
	2
	
	
	
	

	Diskové pole
	1
	
	
	
	

	Záložní zdroj
	2
	
	
	
	

	Datový switch
	2
	
	
	
	

	Mobilní klientské stanice
	8
	
	
	
	

	HARDWARE CELKEM
	
	
	

	SLUŽBY
	 
	
	
	
	

	Předimplementační analýza
	1
	
	
	
	

	SLUŽBY CELKEM
	
	
	

	CELKEM
	 
	 
	
	
	





	ROZPOČET PROJEKTU
	Ks
	Cena bez DPH/ks v Kč
	Cena celkem v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena celkem v Kč včetně DPH

	Roční náklady na údržbu a aktualizaci IS v Kč bez DPH
	 1
	 
	
	
	




PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY O DÍLO – NABÍDKA ZHOTOVITELE PŘEDLOŽENÁ ZHOTOVITELEM V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE TÉTO SMLOUVY

Nabídka bude přiložena při podpisu smlouvy s vítězným uchazečem, v rámci návrhu smlouvy předkládaného uchazečem jako součást nabídky v zadávacím řízení tedy na tomto místě nebude přiložen žádný dokument.
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