1.
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve                 
znění pozdějších změn a doplňků mezi smluvními stranami :  
   
Objednatel:  Obec Malšovice 
Sídlo : Malšovice 16, PSČ 405 02 
IČ : 00261548 
Bankovní spojení : KB Děčín  
Číslo účtu  : 6027-431/0100 
Zastoupená : starostou obce  –  p. Pavlem Plachým                         
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a
Zhotovitel: 
Sídlo:
Statutární zástupce: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“
I.
Předmět díla
     
Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo:

            „Oprava chodníků vč. vjezdů podél komunikace I/62 – 
                                           povodeň 2013“
  
Detailnější rozsah prací je specifikován v podkladech pro zhotovení díla, které jsou součástí příslušné zadávací dokumentace a schválené  nabídky vítězného zájemce o zakázku - „ zhotovitele “. 
II.
Místo plnění zhotovitele

Dílo bude realizováno v k.ú. Borek / podél komunikace I/62 od č.p. 44 po č.p. 68- Choratice /, dle informací v zadávací dokumentaci  uvedené ve výzvě k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu.
III.
Doba provedení díla zhotovitelem

[bookmark: _GoBack]1. Termín zahájení prací :  kdykoli od 1. 8. 2014 do 10. 9. 2014 po uzavření smlouvy o dílo                                                                                            
2. Doba realizace zakázky nesmí přesáhnout dobu dvou týdnů o de dne zahájení prací.
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IV.
Cena za dílo
1.	Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran dle zákona 
  č. 526/1990 Sb,. o cenách a souvisejících předpisů ve výši:
                                      Cena  bez DPH                      Kč
                                       DPH ve výši                            Kč
		             Cena s DPH                           Kč
2. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle
této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou.
3. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany  uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
4. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.
V.
Platební podmínky
                  Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. V průběhu realizace díla nebude provedena zálohová fakturace. 
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. Součástí daňového dokladu bude položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek.
                                                                           VI.
                                                          Technické podmínky
1. Jedná se o opravu poškozených a označených úseků komunikací a chodníků / včetně vjezdů / v majetku Obce Malšovice a to bodovou výspravou.
2. Letmá výsprava se provádět nebude.
3. U  všech úseků  dojde k vyfrézování stávajícího krytu, komunikace se očistí a bude aplikován  spojovací postřik s průměrnou vydatností 0,6 kg/m2. Kde je třeba, se provede vyrovnávka. 
4. Jako obrusná vrstva bude použit nový a nerecyklovaný asfaltový beton ACO 11 ( ABS ) tř. I, 
tl. 50 mm. 
5. Přesné ohraničení úseků je vyznačeno nástřikem barvy přímo na stávající kryt.
6. Napojení bude kopírovat zbytek svršku komunikace. Odchylky jsou nepřípustné.
7. Výška a napojení vjezdů k nemovitostem bude zhotoveno po dohodě s jejich vlastníky.
8.  Napojení povrchů vjezdů na vyvýšené chodníky bude provedeno průběžně, tedy bez ostrých  „schodů“ a proto bude nutné vyfrézovat i část povrchu chodníku z obou stran. Toto opatření se provádí s ohledem na provoz kočárků a dětí na kolech. 
9. Úseky bodové výspravy jsou částečně vyznačeny na místě a k finálnímu upřesnění dojde po ukončení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo mezi vítěznou dodavatelskou firmou a zástupcem zadavatele přímo na místě.
VII.
Další podmínky provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této smlouvy, dle obsahu zadávací dokumentace a obecně platných právních předpisů. 
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2. Nedodržení technických požadavků, uvedených v zadávací dokumentaci, bude považováno za neplnění této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu se souvisejícími předpisy. 
4. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
5. Zhotovitel se odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností.
6. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku a to i povrch přilehlých komunikací. V případě jakéhokoliv poškození provede zhotovitel nápravu před uskutečněnou fakturací nebo mu tato škoda bude odečtena z ceny za dílo.                                                                               
7. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel bude dle čl. 1 dodržovat veškeré stanovené podmínky zadavatelem.
9. V průběhu realizace stavby bude zabezpečen příjezd k přilehlým nemovitostem a to s maximální možnou uzavírkou na dobu čtyř hodin nepřetržitě.
10. Zhotovitel je odpovědný za případné poškození veškerých inženýrských sítí.
11. Zhotovitel označí stavbu, dle platných předpisů a zajistí případné vyjádření u ŘSD a POLICIE ČR k průběhu a způsobu prováděných prací. Veškeré vzniklé škody z důvodu nedodržení tohoto bodu, jdou k tíži zhotovitele.
12. V průběhu provádění díla bude zhotovitel pořizovat fotodokumentaci, kterou objednateli předá v el. podobě.
13. Jelikož se jedná o opravy komunikací, které přímo sousedí se stavbami přilehlých nemovitostí, tak zhotovitel zajistí ( min. 2 dny předem ) formou oznámení ( jednotlivě do schránek ) datum a čas realizace a s těmito vlastníky projedná případné připomínky či námitky. V případě neshody bude informován zástupce objednatele. 
14. Zbylé dlaždice zůstávají v majetku objednatele a budou zhotovitelem uloženy na místo 
(do 2,5 km) dle zadání objednatele. 
                                                                              VIII.
Předání a převzetí
Zhotovitel převezme a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou smluvních stran. 
Za objednatele se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal, pokud nebude dohodnuto jinak.
V průběhu provádění díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace, která bude  objednateli předána v el. podobě.  
                                                                                IX.
Vady díla a záruky za předmět plnění
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti
stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání ......... měsíců ode dne převzetí díla.
3. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.
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X.
 Odpovědnost za škodu
1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla zhotovitel.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
                                                                              
XI.
Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení do splnění tohoto závazku. 
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, která byla zhotovitelem řádně vyúčtována dle této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

XII.
Závěrečná ustanovení
1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem.
2. V případě doložených a objektivních důvodů může objednatel upustit od čl. XI., bod 1.
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Malšovicích dne: ....................2014

                 Za zhotovitele					       Za objednatele


.................................................................                    starosta obce Malšovice Pavel Plachý
                     Jméno a příjmení
		                        
…………………………………………	             ………………………………………….
                  Razítko, podpis						Razítko, podpis


                                                                    
