PŘÍLOHA č. 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE “Zateplení ZŠ Libina č.p. 548”
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

1. 

název zadavatele:
Základní škola Libina, příspěvková organizace
sídlo: 


Libina 548, 788 05 Libina
právní forma:

Příspěvková organizace
IČ: 


70870861
DIČ:


CZ70870861
osoba oprávněná jednat:
Mgr.Jaroslav Vojáček, ředitel školy
 (dále jen „Objednatel“)

a
2. 

………………………………………, zapsán v obchodním rejstříku vedeném ……………..

……………………….. v oddíle …., vložce …………, jehož jménem jedná 

…………………………..

Bankovní spojení: …………………………………………

Tel.:

Fax.:

 (dále jen „Zhotovitel“)
I.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě zateplení budovy a výměny otvorových výplní a to v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Zateplení ZŠ Libina č. p. 548“, výkazem výměr, energetickým auditem, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací vypracovanou odpovědným projektantem Ing. Petrem Unzeitigem a objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy. 
2. Zadávací dokumentace, projektová dokumentace, energetický audit a výkaz výměr je souhrnem požadavků objednatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Součástí předmětu díla jsou tak nejen požadavky obsažené v zadávací dokumentaci, výkazu výměr, energetickém auditu a v projektové dokumentaci, ale též ustanovení příslušných obecně platných norem.

3. Výkaz výměr, který je přílohou této smlouvy, je nedílnou součástí této smlouvy. 
4. Součástí předmětu zakázky je:

· zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks, 

· zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

· zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
· účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
· likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
· provedení přejímky stavby, 
· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 
5. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

6. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře. 

7. Vypracování harmonogramu stavebních prací a finančního harmonogramu.
II.

Vlastnická práva

1. 
Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dle Obchodního zákoníku.
III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svou odpovědnost a podle článku I. této smlouvy v následujících termínech
Termín zahájení prací:
Nejpozději do 17.6.2013
Termín dokončení a předání hotového díla:
maximálně do 4 měsíců od předání staveniště
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

3. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.

5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

6. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV.

Místo plnění

1. 
Místem plnění je Obec Libina, budova Základní školy Libina č.p. 548, 788 05 Libina.
V.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodli, že za provedení kompletního díla dle čl. I. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH
                  “doplní uchazeč”………..……..……………... Kč

Sazba a výše DPH ……..%
“         “doplní uchazeč”………..…….......………….. Kč

Cena celkem s DPH                    “doplní uchazeč”………..…………………… Kč

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě.
Ve výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy (příloha č. 1), je uvedena rozpočtová rezerva, která nebyla v nabídce zahrnuta do celkové nabídkové ceny a není tedy součástí ceny za dílo uvedené v této smlouvě, je však stanovena ve výši 5% z této nabídkové ceny bez DPH takto:

Rezerva ve výši 5% z nabídkové ceny bez DPH   “doplní uchazeč”……………..…... Kč
DPH rezervy ve výši                                             “doplní uchazeč” …..……………... Kč

Rezerva včetně DPH ve výši                                “doplní uchazeč” …..……………... Kč

Rezerva není nárokovou součástí sjednané ceny. Nárok na ni vzniká až v průběhu realizace k výskytu nepředvídaných prací, vyvolaných buď chybou projektové dokumentace (zejména výkazu výměr) nebo zcela objektivními příčinami, které v době zahájení prací nebylo možné předvídat.
2. Náklady na zhotovení, udržování a odklizení vlastního zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně za dílo.

3. Úhrada za spotřebovanou energii, vodu a dopravu je součástí ceny za dílo.

4. Podrobněji je ujednání o ceně rozvedeno v Obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

VI. 

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli při podpisu Zápisu o předání a převzetí díla bankovní záruku na vady a nedodělky ve výši 10% z celkové ceny díla dle čl. V této smlouvy.
Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě v čl. VI. odst. 1, jestliže Zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků. Tato skutečnost nemá vliv na smluvní pokutu za nedodržení termínu předání díla – dodávky stanovenou zadavatelem. 
2. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky uplynutím záruční doby.
3. Nepředložení bankovní záruky bude objednatelem považováno za vážné porušení smluvních podmínek.

VII.
Platební podmínky

1. Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:
· zadavatel bude provádět úhradu prací po dokončení jednotlivých etap v souladu s harmonogramem projektu.

· podkladem pro zaplacení zhotoveného díla je faktura. Splatnost faktur bude vždy 120 dnů od jejich doručení do sídla objednatele. Cena díla bude hrazena průběžně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a daňových dokladů (faktur) vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. 

· podrobněji jsou platební podmínky rozvedeny v Obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

· objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele

2. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

-označení faktury a čísla IČO a DIČ

-název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů

-název stavby + číslo smlouvy

-předmět plnění

-cena provedených prací

-DPH



-datum uskutečnění zdanitelného plnění



-účtovaná částka



-den vystavení a splatnosti faktury

-v příloze výkaz výměr nebo soupis provedených prací

3. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

VIII.

Závazky zhotovitele
1. 
Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel. 
2. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.

3. 
Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

4. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele nebo příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz. § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

5. 
Zhotovitel se zavazuje, že on ani osoba s ním propojená nebude provádět technický dozor na stavbě, která je předmětem této smlouvy (viz. § 46d odst. 2) zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

IX.

Závazky objednatele

1. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.
X.

Předání a převzetí díla

1.  
Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním díla objednateli v místě stavby bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšné kolaudaci díla a bezvadnému užívání díla. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis a podepsán odpovědnými zástupci obou stran. Součástí předání a převzetí díla je i předání a převzetí příslušné dokumentace vztahující se k dílu. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. 
Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.

3.  
Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

4.
Objednatel má pomocí svého oprávněného zástupce právo kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele. Kde jsou zpracovány nebo  uskladněny dodávky pro stavbu.

XI.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku:


Za stavební práce, výplně otvorů (okna, dveře, parapety) v délce minimálně 60 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

Za příslušenství (kování) v délce minimálně 24 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.
Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 10 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

4. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.

XII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že:

· V případě, že zhotovitel nesplní všechny smluvené práce dle čl. 1 této smlouvy v termínech dle č. III. , této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, bude zhotoviteli objednatelem účtována pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.

· Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

· Náhrady škody se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost uhradit škodu, která v souvislosti s porušením smluvní povinnosti vznikla.  

· Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, zavazuje se uhradit zhotoviteli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

· Povinnost zaplatit smluvní úrok nebo pokutu má povinná strana do 15-ti dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno vyčíslení pokuty.

· Podrobněji jsou Majetkové sankce a způsob vyúčtování sankcí rozvedeny v Obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
XIII.

Ostatní podmínky smlouvy

1.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

· kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy, 

· upozorňovat na zjištěné nedostatky

· dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

2.
Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

3. 
Objednatel je oprávněn žádat kdykoliv během doby plnění závazku vyplývající z této smlouvy, předložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody. Porušením povinnosti mít pojistnou smlouvu uzavřenou nebo snížení pojistného plněni pod 5.000.000,- Kč, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
XIV.
Vzájemný styk a doručování

Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení  písemnosti   na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Oznámení budou zasílána na adresy:

Objednatele:
Obec Libina, sídlo: Libina 523, 788 05 

 Zhotovitele:
…………………………………………………
XV.

Odstoupení od smlouvy

1. 
Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

2. 
Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

a) prodlení zhotovitele delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán,
b)
nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty,
c)
prodlení zhotovitele delší než  15  dnů  se zahájením prací,
d)
soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal,
e)
soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla,
f) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli,
bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli,
byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce,
3. 
Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě nepřiznání dotace nebo přiznání dotace ve výrazně nižší výši, než-li bylo uvedeno v Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. 12124903-SFŽP.
XVI.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími. 

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen archivovat po dobu deseti let dokumentaci vztahující se k průběhu realizace projektu díla a rovněž je povinen umožnit kontrolu této dokumentace příslušným kontrolním orgánům, zejména Evropskému účetnímu dvoru, Evropské komisi, Nejvyššímu kontrolnímu orgánu, Auditnímu orgánu, Územnímu finančnímu orgánu, Platebnímu a certifikačnímu orgánu, popř. jimi určeným zmocněncům a dalším kontrolním orgánům dle předpisů ČR a předpisů ES.
XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Tato smlouva byla projednána a následně schválena na ……..schůzi Rady obce Libina dne …………………., pod bodem ……………………
Přílohy: 

Příloha č. 1: Výkaz výměr
Příloha č. 2: Obchodní podmínky
V Libině dne …………………


V ………………. dne ……………

Objednatel:





Zhotovitel:

…………………………….. 



………………………………

Mgr. Jaroslav Vojáček
ředitel školy
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