
Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I.

Smluvní strany
	Objednatel: 
	Město Úštěk

	
	Mírové náměstí 83

	
	411 45 Úštěk

	
	

	
	IČO:  00264 571

	
	Číslo účtu: 27-1003723399/0800

	
	Zastoupené starostou: Pavlem Kundrátem

	
	Tel: 416 795 452, 416 795 609, 416 795 611 

	
	Fax: 416 795 363

	
	

	Zhotovitel:
	

	
	

	
	

	
	

	
	IČO:      


	
	DIČ:      


	
	Zastoupený:     


	
	Bankovní spojení:     



II.

Název díla

„Kulturní dům v Úštěku“
III.

Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro zadavatele dílo, stavební práce – Kulturní dům v Úštěku – úpravy veřejného WC v objektu kulturního domu, vybudování bezbariérového přístupu a vytvoření venkovního pódia, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a  práce dle položkového rozpočtu a výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a závazek zadavatele zaplatit zhotoviteli za toto dílo níže sjednanou cenu.
IV.

Cena díla

Cena bez DPH    ……………………………….. Kč

 DPH …….% ……………………………………Kč

 Cena celkem: ………………….………………..Kč

1. Cena je určena  dle specifikace  dodávky na  základě položkového  rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Ostatní práce - vícepráce  musí být odsouhlaseny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. U prací, které nebudou provedeny, bude proveden odpočet. Případné vícepráce či méněpráce se budou počítat podle porovnatelných položek z nabídkových cen. 

3. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná, platná po celou dobu výstavby. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena díla bez DPH je cenou konečnou a maximální a obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení plnění předmětu veřejné zakázky včetně nákladů na zařízení staveniště.

4. Cenu díla je možné překročit pouze v případě, pokud by v průběhu plnění došlo ke změně daňových předpisů, majících vliv na výši DPH.

V.

Doba plnění

1. Předpokládaný termín vlastní realizace stavebních prací  

	Termín zahájení:    
	    

	Termín dokončení:          
	    


2. Pokud se splnění této smlouvy ve sjednaném termínu stane nemožným v důsledku vyšší moci (živelné pohromy, krajně nepříznivé počasí), požádá zhotovitel o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění. Objednatel pak prohlašuje, že v takovém případě lhůtu plnění přiměřeně prodlouží, nejvýše však o 6 týdnů.

VI.

Místo plnění

Kulturní dům v Úštěku,  na pozemku č. 4/2 a pozemku č. 5 v k.ú. Úštěk, dle projektové dokumentace stavby
VII.

Platební podmínky a fakturace

1. Fakturace za provedené práce bude probíhat bez záloh., jednorázově na základě zhotovitelem předložených a zadavatelem potvrzovaných zjišťovacích protokolů.

2. Splatnost faktury bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Lhůty splatnosti jsou zadavatelem dodrženy, pokud nejpozději poslední den splatnosti je připsána příslušná částka na účet zhotovitele. 

3. Pokud nebude daňový doklad ( faktura) obsahovat náležitosti podle příslušného předpisu, vrátí jej zadavatel zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti daňového dokladu začíná plynout datem jeho nového vystavení. 

VIII. 

Dodací podmínky

1. Staveniště bude zhotoviteli prací předáno nejpozději do 22. dubna 2014.                        
2. Povolení k vybudování a provozování zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, provozování, likvidaci a uvedení pozemku do původního stavu jsou součástí ceny dodávky. Zhotovitel provede po ukončení prací úklid staveniště a zajistí uložení odpadu na skládce.
3. Zhotovitel stavby je povinen užívat plochy staveniště tak, aby nevznikly škody na interiéru budovy a jeho zařízení, v jiném případě bude vzniklé škody hradit.

4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou v průběhu stavby na prováděné zakázce, či v prostorách souvisejících se stavbou, jdou k tíži zhotovitele.

5. Zhotovitel v plném rozsahu přebírá odpovědnost za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zachování pořádku na pracovišti. Rovněž bude dbát na pokyny technického a autorského dozoru dle zápisů provedených do stavebního deníku.

6. Objednatel nebo jím zmocněný zástupce je oprávněn kontrolovat postup prací zhotovitele a má právo vstupu na stavbu. Současně má přístup na staveniště zástupce projektanta v rámci autorského dozoru.

7. O průběhu prací na stavbě bude zhotovitel vést stavební deník. Během pracovní doby bude deník trvale přístupný zadavateli, budoucímu provozovateli, státnímu stavebnímu dozoru a dotčeným orgánům státní správy. Zápisy do něj mohou provádět zástupci objednatele a projektanta, zástupce zhotovitele a technický dozor stavebníka.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prohlídce prací, které budou dalšími pracovními postupy zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Vyzvání k přejímce musí být provedeno písemnou formou, za kterou se pokládá i zápis do stavebního deníku. O tomto zápisu musí být objednavatel ihned vyrozuměn telefonicky. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na svůj náklad a bez nároku na změnu termínu plnění práce znovu odkrýt a zpřístupnit. Pokud se objednatel ve stanovené lhůtě k přejímce nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v dalších pracích.

9. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě vady neodstraní, má objednatel stavby právo od smlouvy o dílo odstoupit. Při odejmutí zakázky má objednatel právo nechat odstranit vady díla k tíži zhotovitele třetím partnerem.

10. Objednatel odpovídá za to, že do místa plnění budou vstupovat pouze pracovníci pověření objednatelem.

11. Objednatel předá zhotoviteli místa pro odběr vody a elektrické energie.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat zadavatele, nejpozději 7 pracovních dnů předem, k řízení o předání a převzetí dokončené stavby. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, který bude obsahovat obvyklé údaje o přejímce stavby a prohlášení zadavatele o převzetí. Předání a převzetí díla nejpozději do 20. června 2014                   

2. Nedokončené nebo nekvalitní dílo není zadavatel povinen převzít.

3. Ukončením řízení o převzetí a předání přechází právo užívání dodávky na zadavatele. Do vlastnictví zadavatele však přechází dílo postupně s ohledem na výši uhrazených finančních prostředků.

4. Součástí předávaného díla bude dokumentace skutečného provedení díla, montážní deník, atesty nebo certifikáty použitých materiálů, záruční listy zabudovaných materiálů a zařízení, revizní zprávy, tlakové a těsnící zkoušky vč. příslušných protokolů.

5. Vady a nedodělky zajištěné při přejímání díla budou odstraněny v dohodnutých termínech při přejímce.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. K odstoupení od smlouvy může dojít v těchto případech:

· na základě vzájemné dohody

· pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jedné ze stran

· pokud nebudou zajištěny finanční prostředky potřebné pro realizaci díla

2. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, provede se finanční vyrovnání na základě nezávislého znaleckého posudku, dohodnutého oběma stranami.

XI.

Záruky

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku  minimálně 36 měsíců od doby předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel stavby za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané projektem a obecně platnými technickými normami. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit případné vzniklé vady. 
XII. 

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží v této smlouvě sjednaný termín plnění, uhradí objednateli penále v souladu se zákonem ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli penále 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká především případu omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření  nad rámec smlouvy. V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení resp. na zvýšení ceny. Při změnách prací malého rozsahu jsou odsouhlasené zápisy ve stavebním deníku součástí této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá ze zúčastněných stran.

3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva je platná a  nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

	                                                  
	
	                                                  

	za zhotovitele
	
	za zadavatele


V…………………….dne …………………..              V…………………dne …………………

