S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:	              Město Nová Bystřice

sídlo:		              Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice

IČ:		              00247138

DIČ:                                   CZ00247138

zastoupený:	              Mgr. Jiřím Zimolou, starostou města ve věcech smluvních

Bc. Hanou Bartoňovou, referent MO ve věcech technických

telefon:                            +420 384 397 065

e-mail:                              bartonova@novabystrice.cz

bankovní spojení:           Česká spořitelna a.s., č. ú.: 0603137399/0800

- Zhotovitel:		........................................

sídlo:			........................................

IČ:		           	........................................

DIČ:                                   ……………………………………..

zastoupený:                     ........................................

telefon:                            ........................................

e-mail:                              ........................................

bankovní spojení:         	........................................

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Článek 1

Předmět smlouvy, čas a místo plnění

- Předmět díla bude proveden v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Pumptrack Nová Bystřice“, projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr (položkovým rozpočtem) zhotovitele. Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník. Objednatel a technický dozor stavebníka jsou oprávněni do něj provádět zápisy.

- Předmět smlouvy bude realizován: na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště (předpoklad červenec/srpen 2026)

- Zahájení prací: do 7 dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště.

- Dokončení díla: do 4 měsíců od předání staveniště.

- V případě prodlení s vydáním pravomocného povolení záměru se termíny plnění automaticky posouvají o dobu tohoto prodlení. Zhotoviteli z tohoto důvodu nevzniká nárok na změnu ceny díla ani na jakékoliv náhrady.

- Místem plnění předmětu této smlouvy je pozemek parc. č. 1318/1, 1318/33; 1318/34, 5672, 5075/2, k. ú. Nová Bystřice.

- Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na termín dokončení.

- O dokončení a předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě plnění dohodnutém v odst. 7 tohoto článku smlouvy.

Článek 2

## Cena díla

- Cena díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.

- Celková smluvní cena za objednané dílo je …………………………………..,- Kč bez DPH.

|  | Kč bez DPH | DPH – 21% | Celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKEM | doplnit | doplnit | doplnit |

- Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla a to zejména:

- vytýčení podzemních inženýrských sítí,

- vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby - bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,

- vyhotovení geometrického plánu,

- likvidaci odpadů a suti,

- likvidaci a přesun přebytečné zeminy,

- náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, popř. stavební průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky,

- součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

- V případě změny sazby DPH bude cena upravena.

- Vícepráce lze provádět pouze na základě písemného dodatku.

- Fakturace bude probíhat měsíčně dle skutečně provedených prací. Faktury budou vždy daňovým dokladem se splatností 30 dní ode dne vystavení. Součástí daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % ceny díla jako zádržné. Zádržné bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

- O odstranění případných vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami pořízen písemný protokol.

Článek 3

Staveniště a odpovědnost

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, ochranu majetku, dopravní opatření a škody třetím osobám.

Článek 4

Předání a převzetí díla

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla. Při předání pracoviště bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli hotové dílo, v kvalitě odpovídající této smlouvě, právním předpisům a technickým normám, spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady. Součástí předání bude dokumentace skutečného provedení, revize a atesty.

- Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdávání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímajícího řízení apod.

- Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí.

Článek 5

Smluvní pokuta

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení v případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle článku I. odst. 5 této smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu případné vzniklé škody.

- V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa plnění díla se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla zjištěné objednatelem nebo technickým dozorem stavebníka v průběhu realizace díla ve lhůtě stanovené objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

- V případě bezdůvodného prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo po termínu splatnosti je mezi smluvními stranami sjednána sankce ve výši 0.1 % z celkové neuhrazené částky za každý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek 6

Způsob provádění díla

- Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů.

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky pravomocného povolení záměru a závazných stanovisek dotčených orgánů. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena za vybudování i likvidaci zařízení staveniště je součástí smluvní ceny.

- Zhotovitel může pověřit provedením díla či jeho částí i jiné osoby. Při provedení díla jinými osobami má zhotovitel odpovědnost vůči objednateli, jako by dílo či jeho část prováděl sám.

- Objednatel je oprávněn provádět technický dozor stavebníka. Zhotovitel je povinen respektovat jeho pokyny.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel sám na svůj náklad (např. stavební materiál, technologie apod.) s tím, že má k nim postavení prodávajícího a jejich kupní cena je zahrnuta v ceně za provedení díla.

- Zhotovitel splní svou povinnost z této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli.

- Zhotovitel má právo provést a předat objednateli dílo ještě před sjednanou dobou dokončení.

- Objednatel má právo kontroly prováděného díla a je oprávněn při zjištění vadného provádění díla zastavit práce až do odstranění zjištěných vad.

Článek 7

Vady díla

- Dílo, které je předmětem této smlouvy, má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo při předání, a za vady vzniklé v záruční době. Při zjištění takovýchto vad má objednatel právo na jejich odstranění na náklad zhotovitele bez ohledu na to, zda se jedná o vady díla, které prováděla jiná osoba k tomu ověřená zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Záruka za dílo, které je předmětem této smlouvy, se sjednává na dobu pěti let ode dne předání a převzetí provedeného díla s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel prokazatelně stanoví záruční dobu jinou, minimálně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Nároky z titulu vad zhotoveného díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody a náhradu ušlého zisku.

Článek 8

Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu své činnosti, a to s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 7 000 000 Kč.

- Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit doklad o existenci tohoto pojištění.

- Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Článek 9

Odstoupení od smlouvy

- Zmaří-li se po uzavření této smlouvy účel, pro který byla uzavřena v důsledku podstatných okolností, za kterých byla uzavřena, může strana dotčená zmaření účelu smlouvy od ní odstoupit. Změnou okolností není ekonomická situace smluvních stran nebo změna tržní situace.

- Nebude-li pravomocné povolení záměru vydáno nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody ani ušlého zisku.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- zhotovitel je v prodlení s provedením díla delším než 60 dnů,

- zhotovitel přeruší práce bez souhlasu objednatele,

- zhotovitel poruší podstatným způsobem smlouvu,

- zhotovitel vstoupí do likvidace nebo insolvence.

- Objednatel může dokončit dílo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

Článek 10

Závěrečné ustanovení

- Jakékoliv vícepráce nebo změny rozsahu díla mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Zrušit tuto smlouvu lze dohodou stran učiněnou výhradně písemnou formou.

- Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, platí pro ni ustanovení občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění zhotoviteli. Objednatel je oprávněn tuto výzvu učinit až po vydání pravomocného povolení záměru (stavebního povolení). Do doby doručení výzvy k zahájení plnění není zhotovitel oprávněn zahájit práce a nevzniká mu nárok na jakékoliv plnění ze smlouvy.

V Nové Bystřici dne:                                                                          V                                      dne:

| Za objednatele #### Mgr. Jiří Zimola starosta města |  | Za zhotovitele jednatel |
| --- | --- | --- |