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	Věc: 
	Výzva k předložení nabídky na Zpracování projektové dokumentace ke stavbě „Rekonstrukce administrativní budovy Obvodního báňského úřadu  
pro území kraje Ústeckého“



Český báňský úřad v Praze, zastoupený Ing. Ivo Pěgřímkem, Ph.D., předsedou Českého báňského úřadu, Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k předložení nabídky k níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona: 
I.

Předmět zakázky

Předmětem plnění této zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 
a dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru 
ke stavbě „Rekonstrukce administrativní budovy Obvodního báňského úřadu  pro území kraje Ústeckého“, na pozemku parc.č. 3361v k.ú. Most II.
Součástí předmětu veřejné zakázky je výkon a zajištění všech činností, které nejsou v této výzvě vyjmenovány, avšak jsou pro zpracování projektové dokumentace, vydání příslušného rozhodnutí či povolení nutné.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do tří fází plnění:
· l. fáze – Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a inženýrská činnost 
                 směřující k zajištění stavebního povolení

· 2. fáze – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

· 3. fáze – Zajištění autorského dozoru v průběhu realizace stavby
II.

Vymezení předmětu veřejné zakázky
1) Projektová dokumentace:
a) Projektová dokumentace bude  zpracována v úrovni dokumentace pro vydání stavebního povolení a v úrovni dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě. Technické podmínky musí být v projektové dokumentaci vymezeny v souladu s ustanovením § 45 a § 46 zákona o veřejných zakázkách. 
b) Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být podle ustanovení § 44 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce              a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky,           a musí obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném uvedenou vyhláškou, a to rovněž v elektronické podobě.
c) Technické podmínky v projektové dokumentaci, kterými se dle § 45 odst. 2 zákona            o veřejných zakázkách v případě veřejné zakázky na stavební práce rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky              na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán jednoznačně            a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem, musí být stanoveny v souladu s ustanovením § 46 zákona o veřejných zakázkách.
d) Podle ustanovení § 45 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Při stanovení technických podmínek budou zohledněny požadavky přístupnosti osob se zdravotním postižením                  a dostupnosti pro všechny uživatele.
e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,                   o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,               a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  
f) Dodavatel předá zadavateli projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení                v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD – ROM (výkresy a zprávy ve formátu pdf, soupis prací v otevřeném formátu a xlsx). 
g) Dodavatel předá zadavateli dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr (oceněného a slepého) v šesti vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD – ROM (výkresy a zprávy ve formátu pdf, soupis prací v otevřeném formátu a xlsx). Prováděcí projektová dokumentace musí být zpracována nejpozději k datu vydání stavebního povolení. 
2. Inženýrská činnost:
Inženýrskou činností se rozumí zajištění pravomocného stavebního povolení. Žádost 
o stavební povolení bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy požadované stavebním zákonem a prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, včetně všech potřebných vyjádření dotčených osob a stanovisek dotčených orgánů. 
3. Autorský dozor:
Autorský dozor bude probíhat průběžně po celou dobu realizace stavby.

Součástí autorského dozoru jsou zejména tyto činnosti:

· Kontrola dodržování projektu při realizaci stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení
· Ověřování souladu prováděcích projektů jednotlivých dodavatelů s projektem pro stavební povolení
· Zajištění koordinace prováděcích projektů
· Účast na předání staveniště dodavateli
· Účast na kontrolních dnech a jednáních organizovaných objednatelem autorského dozoru

· Posouzení a vydání stanoviska k případným návrhům změn projektové dokumentace              od investora a dodavatelů

· Účast na odevzdání a předání stavby

· Účast na kolaudačním řízení 

III.

Požadavky na obsah projektové dokumentace
1. Jedná se o čtyřpodlažní budovu s podkrovím a půdním prostorem využívanou k administrativní činnosti. Obsahem projektové dokumentace bude:
a) Kompletní rekonstrukce budovy včetně střechy (prodloužení střechy až nad terasu)           se změnou dispozic všech podlaží dle požadavků zadavatele
b) Zateplení celého pláště budovy včetně střechy a podkroví

c) Výplně otvorů venkovní i vnitřní (výměna oken, dveří)
d) Odizolování suterénu budovy od vlhkosti včetně stavebních úprav

e) Rekonstrukce objektu garáží a dílny
f) Vybudování nového oplocení kolem celého objektu včetně vjezdové brány
g) Navržení způsobu vytápění (tepelné čerpadlo), nová otopná soustava budovy, záložní zdroj topení 

h) Kompletní rekonstrukce přípojek a rozvodů inženýrských sítí 
i) Veškeré venkovní i vnitřní povrchové úpravy – fasáda nová omítka, omítku řešit kompletně v rámci zateplení, nové vnitřní omítky po odstranění obložení místností               a po rekonstrukcích přípojek a rozvodů inženýrských sítí.
j) Renovace a výměna podlahových krytin
k) Renovace vstupního schodiště
l) Rekonstrukce počítačové sítě

m) Vestavěný nábytek

Investiční náklady celé akce se předpokládají v max. výši 17,4 mil. Kč.

Bližší údaje jsou uvedeny v přílohách této výzvy.

2.  Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV – 71200000-0 Architektonické a související služby

3.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za celý předmět plnění činí 1.305.000,- Kč bez DPH.
IV.

Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč v nabídce předloží tyto doklady: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 
či licenci,

c) doklad o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
d) přehled zakázek obdobného charakteru uskutečněných uchazečem v posledních třech letech 
s uvedením objednatele, místa (adresy), doby plnění, druhu a rozsahu zakázky.
Doklady uvedené pod písm. a) až c) budou předloženy v kopii. Doklad uvedený pod písm. d) bude předložen v originále a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
V.

Doba plnění zakázky
1. Zadavatel požaduje zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
a výkon inženýrské činnosti v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 2. 2. 2015 Dokončením těchto prací a služeb se rozumí předání pravomocného stavebního povolení. 

2. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být zpracována nejpozději k datu vydání stavebního povolení. Dokončením těchto prací a služeb se rozumí předání dokumentace              pro provedení stavby se všemi součástmi a náležitostmi uvedenými v článku II. a III. této výzvy.

3. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Doba plnění této služby počíná zahájením stavebních prací na stavbě a skončí uvedením stavby do provozu - kolaudací, odstranění vad a nedodělků a uvedením stavby do provozu. 

VI.

Požadavky na zpracování nabídky
1. Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje cenovou nabídku takto: 

	
	Část zakázky
	Cena této části zakázky

	1.
	Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, výkon inženýrské činnosti
	

	2.
	Zpracování dokumentace pro provedení stavby
	

	3.
	Autorský dozor
	


Ceny v tabulce uveďte bez DPH. Celkovou nabídkovou cenu uveďte v českých korunách bez DPH, DPH v procentech a v celkové částce a cenu celkem včetně DPH. Nejste-li plátci DPH, uveďte tuto skutečnost v nabídce. Nabídková cena musí být platná do skutečného dokončení prací jako cena konečná, pevná a neměnná a musí obsahovat veškeré náklady potřebné               ke splnění zakázky. 
2.  Podání a obsah nabídky:
a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Listiny a doklady v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány jednou vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude předložena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno nápisem „Originál“ a další vyhotovení nápisem „Kopie“. 
b) Podání Vaší nabídky v obálce označené „Veřejná zakázka: Rekonstrukce administrativní budovy Obvodního báňského úřadu  pro území kraje Ústeckého“, „NEOTVÍRAT“ očekáváme nejpozději do 18.12.2014 10.00 hod. Nabídku doručte osobně nebo doporučeně do podatelny Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1, 2. patro.
c) Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy, který musí po obsahové stránce odpovídat této výzvě a nabídce uchazeče. Do smlouvy uchazeč závazně vloží tato ustanovení:
· Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů a veškeré údaje 
o subdodavatelích v rozsahu a ve lhůtách stanovených v § 147a zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
· Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
· Smlouva bude obsahovat údaje o obchodních a platebních podmínkách, poskytnuté záruce a ujednání o smluvní pokutě. Obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem jsou dále specifikovány v článku VI. odst. 3 této výzvy
3. Obchodní a platební podmínky

a) Úhrada ceny díla zhotoviteli bude prováděna formou fakturace na základě předávacího protokolu vždy po dokončení a předání a převzetí jednotlivých částí díla (dílčích plnění). Zálohu zadavatel neposkytuje.  Splatnost faktur se stanovuje na 21 kalendářních dnů                od data jejich doručení zadavateli. Dodavatel je oprávněn vystavit samostatné faktury             po předání jednotlivých fází plnění předmětu zakázku (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pravomocné stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby).

Výkon autorského dozoru bude možno fakturovat za provedené práce vždy jednou                za 3 měsíce a po ukončení autorského dozoru.

b) Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

· označení zhotovitele – obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení a údaj               o zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku včetně spisové značky,

· číslo smlouvy, předmět díla,

· číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,

· razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální 
a věcnou správnost faktury.

V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti     a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury dodavateli. 

c) 
Obecná odpovědnost projektanta za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí, vyplývá z ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona. Kromě této obecné odpovědnost zadavatel požaduje záruku minimálně v délce 60 měsíců ode dne převzetí projektové dokumentace.
d) Zadavatel požaduje pro zajištění termínovaných závazků, které budou vyplývat ze smlouvy na provedení této zakázky smluvní pokutu minimálně v této výši:

Při prodlení s předáním projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení                   a pravomocného stavebního povolení a při prodlení s předáním dokumentace                  pro provedení stavby smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny těchto částí zakázky za každý kalendářní den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1% z ceny těchto částí zakázky za každý další kalendářní den prodlení. 

VII.

Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 
(bez DPH) za celý rozsah plnění veřejné zakázky.
VIII.

Závěrečná ustanovení
1. Informační schůzka a prohlídka objektu je možná na adrese Obvodního  báňského úřadu            pro území kraje Ústeckého, U města Chersonu, 1429/7, po předchozí domluvě. Kontaktní osoba: 
Ing. Dušan Havel, MPA, předseda Obvodního báňského úřadu pro území kraje  Ústeckého, tel.č. 476442419, e-mail dusan.havel@cbusbs.cz .
2. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky              se uchazeči nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
3. Uchazeč je svou nabídkou vázán 90 dnů od posledního dne pro podání nabídek.    
4. Zadavatel:      Český báňský úřad, se  sídlem  Kozí  4/748,    110 01  Praha 1, IČO: 00025844
Kont. osoba: 
pro věci obchodní:  Mgr. Jana Moravcová, tel.č. 221775390, 
                        e-mail jana.moravcova@cbusbs.cz 

pro věci technické:  Ing. Dušan Havel,MPA, předseda Obvodního báňského 
                                                             úřadu pro území kraje Ústeckého, 
                                                             tel.č.476442419, , e-mail  dusan.havel@cbusbs.cz




  Ing. Jaroslav Janda, referent oddělení správy majetku 
                                                             Českého báňského úřadu, 

                                                             tel.č. 221775399, e-mail jaroslav.janda@cbusbs.cz
                                                                                     Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
                                                                            předseda Českého báňského úřadu
Přílohy:  
Vymezení předmětu VZ

Textová část k vymezení předmětu VZ

Statistické posouzení objektu

Pohledy, půdorysy

 ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PRAZE


    KOZÍ 4, P.O. BOX 140, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO
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