Dobrý den,

naše společnost má zájem podat nabídku na zakázku „Dodání softwarového produktu ekonomického informačního systému (EIS)“.

Po seznámení se zadávací dokumentací mám níže uvedené dotazy.

Fáze a termíny plnění

- Ve výzvě je uvedeno, že délka trvání zkušebního provozu bude 3 měsíce. Zkušební provoz je součástí fáze II. Jejíž celková délka je 1 měsíc (od 2.11 do 1.12.2017).

- Prosím o objasnění.

- Ve výzvě je uvedeno, … „Doba zkušebního provozu začíná běžet dnem protokolárního ukončení implementace a jeho předáním do zkušebního provozu“

- Prosím o vysvětlení, zkušební provoz je součástí II. Fáze, kdy zdaleka není dílo protokolárně předáno.

- Školení je ve výzvě součástí až fáze IV – ostrý provoz.

- Skutečně požadujete školení až v rámci ostrého provozu? Jaký smysl má zkušební provoz bez znalosti systému?

- Mezi fází II. a III. je měsíční „přestávka“.

- Zřejmě se jedná o omyl, prosím o vysvětlení.

- Ve výzvě je uvedeno, že součástí II. Fáze je technická podpora a asistence po dobu 1 měsíce od zahájení „ostrého“ produktivního provozu.

- Prosím o vysvětlení, ostrý provoz je předmětem až IV. Fáze projektu.

- Ve výzvě je uvedena doba plnění VZ od 1.10.2017 do 30.4.2019, dále je uvedeno, že III. fáze jejíž součástí je servis po dobu 4 let, trvá od 2.1.2018 do 1.1.2019.

- Prosím o objasnění termínů včetně jasného požadovaného termínu předání díla.

Obchodní podmínky

- Ve výzvě je uvedeno, že cena plnění je splatná vždy měsíčně zpětně po řádném dokončení díla.

- Prosím o objasnění jak je myšleno měsíčně.

- Prosím o objasnění jak bude dílo placeno. Z výzvy vyplývá, že bude zaplaceno až po řádném dokončení díla. Vzhledem k tomu, že součástí díla je i 4 letá podpora implementovaného systému, proběhne fakturace a platba až po uplynutí 4 let.

Popis předmětu veřejné zakázky

- V rámci předmětu je požadována schopnost propojení s databází WorkFlow IS KARAT.

- V rámci našeho IS máme rovněž k dispozici vlastí workflow, je možné nabídnout jako náhradu za používané workflow?

- Co se týče schopnosti propojení, je ze strany zadavatele smluvně zajištěna spolupráce s dodavatelem WorkFlow IS KARAT? (na propojení musí spolupracovat dodavatelé obou propojovaných systémů)

Děkuji za odpovědi a přeji krásný den.

S pozdravem

Karel Fritz

obchodní ředitel

MIKROS, a.s.

Palackého třída 56

612 00 Brno

telefon:  +420 549 523 636

mobil:     +420 605 205 580