SMLOUVA O DÍLO

na veřejnou zakázku s názvem

„STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

PRO ZUBNÍ ORDINACE“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi smluvními stranami (dále i jen jako „Smlouva“)

Název:			OBEC TUCHLOVICE

Sídlo:			U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice

IČO:			00235041

DIČ:			CZ00235041

Bankovní spojení:	388153379 / 0800

Zastoupený:		Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

Telefon:			+420 312657020; +420 725827160

E-mail:			obecniurad@ou-tuchlovice.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Název…………………………………………………………………………………………………..

se sídlem/místem podnikání…….………………………...………………….………………….……..

IČ:……………………………………..………DIČ:………………………………………………….……..

zastoupený …………………………………………………………….…………………….……………...

zapsaný v ……………………………………………………………………………….…….……………..

bankovní spojení, číslo účtu ………………………………………………………………………………

kontaktní osoba: ……………………………………………………..…………………………..….........

kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……….……….……………………

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

se dohodly na následujícím:

Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA PRO ZUBNÍ ORDINACE“ (dále jen dílo) a podmínky jeho plnění jsou určeny touto smlouvou a těmito dalšími doklady:

- PD zpracovanou Ing. arch. Robert Hofman ČKA 02981 A.0, Tel: 723 423 596, E-mail: robert@hofman-architekti.cz

- Nabídkou dodavatele v rámci výběrového řízení na uvedené dílo

- Cenovou nabídkou (příloha č.1 této smlouvy)

# Čl. I

Předmět smlouvy

- Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních úprav stávající části objektu zdravotního střediska určené pro budoucí provoz stomatologických ordinací. Součástí zakázky je provedení částečné demolice, výstavba nových vnitřních příček, rekonstrukce podlah, elektroinstalací, zdravotně-technických rozvodů, topení, vzduchotechniky a dalších navazujících prací, včetně realizace nové rampy a venkovních úprav.

Rozsah prací zahrnuje zejména:

- Demontáž a odstranění stávajících nenosných konstrukcí, podlah, výplní otvorů a dřevěného obkladu atiky.

- Výstavbu nových podlah včetně hydroizolací, tepelných izolací a finálních krytin (protiskluzné PVC dle vyhlášky č. 146/2024 Sb.).

- Výměnu výplní otvorů, úpravy stávajících otvorů a parapetních zdiv, osazení ocelových překladů (IPN).

- Vyzdění nových vnitřních příček z pórobetonu a AKU prvků dle požadavků na akustiku a statiku.

- Instalaci sádrokartonových podhledů ve výšce 2800 mm a 2450 mm dle místností.

- Kompletní nové rozvody elektroinstalace včetně silnoproudu, slaboproudu a osvětlení, v souladu s příslušnými ČSN.

- Nové rozvody ZTI (voda, kanalizace, stlačený vzduch), vytápění (plynový kondenzační kotel, desková tělesa), a vzduchotechniky (rekuperace, VRF systém chlazení).

- Osazení nové dveřní clony s el. ohřevem u vstupu do čekárny.

- Rekonstrukci venkovní rampy – rozšíření, změna sklonu, nová konstrukce a protiskluzová keramická dlažba.

- Výměnu opláštění atiky – nové vláknocementové desky včetně oplechování.

- Koordinaci všech prací v rámci jedné realizační etapy.

Technické údaje:

- Zastavěná plocha: 152,2 m²

- Obestavěný prostor: 685 m³

- Podlahová plocha řešené části: 116,6 m²

Při realizaci díla je zhotovitel povinen průběžně spolupracovat a koordinovat činnosti s dodavatelem a montážní firmou zajišťující instalaci zubního křesla a související zdravotnické technologie. Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup stavebních prací tak, aby umožnil bezproblémovou instalaci, napojení a uvedení těchto zařízení do provozu, a to včetně nutných stavebních, instalačních či technologických úprav, které z instalace vyplývají.

- Místem realizace díla je část Zdravotního střediska Tuchlovice, Náměstí 591, 273 02 Tuchlovice

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad bránících užívání předmětu díla.

- Provedením díla je rozuměno vzájemné protokolární předání provedeného díla.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za řádně zhotovené dílo sjednanou cenu v souladu s čl. III. této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli současně s předáním předmětu zakázky též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje.

  - Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

  - Záruční listy a záruční podmínky

  - Písemné prohlášení o shodě

- Objednatel převezme dílo pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.

# Čl. II

# Termín plnění

- Zhotovitel zahájí práce na díle do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.

- Termín zahájení prací je nejpozději do 5 prac.dnů od předání staveniště.

- Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo jako celek tak, že Dílo bude dokončeno a Objednateli předáno způsobem předvídaným Smlouvou o dílo nejpozději do 15.10. 2025.

- Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít a zaplatit toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

- Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že objednatel z důvodu vad odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Čl. III

Cena díla

- Celková cena Díla jako celku byla smluvními stranami sjednána ve výši:

Použijte jednu z variant:

  - V případě plátce DPH:

cena díla bez DPH …………………………………..Kč

sazba DPH:……….%..............................................Kč

cena díla včetně DPH:………………………………….Kč

  - V případě neplátce DPH:

Smluvní cena za dílo činí………… Kč včetně DPH. Sjednaná cena je konečná a nepodléhá dani z přidané hodnoty, protože zhotovitel není plátcem DPH.

Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele, včetně všech daní, poplatků a jiných povinností. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom své daňové povinnosti a bere na sebe riziko případné registrace k DPH. Zadavateli nevzniká žádná povinnost hradit částky nad rámec sjednané ceny v důsledku daňového statusu dodavatele. V ceně je zahrnuta veškerá nutná práce, dodávky, instalace a doprava. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (cenová nabídka).

- V ceně díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště.

- Cena uvedená v bodě III., odst 1 této smlouvy je nejvýše přípustná.

- Sjednaná cena díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případě, že se rozsah či druh prací oproti cenové nabídce (přílohy č. 1 smlouvy) změní vlivem těchto okolností:

  - dodatečných požadavků objednatele, které nebyly obsaženy v nabídce

  - po vzájemně odsouhlaseném odchylném technickém řešení oproti cenové nabídce.

Vyskytne-li se v průběhu provádění Díla potřeba Víceprací, a bude-li mezi smluvními stranami Smlouvy o dílo sjednána písemná dohoda o jejich provedení a o ceně za jejich provedení, budou tyto Vícepráce účtovány samostatným daňovým dokladem dle platebních podmínek dále uvedených ve Smlouvě o dílo. Daňový doklad za Vícepráce je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poté, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán písemný protokol o jejich předání a převzetí.

- Dojde-li v průběhu provádění Díla k písemně dohodě mezi smluvními stranami o Méněpracích, je Objednatel oprávněn jednostranně snížit celkovou cenu Díla, a to o částku, která je ekvivalentem dojednaných Méněprací s odkazem na Cenovou nabídku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen zohlednit při realizaci platebních podmínek dle Smlouvy o dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně obeznámen s povahou a rozsahem Díla, a že shledává vymezení Díla obsažené ve Smlouvě o dílo a v ZD jako dostatečně určité. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě Dokumentace vztahující se k Dílu schopen provést Dílo řádně a včas. Veškeré vady, rozpory a nedostatky v Dokumentaci vztahující se k Dílu, které by mohly mít nepříznivý vliv na kvalitu Díla, na včasné dokončení Díla nebo na jakoukoli jinou stránku zhotovení Díla, je povinen Zhotovitel písemně oznámit Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu Smlouvy o dílo.

- Cena Díla obsahuje mimo vlastní zhotovení Díla také náklady zejména na:

  - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce při zhotovování Díla,

  - opatření k ochraně životního prostředí při zhotovování Díla,

  - náklady na sjednaná pojištění,

  - náklady na spotřebu médií, zejména elektrické energie, plynu a vody v souvislosti s prováděním Díla,

  - zajištění nezbytných dopravních opatření a dopravu materiálů a technologií, jejich součástí a příslušenství,

  - zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy,

  - zajištění příp. nutných zkoušek a revizí Díla.

- V rámci dohodnuté ceny Díla je uvažováno i odstranění vad a nedodělků po celou dobu trvání záruky za jakost Díla.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty byla stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. IV

Platební podmínky

- Právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla nebo jeho části. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

- Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur, které vystaví zhotovitel, a které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dle měsíčního plnění odsouhlaseného díla v jednotlivých měsících, včetně DPH. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací dle položek nabídkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

- Lhůta splatnosti daňových dokladů je 30 dnů ode dne jejich vystavení. Daňové doklady je Zhotovitel povinen doručit Objednateli neprodleně po jejich vystavení.

- Daňové doklady musí obsahovat alespoň:

  - označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,

  - identifikační údaje Objednatele,

  - identifikační údaje Zhotovitele,

  - označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

  - popis plnění,

  - datum vystavení a odeslání faktury,

  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  - datum splatnosti,

  - výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,

  - sazby DPH,

  - výši DPH celkem a podle výše sazby, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,

  - cenu celkem včetně DPH,

  - podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.

- Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven v rozporu s ustanoveními smlouvy, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit s uvedením, v čem nebyla ustanovení Smlouvy o dílo týkající se platebních podmínek dodržena. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje, že vystaví opravný daňový doklad v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Čl. VI

Provádění Díla

- Při provádění Díla postupuje Zhotovitel osobně, příp. Dílo provádí pod svým osobním vedením, tj. prostřednictvím poddodavatele, za jehož činnosti při provádění Díla odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv o to Zhotovitele písemné požádá. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou o dílo, platnými normami ČSN nebo obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo.

- Stavba bude probíhat v části objektu Zdravotního střediska, jehož provoz nebude přerušen, proto budou hlučné práce realizovány mimo ordinační hodiny, případně o víkendu, o víkendech je nutné zahajovat hlučné stavební práce nejdříve v 8.00 hod a skončit před dobou nočního klidu. V době nočního klidu se nesmí provádět práce, které světelně obtěžují okolí (např. sváření) V případě nutnosti práce v době mezi 19.00 až 07.00 hodinou je nutné zajistit předchozí písemný souhlas zadavatele.

- Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

- Zhotovitel je povinen vést od počátku provádění Díla stavební deník, do kterého se zapisují skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

- Zhotovitel bere na vědomí, že stavba se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) ložiska černého uhlí Tuchlovice a na poddolovaném území a při své činnosti se bude řídit příslušnými vyhláškami a normami.

- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží případně jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

- Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci stavebního, resp. Technického dozoru. Zástupce Zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů.

Čl. VII

Záruční podmínky a servis

- Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruční lhůtu …….. měsíců, tato lhůta začíná dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Tato záruční lhůta se nevztahuje na závady, které vznikly cizím zaviněním nebo přírodní katastrofou.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě uznané vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit, a to do lhůty 14 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

- Po předání díla lze uplatnit reklamaci na zjevné i skryté vady po celou záruční dobu. Zhotovitel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, nefunkční nebo omezující určené využití.

Čl. VIII

Sankční ujednání

- Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s dokončením Díla, tj. Dílo nebude dokončeno v datu dokončení Díla, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý den takového prodlení Zhotovitele.

- Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu předvídaném Smlouvou o dílo (před započetím plynutí záruční doby), zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, s jejichž odstraněním se dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku.

- Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli bezprostředně poté, co mu vznikl nárok na její zaplacení. Smluvní pokuta bude vyúčtována Objednatelem dle ustanovení Smlouvy o dílo. Splatnost smluvní pokuty je 15 dní ode dne, kdy smluvní pokuta byla Zhotoviteli vyúčtována. Vyúčtovanou smluvní pokutu je Objednatel jednostranným písemným prohlášením oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na zaplacení ceny Díla.

## Čl. IX

## Odstoupení od smlouvy

1.     Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení smlouvy či platné legislativy druhou smluvní stranou.

2.     Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

      - bude-li Zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy delším než 60 dní

      - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

      - podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3.       V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, z jakého Objednatel od Smlouvy o dílo odstupuje, jinak je odstoupení od Smlouvy o dílo neplatné.

4.    Odstoupením od této Smlouvy o dílo není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.

## Čl. X Ujednání ostatní

- Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Cenová nabídka

- Časový harmonogram prací

- Zhotovitel bere na vědomí, že je zavázán k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky minimálně do roku 2035 a že je zavázán minimálně do roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Dodavatel při plnění veřejné zakázky bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Že tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatel bere na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

- Změny Smlouvy o dílo jsou přípustné pouze písemnou formou, a to na základě vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě o dílo, které musí být odsouhlaseny a podepsány všemi smluvními stranami. Jakékoliv jiné změny, jichž se budou smluvní strany dovolávat, jsou posuzovány jako neplatné.

Čl. IX Ujednání závěrečná

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

- V případě, že objednateli bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí dodavatel s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním na profilu zadavatele objednatele.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena Radou obce na schůzi/zasedání usnesením č. ……..…….. dne ……

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

V Obci Tuchlovice dne: …………………… 			V …………………………dne:

……………………………………				…………………………………….

starosta obce						Jméno, podpis

Příloha: Položkový rozpočet díla (Cenová nabídka)