Smlouva o dodávce ekonomického informačního systému a poskytování souvisejících služeb

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem:					 		Boční II/1401, 141 00 Praha 4

IČO	: 67985530

DIČ: 		CZ67985530

zapsán: 	v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR

zastoupený:	 RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Název: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Sídlem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO/DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Zápis v OR: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Bankovní spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „Strany“ a samostatně jako „Strana“)

Preambule

Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „Ekonomický informační systém“ zadávané v podlimitním režimu v jednacím řízení s uveřejněním zahájené dne 23. 4. 2019 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Dodavatel předložil na tuto veřejnou zakázku nabídku, které byla shledána jako nejvhodnější, a je s ním v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uzavírána tato Smlouva:

# Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele řádně a včas na své vlastní náklady a riziko pro Objednatele provést následující činnosti  (i) zpracování předimplementační analýzy ekonomického informačního systému (dále také jako „EIS“); (ii) poskytnutí licence k EIS; (iii) implementace EIS podle předimplementační analýzy; (iv) školení administrátorů a uživatelů dodaného EIS;  (v) poskytnutí nezbytné součinnosti v průběhu realizace ověřovacího provozu; a (vi) zajištění provozní podpory a rozvoje implementovaného EIS (dále jen jako „předmět smlouvy“).

Plnění předmětu smlouvy bude rozděleno do čtyř etap:

1. etapa:	(i) zpracování předimplementační analýzy EIS

2. etapa:	(ii) poskytnutí licence k EIS specifikovanému v předimplementační analýze

(iii) implementace EIS

(iv) školení administrátorů a uživatelů dodaného EIS

3. etapa:	(v) poskytnutí nezbytné součinnosti v průběhu realizace ověřovacího provozu

4. etapa:	(vi)  zajištění provozní podpory a rozvoje implementovaného EIS.

  - Dodavatel se zavazuje realizovat předmět smlouvy tak, aby splňoval požadavky na EIS stanovené v příloze č. 1 této Smlouvy – Specifikace předmětu plnění Smlouvy a požadavky stanovené v příloze č. 2 této Smlouvy – Minimální požadavky na EIS, včetně vysvětlení v příloze č. 3 této Smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje řádně poskytnutý předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj Dodavateli sjednanou cenu dle článku 12 Smlouvy, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

# Doba a místo plnění

  - Dodavatel se zavazuje zahájit poskytování plnění dle této Smlouvy ode dne účinnosti této Smlouvy.

  - Místem plnění je sídlo Objednatele, případně sídlo Dodavatele.

# Licence EIS

  - Vzhledem k tomu, že část předmětu smlouvy naplňuje rovněž znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem předmětu, které mají znaky autorského díla dle autorského zákona (dále jen „Autorské dílo“), poskytována licence (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v tomto článku této Smlouvy.

  - Dodavatel uděluje Objednateli Licenci k EIS jako celku s účinností od okamžiku akceptace 3. etapy a uhrazení ceny této etapy Objednatelem. Licence je udělena k užití EIS Objednatelem k naplnění účelu této Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že Licence se Objednateli uděluje v následujícím rozsahu:

Licence je nevýhradní;

Licence je časově i teritoriálně neomezená;

Licence je určena pro zajištění provozních agend Objednatele a zahrnuje právo provádět záložní kopie a kopie předmětu smlouvy pro účely školení uživatelů a testování díla;

Udělení Licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak;

Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady Autorského díla vzniklé za doby účinnosti Smlouvy, a to i na Autorské dílo vzniklé na základě rozvoje EIS ve čtvrté etapě;

Licence je převoditelná a postupitelná, tj. je udělena s právem udělení sublicence či postoupení Licence jakékoliv třetí osobě vzniklé v rámci případné restrukturalizace Objednatele;

Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti.

Odměna za poskytnutí Licence ve výše uvedeném rozsahu k příslušným Autorským dílům je zahrnuta v Ceně za předmět smlouvy, a to i včetně Autorského díla vzniklého na základě rozvoje EIS ve čtvrté etapě.

# První etapa - Předimplementační analýza

  - Dodavatel se zavazuje zhotovit detailní technický popis jednotlivých kroků implementace EIS, a to včetně uvedení závazných termínů jejich zahájení a ukončení. Výstupem předimplementační analýzy bude vyhotovení implementačního plánu, ve kterém bude celý proces implementace detailně popsán, a jehož součástí musí být i podrobný harmonogram předmětu plnění s tím, že bude nastaven tak, aby kompletní implementace EIS byla dokončena nejpozději do 31. 3. 2020. Implementační plán, včetně harmonogramu, musí být Objednatelem akceptován. Nedílnou součástí implementačního plánu musí být detailní popis Dodavatelem očekávané součinnosti ze strany Objednatele. Stanovení dílčích termínů implementace EIS musí být provedeno vhodným způsobem tak, aby byl zajištěn dostatečný časový prostor pro osvojení si užívání všech implementovaných částí jejich koncovými uživateli a zároveň aby měl Objednatel dostatečný časový prostor pro poskytnutí požadované součinnosti. Dodavatel je povinen zpracovat implementační plán v plném souladu se všemi přílohami této Smlouvy. Implementační plán musí obsahovat také konkrétní technické parametry implementace virtuálních serverů a konkrétní termíny nasazení jednotlivých částí.

  - Dodavatel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením předávacího řízení této etapy předat návrh implementačního plánu, včetně harmonogramu, k odsouhlasení Objednateli v elektronické podobě. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli změny v implementačním plánu, včetně harmonogramu a Dodavatel je povinen tyto požadavky Objednatele do implementačního plánu zapracovat, pokud tomu nebudou bránit vážné objektivní důvody.

# Druhá etapa - Implementace EIS

  - Dodavatel se zavazuje provést implementaci dodávaného EIS na hardware určený Objednatelem, a to v souladu a za podmínek stanovených ve Smlouvě, zejména pak dle přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění Smlouvy a implementačního plánu zhotoveného v předchozí etapě, včetně harmonogramu (dále jen „Implementace“). Implementace bude provedena v rozsahu nezbytném pro ověřovací a rutinní provoz EIS v prostřední Objednatele a dle jeho potřeb.

  - Součástí Implementace je instalace a konfigurace serverů EIS na hardwarové vybavení Objednatele, import dat ze stávajícího informačního systému Objednatele do EIS dle schváleného implementačního plánu a řízené nasazení EIS do ověřovacího provozu.

  - Dodavatel se zavazuje v rámci Dodávky EIS provést instalaci a konfiguraci minimálně třech virtuálních serverů (aplikační server EIS, databázový server EIS a server elektronického úložiště externích datových souborů EIS), které budou provozovány prostřednictvím virtualizační platformy VMware. Seznam HW a SW komponent Objednatele je uveden v příloze číslo 5.

  - Dodavatel se zavazuje provádět řízené nasazení EIS do ověřovacího provozu postupně po jednotlivých částech EIS (či skupinách částí EIS v případě, že se jedná o nejefektivnější řešení z pohledu součinnosti ze strany Objednatele), a to v souladu s potřebami Objednatele a s implementačním plánem.

  - Pro vyloučení veškerých pochybností Strany prohlašují, že součástí plnění Dodavatele dle Smlouvy není implementace a konfigurace fyzického hardware Objednatele a virtualizační platformy VMware. Toto plnění zajišťuje Objednatel.

  - V rámci Implementace se Dodavatel zavazuje zpracovat rovněž pracovní postupy pro používání jednotlivých částí EIS.

  - Implementaci EIS (část plnění ve II. etapě) se dodavatel zavazuje provést výlučně sám bez využití poddodavatelů, přičemž na implementaci se musí aktivně podílet členové týmu dodavatele, prostřednictvím nichž Dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení vedoucímu k uzavření této Smlouvy. Pokud bude Implementace prováděna poddodavatelem, nepovažuje se za provedenou a Dodavateli nevzniká nárok na její úhradu.

# Druhá etapa – Školení administrátorů a uživatelů EIS

  - Dodavatel se zavazuje provést odborné školení osob určených Objednatelem (Objednatel rovněž určí počet osob na školení, maximálně se bude jednat o 3 osoby), a to v rozsahu nezbytném pro osvojení si znalostí potřebných k administraci EIS (dále jen „Školení administrátorů“). Školení bude zahrnovat teoretickou i praktickou část.

  - Dodavatel se zavazuje provést odborné školení uživatelů EIS (dále jen „Školení uživatelů“). Školení uživatelů poskytne Dodavatel osobám určeným Objednatelem (Objednatel rovněž určí počet osob na školení, maximálně se bude jednat o 7 osob). Školení uživatelů Dodavatel provede v rozsahu nezbytném pro osvojení si znalostí potřebných k užívání EIS.

  - Školení administrátorů a Školení uživatelů (společně dále také jako „Školení“) bude probíhat v českém jazyce za využití školících materiálů v českém jazyce.

  - Školení bude probíhat průběžně a bude rozdělené dle jednotlivých implementovaných částí EIS. Konkrétní termíny Školení budou určeny po dohodě Stran takovým způsobem, aby vhodně předcházely nasazení příslušné části EIS do ověřovacího provozu.

  - Rozsah jednotlivých Školení určuje po dohodě s Objednatelem Dodavatel, a to takovým způsobem, aby bylo objektivně zajištěno splnění účelu jednotlivých Školení.

# Třetí etapa - poskytnutí nezbytné součinnosti v průběhu realizace ověřovacího provozu

  - Dodavatel se zavazuje Objednateli poskytnout nezbytnou součinnost v průběhu realizace ověřovacího provozu EIS nutnou pro úspěšné ověření funkčnosti dodávaného EIS podle přílohy č. 2 – Minimální požadavky na EIS.

  - Dodavatel je povinen průběžně a neprodleně odstraňovat veškeré vady a nedodělky dodávky EIS, které se projeví v rámci ověřovacího provozu.

  - Dodavatel je povinen nejpozději ve lhůtě stanovené v harmonogramu, který je součástí implementačního plánu, odstranit veškeré vady a nedodělky dodávky EIS, které budou zjištěny v rámci ověřovacího provozu.

# Čtvrtá etapa - zajištění provozní podpory a rozvoje implementovaného EIS

  - Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli provozní podporu EIS a služby rozvoje EIS, a to od skončení třetí etapy plnění předmětu smlouvy po dobu neurčitou.

  - Dodavatel se zavazuje v rámci provozní podpory dodržovat podmínky SLA, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se rovněž zavazuje, že pokud nedodrží podmínky SLA uvedené v této příloze, uhradí Objednateli smluvní pokuty, které jsou v této příloze uvedeny.

  - Dodavatel se v rámci provozní podpory zavazuje zajišťovat řízené bezplatné pravidelné aktualizace EIS, aby EIS splňoval veškeré funkční a zákonné požadavky (EIS musí vždy odpovídat i aktuálním právním předpisům, zejména přepisům týkajících se účetnictví, pracovněprávních vztahů apod.). V rámci procesu implementace průběžných aktualizací bude Dodavatelem realizována komplexní záloha systému EIS. Záloha systému EIS bude provedena prostřednictvím softwarového a hardwarového vybavení Objednatele.

  - V rámci služeb rozvoje EIS se Dodavatel dále zavazuje poskytnout Objednateli bezplatné služby v rozsahu minimálně 12 člověkodní za každý kalendářní rok poskytování podpory. V rámci rozvoje EIS je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úpravy EIS, které nejsou zajišťovány v rámci služeb podpory.  Objednatel může využít rozvoj EIS dle vlastního uvážení, zejména k řízeným rozvojovým či konfiguračním úpravám EIS, které svým charakterem nespadají do katalogových listů, uvedených v příloze č. 4 Smlouvy. Pokud Objednatel nevyčerpá všechny člověkodni v daném kalendářním roce, budou automaticky převáděny do dalších roků spolupráce na základě této Smlouvy.

  - Služby rozvoje EIS Objednatel u Dodavatele objedná písemnou objednávkou, ve které vymezí zejména požadavky na rozsah a cíle požadované služby Podpory rozvoje.

  - Dodavatel je povinen ve lhůtě nejvýše tří (3) pracovních dnů Objednateli objednávku příslušné služby v rámci Podpory rozvoje potvrdit a zahájit jejich poskytování v dohodnuté době, nebo ve stejné lhůtě Objednateli sdělit své oprávněné požadavky na upřesnění či doplnění příslušné objednávky Podpory rozvoje.

  - Lhůta pro poskytnutí příslušné služby rozvoje EIS dle Objednatelem učiněné objednávky bude stanovena po dohodě Stran takovým způsobem, aby byla Podpora rozvoje poskytnuta Dodavatelem v nejkratším možném čase.

  - V případě, že by služby poskytované v rámci rozvoje EIS (popř. příslušné dílčí objednávky) měly přesáhnout celkový rozsah Podpory rozvoje sjednaný dle odst. 8.4. Smlouvy, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději však v rámci sdělení výhrad k objednávce dle odst. 8.6. Smlouvy upozornit; v opačném případě Strany sjednávají nevyvratitelnou domněnku, že služby Podpory rozvoje požadované v rámci příslušné objednávky dle odst. 8.5. Smlouvy Dodavatel poskytne v rámci sjednaného rozsahu Podpory rozvoje, tj. bez nároku na dodatečnou odměnu či náhradu jakýchkoliv nákladů.

  - V případě, že objednávané služby Podpory rozvoje by měly přesáhnout rozsah sjednané podpory dle odst. 8.4. Smlouvy a Dodavatel na tuto skutečnost Objednatele řádně a včas upozorní, bude odměna za takto poskytované služby Podpory rozvoje převyšující sjednaný rozsah dle této Smlouvy stanovena dohodou Stran. Objednatel má rovněž v takovém případě právo příslušnou objednávku služeb Podpory rozvoje zrušit, popř. upravit.

# Povinnosti Dodavatele

  - Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli plnění předmětu této Smlouvy, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě, včetně příloh, čímž není dotčena povinnost Dodavatele upozornit Objednatele na případnou nevhodnost podkladů a věcí, které Objednatel předal Dodavateli k realizaci plnění dle Smlouvy. Nevyplývá-li ze Smlouvy konkrétní způsob poskytování plnění dle Smlouvy, je Dodavatel povinen takové plnění poskytovat způsobem obvyklým při zachování odborné péče s ohledem na účel Smlouvy a předmět činnosti Objednatele, ke kterému má EIS sloužit.

  - Dodavatel se při poskytování plnění dle Smlouvy dále zavazuje:

  - při získávání informací a podkladů potřebných k provedení plnění Smlouvy postupovat samostatně, a to zejména poskytnout plnění dle Smlouvy v co nejvyšší míře nezávisle na spolupráci zaměstnanců a jiných osob spolupracujících s Objednatelem, přičemž součinnost Objednatele bude poskytována pouze na žádost Dodavatele v nezbytných případech a v minimálním možném a obvyklém rozsahu dle schváleného implementačního plánu, lze-li zároveň takovou součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Poskytování součinnosti Objednatele se bude dále řídit následujícími pravidly:

                - V případě neshody Stran na rozsahu či charakteru součinnosti je Dodavatel povinen prokázat, že jeho požadavky na součinnost jsou důvodné a jsou objektivně nezbytné pro řádné splnění předmětu Smlouvy. Při jakékoliv žádosti o poskytnutí součinnosti je Dodavatel povinen osvědčit, že plnění dle Smlouvy, resp. po Objednateli požadovanou činnost, nemůže provést Dodavatel samostatně bez součinnosti Objednatele; v opačném případě není oprávněn po Objednateli tuto součinnost požadovat;

                - Dodavatel není oprávněn požadovat po Objednateli jakoukoliv součinnost, která by měla spočívat v plnění (výkonech, pracích atp.), které si je schopen Dodavatel zajistit sám;

  - dbát provozních potřeb Objednatele a jeho vnitřních předpisů;

  - umožnit Objednateli, popř. jiným osobám pověřeným Objednatelem, provedení kontroly provádění Předmětu Smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a poskytnout nezbytnou součinnost;

  - informovat Objednatele o všech důležitých skutečnostech pro plnění Smlouvy včetně možných překážek plnění;

  - předcházet vzniku škod, a to i v případě, kdy by to bylo nad rámec jeho smluvních povinností;

  - dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy a další předpisy, kterými je Objednatel vázán;

  - chránit práva duševního vlastnictví náležející Objednateli, jakož i práva třetích osob, která by mohla být plněním Smlouvy dotčena;

  - postupovat v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a dat;

  - na své vlastní náklady odškodnit Objednatele za nároky jakýchkoli třetích osob vzniklé z toho, že jakékoli plnění poskytnuté Dodavatelem dle této Smlouvy porušuje jakákoliv autorská práva, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích osob nebo neoprávněně využívají zákonem chráněné obchodní tajemství. Podmínkou tohoto odškodnění je, že Objednatel: (i) předá Dodavateli neprodleně oznámení o jakémkoli nároku, o němž se dozví; (ii) umožní Dodavateli účinnou obranu proti těmto nárokům nebo možnost je vypořádat; a (iii) poskytne Dodavateli veškerou přiměřenou pomoc při obhajobě nebo vypořádání těchto nároků;

  - realizovat předmět smlouvy (mimo Implementace EIS, kterou musí provést výlučně dodavatel) s využitím výhradně poddodavatelů uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 6 Smlouvy. Jakákoliv změna poddodavatele nebo rozsahu jeho plnění oproti seznamu je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil jakémukoli poddodavateli ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

  - Dodavatel je oprávněn

  - požadovat na Objednateli za řádně a včas poskytnuté plnění zaplacení ceny, a to způsobem a za podmínek stanovených ve Smlouvě;

  - požadovat na Objednateli potřebnou součinnost nezbytnou k plnění předmětu Smlouvy, za podmínek stanovených v odst. 9.2. Smlouvy.

  - Dodavatel prohlašuje, že jím poskytované plnění bude odpovídat všem požadavkům vyplývajícím z právních předpisů či příslušných norem, které se na plnění vztahují.

  - Dodavatel se zavazuje nakládat s informacemi chráněnými na základě zvláštních právních předpisů zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalších právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 5.000.000,- Kč za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce nebo pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy je Dodavatel povinen předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání objednatele.

  - Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se zavazuje umožnit kontrolu ze strany zřizovatele Objednatele, tedy Akademie věd ČR.

# Povinnosti Objednatele

  - Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli odměnu za realizaci předmětu této Smlouvy dle podmínek stanovených v článku 12. Smlouvy.

  - Objednatel je povinen umožnit Dodavateli plnění dle této Smlouvy, zejména mu na jeho žádost poskytnout potřebnou součinnost, která bude spočívat zejména v tom, že Objednatel:

  - umožní Dodavateli přístup do sídla Objednatele za účelem poskytování plnění dle Smlouvy a poskytne osobám určeným Dodavatelem přístup k zařízením a jiným věcem v takovém rozsahu, aby mohl Dodavatel řádně poskytovat plnění dle Smlouvy;

  - poskytne Dodavateli dostupné dokumenty a podklady nezbytné pro řádné poskytování plnění dle Smlouvy, které má Objednatel k dispozici.

  - Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, bude součinnost ze strany Objednatele poskytnuta v rozsahu určeném implementačním plánem.

  - Dodavatel je povinen se s veškerými požadavky na poskytování součinnosti obracet na garanta pověřeného Objednatelem (dále jen „Garant“). Objednatel kontaktní osobě Dodavatele sdělí po podpisu Smlouvy, kdo je Garantem, včetně kontaktních údajů. Objednatel je oprávněn Garanta v průběhu trvání Smlouvy změnit, přičemž taková změna je účinná okamžikem písemného oznámení Dodavateli. Dodavatel není oprávněn požadovat součinnost po jakýchkoliv dalších zaměstnancích Objednatele a jiných osobách s ním spolupracujících, není-li dále stanoveno jinak.

# Předání a převzetí Předmětu Smlouvy

  - Etapa 1. až 3. bude předána Dodavatelem Objednateli vždy na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Podpisu předávacího protokolu bude předcházet předávací řízení dle přílohy č. 7 v délce minimálně 14 kalendářních dnů, pokud se Objednatel s Dodavatelem nedohodnou na kratší lhůtě.

  - V předávacím protokolu budou uvedeny výsledky předávacího řízení a případná zjištění ohledně vad či nedodělků dané etapy. Nedohodnou-li se Objednatel a Dodavatel jinak, je Dodavatel povinen odstranit vady či nedostatky uvedené v Předávacím protokolu nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od sepsání Předávacího protokolu. Předávací protokol bude dále obsahovat zhodnocení dané etapy, zejména z hlediska požadavků stanovených ve Smlouvě. Předávací protokol bude obsahovat výslovné uvedení, zda Objednatel etapu přebírá či nikoliv. Bude-li daná etapa vykazovat vady či nedodělky kategorie A, či více než dvě vady kategorie B, či více než tři vady kategorie C (definice kategorií vad je obsažena v příloze č. 4 této Smlouvy), není Objednatel povinen ji převzít, Dodavateli nevzniká nárok na její proplacení a tato etapa se z hlediska této Smlouvy nepovažuje za dokončenou. Řádně provedenou etapu, která neobsahuje žádnou vadu kategorie A a zároveň obsahuje maximálně dvě vady kategorie B a maximálně tři vady kategorie C společně s veškerou a kompletní dokumentací je Objednatel povinen převzít.

  - Plnění etapy 4. v rámci zajišťování podpory EIS nebude formálně předáváno, ani přebíráno. Dodavatel je však povinen zaslat vždy spolu s fakturou za plnění této etapy Objednateli přehled vykonaných činností v rámci poskytování podpory (např. počet nahlášených a odstraněných vad, počet dotazů na helpdesk apod.).

  - Plnění etapy 4. v rámci rozvoje EIS bude předáváno vždy na základě předávacího protokolu postupem uvedeným v bodu 11.2. V předávacím protokolu budou případná zjištění ohledně vad či nedodělků. Nedohodnou-li se Objednatel a Dodavatel jinak, je Dodavatel povinen odstranit vady či nedostatky uvedené v Předávacím protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od sepsání Předávacího protokolu. Předávací protokol bude obsahovat výslovné uvedení, zda Objednatel provedenou činnost přebírá či nikoliv. Bude-li dané plnění vykazovat vady či nedodělky kategorie A, či více než dvě vady kategorie B, či více než tři vady kategorie C (definice kategorií vad je obsažena v příloze č. 4 této Smlouvy), není Objednatel povinen je převzít.

# Cena za plnění Dodavatele

  - Objednatel uhradí Dodavateli cenu za splnění předmětu smlouvy v rámci etap 1. až 3. po řádném splnění těchto etap, tj. po ukončení předávacího řízení stvrzeného oboustranně podepsaným předávacím protokolem a po případném odstranění všech vad a nedodělků vytčených v předávacím protokolu. Cena za etapu 4 bude Dodavateli Objednatelem hrazena průběžně ve formě měsíčního paušálu vždy za kalendářní měsíc poskytování služeb podpory a rozvoje EIS zpětně.

  - Celková cena plnění etapy 1. až 3. bude kalkulována jako součet právě všech dílčích položek plnění jednotlivých etap. Do níže uvedené tabulky budou Dodavatelem doplněny jednotlivé dílčí položky plnění a jím odpovídající ceny, které budou sumarizovány po jednotlivých etapách. Pro vyloučení všech pochybností Objednatel dále dodává, že položkový rozpočet musí být sestaven jako úplný a obsahovat tak i případné položky, u nichž je Dodavatelem v rámci nabídky kalkulováno bezúplatné plnění (například v případě volně šiřitelných licencí SW).

| Položka rozpočtu | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1., položka 1 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Etapa 1., položka 2 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| … [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Etapa 1., položka N [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Celkem za 1. etapu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Etapa 2., položka 1 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Etapa 2., položka 2 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| … [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Etapa 2., položka N [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Celkem za 2. etapu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Etapa 3., položka 1 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Etapa 3., položka 2 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| … [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Etapa 3., položka N [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Celkem za 3. etapu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Cena celkem za 1.-3. etapu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |

  - Celková cena plnění čtvrté etapy bude kalkulována jako součet právě všech dílčích položek plnění této etapy. Do níže uvedené tabulky budou Dodavatelem doplněny jednotlivé dílčí položky plnění a jím odpovídající ceny, které budou sumarizovány za celou etapu. Pro vyloučení všech pochybností Objednatel dále dodává, že položkový rozpočet musí být sestaven jako úplný a obsahovat tak i případné položky, u nichž je Dodavatelem v rámci nabídky kalkulováno bezúplatné plnění (například v případě volně šiřitelných licencí SW).

| Položka rozpočtu | Cena měsíčního paušálu bez DPH | DPH | Cena měsíčního paušálu vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 4., položka 1 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Etapa 4., položka 2 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| … [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Etapa 4., položka N [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Celková cena měsíčního paušálu | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |

  - Cena uvedená v tomto článku této Smlouvy je stanovena jako závazná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele nezbytné k řádnému poskytnutí předmětu smlouvy. Dodavatel nemá nárok na úhradu žádné jiné částky než zde uvedené.

# Platební podmínky

  - Platba za plnění jednotlivých etap proběhne na základně daňového dokladu – faktury, vystavené Dodavatelem a doručené Objednateli. V případě, že faktura bude doručena Objednateli dříve, než budou splněny podmínky pro její vystavení dle této Smlouvy, není Objednatel povinen fakturu proplatit a je oprávněn vrátit ji Dodavateli, aniž by byl v prodlení s úhradou.

  - V rámci plnění 1. až 3. etapy je Dodavatel oprávněn vystavit fakturu až po oboustranném podpisu předávacího protokolu, potvrzujícím převzetí dané etapy Objednatelem. Dodavatel je povinen tuto fakturu vystavit a doručit Objednateli do deseti dnů od podpisu předávacího protokolu.

  - V rámci plnění 4. etapy je Dodavatel oprávněn fakturu vystavit za servisní podporu vždy po skončení kalendářního měsíce plnění 4. etapy, za který byla podpora poskytována. Dodavatel je povinen fakturu vystavit a doručit Objednateli vždy nejpozději 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Veškeré faktury vystavené Dodavatelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu uvedené v ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další údaje požadované Objednatelem, zejména:

- označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo;

- identifikační údaje Objednatele;

- identifikační údaje Dodavatele;

- označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;

- popis plnění;

- datum vystavení a splatnosti faktury;

- datum uskutečnění zdanitelného plnění;

- výši částky bez DPH, výši DPH a částku celkem s DPH;

- podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.

  - Splatnost faktury vystavené Dodavatelem bude vždy nejméně 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli do jeho sídla, popř. do datové schránky Objednatele nebo na Objednatelem určený e-mail.

  - Jakákoliv faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

  - Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny, k jejíž úhradě byla faktura vystavena. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce minimálně 14 kalendářních dnů.

  - V případě, že k datu uskutečnění zdanitelného plnění dojde u Dodavatele k naplnění podmínek tzv. nespolehlivého plátce nebo Dodavatel ve faktuře uvede jako bankovní spojení pro úhradu ceny jiný účet, než je účet zdanitelného plnění, který je správcem daně pro Dodavatele zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je Objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku na uhrazení ceny dle faktury ve výši vypočtené DPH přímo na účet příslušného správce daně. Postupem dle tohoto odstavce se finanční závazek Objednatele vůči Dodavateli ve výši daně z přidané hodnoty odvedené Objednatelem považuje za zcela uspokojený.

# Povinnost mlčenlivosti

  - Dodavatel se zavazuje, že informace poskytnuté Objednatelem ústně, v listinné formě či na technických nosičích informací apod., ani jakékoliv technické nebo jiné podklady získané od Objednatele při plnění Smlouvy nepoužije pro jiné než touto Smlouvou stanovené účely, ani je neposkytne nebo k nim neumožní přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tento závazek se vztahuje na všechny zaměstnance Dodavatele, jakož i na další spolupracující osoby či poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu Smlouvy a seznámí se s výše uvedenými informacemi nebo budou držiteli zmíněných podkladů či nosičů. Tento závazek bude trvat po dobu platnosti Smlouvy a následně po dobu 10 let od ukončení Smlouvy. Ve vztahu ke třetím osobám je Dodavatel povinen zajistit řádné plnění tohoto závazku.

  - Dodavatel nesmí zpřístupnit třetí osobě informace, které při plnění této Smlouvy získal od Objednatele. Dodavatel touto povinností není vázán v rozsahu, v jakém:

  - je povinen poskytovat informace podle zvláštních právních předpisů,

  - prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobil sám Dodavatel,

  - prokáže, že měl tuto informaci k dispozici ještě před datem jejího zpřístupnění Objednatelem a že ji nenabyl v rozporu se zákonem,

  - obdrží od Objednatele písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci,

  - je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci.

  - Za porušení povinností podle tohoto článku se nepovažují veřejná oznámení či poskytnutí informací vyžadovaná příslušnými obecně závaznými právními předpisy a oprávněně vyžadovaná jakýmkoli státním orgánem, soudem či správním úřadem, jakož ani poskytnutí důvěrných informací poradcům Stran, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti podle příslušných právních předpisů.

# Náhrada škody, smluvní pokuty

  - V případě, že Dodavatel bude v prodlení s realizací jakékoliv z etap 1. až 3. této Smlouvy, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny etapy bez DPH, s jejíž realizací je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

  - V případě, že Dodavatel bude v prodlení s realizací služby rozvoje EIS dle objednávky, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním takové povinnosti.

  - V případě, že Dodavatel neodstraní vady a nedodělky zjištěné v Předávacím protokolu při předání etapy v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení se splněním takové povinnosti a za každou jednotlivou vadu.

  - V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli svou povinnost uvedenou v implementačním plánu či v této Smlouvě jinou než, na které se váže smluvní pokuta dle odst. 15.1. až 15.3. této smlouvy, a tuto neodstraní ani do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každé takové porušení.

  - V případě, že Dodavatel poruší svou povinnost mlčenlivosti dle článku 14. Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

  - Jakákoliv smluvní pokuta uplatněná dle tohoto článku a/nebo přílohy č. 4 Smlouvy je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování příslušnou Stranou druhé smluvní Straně.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv smluvní pokutu, na kterou mu dle této Smlouvy včetně jejich příloh vznikl nárok, proti jakékoliv platbě Dodavateli, která mu má být dle této Smlouvy uhrazena.

  - Bude-li porušením povinnosti Dodavatele, ke které se váže smluvní pokuta, způsobena objednateli škoda, zavazuje se Dodavatel uhradit objednateli škodu pouze ve výši, kterou nepokryla uhrazená smluvní pokuta. To nijak neomezuje právo Objednatele, aby byl Dodavatelem odstraněn nežádoucí stav. Smluvní strany se dohodly, že na tuto Smlouvu nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.

# Ukončení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

  - Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy lze ukončit těmito způsoby:

  - písemným odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského zákoníku v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Stranou;

  - písemnou dohodou Stran;

  - písemnou výpovědí Objednatele

  - písemnou výpovědí Dodavatele.

  - Za podstatné porušení Smlouvy Strany považují zejména prodlení s  řádným poskytnutím předmětu smlouvy v termínech uvedených v harmonogramu delší než 30  kalendářních dnů. Za podstatné porušení povinností se považuje rovněž opakované porušení povinností Dodavatele, na které byl Dodavatel Objednatelem již dříve upozorněn nebo porušení povinnosti zajistit nápravu v přiměřené lhůtě poté, kdy k tomu byl Dodavatel Objednatelem vyzván.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:

jestliže byl prohlášen úpadek Dodavatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této Smlouvě včetně příloh, zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, obecně závazných právních předpisů či technických norem,

jestliže Dodavatel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

jestliže Dodavatel vstoupí do likvidace.

  - Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Straně.

  - Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činní 6 (šest) kalendářních měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Dodavateli.

  - Dodavatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodu, nedříve však po uplynutí lhůty 36 (třicet šest) kalendářních měsíců po uzavření této Smlouvy. Výpovědní doba činní 24 (dvacet čtyři) kalendářních měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Objednateli.

  - Odstoupením od Smlouvy nebo jiným jejím ukončením není dotčen případný nárok na náhradu škody či smluvní pokutu.

# Exit Strategie

  - Dodavatel se zavazuje předat Objednateli nejpozději do dvou měsíců ode dne podpisu této Smlouvy veškeré instalační soubory k EIS a zdrojové kódy k zakázkovým úpravám EIS včetně související dokumentace, a to vždy do dvou měsíců od jejich provedení, na nepřepisovatelném nosiči dat. Objednatel je oprávněn provádět údržbu a úpravy (včetně jakýchkoliv změn nebo modifikací) EIS sám nebo prostřednictvím třetí osoby a provozovat jej v rozsahu, v jakém má být předmět této smlouvy provozován po dobu účinnosti této Smlouvy v případě:

  - vstupu Dodavatele do likvidace nebo vyhlášení úpadku nad Dodavatelem,

  - zahájení trestního stíhání proti Dodavateli v souvislosti s předmětem jeho činnosti,

  - porušení plnění povinností z této Smlouvy Dodavatelem,

  - ukončení podnikatelské činnosti Dodavatele v předmětné oblasti.

  - V případě jiného ukončení účinnosti této Smlouvy než je uvedeno v předchozím bodě tohoto článku Smlouvy, se Dodavatel zavazuje:

  - po dobu jednoho (1) roku po ukončení účinnosti této Smlouvy poskytnout Objednateli na vyžádání součinnost při migraci dat,

  - do deseti (10) dnů ode dne ukončení účinnosti této Smlouvy provést provozní zálohu EIS a předat Objednateli na nepřepisovatelném nosiči dat veškerou uživatelskou, administrátorskou a provozní dokumentaci EIS.

# Závěrečná ustanovení

  - Podpisem Smlouvy souhlasí Dodavatel se zveřejněním Smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zveřejnění podle zákona o registru smluv se zavazuje provést Objednatel, a to do 30 dnů od uzavření této Smlouvy.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

  - Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným z důvodu rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost působí neplatnost pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů. To platí i pro ustanovení, která budou pro rozpor s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů zdánlivá.

  - Tuto Smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma Stranami, přičemž podpisy obou Stran musí být na téže listině. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou se v rozsahu v ní neupraveném řídí Občanským zákoníkem.

  - Dodavatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy bez výslovného písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu.

  - V případě sporu z této Smlouvy se Strany pokusí vyřešit takový spor nejprve smírně na úrovni statutárních nebo zplnomocněných zástupců obou Stran, s cílem zachování dobrých vztahů. Bude-li spor mezi Stranami řešen u soudu, bude vždy veden podle práva České republiky, a to výhradně u věcně příslušného soudu České republiky. Nelze-li z jakéhokoliv důvodu určit příslušný soud, pak takovým soudem bude obecný soud Objednatele.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění Smlouvy

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na EIS

Příloha č. 3 – Vysvětlení některých minimálních požadavků na EIS

Příloha č. 4 – Úroveň podpory EIS (SLA)

Příloha č. 5 – Seznam HW a SW komponent Objednatele

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů Dodavatele

Příloha č. 7 – Předávací řízení

Strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že tato byla sepsána určitě a srozumitelně a že si její obsah Strany před podpisem Smlouvy přečetly, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců na Smlouvě a jejích přílohách.

| V Praze dne …………… |  | V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| --- | --- | --- |
| Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. RNDr. Aleš Špičák, CSc., ředitel ústavu |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |