Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším podlimitním řízení dle § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

#### „V 00169 – stavební práce Tišnov – Brněnská – vodovod a kanalizace – nové vyhlášení“

Zadavatel:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

666 01 Tišnov, Nám. Míru 111

Obsah:

1	PREAMBULE	3

2	IDENTIFIKACE ZADAVATELE	4

3	ZASTOUPENÍ ZADAVATELE OSOBOU PŘÍKAZNÍKA	4

4	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5

4.1	Předmět plnění	5

4.2	Profil zadavatele	5

4.3	Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008	5

5	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6

6	HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM	6

7	OBCHODNÍ PODMÍNKY	6

7.1	návrh smlouvy	6

7.2	termín plnění	7

7.3	způsob zpracování nabídkové ceny	7

8	POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ	7

8.1	Způsob a forma zpracování žádosti o účast (jedná se pouze o doporučení zadavatele)	7

8.2	Požadavky na jednotné uspořádání žádosti o účast a dokladů k prokázání splnění kvalifikace (jedná se pouze o doporučení zadavatele)	8

8.3	Způsob a forma zpracování nabídky (jedná se pouze o doporučení zadavatele)	8

8.4	Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky (jedná se pouze o doporučení zadavatele)	9

9	ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST	9

10	ZADÁVACÍ LHŮTA	9

11	POŽADAVEK ZADAVATELE NA POSKYTNUTÍ JISTOTY	9

12	PRÁVA ZADAVATELE	10

13	VARIANTNÍ ŘEŠENÍ	10

Přílohy:

- Krycí list nabídky

- Smlouva o dílo

- Projektová dokumentace v elektronické podobě a slepý výkaz výměr na profilu zadavatele

# PREAMBULE

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) a v souladu s platnými právními předpisy.

Zástupce zadavatele zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Pakliže by jakékoliv ustanovení této zadávací dokumentace bylo nejasné, bude vykládáno v souladu se ZZVZ. Pakliže by jakékoliv ustanovení této zadávací dokumentace bylo v rozporu s jakýmkoliv ustanovením ZZVZ, bude toto ustanovení zadávací dokumentace považováno za neplatné a dotčená práva a povinnosti budou stanovena na základě ZZVZ. Ustanovení ZZVZ mají vždy aplikační přednost před touto zadávací dokumentací a účastníci i zadavatel se jím budou přednostně řídit.

Zadavatel dále upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Účastník je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. požadované ve výzvě k podání nabídek v tomto zadávacím řízení. Účastník je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávacích podmínkách, budou v souladu s ustanoveními ZZVZ ze zadávacího řízení vyloučeny.

Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

# IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele: 				Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

IČ zadavatele: 					49457004

Sídlo zadavatele: 			666 01 Tišnov, Nám. Míru 111

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: 	Bc. Martin Hrubý, předseda svazku

Kontaktní osoba:				Jan Motyčka, tajemník svazku

Telefon:					+420 736 642 864

E-mail:						svazek.vak@volny.cz

# ZASTOUPENÍ ZADAVATELE OSOBOU PŘÍKAZNÍKA

Zadavatel se rozhodl v souladu s ustanovením § 43 zákona nechat se zastoupit při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících s tímto zadávacím řízením osobou níže uvedeného příkazníka.

Příkazník splňuje požadavek dle ustanovení § 44 zákona, tj. u příkazníka nedochází ke střetu zájmů a ani se jakkoliv předmětného zadávacího řízení neúčastní. Příkazníkovi zadavatele není uděleno zmocnění k provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách.

Příkazník zadavatele pro zadávání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností. Příkazník je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však s výjimkou rozhodování dle § 43 odst. 2 zákona.

Osoba pověřená činnostmi zadavatele:	Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Kontaktní osoba:	Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát

ev. č. ČAK 	14882

IČ:	03045315

Sídlo:	Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

Telefon, fax:	+420 732 837 223

E-mail:	verejnezakazky@sklegal.cz

Označení osoby, která vypracovala část ZD

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to konkrétně:

| Část zadávací dokumentace | Označení osoby |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace | AQUA PROCON s.r.o., IČ 46964371, Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Pavel Martan autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0009610 |

# PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Předmět plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Tišnov – Brněnská – vodovod a kanalizace“ a „Aglomerace Tišnov, Předklášteří – dostavba a rekonstrukce stokové sítě, stoky F-1-1“

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou také následující činnosti:

- vypracování dokumentace skutečně provedené stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech objektů stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a jednom v elektronické formě

- vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek

- zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby 
a jejich zpětné předání správcům

- zajištění potřebných záborů ploch

- uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště

- odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na skládku, vč. úhrady příslušných poplatků

- doklad o uložení přebytečné ornice a zeminy na skládku

- zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy a Policií ČR

- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny (např. zkoušky hutnění základové spáry, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.) nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován

- zajištění zimních opatření a zimní údržby komunikací v obvodu staveniště

Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 37.000.000,- Kč bez DPH.

## Profil zadavatele

Profil zadavatele Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, na kterém je umístěna celá zadávací dokumentace se nachází na URL adrese http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/872723fe-675b-4251-84d6-4243bc0819ae

## Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008

| Dodávka | CPV |
| --- | --- |
| Stavební montážní práce | 45300000-0 |
| Stavební práce | 45000000-7 |
| Stavební práce na výstavbě kanalizace | 45232400-6 |
| Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí | 45231300-8 |
| Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů | 45332000-3 |

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doba plnění:

Předpokládaný termín zahájení stavby:	1. 9. 2017

Provozní přestávka:	1. 12. 2017 – 28. 2. 2018 - netýká se části díla Aglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba a rekonstrukce stokové sítě  - stoka F-1-1

Požadovaný termín dokončení stavby:	30. 4. 2018

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem.

Místo plnění:

nemovitosti dle projektové dokumentace

Prohlídka místa plnění:

Místo plnění je veřejně přístupné, zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje. Každý účastník má možnost si místo plnění prohlédnout individuálně.

# HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Podané nabídky budou v souladu s  ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

## návrh smlouvy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je její příloha č. 2 (Smlouva o dílo dále jen „smlouva“). Zadavatel výslovně požaduje použití závazného návrhu smlouvy uvedeného v příloze této zadávací dokumentace.

Účastník není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny v neprospěch zadavatele (zejména jsou nepřípustná jakákoliv ujednání o smluvních pokutách či přirážkách k cenám, které účastník uvede ve výkazu výměr). Účastník je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje, které v žádném případě nesmí znevýhodnit zadavatele.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Návrh smlouvy bude ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Každý účastník jako přílohy návrhu smlouvy předloží v rámci své nabídky následující přílohy:

- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet,

Zbývající přílohy uvedené v návrhu smlouvy předloží před podpisem smlouvy o dílo až vítězný účastník.

## termín plnění

Zhotovitel provede dílo v období od 1. 9. 2017 – 30. 11. 2017 a od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018 (provozní přestávka od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018 se netýká části díla Aglomerace Tišnov, Předklášteří - dostavba a rekonstrukce stokové sítě  - stoka F-1-1) a to tak, aby bylo možné v období zimní přestávky provádět údržbu povrchu komunikace.

## způsob zpracování nabídkové ceny

- Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

- Zhotovitel předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění.

- Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.

- Zhotovitel nesmí zejména měnit hodnoty množství v jednotlivých položkách ve výkazu výměr. Případná změna množství ze strany účastníka bude posuzována v souladu se stávající rozhodovací praxí ÚOHS jako možná nepřípustná změna předmětu plnění veřejné zakázky. Ve výkazu výměr doplňuje zhotovitel pouze položky k tomu určené, zejména jednotkovou cenu u jednotlivých položek. Účastníci nesmí měnit navržené technologie a postupy výstavby a musí ocenit zadavatelem stanovené práce uvedené ve výkazu výměr.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění:

- celková nabídková cena bez DPH

- DPH z celkové nabídkové ceny bez DPH

- celková nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky, jež je přílohou této zadávací dokumentace. Zhotovitel přiloží naceněný rozpočet dílčích položek.

Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré dodatečně vzniklé náklady účastník.

# POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

## Způsob a forma zpracování žádosti o účast (jedná se pouze o doporučení zadavatele)

Žádost o účast by měl účastník podat písemně v originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „ KOPIE“) v souladu s kvalifikační dokumentací, a to včetně požadovaného řazení dokumentů a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Doklady k prokázání splnění kvalifikace by měly být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho svazku s názvem:

„Žádost o účast“

Tento svazek by měl být na první straně označen názvem svazku, názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem účastníka a údajem, zda se jedná o originál či kopii.

Originály podepsaných dokumentů vyžadovaných zadavatelem (např. čestná prohlášení, apod.) by měly být zařazeny do svazku označeného jako „originál“, v kopii svazku postačí jejich kopie. V případě rozporů mezi originálem a kopií jednotlivých výtisků se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku.

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém nebo slovenském jazyce (vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce) a kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Každý svazek včetně veškerých příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem účastníka a jeho razítkem, popř. dalšími)

Všechny listy každého ze svazků by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Posledním listem každého svazku by mělo být podepsané prohlášení účastníka, v němž uvede celkový počet všech listů ve svazku.

## Požadavky na jednotné uspořádání žádosti o účast a dokladů k prokázání splnění kvalifikace (jedná se pouze o doporučení zadavatele)

Tyto požadavky mají pouze doporučující charakter. Účastník sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky účastník závazně použije přílohu č. 1.

„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“

- obsah svazku

- doklady prokazující splnění základní způsobilosti

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

- doklady prokazující splnění technické kvalifikace

- další doklady požadované zadavatelem

## Způsob a forma zpracování nabídky (jedná se pouze o doporučení zadavatele)

Nabídku by měl účastník podat písemně v originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „ KOPIE“) v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky.

Nabídka by měla být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázána do jednoho svazku s názvem:

„Nabídka“

Tento svazek by měl být na první straně označen názvem svazku, názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem účastník a údajem, zda se jedná o originál či kopii.

Originály podepsaných dokumentů vyžadovaných zadavatelem (např. čestná prohlášení, smlouva, krycí list) by měly být zařazeny do svazku označeného jako „originál“, v kopii svazku postačí jejich kopie. V případě rozporů mezi originálem a kopií jednotlivých výtisků se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku.

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém nebo slovenském jazyce a kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Každý svazek včetně veškerých příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem účastníka a jeho razítkem, popř. dalšími)

Všechny listy každého ze svazků by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Posledním listem každého svazku by mělo být podepsané prohlášení účastníka, v němž uvede celkový počet všech listů ve svazku.

## Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky (jedná se pouze o doporučení zadavatele)

Tyto požadavky mají pouze doporučující charakter. Účastník sestaví svazky nabídky v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky by měl účastník použít přílohu č. 1.

„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“

- krycí list nabídky

- obsah svazku

- podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky čl. 8 zadávací dokumentace

- přílohy návrhu smlouvy

- další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, čestná prohlášení apod.)

# ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

- Obálka obsahující žádost o účast bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod.) na adresu osoby pověřené činnostmi zadavatele – Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání žádostí o účast tj. do ………... 2017 do 14:00 hod.

- Účastník je povinen žádost o účast doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:

- NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

- „V 00169 – stavební práce Tišnov – Brněnská – vodovod a kanalizace – nové vyhlášení“

# ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce trvání 120 dní od konce lhůty pro podání nabídek. Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

# POŽADAVEK ZADAVATELE NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby uchazeč k zajištění plnění svých povinností vyplývající z účasti v tomto výběrovém řízení poskytl jistotu. Jistotu uchazeč poskytne formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele, a to ve výši 500.000,- Kč, kterou poskytnou až účastníci, kteří budou vyzváni k podání nabídky.

- Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky – platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být kratší, než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. Originál listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky bude součástí nabídky.

- Poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet číslo 1200540217/0100 vedený u společnosti Komerční banka a.s. variabilní symbol IČ uchazeče. Částka musí být připsána nejpozději v den konce lhůty pro podání nabídek. Uchazeč uvede v nabídce bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5 nebo § 124 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.

# PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel v souladu s § 107 ZZV vyloučí účastníka, který doloží více než 1 nabídku tak, jak je definována v tomto paragrafu.

Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou účastníci sami.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si dle § 53 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost oznámit vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodatele uveřejněním na profilu zadavatele.

Zadavatel dle § 104 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, požaduje od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

  - seznam akcionářů,

  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel bude při výběru dodavatele postupovat dle § 122 odst. 3 ZZVZ a bude po vybraném dodavateli požadovat předložení dokumentů uvedených v tomto paragrafu.

# VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V Tišnově dne 31. 5. 2017

……………………………….

Bc. Martin Hrubý, předseda svazku

Svazek vodovodů a kanalizací

Tišnovsko