
Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 1724, § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění mezi smluvními stranami:
I. Smluvní strany
Objednatel:

Městys Křinec, Náměstí 25, 289 33 Křinec 
IČ: 00239364
DIČ: CZ00239364
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Nymburk
Číslo účtu:  1824191/0100
zastoupen panem starostou Ing. Janem Lebduškou

tel. spojení: 776 561 811 

E-mail: starosta@krinec.cz
(dále jen objednavatel)
Zhotovitel:
 
Firma:

místo podnikání: 

IČ: 
DIČ: CZ
 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 

Pověřený zaměstnanec:

Tel. spojení: 
E-mail: 

(dále jen zhotovitel)
II. Předmět smlouvy
Předmětem této veřejné zakázky je odbahnění rybníka v místní části Sovenice (Rojdán), odtěžení sedimentů, navezení a zapracování na určenou zemědělskou plochu, kácení dřevin, výsadba dřevin, výstavba dřevěné lávky, zpevnění břehů haťováním. Pozemky, na kterých se rybník nachází, jsou ve vlastnictví městyse Křinec a jsou v památkově chráněném území. Vodní nádrž je významným krajinným prvkem ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakož i v nabídce jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.
Dodání každého dílu předmětu dodávky musí být provedeno odborně dle obvyklých postupů, technologických lhůt a klimatických podmínek a to tak, aby byla zajištěna řádná kvalita plnění předmětu smlouvy.
          Smluvený předmět díla musí odpovídat příslušným technickým normám a musí být dodržovány předpisy požární ochrany, bezpečnosti práce a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil dokumentaci a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel dále zabezpečí:

- bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na veřejné prostory bude zajištěno v souladu s platnou legislativou,

- likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění v souladu s platnou právní legislativou včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla,

- doložení kvality zabudovaných výrobků a použitých materiálů certifikátem, resp. technickým listem, odpovídající kvality a vlastností specifikovaných v PD,

- uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu,

III. Čas, místo a způsob plnění
          Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla v listopadu 2025. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a řádně dokončené předat objednateli nejpozději do 31. března 2026.
          Termín dokončení a předání díla je možné posunout v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají. 


Místem plnění předmětu smlouvy je rybník v místní části Sovenice na pozemku p.č. 142/2 jako vodní plocha a p.č. 142/1 jako ostatní plocha.

.
IV. Cena plnění
          Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli v případě řádného splnění předmětu smlouvy celkovou cenu ve výši ………………………….bez DPH dle ceny vyplývající z výběrového řízení.
          Výše uvedená cena, obsahuje veškeré související práce, materiál, služby, ostatní související činnosti včetně dopravy a je sjednána jako pevná a konečná.
          Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv vícepracím, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které po vzájemné dohodě objednavatelem zhotovitel ocení. O těchto změnách uzavřou obě strany písemný Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
V. Způsob úhrady
Fakturace bude provedena s přenesenou daňovou povinností. 
          Cena za provedení díla dle této smlouvy je splatná následovně. Zhotovitel bude v předem smluvených termínech (1x za měsíc), předkládat objednateli dílčí faktury – daňový doklad se všemi náležitostmi dle příslušných účetních a daňových zákonů za skutečně provedené práce. Po dokončení jednotlivých částí stavebního díla bude vystavena konečná faktura k příslušnému dokončenému dílu.  Konečná faktura bude proplacena do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% ceny díla je vázáno na vydání předávacího protokolu, resp. zádržné bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí hotového díla na základě žádosti zhotovitele. Podkladem pro vystavení faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, který bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.   
Splatnost dílčích faktur je 14 dnů od doručení objednateli. Splatnost konečné faktury pro stavební dílo je 30 dnů od řádného předání a převzetí předmětu smlouvy. 

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
VI. Předání pracoviště
          Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, o provádění díla vést stavební deník. Zápisy do stavebního deníku je zhotovitel povinen provést záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Od zahájení prací povede zhotovitel stavební deník, a to po celou dobu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen postupovat následujícím způsobem:
· řídit se dokumenty, doklady, souhlasy a vyjádřeními předanými objednatelem,
· akceptovat požadavky objednatele,
· veškeré změny oproti smlouvě musí být písemně schváleny oběma smluvními stranami na základě jejich zápisu ve stavebním deníku a v písemném dodatku k této smlouvě,
· veškeré požadavky ze strany objednatele budou zaneseny do stavebního deníku, budou oceněny zhotovitelem a budou písemně schváleny od objednatele a v případě, změny celkové ceny díla bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě,
· do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla atd.
          Zápisy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zhotovitel, jím pověřené osoby uvedené v této smlouvě a objednatel a jím pověřené osoby uvedené v této smlouvě.
          Stavební deník se vede v originálu a ve dvou kopiích.                                              
          Zhotovitel na základě protokolu o předání a převzetí staveniště, resp. pracoviště přejímá veškerou odpovědnost za své zaměstnance, a to zejména z hlediska bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů. Taktéž zodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou vlastními nebo najatými pracovníky nebo mechanizmy, zařízeními či přístroji jimi používanými nebo jimi instalovanými, a to jak na převzatém staveništi, tak i mimo něj. Současně odpovídá za škody vzniklé jeho jednáním nebo opomenutím.
VII. Součinnost objednavatele a zhotovitele
          Zhotovitel se zavazuje zajistit svým jménem a na svůj účet realizaci předmětu smlouvy, zhotovitel prohlašuje, že ke splnění předmětu smlouvy má veškeré povolení a oprávnění a že jednotliví pracovníci jsou seznámeni zhotovitelem zejména s technickými a bezpečnostními předpisy upravujícími činnost zhotovitele.
VIII. Předání předmětu smlouvy
          Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným a včasným ukončením a předáním objednateli. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí žádné vady a ani nedodělky.
          Objednatel je povinen převzít dokončené dílo i dříve před stanoveným termínem ukončení, je-li řádně dokončeno v předstihu.
          Při předání díla zhotovitel vyhotoví zápis do předávacího protokolu, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu oběma stranami dochází k předání díla objednateli a jeho převzetím objednatelem. 
          Vadou se rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, dále ve specifikaci prací dle předmětu smlouvy anebo odchylka od obecně závazných norem, obecně závazných právních předpisů či technických norem. Nedodělkem se rozumí zejména nedokončená práce oproti předmětu smlouvy.  
IX. Jakost díla, odpovědnost za škody

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. O průběhu stavebních prací vede stavební deník.

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 
 
Záruční lhůta počíná běžet následujícím dnem po převzetí díla protokolem o předání a převzetí díla. 


Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Vady a jiné nedostatky zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 10 pracovních dní (v případě, že se smluvní strany písemně nedohodnou jinak) od doručení reklamace zhotoviteli.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, či vada vznikla při zásahu třetí osoby nebo vyšší moci, apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
X. Sankce a smluvní pokuty
       
Jestliže zhotovitel nepředá včas dílo objednateli, má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Nárok na úhradu smluvní pokuty může objednatel začít uplatňovat až v případě, že doba prodlení dosáhne pěti pracovních dnů. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
             Jestliže objednatel včas nezaplatí zhotoviteli kupní cenu, má zhotovitel právo požadovat na objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za prodlení nenahrazuje nárok zhotovitele na náhradu škody v důsledku tohoto prodlení a tato škoda není smluvní pokutou kryta. Nárok na úhradu smluvní pokuty může zhotovitel začít uplatňovat až v případě, že doba prodlení dosáhne pěti kalendářních dnů.

XI. Závěrečná ustanovení
          Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit po vzájemné dohodě smluvních stran písemnou formou. 
          Pokud tato smlouva nestanoví jinak, všechna oznámení či úkony budou předávána písemně na adresu, která je uvedena v záhlaví smlouvy (v případě že dojde ke změně adresy je příslušná smluvní strana tuto skutečnost okamžitě písemně oznámit opačné smluvní straně). Oznámení budou předávána osobně nebo zasílána doporučenou poštou nebo na doručenku. Pokud není stanoveno jinak, den účinnosti jakéhokoliv právního úkonu činěného v souvislosti s touto smlouvou je den převzetí oznámení adresátem a pokud nebyl adresát zastižen na uvedené adrese či si zásilku nevyzvedl, třetí den úložní lhůty na poště, která měla zásilku doručit, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
          Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem, popřípadě právními normami s tímto vztahem souvisejícími. Spory vyplývající z činnosti smluvních stran budou řešeny především smírem na úrovni zástupců smluvních stran a v případě, že se spor nepodaří vyřešit tímto způsobem, rozhodne ve věci věcně a místně příslušný soud.

Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.
          Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, ne v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech majících platnost originálu, dva stejnopisy pro objednatele, jeden pro zhotovitele.

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky. Uzavření smlouvy schválilo Zastupitelstvo městyse Křinec dne ………………usnesením č…………
V Křinci dne 

                                                        V ……..
    dne 
................................................    



..................................................

Objednatel






Zhotovitel
ing. Jan Lebduška
jednatel společnosti
starosta městyse
 


