Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek a Rekonstrukce střechy nad učebnami

v koridoru ZŠ E. Beneše

Objednatel:	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, 	Mírové nám. 1466

se sídlem:	Mírové nám.1466, 397 01 Písek

zastoupený:

IČO: 			          70943125

DIČ:			          CZ70943125

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

a

Zhotovitel:	HTEEC Service s.r.o.

se sídlem:	Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupený:

IČO: 	29139619

DIČ:	CZ29139619

Bankovní spojení:	.

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): MS v Praze složka C 203300

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva")

- Předmět díla

  - Název stavby: Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek a Rekonstrukce střechy nad učebnami v koridoru ZŠ E. Beneše

- Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č.1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to v termínu plnění.

- Změna termínu plnění

  - Mění se článek 3.1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště: 		     20.4.2020

Předání a převzetí dokončeného díla:	     11.6.2020

Vyklizení staveniště: 			     11.6.2020

Důvod: Stavba bude zahájena dříve, než bylo stanoveno ve výběrovém řízení z důvodu, že v rámci trvání nouzového stavu je zakázaná osobní přítomnost žáků ve škole. Nedojde tedy ke kontaktu žáků se stavbou. Celková doba plnění je zachována – 53 kalendářních dnů.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

  - Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

  - Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní oddíly a články smlouvy se nemění.

V Písku dne 17. 4. 2020				V Praha dne 17. 4. 2020

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………			……..……….………………………