Osnova závěrečné písemné zprávy odborného technického dozoru o hodnocení realizace projektu Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek (odst. 8.30 Smlouvy)

- Identifikační údaje

| NÁZEV STAVBY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulice: |  | č.p.: |  | PSČ: |  |
| Obec: |  | Kraj: |  |  |  |
| Datum zahájení stavby: |  |  |  |  |  |
| Datum dokončení stavby: |  |  |  |  |  |

| STAVEBNÍK/INVESTOR |  |
| --- | --- |
| Název: |  |
| IČO: |  |
| Adresa: |  |
| Oprávněná osoba: |  |
| Kontaktní údaje (tel., e-mail): |  |

| ZHOTOVITEL |  |
| --- | --- |
| Název: |  |
| IČO: |  |
| Adresa: |  |
| Oprávněná osoba: |  |
| Kontaktní údaje (tel., e-mail): |  |

| PODDODAVATEL |  |
| --- | --- |
| Název (firma): |  |
| IČO: |  |
| Adresa: |  |
| Předmět výkonu poddodavatele: |  |
| Oprávněná osoba: |  |
| Kontaktní údaje (tel., e-mail): |  |

| ODBORNÝ TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA |  |
| --- | --- |
| Firma: |  |
| IČO: |  |
| Adresa: |  |
| Kontaktní údaje (tel., e-mail): |  |
| Osoba vedoucího TDS |  |
| Obor: |  |
| Číslo oprávnění / autorizace: |  |
| Datum zahájení výkonu dozoru: |  |
| Datum dokončení stavby: |  |

| AUTORSKÝ DOZOR |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení: |  |
| Firma: |  |
| Adresa trvalého bydliště/adresa sídla firmy: |  |
| Kontaktní údaje (tel., e-mail): |  |
| Číslo oprávnění / autorizace: |  |
| Specializace: |  |

| Zpracovatel zprávy |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení: |  |
| Kontaktní údaje (tel., e-mail): |  |
| Datum zpracování zprávy: |  |
| Elektronický podpis: |  |

- Informativní část zprávy

- Titulní list a identifikační údaje (viz bod I.)

- Obsah zprávy, seznam příloh a dokladů

- obsah textové části zprávy

- seznam očíslovaných tabulek

- přehled všech dokladů (název, počet stran)

- přehled všech příloh

- Textová část zprávy

- Úvodní údaje v textové části zprávy

- podrobnější informace o rozsahu hodnocené části stavby – konstrukčních část, technologická část

- podrobný popis provádění stavebních prací, dodávek a služeb od zahájení po vydání Rozhodnutí o kolaudaci

- jména stavebního dozoru zhotovitele a jeho specialistů, kteří se podíleli na výstavbě, včetně jejich autorizací

- Použité podklady pro hodnocení

- soupis základních technických požadavků pro provedení stavby dle projektu, ČSN a ČSN EN – stavební část

- soupis základních energetických požadavků pro provedení stavby dle projektu a podmínek OPŽP pro pasivní dům – stavební část

- soupis základních technických požadavků pro provedení stavby dle projektu – technologická část, ČSN a ČSN EN

- soupis základních energetických požadavků pro provedení stavby dle projektu a podmínek OPŽP – technologická část

- soupis základních požadavků pro monitoring provozu dokončené stavby z hlediska kontroly a výstupů pro vedení energetického managementu

- soupis základních požadavků zásad DNSH

- soupis požadavků zásad environmentální odpovědnosti, sociální odpovědnosti, férových dodavatelských vztahů,

- Harmonogram plnění – plán provádění stavebních prací

- Plán časových postupů provádění prací

- Plán zkoušek dle POV

- Výměry a přehled použitých materiálů a výrobků

- Uvedení výměr hodnoceného stavebního objektu

Výměry a technické vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních materiálů (např. druh, tloušťka vrstev, konstrukční druhy betonu a stavebních směsí) a výrobků tvořící provozní jednotky a provozní soubory, tak, aby byly dostatečným podkladem pro hodnocení počtu i druhů zkoušek a rovněž podkladem pro hodnocení vhodnosti výrobků, které byly pro práce použity; je možno využít tabulkové přehledy výrobků, které lze sestavit z položek a výměr uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, ke kterým se přiřadí odpovídající doklad prokazující jejich vhodnost (prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, průkazní zkoušky, certifikáty výrobků, certifikáty systému řízení výroby (vyhláška 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), atesty a platnost příslušných dokladů z nich vyplývajících apod)

- Popis hodnocených stavebních prací

- Chronologicky uspořádané grafické schéma dílčích úseků provádění stavebních prací dodávek a služeb podle odsouhlaseného POV zhotovitele

Musí zahrnovat časový přehled jednotlivých typů prováděných prací od jejich zahájení až po dokončení; rozdělení stavebních prací, dodávek a služeb do souborů podle jednotlivých zhotovitelů a poddodavatelů; grafických schémat může být více po jednotlivých uzlových obdobích

- Popis technologických postupů provedení prací a stavební výroby podle projektu, prováděcí/výrobní/dílenské dokumentace

- Přehled a popis provedených zkoušek v chronologickém pořadí

- Výsledky hodnocení provádění stavebních prací, dodávek a služeb

- Hodnocení časových postupů a dodržování termínů provádění stavebních prací, dodávek a služeb

Provedení porovnání plánovaných smlouvou závazných uzlových termínů plnění stavebních prací, dodávek a služeb se skutečností s komentářem; provedení porovnání POV plánovaných termínů postupů stavebních prací, dodávek a služeb se skutečností s komentářem.

- Hodnocení stavebních prací, dodávek a služeb ve chronologickém postupu jejich provádění s komentářem

Předmětem hodnocení musí být dosažená kvalita provedených prací, zvolené technologické postupy; hodnocení skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (výměry, použité materiály a výrobky pro jednotlivé konstrukce, provozní technologické celky, soubory a jednotky) a jejich porovnání s předepsanými množstevními a kvalitativními parametry stanovenými v projektu, prováděcí/výrobní/dílenské dokumentaci a Smlouvě o DÍLO a porovnání souladu se Stavebním povolením; kvalitu posuzuje a hodnotí podle výsledků požadovaných zkoušek, měření a revizí (projekt, Smlouva o DÍLO, ČSN, ČS EN, legislativa) a v jiných případech podle atestů, prohlášení o shodě, apod.; hodnocení musí být provedeno formou strukturovaných komentářů a tabulek s odkazy na související přílohy

- Hodnocení splnění energetických parametrů a standardů stavby podle podmínek OPŽP na základě měření a zkoušek

Standard pasivního domu, parametry tepelného čerpadla, parametry fotovoltaické elektrárny, systém monitoringu provozu objektu přístavby a generování výstupů pro řízení energetického managementu (včetně spotřeby vody)

- Hodnocení dodržování zásad environmentální odpovědnosti, sociální odpovědnosti, férových dodavatelských vztahů

Předmětem musí být vyhodnocení nakládání s odpady a jejich využití podle zásad DNSH, plnění postupů sociální odpovědnosti a férových dodavatelských vztahů předepsaných v příloze I. Smlouvy o DÍLO

- Hodnocení dodržování bezpečnost práce na stavbě

Předmětem musí být hodnocení dodržování bezpečnosti práce na stavbě vycházející kontrol a deníku BOZP koordinátora BOZP v porovnání k plánu BOZP

- Výsledky zkoušek, měření a revize a jejich hodnocení (splnění jejich druhu a četnosti) s využitím výsledků hodnocení v tabulkové části nebo odvoláním na příslušné tabulky a doklady v příloze

Porovnání plánu zkoušek dle POV se skutečností s komentářem

- Přehled všech změn vzniklých při realizaci stavebních prací, dodávek a služeb

Musí zahrnovat soupis schválených i neschválených změn s komentářem; soupis schválených změn musí být řešen ve formě tabulek podle jednotlivých změnových listů v chronologickém pořadí s finančním vyjádřením.

- Přehled všech vad zjištěných při stavbě a podrobný popis jejich náprav

Musí zahrnovat soupis takových vad ve formě tabulek v chronologickém uspořádání s komentářem

- Chybějící doklady nebo zkoušky (např. nedokončené zkoušky, revize, vyškolení obsluhy)

Musí obsahovat soupis takovýchto nedostatků s uvedením, jak byla náprava řešena, v jakém termínu a jakým dokumentem

- Návrh opatření v případě neodstranitelných vad a neshod

Musí obsahovat návrh postupů k řešení takových situací v souladu se Smlouvou o DÍLO a zákony

- Hodnocení financování realizace projektu

Musí obsahovat soupis skutečného financování realizace v porovnání s plánem financování při zahájení; provedení musí být ve formě tabulky s komentářem

- Celkové hodnocení – souhrn posouzení z hlediska kvality, termínů plnění, dosažení energetických a technických požadavků podle pravidel OPŽP, finanční hodnoty, environmentálních ukazatelů (použité materiály, provádění stavby, výsledek stavby)

- Tabulková část zprávy

- Přehled výsledků jednotlivých zkoušek (Tabulky – tj. souhrnné přehledy o hodnocení jednotlivých kvalitativních parametrů, druhu a četnosti zkoušek a měření – kniha zkoušek)

- Přehled odsouhlasených materiálů, výrobků, konstrukčních prvků a konstrukčních celků – kniha dodávek

- Přehled odsouhlasených a provedených změn DÍLA podle deníku změn

- Dokladová část zprávy

Tato část obsahuje soubor jednotlivých dokladů. Před každým souborem dokladů musí být uveden seznam příslušných dokladů.

- Harmonogram skutečného plnění DÍLA

- Skutečné věcné plnění DÍLA po měsících (tabulkové zpracování ve struktuře výkazu výměr pro plnění DÍLA s vyznačením změn oproti původnímu rozsahu)

- Finanční cash-flow plnění DÍLA po měsících (tabulkové zpracování ve struktuře oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotoviteli DÍLA – čerpání rozpočtu na základě schválených faktur vstavených Zhotoviteli DÍLA s vyznačením změn oproti původnímu rozpočtu)

- Kniha zkoušek

- Protokoly všech zkoušek, měření a revizí

- Doklady zhotovitele a zkušebních laboratoří, jejich způsobilost

- Materiály, konstrukce, výrobky a stavební směsi – kniha dodávek s odkazy, kdy, jak a kým byly schváleny zabudováním do stavby

- Prohlášení o shodě k materiálům, výrobkům a stavebním směsím

- Certifikáty prokazující předepsanou kvalitu v Projektu, ve Smlouvě o DÍLO nebo zadávací dokumentaci, která byla součástí zadávacího řízení na zhotovitele jednotlivých částí DÍLA

- Geodetická zaměření

- Dokumentace skutečného provedení Stavby

- Doklady o nakládání s odpady (Demolice, Přístavba)

- Deník změn

- Změnové listy

- Montážní deník

- Deník KOO-BOZP

- Zápisy ze všech KD

- Přílohy: fotodokumentace z podkladů měsíčních zpráv