SMLOUVA O DÍLO Č. ………………….

## Smluvní strany:

Objednatel:	SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Sídlo:	Majdalena 141, 378 03 Majdalena

IČO:	49050648

DIČ:	CZ49050648

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 3235 Zastoupený: panem Ing. Michalem Hamerníkem, ředitelem společnosti

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel:	……………………….

Sídlo:	……………………….

IČO:	……………………….

DIČ:	……………………….

zapsaná v obchodním rejstříku  ……………………. Zastoupený:	……………………….

(dále jen "Zhotovitel")

## PREAMBULE

Tato Smlouva o dílo je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem za účelem realizace projektu „Digitalizace výroby – SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.“, jehož cílem je vývoj a implementace moderní aplikace pro řízení výroby betonových sloupů a dalších produktů společnosti. Tento projekt představuje významný krok v digitalizaci a automatizaci výrobního procesu, zahrnující integraci s ERP systémem ABRA Gen a vybudování nové komunikační infrastruktury.

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o., jako jediný výrobce betonových sloupů z předpjatého betonu v České republice, usiluje o zvýšení efektivity výroby, snížení energetické náročnosti a zajištění vyšší bezpečnosti dat, což tento projekt plně reflektuje.

Obě smluvní strany tímto potvrzují svůj zájem na vzájemné spolupráci při realizaci tohoto projektu v souladu s nejlepšími odbornými a technickými standardy.

Proto Smluvní strany nyní uzavírají tuto Smlouvu.

## Článek I. Předmět Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v dodávce informačního systému pro řízení výroby, který umožní digitalizaci a automatizaci výroby betonových sloupů (dále jen jako „Informační systém“, nebo „Dílo“) v souladu se Zadávacími podmínkami této Smlouvy a harmonogramem prací uvedených v této Smlouvě.

- Dílo bude realizováno v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

- Předmětem díla je zejména:

  - Aplikace

    - vývoj webové aplikace pro komplexní plánování, řízení a vyhodnocování výroby betonových sloupů

    - licence pro užívání aplikace ad výše

    - implementace (implementace aplikace, testování, podpora při spuštění)

  - Řídící HW – dodávka a instalace HW pro řízení výroby, sběr dat z výrobních strojů, přenos informací na výrobní pracoviště a monitoring výroby

  - Komunikační infrastruktura – propojení jednotlivých prvků systému (webové aplikace a HW, webové aplikace a ERP ABRA GEN)

- Přesná specifikace předmětu Smlouvy a podmínek zhotovení díla je uvedena v Zadávacích podmínkách výběrového řízení na zakázku „Informační systém řízení výroby“ uveřejněných dne 20.9.2024 na profilu zadavatele (https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c92f1534-a6bd-46f4- 9d8d-a5254e76db7d) a v nabídce Zhotovitele č. ……………………. (dále jen „Nabídka“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

## Článek II. Cena díla

- Celková cena za předmět Smlouvy o dílo dle Článku I. činí:

| Cena | Kč bez DPH | DPH | Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplikace |  |  |  |
| Řídící HW |  |  |  |
| Komunikační infrastruktura |  |  |  |
| Cena díla celkem |  |  |  |

- Detailní struktura ceny je uvedena v Nabídce tedy v příloze č. 1 této Smlouvy.

- Cena nepokrývá náklady spojené s realizací požadavků na dodatečné úpravy, které mohou vzniknout během implementace nad rámec požadavků zadávacích podmínek. Takové vícepráce budou realizovány po vzájemném písemném odsouhlasení Objednatele a Zhotovitele a účtovány dohodnutou hodinovou sazbou.

- Smluvní cena je stanovena dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

## Článek III. Platební podmínky

- Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem následovně:

  - Po podpisu Smlouvy o dílo vystaví Zhotovitel zálohovou fakturu ve výši 20 % z celkové ceny díla;

  - Po schválení analýzy a návrhu řešení aplikace (Milník I.) vystaví Zhotovitel zálohovou fakturu ve výši 10 % z celkové ceny;

  - Po dodání a instalaci řídícího HW a komunikační infrastruktury (Milník II.) vystaví Zhotovitel zálohovou fakturu ve výši 25 % z celkové ceny díla;

  - Po dokončení implementace a předání aplikace do testovacího provozu (Milník III.) vystaví Zhotovitel zálohovou fakturu ve výši 15 % z celkové ceny díla;

  - Po úspěšném provedení testování a školení (Milník IV.); vystaví Zhotovitel zálohovou fakturu ve výši 20 % z celkové ceny díla;

  - Po nasazení aplikace do ostrého provozu a celkovém předání a převzetí díla (milník V.) vystaví Zhotovitel konečnou fakturu – daňový doklad, na kterém odpočte uhrazené zálohy.

- Dnem zdanitelného plnění je den akceptace Milníku uvedený na akceptačním/předávacím protokolu.

- Faktura musí obsahovat všechny účetní a daňové náležitosti podle účetních předpisů (zákon č. 588/92 Sb. a §12 zák. o DPH v platném znění). Pokud faktura tyto náležitosti neobsahuje, Objednatel si vyhrazuje právo tuto fakturu vrátit Zhotoviteli.

- Splatnost faktur je 30 dnů od obdržení faktury Objednatelem

- Veškeré vystavené faktury označí zhotovitel registračním číslem projektu:

## CZ.01.01.02/01/23_023/0003912

Článek IV. Termín a místo plnění

- Terminy plnění díla dle Článku I. této Smlouvy jsou stanoveny takto:

| Etapa/ Milník | Popis | Termín do: |
| --- | --- | --- |
| I. | Analýza a návrh řešení aplikace | 1 měsíce od podpisu smlouvy |
| II. | Dodání řídícího HW a komunikační infrastruktury | Do 4 měsíců od podpisu smlouvy |
| III. | Dokončení implementace aplikace, integrace s ABRA nasazení k testování | Do 6 měsíců od podpisu smlouvy |
| IV. | Testování a školení | min. 1 měsíc |
| V. | Nasazení do ostrého provozu | Do 8 měsíců od podpisu smlouvy |

- Termíny Etap/Milníků I. a II. jsou stanoveny jako orientační, nezávazné, a jejich nesplnění ze strany Zhotovitele nepodléhá smluvní pokutě. Termíny Etap/Milníků III. a V. jsou stanoveny jako závazné, jeho nesplnění podléhá smluvní pokutě dle Čl. XIII, odst. 2 této Smlouvy o dílo.

- Termín Etapy/Milníku IV. je stanoven jako minimální. Testovací provoz je možné prodloužit dle potřeby (při splnění termínu Etapy/Milníku V.), a to zejména pokud budou v průběhu testovacího provozu zjištěny nedostatky, bez jejichž odstranění by nemohl být informační systém nasazen do ostrého provozu.

- V případě, že Zhotovitel zjistí, že nebude dodržen termín dodání díla v souladu s Článkem IV. této Smlouvy, musí tuto skutečnost Zhotovitel neprodleně písemně ohlásit Objednateli spolu

s důvodem zpoždění a specifikací ohroženého termínu.

- Místem plnění je areál sídla objednatele, adresa: Majdalena č.p. 141, 378 03 Majdalena.

## Článek V.	Povinnosti Objednatele

- Přijmout dílo zhotovené v souladu s rozsahem a technickým zadáním této Smlouvy a zaplatit smluvní ceny dle Článku II. této Smlouvy.

- Poskytnout Zhotoviteli součinnost k zdárnému splnění díla, a poskytnout veškeré vstupní údaje.

- Zajistit součinnost s dodavateli třetích stran.

- Zajistit přístup Zhotoviteli do prostor nezbytných pro realizaci díla.

## Článek VI. Povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.

- Zajistit odbornou realizaci všech etap díla podle harmonogramu uvedeného v Článku IV. této Smlouvy.

- Zhotovitel nese odpovědnost za dodržení kvality díla a termínů plnění.

- Zhotovitel se zavazuje při předání díla uzavřít s Objednatelem smlouvu na technickou podporu a údržbu informačního systému min. na období 5 let.

## Článek VII. Zkoušky, kontroly, přejímky

- Zhotovitel se zavazuje pravidelně informovat Objednatele o průběhu plnění předmětu Smlouvy dle obecných zvyklostí, případně na vyžádání Objednatele.

- Objednatel si vyhrazuje právo na přejímku a přezkoušení díla dle definice milníků v této Smlouvě, aby zjistil, zda byly splněny všechny požadavky objednávky či Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo na vrácení díla, které nesplňuje tyto požadavky.

- Dílo vymezené článkem č. I této Smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla, které bude stvrzené protokolárním předáním Objednateli dle akceptačních kritérii:

  - Milník č. I.: Schválení analýzy a návrhu řešení

  - Milník č. II.: Dodání HW a komunikační infrastruktury

  - Milník č. III.: Předání aplikace do testovacího provozu

  - Milník č. IV.: Úspěšném testování a školení

  - Milník č. V: Nasazení do ostrého provozu a podpora při spuštění

# Záruční doba na dílo je počítána od okamžiku předání celého díla.

Článek VIII. Požadavky na změny

- Veškeré změny oproti této Smlouvě budou řešeny zpracováním dodatku k této Smlouvě podléhajícímu schválení obou smluvních stran.

Článek IX. Pojištění

# 1.   Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn proti rizikům vyplývajícím z jeho činnosti s limitem pojistného plnění min. 3.000.000,- Kč, což dokládá pojistnou smlouvou/pojistným certifikátem č. …………… ze dne …………………, jehož kopie tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

## Článek X. Záruka a odpovědnost za vady

- Zhotovitel ručí za to, že dílo bude odpovídat veškerým požadavkům této Smlouvy a materiál i provedení díla bude bez závad. Tuto odpovědnost nemůže Zhotovitel přenášet na třetí osoby.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 24 měsíců od data předání kompletního díla do ostrého provozu, a to na montáž a vlastní produkty, záruka na zařízení jiných výrobců se řídí podle podmínek výrobce, ale záruka činí nejméně však 24 měsíců. Pozáruční servis bude poskytován po dobu minimálně 10 let od data předání díla, na základě současně uzavřené servisní Smlouvy.

- Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

- Vada musí být oznámena Zhotoviteli písemnou formou a doložena doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace.

## Článek XI. Autorská práva a vlastnictví

- Vyvinutá aplikace je duševním vlastnictvím Objednatele a podléhá ochraně dle autorského zákona a mezinárodních smluv. Objednavatel nepřevádí na Zhotovitele jakékoli majetkové právo k duševnímu vlastnictví s ním související.

- Zhotovitel za následujících podmínek uděluje Objednateli právo užívat všechny Výstupy předané Objednateli v souladu s touto Smlouvou (dále jen "Licence"):

  - Licence se vztahuje na všechny způsoby užití Výstupů;

  - Licence je udělována pro území celého světa;

  - Licence je výhradní;

  - Licence je neomezená, pokud jde o množství, účel a rozsah užití;

  - Objednatel není povinen licenci využít;

  - Licence je udělena na celou dobu trvání Práv duševního vlastnictví ke každému Výstupu a zůstává v platnosti i po zániku této Smlouvy;

  - Objednatel je oprávněn postoupit Licenci (včetně jakéhokoli dalšího postoupení) a/nebo udělit sublicenci;

  - Licence nabývá účinnosti ve vztahu ke každému Výstupu v okamžiku úplného zaplacení Odměny za Milník, ke kterému se daný Výstup vztahuje. V období mezi předáním Výstupu Objednateli a úplným zaplacením Odměny za příslušný Milník má Objednatel omezené právo používat Výstup pro účely testování a převzetí;

  - Objednatel je oprávněn doplnit jakýkoli nedokončený Výstup, zveřejnit, změnit, upravit nebo přeložit jakýkoli Výstup, spojit nebo zapracovat takový Výstup s jiným dílem, vložit takový Výstup do souborného díla a zveřejnit takový Výstup pod vlastním nebo cizím jménem, a to za předpokladu, že takový postup nebude mít nepříznivý vliv na oprávněné zájmy Zhotovitele nebo autora či autorů Výstupu.

## Článek XII. Obchodní tajemství a pravidla manipulace s daty

- Zhotovitel odpovídá za vykonané činnosti uvedené v předmětu této Smlouvy v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je povinen všechny informace a dokumenty o Odběrateli, jeho klientech, smluvních vztazích apod., které získá v souvislosti s činnostmi vykonanými pro Objednatele uchovávat v tajnosti a neodevzdat ani nezpřístupnit nijak třetí osobě.

- Zveřejňování materiálů souvisejících s realizací předmětu této Smlouvy je možné jen s písemným souhlasem druhé strany. Každé takové zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě bude učiněno za přesně určených podmínek, které si strany dohodnou.

## Článek XIII. Majetkové sankce za porušení povinností

- Jestliže Objednatel neuhradí částku, kterou je v souladu se Smlouvou povinen Zhotoviteli uhradit v termínu dohodnutém ve Smlouvě, tak Objednatel uhradí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši   0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však do výše 20 % z dlužné částky.

- Jestliže Zhotovitel bude v prodlení se zhotovením díla je povinen uhradit Objednateli pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však do výše 20 % z celkové ceny díla.

- Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok smluvní strany na náhradu vzniklé škody (smluvní strany výslovně sjednávají, že smluvní pokuta nepředstavuje paušalizovanou náhradu škody).

## Článek XIV. Řešení sporů

- Všechny spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny smírně.

- Pokud přes veškerou snahu obou smluvních stran nedojde ke smíru, budou spory řešeny před příslušným soudem v Českých Budějovicích.

## Článek XV. Vyšší moc

- Žádná ze stran nenese odpovědnost vůči druhé Straně v případě, že nastanou okolnosti, které vylučují její odpovědnost. Okolností vylučující odpovědnost je okolnost, která nastala nezávisle na vůli Strany a která brání Straně v plnění jejích závazků podle této Smlouvy, za předpokladu, že výskyt takové okolnosti byl při uzavírání této Smlouvy nepředvídatelný a dále za předpokladu, že není rozumně možné, aby povinná Strana takovou okolnost překonala. Strana v prodlení musí informovat druhou stranu o vzniku a zániku takové okolnosti, aby se mohla odvolávat na podmínky tohoto Článku XV., a to co nejdříve, jakmile je to rozumně proveditelné.

- Pokud by případ vyšší moci trval déle než devadesát (90) dnů, má každá Smluvní strana právo ukončit tuto Smlouvu v souladu s Článkem XVI. Odstavec 4 e. této Smlouvy.

## Článek XVI. Změny, doba trvání a zánik Smlouvy

- Obě smluvní strany mají právo Smlouvu změnit na základě oboustranné písemné dohody. Veškeré změny a doplňky k této Smlouvě je možné přijímat pouze formou průběžně číslovaných písemných dodatků.

- Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou. Smlouva zaniká po finálním předání díla do ostrého provozu podpisem akceptačního protokolu. Pokud jde o Služby údržby, Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

- Každá ze Smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu ve vztahu ke Službám údržby písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně s výpovědní lhůtou šest (6) měsíců, která začíná běžet doručením výpovědi.

- Každá Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně v případě, že:

  - druhá Smluvní strana závažně porušila tuto Smlouvu v případě, který je považován za závažné porušení podle této Smlouvy nebo jakéhokoli zákona;

  - druhá Smluvní strana porušila tuto Smlouvu nepodstatným způsobem a toto porušení nenapravila v přiměřené lhůtě, kterou jí stanovila druhá Smluvní strana v písemném oznámení o takovém porušení;

  - příslušný soud rozhodl o úpadku druhé Smluvní strany, druhá Smluvní strana vstoupila do likvidace, nucené správy nebo jiné podobné správy podle jakéhokoli platného zákona;

  - jakýkoli příslušný orgán veřejné moci nařídil kterékoli Smluvní straně přijmout nápravné opatření, které je neslučitelné s dalším pokračováním této Smlouvy; nebo

  - došlo k okolnosti vyšší moci, která trvá déle než devadesát (90) dnů v souladu s Článkem XV.

2. této Smlouvy.

- Ukončením, uplynutím platnosti nebo zrušením této Smlouvy nebudou dotčena ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že by měla přetrvat i po zániku této Smlouvy (zejména nejsou Smluvní strany povinny vracet plnění přijaté před zánikem Smlouvy, ani žádné platby za plnění poskytnutá před zánikem této Smlouvy).

## Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- Objednatel i Zhotovitel je povinen druhé smluvní straně neprodleně oznámit jakékoliv okolnosti, které by měly vliv na plnění závazků z této Smlouvy.

- Všechny ostatní smluvní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí především Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- Zhotovitel je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

- Tato Smlouva je podepsána smluvními stranami na důkaz svobodné a vážné vůle ji uzavřít, a to ve výše uvedeném znění, rozsahu a obsahu závazků.

Přílohy:

  - Nabídka Zhotovitele

  - Kopie platného pojistného certifikátu

| V Majdaleně dne ……………. Za Objednatele | V …………………………………. dne …………...... Za Zhotovitele |
| --- | --- |
| …………………………………………………………… Ing. Michal Hamerník, ředitel společnosti | podpis …………………………………………………………… Jméno, funkce |