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Návrh smlouvy o dílo 
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „obč. zák.“) a mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

   Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy dodavatele: 

I. Smluvní strany

Objednatel:	Chips Praha s.r.o.			
se sídlem:		Nehvizdy 291, 250 81 Praha			


Odpovědná osoba		Roman Sulek a Michael Tretter, jednatelé		
Tel.: 				724 719 964	
E-mail: 				sulek@chipspraha.cz		
osoby oprávněné jednat ve věcech
obchodních a technických:	Roman Sulek
				
email.: 				sulek@chipspraha.cz		
Tel.:				724 719 964 	
Mobil:				724 719 964
IČO: 				29016495	
DIČ: 				CZ29016495	
zapsaný u:			Městského soudu v Praze, sp. zn. C 160164	
bankovní spojení:		UniCredit Bank 
číslo účtu:			2102762021/2700 	

(dále jen "objednatel")
					-a-

Dodavatel:			doplní uchazeč
se sídlem:				doplní uchazeč
jednající:				doplní uchazeč
osoby oprávněné jednat ve věcech
obchodních a technických	doplní uchazeč	.
email.: 				doplní uchazeč
       Telefon:				doplní uchazeč
IČO: 				doplní uchazeč
DIČ: 				doplní uchazeč
zapsaný u:			doplní uchazeč
bankovní spojení:		doplní uchazeč
číslo účtu:			doplní uchazeč	
(dále jen "zhotovitel")
Objednatel dne (doplní se) zahájil výběrové řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Eliminace pachových látek ze smažení zeleninových chipsů spol. Chips Praha“. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější, Smluvní strany proto uzavírají tuto Smlouvu.

 Článek 1
Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této Smlouvy je kompletní dodávka zařízení na čištění odpadního vzduchu z technologie smažených výrobků (dále jen „dílo“). 
1.2. Dílo bude provedeno tzv. „na klíč“ a bude zahrnovat:
a) zpracování projektové dokumentace,
b) dodávku technologie,
c) montáž technologie,
d) uvedení technologie do provozu,
e) revize a ostatní dokumentace,
f) podpůrné stavební práce,
g) zkušební provoz v délce 30 kalendářních dní,
h) provozní řád,
i) měření na vstupu a výstupu a vyhodnocení naměřených výsledků,
j) prokázání účinnosti technologie,
k) zaškolení max. 2 pracovníků.
1.3. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech případných montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály budou vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách případně až při předání a převzetí díla. Dílo představující předmět této Smlouvy, bude v souladu s ČSN a dále s bezpečnostními, zdravotními a jinými právními předpisy platnými v ČR a Zhotovitel prohlašuje, že je s těmito předpisy obeznámen v jejich aktuálním znění.
1.4. Podrobnější popis Díla je obsažen v Příloze č. 2 k této Smlouvě.

Článek 2
Termín plnění

2.1. 	Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této Smlouvy dokončí a předá Objednateli nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy.


Článek 3
Cena díla, platební podmínky
3.1.	Smluvní strany sjednaly, že Objednatel za řádně a včas dokončené a předané Dílo uhradí Zhotoviteli částku (doplní uchazeč),- Kč (slovy: doplní uchazeč korun českých) bez DPH. DPH bude hrazena ve výši a za podmínek stanovených aktuálně platnými a účinnými právními předpisy. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3.2.	Cena za Dílo bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po řádném a včasném dokončení a předání Díla. Splatnost daňového dokladu bude činit 30 kalendářních dnů.

3.3.	Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny ceny uváděné v této Smlouvě a všech přílohách jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, úplné a závazné. Zhotovitel prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené s provedením Díla. 

3.4.	Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo ke kterému nebude přiložen oprávněnou osobou Objednatele potvrzený Protokol o provedení zkušebního provozu a o předání a převzetí díla (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného nebo doplněného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

3.5.	Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem, včetně předpokládaného rozsahu fyzických jednotek a jejich ocenění, a to formou dodatku k této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že ocenění víceprací bude provedeno stejným způsobem, jako byla určena cena Díla. 

Článek 4
Povinnosti zhotovitele
4.1. Zhotovitel bude Dílo realizovat dle příloh této Smlouvy, v souladu s obecně závaznými předpisy a normami ČSN, které se pro účely plnění této Smlouvy považují v plném rozsahu za závazné.

4.2. Poskytovatel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.

4.3. Dílo bude předáno Objednateli jako celek. 

4.4. Dílo bude předáno Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. 2.1 této Smlouvy. Tento termín je termínem konečným a nebude měněn, před tímto termínem proběhne též zkušební provoz dle následujících ustanovení. 

4.5. Zhotovitel je povinen s dostatečným časovým předstihem písemně oznámit Objednateli, kdy bude Dílo dokončeno a připraveno k provedení zkušebního provozu. Zhotovitel současně zašle Objednateli návrh provozního řádu Díla. Objednatel k tomu návrhu může sdělit své připomínky do 5 pracovních dnů, Zhotovitel tyto připomínky zapracuje v téže lhůtě. Objednatel může vznášet připomínky též opakovaně.

4.6. Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá této Smlouvě a jejím přílohám, obecně závazným právním předpisům, příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou a nemá žádné vady či nedodělky. 

4.7. Dílo bude protokolárně předáno k provedení zkušebního provozu o délce 30 kalendářních dnů. Během zkušebního provozu budou za součinnosti Objednatele a Zhotovitele a za účelem ověření technických vlastností a funkčnosti díla provedeny zkoušky a měření zejména za účelem ověření garantovaných technických parametrů. 

4.8. Nedohodnou-li se zástupci Smluvních stran jinak, ihned po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude sepsán protokol (dále jen „Protokol o provedení zkušebního provozu a o předání a převzetí díla“), který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

4.9. Zhotovitel je povinen připravit a při podpisu Protokolu o zkušebním provozu a o předání a převzetí díla předat:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů a revizí,
b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,
c) dokumentaci skutečného provedení Díla,
d) doklady o shodě zabudovaného zařízení,
e) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy,
f) seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné kdykoli oznámit vadu Díla,
g) doklady potřebné k získání oprávnění užívání díla a stavby podle příslušných právních předpisů a technických norem;
h) doklady o provedení zkoušek specifikovaných přílohami této Smlouvy,
i) schválený provozní řád Díla,
j) potvrzení o proškolení pracovníků objednatele,
k) montážní dokumentace,
l) veškeré návody vztahující se k dodaným technologiím a zařízením, a to v českém jazyce.

4.10. Bez předání těchto dokladů nebude Dílo považováno za ukončené a předmět Díla Objednatelem nebude převzat. 

4.11. Přílohou protokolu o provedení zkušebního provozu a o předání a převzetí Díla bude seznam případných vad nebo nedodělků Díla nebránících běžnému užívání s uvedením způsobu a lhůty pro jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, budou vady a nedodělky Díla odstraněny do 30 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Za den odstranění se považuje den podpisu příslušného protokolu Objednatelem. Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele Dílo, které nemá žádné vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i v případě, že Dílo má takové vady či nedodělky, které nebrání jeho běžnému užívání; nárok Objednatele na zaplacení případných sankcí či na náhradu škody není převzetím Díla nijak dotčen. Objednatel však není povinen převzít Dílo v případě, že Dílo bude mít vady či nedodělky bránící běžnému užívání Díla. Předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo kterékoli jeho dílčí části nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

4.12. Povinnost Zhotovitele provést Dílo se považuje za splněnou dokončením Díla a jeho protokolárním předáním dle čl. 4.8 a násl. této Smlouvy.


Článek 5
Povinnosti Objednatele
5.1. 	Objednatel zajistí před vlastní montáží předmětu Díla stavební připravenost napojovacích bodů. tzn., že budou v souladu s projektovou dokumentací připraveny elektrorozvody, měření a regulace provozu připravená na propojení s bioscruberem.


Článek 6
Záruky
6.1. 	Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení Díla a poskytuje tímto na Dílo provedené na základě této Smlouvy záruku, že Dílo bude po níže uvedenou dobu způsobilé pro použití k účelu podle této Smlouvy a že si zachová vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé (jak to stanovuje § 2113 obč. zák.). Záruční doba počíná běžet dnem předání dokončeného Díla objednateli dle čl. 4.8 a násl. této Smlouvy. Záruční doba činí: 

a) 24 kalendářních měsíců na stavební a technologickou část díla,
b) 12 kalendářních měsíců na biologický materiál,
c) Zhotovitel garantuje účinnost technologie na odstraňování pachových látek, která je předmětem díla min. 95 % po dobu 24 kalendářních měsíců.

6.2.	Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky Díla, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu.

6.3.	Případnou reklamaci je Objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně elektronickou formou u Zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy a dále to, zda vada brání užívání díla. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě jakékoli vady může objednatel požadovat:

a) odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla (zboží a/nebo služby) za část Díla (zboží a/nebo službu) vadnou; termín náhradní dodávky si určuje Objednatel;
b) dodání chybějící části Díla (zboží a/nebo služby) nebo dokumentace;
c) odstranění vady opravou části Díla (zboží a/nebo služby), jestliže vada je opravitelná;
d) přiměřenou slevu z ceny za Dílo. Částku odpovídající slevě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku. Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu Zhotovitele.

6.4.	Zhotovitel je vázán klasifikací vady učiněné Objednatelem dle čl. 6.2 této smlouvy. V případě vady bránící užívání díla je Zhotovitel povinen dostavit se na místo plnění Díla nejpozději do 48 hodin po reklamaci k sepsání protokolu o reklamované vadě. Zhotovitel zahájí odstraňování vady neprodleně. Vada bude odstraněna do 7 pracovních dnů od reklamace nebo ve lhůtě dohodnuté v protokolu o reklamované vadě. V případě vady nebránící užívání Díla je Zhotovitel povinen dostavit se na místo plnění Díla nejpozději do 72 hodin po reklamaci k sepsání protokolu o reklamované vadě. Zhotovitel zahájí odstraňování vady neprodleně. Vada bude odstraněna do 10 pracovních dnů od reklamace nebo ve lhůtě dohodnuté v protokolu o reklamované vadě. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady nebo o dokončení úpravy nebo opravy oběma smluvními stranami.

6.5.	Jestliže se Zhotovitel ve lhůtě dle článku 6.4 výše nedostaví na místo plnění a nezahájí odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu v příslušné lhůtě, může Objednatel i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady Zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může Objednatel uplatnit ve smyslu smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po Zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na opravu.

6.6.	Záruční lhůty na reklamovanou část se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící protokolárním předáním následujícím po odstranění reklamované vady, avšak nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí 6 měsíců ode dne protokolárního předání odstraněné reklamované vady. Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy z důvodů na straně Zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání Díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno.



   Článek 7
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
7.1. 	Pokud nedojde k předání Díla ve lhůtě dle čl. 2.1 této Smlouvy, dohodly se smluvní strany na tom, že zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý den prodlení.

7.2. 	Pokud Objednatel nezaplatí cenu Díla včas dle čl. 3.2 této Smlouvy, dohodly se smluvní strany na tom, že zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

7.3.	Pokud Zhotovitel neposkytne součinnost dle čl. 8.1 této Smlouvy a/nebo k plnění této Smlouvy použije jiné než přílohou č. 3 vymezené subdodavatele, dohodly se smluvní strany na tom, že zaplatí Zhotovitel Objednateli 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

7.4.	Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 7 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně. 

7.5.	Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých v souladu s tímto článkem 7 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení Ceny.

7.6.	Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 obč. zák. sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 8
Ostatní ujednání

8.1.	Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré doklady související s realizací Díla a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí osobou povinnou spolupůsobit při kontrolách prováděných poskytovatelem dotace či jinými orgány. Zhotovitel poskytne veškerou součinnost ke splnění uveřejňovacích povinností zadavatele dle ZZVZ.

8.2.	Zhotovitel se zavazuje nevyužít pro plnění této Smlouvy jiných než přílohou č. 3 této Smlouvy vymezených subdodavatelů.

8.3.	Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostí dle § 1726 obč. zák. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 obč. zák. 

8.4.	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 obč. zák. na sebe bere nebezpečí změny okolností.

8.5.	Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije pouze, pokud to tato Smlouva, resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují.

8.6.	Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.

8.7.	V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a smlouvě jako celku.

8.8. 	Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a dvě  (2) vyhotovení Zhotovitel.

8.9.	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

8.10.	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Podrobné členění ceny – bude součástí nabídky v uchazečem vyplněné podobě
Příloha č. 2: Specifikace předmětu plnění – bude součástí nabídky v uchazečem nezměněné podobě, tato příloha odpovídá příloze č. 1 zadávací dokumentace 
Příloha č. 3: Subdodavatelé – bude součástí nabídky	

8.11.	V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu této Smlouvy.

8.12.	Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.




_________________________________          __________________________________

	Za Zhotovitele
	
	Za Objednatele

	
	
	               






















Příloha č. 1: Podrobné členění ceny – bude součástí nabídky v uchazečem vyplněné podobě

	Plnění
	Cena v Kč bez DPH
	Výše DPH v Kč
	Cena vč. DPH v Kč

	Projektová dokumentace
	
	
	

	Podpůrné stavební práce
	
	
	

	Dodávka, instalace zařízení a zkušební provoz (zahrnuje též veškeré další související činnosti)
	
	
	

	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
	
	
	








































Příloha č. 2
Specifikace předmětu plnění

Základní údaje o předmětu zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je snižování emisí pachových látek z výroby ze smažení zeleninových chipsů. Předmětem projektu je instalace bioscruberu s biologickým filtrem. Technické řešení musí zohlednit vysokou koncentraci olejového aerosolu, který se objevuje v odpadní vzdušině. 

Kvalitativní parametry a zvláštní podmínky pro provádění díla
Jedná se o chipsy tvořené smažením čerstvé zeleniny jako řepa a celer, mrkev a petržel, pastiňák. Pro smažení zeleninových chipsů se musí připravit zeleninová směs očištěním, praním a krájením. Očištěná a naporcovaná zelenina se vlhká dávkuje do smažící olejové lázně, přičemž vznikají velmi intenzívní emise olejových par (aerosolu) z fritovací jednotky o objemu 8 000 m3/hod odpadního vzduchu. Tento odpadní vzduch s sebou nese velmi intenzívní pachovou složku přepáleného tuku a tím dochází k úniku pachových látek do okolí. Ventilátor je poddimenzován a technologie odlučování aerosolu není dostatečná pro takové odloučení, aby zamezilo emisím zápachu do přilehlé obytné zástavby. Technické řešení musí zohlednit vysokou koncentraci olejového aerosolu, který se objevuje v odpadní vzdušině. Dále skutečnost, že závod nemá vlastní čistírnu odpadních vod.                                                                                                             

Dodávka technologie musí zahrnovat:
1. Vzduchotechnické potrubí k jednotlivým výduchům technologie včetně regulačních klapek a bypass pro případ výměny náplně. Princip technologie odsávání musí být navržen tak, aby nenarušoval různý chod odsávání jednotlivých částí technologie. 
1.  Nerezový absorbér s výstrojí - čerpadlo, hlídání hladiny, odkalení tukové vrstvy apod.
1. Náplň absorbéru a oživeno o bakteriální kulturu.
1. Střednětlaký ventilátor na 12 000 m3/hod.
1. VZT potrubí k technologii včetně klapek a bypass pro případ výměny náplně.
1. Ovládací skříň Ventilátor zapnuto/vypnuto, čerpadlo zapnuto/vypnuto, hlídání hladiny.
1. Řešení kondenzátu vody z biofiltru. 
1. Projektová dokumentace ve stupni realizační dokumentace. Montáž. Doprava materiálu a osob. Uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz 30 dnů. Revize a ostatní dokumentace. Prokázání účinnosti technologie.
1. Vzhledem k tomu, že se jedná o potravinářskou technologii, musí být vše provedeno v NEREZ materiálu.

Požadavky na účinnost a parametry technologie biofiltru:
1. Z hlediska eliminace pachových látek účinnost 85 %.
1. Z hlediska emisí olejového aerosolu 95 %.
1. Hluk max. limit dány legislativou o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.






Příloha č. 3
Subdodavatelé (doplní uchazeč)
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