Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum:  
 Kavřík / 732 837 223 Brno, 20. 11. 2020

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „V 00508 – Tišnov, Dvořákova - rekonstrukce kanalizace“**

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**, 666 01 Tišnov, Nám. Míru 111, IČO: 49457004 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k**zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „V 00508 – Tišnov, Dvořákova - rekonstrukce kanalizace“** zadávanému ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz 1:**

Ve výzvě k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „V 00508 – Tišnov, Dvořákova – rekonstrukce kanalizace“ je uveden předpokládaný termín zahájení stavby únor 2021. V technické zprávě č. D.2-03-01 pro SO 03 Oprava finálních povrchů vozovek v článku 3. je uvedeno: „Výkopy v silnici nebudou prováděny v době od 1.11. do 31.3. roku realizace.“ Upozorňujeme na rozpor těchto zmiňovaných údajů a prosíme o objasnění termínu zahájení stavby.

***Odpověď:***

*V projektové dokumentaci bylo toto v době jejího zpracování uvedeno jako běžný požadavek SÚS JmK s ohledem na zajišťování zimní údržby komunikací v jejich správě. S ohledem na významnost předmětné stavby, na související investice v lokalitě r. 2021 a r. 2022, a posun původního termínu realizace na nový termín bylo dohodnuto, že požadavek není nutno dodržet (není uvedeno ve Stanovisku SÚS JmK ze dne 5.3.2020, které je součástí PD). Náhradní objízdné trasy stavby budou po udržovaných silnicích. V tento moment je platný údaj zahájení stavby uvedený v zadávací dokumentaci.*

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu [**kavrik@sklegal.cz**](mailto:kavrik@sklegal.cz), příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

S pozdravem

**Mgr. Ing. Ladislav Kavřík**

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882