

Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Hanušovice – Holba“
(VZOR – žlutě zvýrazněné části doplní účastník)
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)



Město Hanušovice

identifikační číslo:	00302546
DIČ:				CZ00302546
sídlem:			Hlavní 92, Hanušovice, PSČ 788 33
zastoupeno ve věcech:
· smluvních: 	Marek Kostka, starosta
· technických:	________________ (tj. technický dozor investora – dále jen „TDI“)
telefon:			________________
e-mail:			___________@________
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		19-0000624841/0100

(„Objednatel“) 


(Obchodní firma / Jméno / Název)
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u ______ v oddíle ____, vložka č. ____	

identifikační číslo:	______________
DIČ:			______________
sídlem:			_______________________________
zastoupeno ve věcech:
· smluvních: 	______________, _______________
· technických:	______________, _______________	
telefon:			________________
e-mail:			___________@________
bankovní spojení:	________________
číslo účtu:		___________/_____

(„Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně „Smluvní strany“).



SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:




PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením dále specifikovaného díla s názvem „Hanušovice – Holba“ („Dílo“).

Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby („Projektová dokumentace“), zpracované v 02/2026 pod zakázkovým číslem 1247-26/3 projektantem Cekr CZ s.r.o., identifikační číslo: 27821251, sídlem: Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, hlavní projektant Ing. Luděk Cekr, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace u ČKAIT: 1201251.

Projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace („Zadávací dokumentace“) k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Hanušovice – Holba“ („Zakázka“), jejímž předmětem je plnění Díla. Zadavatelem této Zakázky byl Objednatel a Zhotovitel byl vítězem zadávacího řízení (tzv. „vybraným dodavatelem“) na zadání Zakázky. 

Zhotovitel proto prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy s Projektovou dokumentací i s celou Zadávací dokumentací důkladně seznámil a že mu nejsou známé žádné vady Projektové dokumentace, které by bránily řádnému provedení Díla dle Smlouvy.      

Dílo bude dále provedeno v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne _____2026 a podle soupisu prací a oceněného výkazu výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí Smlouvy.

Místem plnění Díla jsou pozemky v katastrálním území a obci Hanušovice, uvedené v Projektové dokumentaci, např. v situačním výkresu č. D1.1.2 (Situace stavby).


Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, s použitím vlastních prostředků a ve sjednaném termínu řádně provést sjednané Dílo podle Projektové dokumentace, položkového rozpočtu, Smlouvy a pokynů Objednatele.  

Předmětem Díla jsou stavební úpravy stávajících pozemních komunikací, chodníků a parkovišť na sídlišti Na Holbě v Hanušovicích a v jeho okolí v rozsahu a způsobem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

Dílo budou tvořit následující stavební objekty:

SO 000 Objekty přípravy staveniště
SO 001 Příprava staveniště, demolice – vnitroblok
SO 100 Komunikace
SO 101 Komunikace vozidlové – MK 26c
SO 101.1 Komunikace vozidlové – MK 2c
SO 101.2 Komunikace vozidlové – MK 28c
SO 101.3 Komunikace vozidlové – MK 29u
SO 101.4 Komunikace vozidlové – MK 40c
SO 101.5 Komunikace vozidlové – UK 39u
SO 102 Odstavné plochy
SO 103 Sjezdy
SO 110 Komunikace pro pěší – chodníky 15d, 48d a 49d
SO 110.1 Komunikace pro pěší – chodník 30d
SO 800 Vegetační úpravy a rekultivace
SO 801 Sadové úpravy, JTÚ a rekultivace.

Zhotovení Díla v sobě zahrnuje rovněž dodávku veškerého materiálu nutného pro provedení Díla ve sjednaném rozsahu, včetně odvozu a likvidace veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 
s prováděním Díla. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy dostatečně seznámil s místem plnění, a že mu nejsou známy žádné překážky, které by mu bránily v řádném provedení Díla podle Smlouvy.   

Zhotovitel je v souvislosti s realizací díla povinen dodržovat všechny platné hygienické 
a bezpečnostní normy a další obecně závazné právní předpisy v souladu se standardem používaných technologií a postupů pro daný typ Díla a dle závazných podmínek stanovených pro provedení díla Objednatelem.   

Zhotovitel se dále zavazuje, že provedené dílo bude splňovat zejména nároky na bezpečnost, hospodárnost, bezporuchovost a snadnou údržbu díla. 

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  


Další práva a povinnosti účastníků

Objednatel se zavazuje, že po řádném provedení (tj. po dokončení a předání Objednateli) Díla uhradí Zhotoviteli sjednanou cenu Díla za platebních podmínek dále stanovených. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem Smlouvy, má zajištěno.

Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu ceny Díla budou použity finanční prostředky z veřejných rozpočtů, a že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel se proto zavazuje na výzvu Objednatele kdykoliv předložit Objednateli ke kontrole všechny daňové a jiné doklady vztahující se k Dílu, včetně dokladů od případných poddodavatelů Zhotovitele, a umožnit Objednateli či jiným pověřeným subjektům provedení prohlídky na staveništi za účelem kontroly čerpání prostředků z veřejných rozpočtů.

Zhotovitel je povinen na své náklady řádně uchovávat a archivovat veškeré originály dokladů vztahující se k Dílu, včetně dokladů od případných poddodavatelů Zhotovitele, pro účely případné kontroly podle předchozího odstavce, a to alespoň po dobu deseti (10) let od provedení Díla. 

Zhotovitel je povinen provést sjednané Dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím pověřenými, přičemž odpovědnost za řádné provedení Díla nese ve vztahu k objednateli jen zhotovitel.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje materiálově-technickými prostředky nutnými k řádnému zhotovení sjednaného díla.

Veškeré dodávky a materiály, zajišťované Zhotovitelem a použité při realizaci Díla budou nové a nepoužité. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla nebo jeho části. Dílo musí vykazovat parametry stanovené Projektovou dokumentací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je Projektová dokumentace zpracovaná. Parametry projektové dokumentace jsou pro Zhotovitele závazné.

Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou ve Smlouvě výslovně uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení Díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho ostrahu, udržování veřejných komunikací v čistotě, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizací Díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.


Cena díla a platební podmínky

Celková cena Díla byla stanovena podle cenové nabídky Zhotovitele dohodou smluvních stran a činí:

	cena bez DPH: 	___________ Kč 

Tato cena Díla je pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady na práce nutné 
k úspěšnému zhotovení Díla ve sjednaném termínu a požadované kvalitě podle Smlouvy 
a podmínek Objednatele. V ceně Díla jsou zahrnuty také náklady na dodávku elektrické energie a vody v rozsahu nezbytně nutném k řádnému provedení Díla, jejichž dodávku v místě plnění si pro své potřeby na své náklady zajistí Zhotovitel.

Případné práce nad rámec Díla sjednaného ve Smlouvě, jejichž provedení bude Objednatel po Zhotoviteli výslovně požadovat, se nazývají vícepráce (dále jen „Vícepráce“). Vícepráce může Zhotovitel provést až po uzavření s Objednatelem příslušného písemného dodatku ke Smlouvě, ve kterém bude sjednána také cena Víceprací a odpovídající navýšení celkové ceny Díla o cenu dohodnutých Víceprací. 

V případě víceprací Zhotovitel ocení veškeré své dodávky a činnosti uvedené v Položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v Položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací Zhotovitele s přihlédnutím k položkám ÚRS CZ a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny Objednatelem. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku ke Smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud Zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem Díla a jsou v ceně Díla zahrnuty.

Pokud se Smluvní strany v průběhu realizace Díla podle Smlouvy dohodnou na zmenšení sjednaného rozsahu plnění Zhotovitele, jedná se o tzv. méněpráce (dále jen „Méněpráce“). 

Dohoda Smluvních stran ohledně neprovedení Méněprací musí mít formu uzavřeného písemného dodatku ke Smlouvě, ve kterém bude sjednána také cena Méněprací a odpovídající snížení celkové ceny Díla o cenu dohodnutých Méněprací.  

S ohledem na skutečnost, že Objednatel při uzavření Smlouvy nevystupuje v rámci své ekonomické činnosti, plnění Díla nepodléhá zákonnému režimu tzv. přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). 

Zálohy nebudou Zhotoviteli poskytovány. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích faktur (daňových dokladů). Zhotovitel je vždy oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění za uplynulý kalendářní měsíc. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele vč. elektronických vážních lístků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel může realizovat fakturaci podle předchozího odstavce až do výše 90 % celkové sjednané ceny Díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny Díla bude zhotoviteli uhrazeno až na základě konečné faktury, vystavené po protokolárním předání a převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků. 

Všechny faktury budou splatné do 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 

Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 29 zákona o DPH, označení faktury a datum její splatnosti, celkovou fakturovanou částku včetně DPH, označení banky a číslo účtu, na který má být splacena, a seznam provedených a fakturovaných prací. 

Pokud faktura nebude obsahovat všechny povinné obsahové náležitosti stanovené Smlouvou nebo zákonem o DPH nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli. Doba splatnosti faktury v takovém případě začíná běžet až ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou splátky faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 


Smluvní pokuty

Nesplněním povinností Zhotovitele řádně a včas dokončit a předat Objednateli sjednané Dílo podle Smlouvy vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli – vedle práva na odstoupení od Smlouvy – také právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. 

Prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli oproti sjednanému termínu delší než 10 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody převyšující smluvní pokutu, která vznikla porušením povinností Zhotovitele, i v těch případech, na které se vztahuje smluvní pokuta. Nárok Objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty není dotčen ani případným odstoupením od smlouvy. Zhotovitel je dále povinen uhradit Objednateli poplatky, sankce, škody a další náklady vzniklé z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti termínům stanoveným Smlouvou nebo dohodnutým mezi Smluvními stranami: 
· s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla;
· se zahájením odstraňování vad Díla reklamovaných objednatelem;
· nebo s odstraněním reklamovaných vad Díla;
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení se splněním těchto svých smluvních povinností. 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti termínům stanoveným Smlouvou nebo dohodnutým mezi účastníky se zahájením odstraňování reklamované havárie nebo s jejím odstraněním, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou jednotlivou reklamovanou havárií a za každý i započatý den prodlení se splněním těchto svých smluvních povinností. 

Smluvní strany se dohodly, že sjednané sankce podle této smlouvy – tj. smluvní pokuty a úroky z prodlení – vyúčtuje oprávněná strana povinné straně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. 

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Strana povinná se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Smluvní strany se dohodly, že celková výše sankcí uplatněných podle této smlouvy nesmí přesáhnout 100 % z celkové sjednané ceny Díla. Ujednáním podle předchozí věty však není nijak dotčen případný nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu škody v rozsahu převyšujícím zaplacenou smluvní pokutu ani v případech, kdy všechny smluvní pokuty vyúčtované objednatelem zhotoviteli již dosáhly 100 % celkové ceny Díla.


Termín pro plnění díla

Smluvní strany se dohodly, že k protokolárnímu předání staveniště (místa plnění) zhotoviteli dojde ve lhůtě do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla zahájí do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje, že sjednané Dílo řádně dokončí bez vad a nedodělků a protokolárně předá Objednateli nejpozději do 420 dnů od uzavření Smlouvy.


Informační povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o všech okolnostech majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení Díla a na splnění všech závazků Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen na to bezodkladně písemně upozornit Objednatele a navrhnout mu další postup. 
Zhotovitel je povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací či na nevhodnost pokynů Objednatele a navrhnout mu alternativní řešení. Tyto nevhodné práce či pokyny Objednatele je zhotovitel povinen provést pouze na výslovný pokyn Objednatele, pokud Objednatel na jejich provedení i po předchozím upozornění ze strany Zhotovitele trvá.       


Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat všechny platné obecně závazné právní předpisy vztahující se k provádění Díla, zejména pak vyhlášku č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (tj. v místě provádění Díla). Na úseku bezpečnosti práce je Zhotovitel povinen dodržovat zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.    

Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen průběžně a na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel odpovídá za to, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel předá objednateli dokumenty prokazující splnění této povinnosti při fakturaci ceny Díla.

Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat platné hygienické předpisy a zajišťovat požární ochranu dle příslušných ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a prováděcích právních předpisů. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek se Zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Za porušení těchto povinností zhotovitel ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy. 

Zhotovitel odpovídá za to, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při provádění Díla, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek,  o zřízení Evropské agentury pro chemické látky,  o změně směrnice 1999/45/ES  a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93,  nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS  a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
Na úseku bezpečnosti práce je Zhotovitel povinen dodržovat zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném a účinném znění, a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném a účinném znění.    

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla udržovat na předaném pracovišti pořádek 
a čistotu, průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel je povinen na pracovišti provést na vlastní náklady veškerá opatření nutná k zajištění ochrany životního prostředí, k minimalizování škod na majetku objednatele a třetích osob, k omezení obtěžování Objednatele a třetích osob znečištěním, hlukem a dalšími následky činnosti zhotovitele, jakož i ke znečišťování pozemních komunikací, vod a k porušení ochranných pásem.

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla nebo činností pracovníků Zhotovitele. Zhotovitel také nese nebezpečí všech škod na prováděném Díle (vzniklých zaviněním Zhotovitele nebo i bez jeho zavinění) od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla až do okamžiku protokolárního předání Díla objednateli a jeho převzetí ze strany Objednatele. 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník dle ustanovení § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, který bude splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 12 k vyhlášce 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 


Předání a převzetí díla, záruční podmínky            

Vlastníkem zhotovovaného Díla je – s ohledem na povahu předmětu plnění – Objednatel. Objednatel je oprávněn se po celou dobu realizace Díla prostřednictvím k tomu zmocněných osob seznamovat s průběhem provádění Díla a s jeho stavem. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením bez vad a nedodělků, vyklízením staveniště a protokolárním předáním Díla Objednateli včetně předání všech dokladů vztahujících se k Dílu, přičemž místem pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla, včetně veškeré dokumentace, je sídlo Objednatele.

Objednatel není povinen převzít nedokončené Dílo nebo Dílo vykazující vady a nedodělky. Pokud zhotovitel dodá Objednateli Dílo s drobnými vadami nebo nedodělky a pokud objednatel takto dílo převezme, má Objednatel právo na bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků, a to nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

O předání a převzetí Díla pořídí obě Smluvní strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvede potvrzení o kvalitě a kompletnosti dodaného Díla a případně i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem pro jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady Díla, které se projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, zodpovídá Zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. V případě převzetí Díla s drobnými vadami či nedodělky počíná běžet záruční doba až ode dne jejich odstranění a předání Objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že zajistí záruční a pozáruční servis Díla podle požadavků Objednatele. 

Zhotovitel nezodpovídá za vady Díla způsobené dodanými podklady Objednatele, pokud na nesprávnost či neúplnost těchto podkladů Zhotovitel Objednatele předem prokazatelně a výslovně upozornil, a to bez zbytečného odkladu poté, co tyto podklady od Objednatele obdržel. Zhotovitel rovněž nezodpovídá za vady Díla vzniklé plněním nevhodných pokynů Objednatele, pokud Zhotovitel Objednatele na nevhodnost těchto pokynů prokazatelně a výslovně upozornil, jestliže objednatel i přes toto upozornění ze strany zhotovitele na svých pokynech trval.

Objednatel je povinen všechny vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen reagovat na reklamaci do 5 dnů, jinak se má zato, že s obsahem reklamace souhlasí. 

Odstraňování reklamovaných vad Díla je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 10 dnů od jejich reklamace není-li dále stanoveno jinak. Pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen odstraňování havárie zahájit nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace. 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad nebo havárií sjednají Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamovaných vad či havárií. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě ohledně termínu pro odstranění reklamovaných vady a havárií, pak platí, že reklamovaná vada musí být vždy odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem a reklamovaná havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování reklamovaných vad či havárií ve lhůtách podle předchozích odstavců nebo pokud Zhotovitel tyto reklamované vady či havárie neodstraní ve lhůtách podle předchozích odstavců, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním těchto vad či havárií jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je objednateli povinen uhradit Zhotovitel. 


Společná a závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavřena v elektronické podobě jako dokument ve formátu PDF, podepsaný zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smlouva je pro Smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon o registru smluv“/. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy zajistí její uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv. Stejně bude Objednatel postupovat při uzavření případných dodatků ke Smlouvě. 

Objednatel dále nejpozději do 30 dnů od jejich uzavření uveřejní na svém profilu zadavatele Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků.

Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. Objednatel však neumožní tzv. podstatnou změnu závazku zhotovitele vyplývající ze Smlouvy[footnoteRef:1].  [1:  např. ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. ] 


Závazkové právní vztahy mezi Smluvními stranami související s plněním podle Smlouvy, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména pak ustanovením § 2586 a následujících o smlouvě o dílo.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 a v ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců obou smluvních stran. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení věci, mohou se smluvní strany se svými nároky vyplývajícími ze Smlouvy obrátit na soud. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

Uzavření Smlouvy na straně objednatele schválila Rada města Hanušovice na své ____. schůzi, konané dne _________2026 svým usnesením č. _____/_____/2026.

Účastníci Smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění tak k uzavření Smlouvy a že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.


 objendatel: 					Zhotoviztel:

	V Hanušovicích dne _______2026 
	
	V _______ dne _______2026

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	_________________________
	
	____________________________

	Město Hanušovice
Marek Kostka, starosta


	
	_       __    ____                   
_       __    ____
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