Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

Vyřizuje: 	Mgr. Dagmar Uherková

Tel.		519 301 403, 733 535 811

e-mail: 	dagmar.uherkova@valtice.eu

Datum: 	18. 6. 2025

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci s názvem „Základní škola Valtice – nátěr a dveří“.

1. Údaje o zadavateli:

Název: Město Valtice

Sídlo: nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

IČO: 00283665

zastoupeno starostou Mgr. Aleš Hofman

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1382007359/0800

Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Uherková

Telefon: 519 301 403, mob. 733 535 811

E-mail: dagmar.uherkova@valtice.eu

2. Předmět zakázky:

Cenová nabídka na opravu rámů a křídel 90 oken a dále vchodových dveří z ulice Růžová a vchodových dveří do jídelny v budově Základní školy Valtice, nám. Svobody 38, Valtice. Oprava bude spočívat v obroušení oken, začištění přiznaných spár, tmelení prasklin v odstínu dřeva, použití impregnačního nátěru, 2x nátěr lazurovou barvou v odstínu stávající barvy okolních oken a za podmínky dodržení technologické přestávky, což je 24 hodin mezi jednotlivými nátěry. Rozměry okna ve třídách jsou 236 x 232 cm. Dále jsou předmětem zakázky sklepní okna a vchodové dveře bez uvedení rozměru, tento si zaměří dodavatel. Zadavatel stanovuje podmínku, že práce je nutné provádět postupně po jednotlivých učebnách ve spolupráci s ředitelem školy.

3. Hodnocení nabídky:

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

4. Místo a doba plnění zakázky

Místo plnění: Základní škola Valtice, nám. Svobody 38, Valtice

Doba plnění: 1. 9. 2025 – 30. 10. 2025

5. Prohlídka objektu: je možná po telefonické domluvě s ředitelem školy, případně školníkem.

Kontakt: Mgr. Josef Vališ, ředitel ZŠ Valtice, mobil: +420 606 950 135, tel.: 519 352 293

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

6.1 Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel předloží svoji kvalifikaci předložením dokladů dle zákona v prosté kopii nebo předložením čestného prohlášení (vzor je v příloze).

6.2 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky. Dodavatel tedy předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a výpis z živnostenského rejstříku.

6.3 Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace předložit seznam významných zakázek za poslední 3 roky (formulář je v přílohou).

7. Obsah nabídky:

7.1. Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, doklady prokazující kvalifikaci, cenovou nabídku dle požadavků na provedení bez DPH a celkovou cenu s DPH, návrh smlouvy o dílo a formulář s uvedením referenčních zakázek a uvedení záruční doby díla.

7.2. Nabídková cena bude obsahovat rozpis položek takto, jednotkovou cenu za okno v rozměru 236 x 232 cm, jednotkovou cenu za sklepní okno a cenu za vchodové dveře, dále celkovou cenu bez DPH a celkovou cenu s DPH.

8. Lhůta pro podání cenové nabídky:

Lhůta pro podání cenové nabídky končí dne 7. 7. 2025 do 15:00 hodin.

9. Místo a doba pro podání nabídky:

Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Městský úřad Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice.

Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Městský úřad Valtice, nám. Svobody 21, Valtice, podatelna.

Cenovou nabídku můžete zaslat elektronicky: podatelna@valtice.eu

Datová schránka: qv3buey

Nabídka musí být zadavateli doručena před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Mgr. Aleš Hofman, v. r.

starosta města Valtice

Příloha:

Příloha č. 1 – Krycí list zakázky

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení k prokázání způsobilosti dodavatele

Příloha č. 3 – Formulář pro uvedení referenčních zakázek

Příloha č. 4 – Fotodokumentace budovy ZŠ Valtice

Příloha č. 5 – Fotodokumentace oken v ZŠ Valtice