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Příloha č. 6 zadávací dokumentace 

 č. j. S-META 57008/2012 OI/8
S M L O U V A    O    D Í L O – vzorový návrh

č. objednatele  ………………….……..                        č. zhotovitele  ….………….………....

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: 
MĚSTO TÁBOR


zastoupený
starostou Ing. Jiřím Fišerem

       se sídlem
Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor

IČ:     
00253014                        
 
        

DIČ:        
CZ00253014       


zástupce pro věci smluvní
Ing. Jiří Fišer 
              

       zástupce pro věci technické
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
       dozor investora a koordinátor BOZP - bude stanoven před uzavřením smlouvy 


bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
 


číslo účtu 
9021-701427349/0800


tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)       
fax  381 486 329


(dále jen "objednatel")


1.2 Zhotovitel:                                     


se sídlem
…………..……………………..

IČ:
…………..……………………..

DIČ:
…………..……………………..

zástupce ve věcech smluvních 
………..………………………..

zástupce ve věcech technických
….………………………………

odborné vedení provádění stavby - vedoucí týmu:…………………………                                                     
- obor autorizace:             
………………………………


- číslo autorizace:             
………………………………

       
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: ……….………………


    
-  obor autorizace:        
………………………………

           
-  číslo autorizace:        
………………………………


obchodní rejstřík
…………………………………


bankovní spojení
…………………………………


číslo účtu
…………………………………

       tel. ………….., fax ……………, e-mail:  ………………………………..


(dále jen "zhotovitel")


II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1
      Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: 

„Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny 

pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“,

a to podle  podmínek stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele, podle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (zkráceně VRV a.s.), Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5, a dále podle podmínek této smlouvy. 

2.2 Předmětem  plnění  je  i  vypracování  dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací  pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu. 

2.3

Předmětem plnění je rovněž zajištění povinné publicity na stavbě projektu dle Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006 Sb. a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Sb. Zajištění publicity zahrnuje vybudování 1 ks velkoplošného bilboardu osazeného bezprostředně po zahájení prací (rozměr 5 100 x 2 400 mm) a 1 ks pamětní desky (rozměr 300 x 400 mm), která bude osazena na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle Grafického manuálu povinné publicity  OPŽP.

III. URČENÍ DÍLA

3.1
Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a objednatel  převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních  a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2  
Stavba „Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“ má liniový charakter a nachází se v lokalitě na pravém břehu řeky Lužnice v Táboře podél ulice Lužnická, kterou probíhá hranice Městské památkové rezervace Tábor. Řešeným územím prochází i evropsky významná lokalita „Lužnice a Nežárka“, která spadá do systému chráněných území NATURA 2000. Lokalita zahrnuje tok a nivu řeky Lužnice. Rozsah řešeného území vymezuje úzký pás mezi komunikací Lužnické ulice a řekou Lužnicí. Shora je vymezeno jezem Přibík (ř.km 41,332) a zdola silničním mostem do Čelkovic (ř.km 40,235).  

3.3

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“) a provozní soubor (dále též „PS“), které v sobě zahrnují vzájemně provázané činnosti:

           SO 01 – Bourací práce,

           SO 02 – Protipovodňová zeď,

           SO 03 – Úprava terénu,

           SO 04 – Vegetační doprovod,

           SO 05 – Rekreační zázemí,

           SO 06 – Opatření na stokové síti,

           SO 07 – Průzkumné a zajišťovací práce,

           SO 08 – Přeložka vedení veřejného osvětlení,

           PS  01 – Mobilní čerpací stanice.

SO 01 zahrnuje:

· vybourání stávajících opěrných zdí podél místní komunikace v řešeném úseku,

· odstranění opevnění v místech terénních úprav,

· odstranění zámkové dlažby a asfaltové vrstvy chodníků včetně obrubníků podél linie protipovodňové zdi,

· demontáž svodidel, zábradlí, drátěného plotu a 19 ks stávajících stožárů veřejného osvětlení.

SO 02 zahrnuje:

· zemní práce,

· podzemní část protipovodňové ochrany, tj. spodní stavbu protipovodňové zdi, 

· nadzemní část protipovodňové ochrany, tj. horní stavbu protipovodňové zdi, 

· kolizi s inženýrskými sítěmi,

· použité materiály pro spodní stavbu – beton C30/37 XA1 pro převrtávanou pilotovou stěnu, sloupy TI s výztuží trubky Ø108/16, podkladní beton C16/20, beton C30/37 XA1+XF3 pro ŽB základ, penetrační nátěr 0-0,5 kg/m2, impregnační nátěr,

· použité materiály pro horní stavbu – beton C30/37 XF3 pro ŽB zeď, žula pro kamennou obkladní zeď, penetrační nátěr 0-0,5 kg/m2, impregnační nátěr,

· technické specifikace pro beton.

SO 03 zahrnuje:

· provedení stabilizační břehové patky,

· stabilizaci svahů v úsecích se sklonem svahu vyšším než 1:2,

· výhony a tůně vč. usazení tzv. mrtvého dřeva,

· terénní úpravy – výkopy, násypy, hutnění vč. zkoušek (1 zkouška na 400 m3).

SO 04 zahrnuje:

· kácení zeleně,

· novou výsadbu zeleně – stromy, mokřadní a popínavé rostliny,

· založení trávníku,

· náhradní výsadbu za pokácené stromy na břehu řeky – výsadba na pozemek č. parc. KN 1502/45 v k. ú. Tábor.

SO 05 zahrnuje:

· vybudování mlatové cesty,

· překonání tůní, které bude řešeno pomocí dřevěných lávek,

· osazení 16 ks laviček,

· instalaci 1 ks velkoplošného informačního panelu po dobu výstavby (5 100 x 2400 mm),

· instalaci 1 ks pamětních desek (300 x 400 mm).

            SO 06 zahrnuje:

· tlakové poklopy (4 ks) na kanalizačních šachtách,

· vybudování betonových hradících komor na domovních přípojkách objektů č.p. 429, 545 a 432,

· přepojení dešťové vpusti před restaurací Na Brusírně do sběrače „A“,

· novou odlehčovací stoku z kameninového potrubí DN 600 na připravený vývod z rozdělovací šachty RŠ A6b,

· technologii mobilních čerpacích stanic potřebných přečerpání vnitřních dešťových a splaškových vod za povodně z ochráněných území,

· tlakové zkoušky potrubí.

            SO 07 zahrnuje:

· pasportizaci sklepů,

· rozbory sedimentů,

· dozor geologa, hydrogeologa a geotechnika.

            SO 08 zahrnuje:

· přeložku 19 ks stožárů veřejného osvětlení.

            PS 01 zahrnuje:

-     použití mobilní čerpací stanice.

3.4
Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

· zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

· prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací,

· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

· vytýčení stavby oprávněným geodetem,

· vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO, 

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

· případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 

· po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,

· veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),

· zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,

· dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,

· dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,

· provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

· zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

· zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

· zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

· zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

· zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

· koordinační a kompletační činnost celé stavby,

· provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

· zabezpečení díla po dobu přerušení prací,

· poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

3.5
Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli 1x v tištěné i v elektronické formě. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné i v elektronické formě.

3.6
Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

IV. DOBA PLNĚNÍ         

4.1
Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

          Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:         1. 7. 2013     nebo 



do 15ti dnů od podpisu smlouvy

          Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:               11. 7. 2013    nebo



do 10ti dnů od předání staveniště

          Požadovaný termín kácení stromů:  od 15. 8. 2013  (s ohledem na hnízdění ptáků)

          Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:            3. 12. 2014   nebo



prodlouženo  o počet  dnů,  o něž  bude  posunuto  předání a převzetí staveniště  a  zahájení stavebních prací

          Předpokládaný termín předání a převzetí díla:                   10. 12. 2014   nebo



do 7mi dnů  od dokončení  stavebních  prací  dle  zápisu  ve stavebním  deníku podepsaném dozorem investora



Doba provádění prací:
………….. kal. dnů 

4.2  V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.

4.3  
Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.

V. CENA
5.1   Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:



.……………......
Kč 
bez DPH



.……………......
Kč DPH tj. …... %  
 



.……………......
Kč včetně DPH.


Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím  k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.


Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele. 


V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že plnění, které je  předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

5.2  
Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.3   
Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny.

b) v případě v  průběhu realizace stavby zjištěných, projektovou dokumentací  nepředpokládaných, změn oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti zadávací dokumentace (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení dodatečných prací, které vyvstanou až z průběhu realizace stavby, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení stavby nezbytné (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy, bude stanovena podle cen ÚRS (resp. obdobné cenové soustavy užívané zhotovitelem) platných v době provádění díla.

d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci vyvolané průběhem stavby. Zhotovitel pak zpracuje soupis těchto změn formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tento soupis odsouhlasený technickým dozorem investora ocení způsobem výše sjednaným pro ocenění víceprací nebo změn.  

5.4 
V ceně víceprací i méněprací se zohlední  také odpovídající  podíl ostatních  nákladů  stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

5.5 
Zhotovitel  je povinen  ke každé změně  v množství nebo kvalitě prováděných prací,   která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

5.6  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

6.1
Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2
Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. 

6.3   Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).

6.4  
Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. 

6.5   
Splatnost faktury se sjednává na 45 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury  se  v pochybnostech  rozumí  nejpozději  třetí  pracovní  den následující  po odevzdání zásilky poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.6  
Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

7.1
Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.

7.2
Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

7.3   
Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. 

7.4
Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

7.5  
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 

7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 50,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

7.7    Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti  provádějí. 

7.8     Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

8.1 
Provádění  tohoto díla se  řídí  obchodním  zákoníkem,  touto  smlouvou,  obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 

8.2 
Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy,  nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.

8.3 
Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.

8.4 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

8.5 
V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích. 

8.6    Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od  příslušného správce. 

8.7    O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.

8.8
Objednatel předá při  předání  staveniště  zhotoviteli:

- 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,

- 
pravomocné   územní rozhodnutí   nebo  územní souhlas,     

-
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, 

- 
výsledky  projednání  s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,

- 
doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.

8.9 
Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1 x za 10 dní.

8.10 
Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

8.11 
Věci,  které  jsou  potřebné  ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve  smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.12
Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce a dále v souladu se „Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 


Dle článku 8. „Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“ musí stavební deník obsahovat především tyto údaje: 

- 
jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu; 

- 
popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; 

- 
dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu; 

- 
nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu. 

8.13
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

8.15  Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.16  Zhotovitel je povinen umožnit  výkon  technického a  autorského dozora  v  souladu s touto smlouvou o dílo.

8.17
Zhotovitel je povinen zvát technického dozora investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí  za účelem kontroly hradí objednatel. 

8.18
Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 


Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků,  materiálů  a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění  pozdějších  předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

8.19
O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje a které nebrání bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 

8.20 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

8.21
V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

8.22
V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. 


Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.


K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží  zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.¨


Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

8.23 
Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém  je  v  době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky  nepoužije  materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.24
Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních  dnů.  Za vyklizené  místo  provádění  díla  se  považuje  stav,  kdy  místo provádění díla i ostatní veřejné  prostranství kolem provedeného díla  bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu. 

8.25  
Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.

8.26
Zhotovitel  je oprávněn  pověřit provedením části díla  třetí osobu  (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.

8.27 
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat  ani souhlas bezdůvodně odpírat.


8.28
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

IX. ZÁRUKA

9.1
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové  dokumentace a veškerých zadávacích a smluvních podmínek, a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku a v jiných obecně závazných právních předpisech. 

9.2
Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

9.3
Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 

9.4
Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem  či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.  

9.5  
Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

9.6
Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká  záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.  

9.7
Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8
Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré   záruky a sankce. 

X.     SMLUVNÍ POKUTY

10.1
Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

-  
při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává  sankce ve výši min. 0,05 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,

-
případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.24 této smlouvy, a to byť  i  z části  se  zhotovitel  zavazuje  uhradit  objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

-
při  nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se  zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení, 

-
smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,

-
smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 12.2 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši odpovídající této pokutě,

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam všech subdodavatelů dle bodu 11.9 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění této povinnosti poskytovatelem finančních prostředků ve výši odpovídající této pokutě,

-
při   prodlení   objednatele  s   platbou  bude   zhotovitel   požadovat   pouze    úrok                   z  prodlení ve  výši  max. 0,05 %  z  neuhrazené  částky  za  každý  kalendářní  den                   prodlení.

10.2
Zaplacením smluvních pokut  dle odstavce  10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.3
Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením. 

10.4
Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 45 kalendářních dnů po obdržení  daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (FS) A SFŽP ČR

11.1  Předmět plnění „Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie (Fond soudržnosti nebo zkráceně též „EU (FS)“) a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (též „SFŽP ČR“) v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 1 – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS), Primární oblast podpory: 1.3 - Omezování rizika povodní, Podoblast podpory: 1.3.2 - Eliminace povodňových průtoků.   

11.2 Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla upravovat termíny realizace díla a  rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků a právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby.

11.3 
Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu objednatele ze strany administrátora dotačního programu.

11.4 
Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele).

11.5 
Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z Operačního programu Životní prostředí (též „OPŽP“) a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací.

11.6
Objednatel si vyhrazuje právo upravit na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění díla po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.

11.7
V souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP vydanými SFŽP ČR, nesmí maximální přípustný objem subdodávek na stavbě překročit 30% z objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.

11.8
Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na stavbě. Tento přehled bude předložen na jeho vyžádání administrátorovi dotačního programu.

11.9
Zhotovitel se zavazuje doložit seznam všech subdodavatelů, kteří se na plnění stavby podíleli, a to do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 15. března následujícího roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

XII. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1 
Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

12.2
Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 5 % z celkové ceny díla resp. z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Současně je zadavatel povinen dodržet povinnosti dané Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (viz čl. 11 smlouvy).

12.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění díla předložit objednateli ke schválení případnou změnu na pozici vedoucího realizačního týmu. Vedoucí realizačního týmu prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a osoba, která by ho případně nahrazovala, musí disponovat min. kvalifikací požadovanou zadavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení. 

XIII. ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.  Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní  řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 

XIV. SALVATORNÍ USTANOVENÍ

Případná neplatnost  některého ustanovení  této  smlouvy  nezpůsobuje  neplatnost  ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 
Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

15.2 
Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:

- 
zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- 
příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,

-
zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,

- 
zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.

15.3
Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní   provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

15.4 
Každá ze smluvních  stran  může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit  po  předchozím   písemném  upozornění   druhé   smluvní  strany.  Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného  dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost  doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.

15.5
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.

15.6
Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

15.7 
Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

15.8 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.  

15.9
Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

15.10
 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

- 
položkový rozpočet.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V  Táboře  dne …………                            
           V ……………..   dne  ………. 

Za objednatele:
           Za zhotovitele:


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Jiří Fišer                                                                      jméno, příjmení, funkce

starosta
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