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5.1.8.2 ménépraci - zhotovitel neprovede prace, dodéavky nebo sluzby, které jsou
zahrnuté v predmétu dila a jejich cena ve sjednané cené a objednatel jejich vyjmuti
z predmétu dila poZaduje.
Pfi zméné ceny dila zdiivodu ménépraci zhotovitel zpracuje pisemny seznam
ménépraci formou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb, véetn€ vykazu vymeér,
ktery odsouhlasi s objednatelem a provede jejich ocenéni dle jednotkovych cen
polozkovych rozpocti.

5.1.8.3 okolnosti, které se vyskytnou v pritbéhu realizace dila a které nebyly v dobé
sjednani SoD znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila (vynucené viceprace).

5.1.8.4 zmény vyse DPH, zhotovitel je opravnén odpovidajicim zplisobem zménit
celkovou cenu dila, respektive cenu doplatku dila, dojde-li v dobé mezi podpisem
této smlouvy a zaplacenim ze strany objednatele ke zméné pravnich pfedpisti
upravujicich vysi DPH.

519 O rozsahu a cené vicepraci nebo ménépraci, pfip. ohledné zmény v mnozstvi nebo
kvalité provadénych praci, ktera je zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku,
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek k této smlouvé a to v souladu se
zapisy ve stavebnim deniku provedenymi dle ¢l VL odst. 6.2 tohoto ¢lanku.
Objednatel se v takovém pfipadé zavazuje doplatit zhotoviteli odpovidajici rozdil v
cené dila.

5.1.10 Zvy$ené naklady lze cerpat aZ po jejich odsouhlaseni v dodatku k SoD.

5.1.11 Zhotovitel nema pravo domahat se navyéeni ceny dila zdtvodu chyb nebo
nedostatkti v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepfesného
nebo netiplného ocenéni soupisu praci, dodéavek a sluzeb zhotovitelem dle pfedané
projektové dokumentace.

5.2  Platebni podminky

5.2.1 Zalohy:
Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zpiisobu financovani:

5.2.1.1 Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany.

5.2.2 Popis fakturace

5221 Cena dila bude hrazena priibéZné na zakladé dokladti (dale jen faktur”)
vystavenych zhotovitelem 1x mésiéné, pficemz datem zdanitelného plnéni je
posledni den pFislugného mésice.

5.2.2.2 Zhotovitel predloZi objednateli vZdy nejpozdéji do konce pfedmétného mésice soupis
provedenych praci, ktery je nedilnou soudasti faktury, ocenény v souladu se
zplisobem  sjednanym v této smlouvé a potvrzeny TDS panem Ing. Tomasem
Vondratkem ve spolupraci se stavbyvedoucim a rozpoctafem zhotovitele.
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Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnt1 ode dne jeho
obdrzeni.

5223 Po odsouhlaseni soupisu objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15.
dne mésice nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.

5.2.2.4 Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto
soupisu je faktura neGplna. Soupis provedenych praci a dodavek musi byt ze strany
objednatele odsouhlasen TDS panem Ing. Tomasem Vondrackem.

52.2.5 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé p¥i odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a
sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

52.2.6 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, bude jejich cena na faktufe uvedena
samostatné a faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace
sjednany a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.

5.2.2.7 Koneéna faktura:

Konedna faktura, kterou vystavi zhotovitel, musi kromé obecnych naleZitosti
datiového dokladu (faktury) obsahovat:

» vyslovné oznaceni, Ze se jedna o konecnou fakturu na predmétné dilo dle této
smlouvy;

» celkovou sjednanou cenu predmétmého dila dle této smlouvy;

Y

soupis vsech piedchozich uhrazenych dil¢ich faktur;

Y

tastku zbyvajici kuhradé (po odetteni &astky uhrazené v ramci pritbézné
fakturace na zékladé diléich faktur vystavovanych v pribéhu realizace dila dle
této smlouvy).

5.2.3 Splatnost faktur

52.3.1 Strany sjednavaji splatnost 30 dnit ode dne jejich doruceni objednateli. Strany
souhlasné prohlasuji, ze Ihiita splatnosti je zcela oditvodnéna povahou zavazku.

5232 Zhotovitel ma v pifpadé prodleni objednatele s thradou fakturovanych Castek
(nezaplaceni v terminu splatnosti) narok na arok z prodleni v dohodnuté ¢i
stanovené vysi.

524 Nalezitosti faktury - dafiového dokladu

5.2.4.1 Faktura bude obsahovat ¢islo smlouvy o dilo, bude mit naleZitosti datiového dokladu
dle zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, nalezitosti obchodni listiny
v souladu s ustanovenim § 435 obcanského zéakoniku a jeji piflohou bude predavaci
(zjistovaci) protokol potvrzeny ~povéfenou osobou objednatele s podrobnym
rozpisem provedenych praci. Nebude-li mit faktura piislugné nalezitosti, je
objednatel opravnén doklad vratit, aniz by béZela lhiita splatnosti. Ta zacne béZzet
znovu po vystaveni a doruceni bezvadného dattového dokladu.

5.2.4.2 Bez vySe uvedenych nalezitosti a pfiloh nebude faktura piijata do evidence

Profesionalové, a.s. Haskova 1714/3, Hradec Kralové 500 02 8
1¢ 288 06 123 DIC CZ28806123

www.profesionalove.cz
info@profesionalove.cz




image9.jpeg
5.2.5

objednatele a bude vracena zhotoviteli k dopnéni. V takovém piipadé bézi nova
lhtita splatnosti ode dne doruéeni opraveného dokladu objednateli.

Pozastavka

52.5.1 Pro ucely ptipadnych vad dila sjednavaji smluvni strany pozastavku zceny dila

vnize citované vysi, pfiemZ objednatel uhradi fakturovanou &astku dle shora
popsaného zptisobu fakturace, poniZzenou o pozastavku ve vysi 10%. Z kazdého
dattového dokladu zhotovitele vystaveného v souladu s touto smlouvou, vietné
dafiovych dokladii za viceprace, bude pozastavena hrada zadrzného ve vysi 10 % ze
s&kladu DPH. Objednatel ma pravo pouzit pozastavené castky k thradé nakladti, ke
kterym je opravnén z titulu této smlouvy nebo podle platnych zakont CR.

5252 Pozastavku ve vysi 10 % (. 10% z ceny dila bez DPH) uvolni objednatel zhotoviteli

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

do jednoho mésice po Gsp&&ném prevzeti dila bez vad a nedod@lki branicich uzivani
dila, . po dokonéeni dila a Gplném odstranéni viech vad a nedodélkti z piejimactho
tizeni dila, tj. po Gplném a t4dném odstranéni viech vad na nedodélki z piejimaciho
#izeni dila bude zhotoviteli uvolnéna shora uvedena pozastavka.

Clanek VL
Podminky provadéni dila, jeho ptedani a prevzeti

Podminky provadéni dila

O predani a prevzeti staveniété bude proveden pisemny zapis podepsany obéma
stranami. Zhotovitel je povinen pii uZzivani staveniité dodrzovat veskeré pravni
predpisy.

Objednatel do doby ptedani staveni&té, nejpozdéji vsak pfi jeho piedani zhotoviteli,
preda zhotoviteli min. 2 paré kompletni projektové dokumentace + CD a vegkera
vyjadieni organti &innych v tomto fizeni a veskeré doklady, které ziskal a ma k
dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci predmétu smlouvy. (stavebni povoleni,
vyjadtent k sitim aj.) 5

Objednatel se zavazuje beztplatné predat zhotoviteli protokolarné stavenisté vetné
uréeni pfipojnych mist pro bezplatny odbér elektrické energie a vody (dale jen
energie”), nejpozdéji do dne, ktery je urcen jako termin zahajeni dle ¢l IV této
smlouvy. V piipadé, 7e objednatel nezajisti do uvedeného dne zhotoviteli dodavky
uvedenych energif, nemtize byt zhotovitel v prodleni s provadénim dila (v prodlenti je
naopak objednatel) a zéroveii se posunuje termin dokonéenti dila a to o dobu, jakou byl
v prodleni objednatel +5 pracovnich dnt.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho fadnym, véasnym
dokongenim a protokolarnim piedanim objednateli. O priibéhu predani provedeného
dila zhotovitelem objednateli sepisi smluvni strany piedavact protokol. Smluvni strany
sjednévaji, ye drobné vady dila, které nebrani jeho uzivani, nejsou davodem
k odmitnuti prevzeti dila. Drobné vady a nedodélky budou sepsany v predavacim
protokolu, kde bude sjednan datum jejich odstranéni.
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6.1.5 Zhotovitel je povinen provést piedmétné dilo v souladu s odsouhlasenou projektovou
dokumentaci, v nejvy$si normové jakosti pii dodrzeni vSech platnych pravnich
predpisti, pfislusnych TP, TKP a SN v parametrech a zasadach predepsanych
projektem stavby, véetné provedeni vsech predepsanych zkouSek a pokyny
objednatele a to vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Veskeré vyrobky a
materialy, které jsou pfedmétem dila, musi splfiovat pozadavky, stanovené zakonem
183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a stanovené v provadécich predpisech, k
tomuto zékonu vydanych. Pro posouzeni jakosti dodavky priimyslové podlahy bude
pouzita pfislusna norma DIN.

6.1.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho (montazniho) deniku
ke kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to 3 pracovni
dny pfedem. Zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych budou soudasti
predavaciho protokolu. V pFipadé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel
pravo pozadovat dodate&né odkryti nebo zpfistupnéni dotéenych konstrukci - veskeré
néklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.1.7 Zhotovitel si zajisti uskladnéni materilu a rudi za jeho ochranu proti odcizeni &
poskozeni az do okamZiku protokolarniho pfedani stavby.

6.1.8 Zhotovitel odpovida za likvidaci viech odpadi vzniklych jeho &innosti na stavbé v
souladu se zékonem & 185/2001 Sb. Pfed zahéjenim praci seznami své pracovniky se
zptisobem zajisténi tohoto tkolu.

6.1.9 Zhotovitel se zavazuje pii realizaci dila, které je- predmétem této smlouvy o dilo,
dodrzovat veskeré pracovnépravni piedpisy, zejména pak ustanoveni § 2 a 3 zakona o
262/2006 Sb., zakonik préce, v platném znéni, o zavislé préci a souvisejici ustanoveni
sékona & 435/2004 Sb., 0 zaméstnanosti, v platném znéni.

6.1.10 Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v ramci zajisténi realizace pfedmémého dila ma
vyfegeny veSkeré pravni vztahy se zaméstnanci, subdodavateli a dalsimi osobami,
které se budou podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostiednictvim
piislusnych smluv, uzavfenych za timto ucelem, Ci jinych obdobnych zavazkovych
vztahti v souladu s &eskymi pravnimi predpisy.

6.1.11 Zhotovitel prohlasuje, Ze realizaci predmétného dila a vykonem plnéni dle této
smlouvy o dilo budou povéfeni pouze zaméstnanci zhotovitelé,- subdodavatelé na
z&kladé ¥adné a platné uzavienych smluv, pripadné jiné osoby, které jsou v obdobném
pracovné & obtanskopravnim zavazkovém vztahu ke zhotoviteli.

6.2 Stavebni (montazni) denik

6.2.1 Zhotovitel prostiednictvim stavbyvedouctho (povéfeného pracovnika) pana Jana
Rozinka — hlavniho stavbyvedouciho, reditel@kerson.cz, povede stavebni (montazni)
denfk a u tohoto pracovnika bude také uloZen. Jmenovany pracovnik bude do
stavebniho deniku zapisovat udaje, které poklada za dilezité pro tadné provadéni
dila. Stavebni denik bude veden zhotovitelem v souladu s vyhlagkou & 499/2006 Sb. Za
objednatele je opravnén do deniku zapisovat a do ngj nahliZet p. Radka Zelezova a
TDS pan Ing. Tomas Vondracek.
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6.2.3

6.3
6.3.1

6:3:2.

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

Na zapisy provedené jednou smluvni stranou musi druhd strana reagovat zapisem do
deniku nejpozdéji do 14-ti pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze tidaj zapsany je
pravdivy. Pfipadné rozpory budou ve lhiité do 5 dnti fesit osoby opravnéné jednat za
smluvni strany ve vécech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zapisy ve
stavebnim deniku ménit smlouvu.

Povinnost vést denik konci pfedanim a prevzetim dila. Nesplnéni téchto povinnosti
bude povazovano za podstatné poruseni smlouvy.

Kontrola dila

Objednatel je opravnén prostiednictvim nize uvedenych pracovnikii provadét
pritbéznou kontrolu dila: p. Radka Zelezové a Ing. Tomas Vondracek.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi ze SOD nebo obecné zavaznych pravnich pfedpisti, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani
v pifiméfené lhtté poskytnuté objednatelem zapisem ve stavebnim deniku, jedna se o
poruseni SOD, které opravnuje objednatele k odstoupeni od SOD.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
podzhotoviteltt majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti
z hlediska zptisobilosti stavby pro navrzeny tcel zarucuji dle vyhl. MMR ¢.268/2009
Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ze stavba pfi spravném provedeni a bézné
udrzbé po dobu predpokladané existence spliiuje pozadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a
zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na sporu energie a
ochranu tepla.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatii, atesti, dokladii o shodé vyrobku, doklady o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, dokumentaci skutecného provedeni dila ¢i jinych
pravodnich dokladt rozhodujicich materialit uzitych k vybudovani dila.

Pro tcely kontroly v priibéhu provadeéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak 2x mésicné a to
ve Ctvrtek od 10:00. hod. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastnovat kontrolnich
dnti. Zhotovitel ma pravo pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele. Objednatel
poftizuje z kontrolniho dne zapis o jednani do stavebniho deniku zhotovitele.

Profesionalové, a.s. Haskova 1714/3, Hradec Kralové 500 02 11
1C 288 06 123 DIC CZ28806123

www.profesionalove.cz
info@profesionalove.cz

Profesionalové




image12.jpeg
6.4.2

6.4.3

6.5
6.5.1

BOZP

Zhotovitel je povinen dodrZovat na stavenisti vedkera bezpecnostni a hygienicka
opatfeni a poZarni ochranu staveniSté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpuisobem
stanovenym piislugnymi predpisy. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a
ochranu zdravi viech osob, které se s jeho védomim zdrZuji na staveniti a je povinen
zabezpecit i vekera bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor
stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména veiejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uZivani vefejnosti jako napt. podchody s leSenim).

V ptipadé hrubého nedodrZovani piedpistt BOZP (napf. fadné nezaji§téna stavba Ci
staveni$té, vykopy, ochrana osob, zdravi a majetku, atd.) je zastupce objednatele
opravnén napsat zapis o tomto provinéni do stavebniho (montaZniho) deniku a
zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
piipad tohoto porusent.

V piipadé nepouzivani ochrannych prostiedkit BOZP zaméstnanci zhotovitele (pfilby,
odévy, obuv atd.) a poruSovani hygienickych predpistt (napf. moceni na stavbé), je
zastupce objednatele opravnén napsat zapis o tomto provinéni do stavebniho
(montazniho) deniku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,-
K¢ za kazdy jednotlivy pfipad tohoto poruseni.

Pfedani a pfevzeti dila

Termin pfedani a pfevzeti

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokonit dilo v terminu sjednaném v SOD. Zavazuje se vyzvat

objednatele k prevzeti dila nebo dokondené Casti pisemné, alespori 5 pracovnich dnti
pfedem a to v misté plnéni zdpisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na doruovaci
adresu objednatele nebo elektronickou postou na e-mail: ocelice@wo.cz s potvrzenim o
dorudeni. Objednatel méa pravo nezahdjit piejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti
pofadek, zejména neni-li odstranén odpad vznikly &innosti zhotovitele a nejsou-li
predany veskeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V pripadé, Ze zhotovitel dokonéi dilo pfed terminem sjednanym v SOD, je povinen

6.5.2

datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dntt pfedem a
soudasné jej vyzvat k predani a prevzeti dila.

Objednatel neni vak povinen zahajit prejimaci fizeni pfed sjednanym terminem
dokoncenti dila.

Predavaci protokol a rezim odstranéni vad z pfejimaciho fizeni

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho Fizeni vSechny

potiebné doklady, zejména zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych
materialti véetné prohlaseni o shodé, zapisy a vysledky o zkougeni smontovaného
zatizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, potvrzené zarucni listy,
navody k obsluze a udribé v ceském jazyce 2x, origindl stavebniho (montaZniho)
deniku a kopie zménovych listi atd. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady,
nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné predani.
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6.5.2.2 O priibéhu piedavaciho a piejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol), ktery
bude obsahovat struény popis dila, které je pfedmétem predani a pfevzeti, dohodu o
zplisobu a terminu vyklizeni stanovisté, termin, od kterého poéina bézet zarucni
lhiita, seznam predanych dokladii, prohlasent objednatele zda dilo pfejima nebo
nepfejima.

6.5.2.3 Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat dale: soupis zjisténych vad a nedodélkti, dohodu o zpusobu a
terminech jejich odstranéni, popiipadé o jiném zplisobu narovnani.

6.5.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélki,
pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdé&ji do 30 dntt
ode dne zahéjeni pfedmétného Fizeni o predani a prevzeti dila, paklize nebrani
odstranéni klimatické podminky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhtté odstranit
vady a nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a nedodélky
neodpovida. Néklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do
vyjasnéni nebo vyfeSeni rozporu (posouzenim znalce na néklady strany, jejiz
stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.5.2.5 Po odstranéni vad a nedodélki probéhne nové predavaci fizeni a bude zpracovan
novy protokol o pfedani a ptevzeti dila. Sjednani tohoto terminu nema vliv na pravo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro ptipad nedodrzeni terminu dokonceni dila.

6.5.2.6 Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani. -

6.5.2.7 V ptipadé, ze ze strany objednatele dojde k bezdtivodnému ¢i neopravnénému
odmitnuti pfevzeti fadné provedeného dila, respektive ke znemoznéni jeho
dokondeni, ma se za to, Ze k dokoncent dila doslo ke dni odmitnuti prevzeti dila,
respektive ke dni znemoznéni jeho dokondeni. V pfipadé, 7e doslo ze strany
Objednatele k znemoZznéni dokonéeni dila, p¥islusi Zhotoviteli cena dila ve vysi
doposud provedenych praci a prokazatelné  vynaloZenych nékladti. Narok
Zhotovitele na ndhradu kody timto neni dotcen.

Clének VIL
Odpovédnost za jakost dila

7.1 Zhotovitel odpovida za vady dila podle piislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku.
Zhotovitel poskytuje na jakost dila:
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Na veskeré stavebni prace zaruku v délce 60 mésicii od data protokolarni piejimky
dila a po odstranéni vad a nedodé&lkii sepsanych pfi protokolarni prejimce dila.

Reklamace vad dila v priibéhu zaruéni lhiit musi byt provedena pisemné a soucasné

elektronicky na E-mail: reditel@kerson.cz. Zhotovitel se zavazuje provéfit

reklamované vady nejpozdéji do 7 dnit ode dne doruceni pisemné reklamace a v téZe

Ihtté objednateli sdélit pisemné, zda reklamaci uznava ¢&i nikoliv. Pokud tak neudini,

ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vzdy vsak zhotovitel musi pisemné sdélit, v jakém

terminu nastoupi k odstranéni vad(y) a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci

uznava ¢ neuznava.

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:

> oznacené objednatelem jako havarijni branici uzivani do 48 hodin,

> drobné vady nebréanici uZivani do 7 dnii, pokud se smluvni strany s ohledem na
technologické postupy nedohodnou jinak,

> pro vady vétsiho rozsahu s potfebou vypracovani technologického postupu bude
stanoven termin pro odstranéni vzajemnou dohodou.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve vySe uvedené lhité, je objednatel

opravnén reklamované vady odstranit sam nebo zajistit jejich odstranéni jinou

odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen

uhradit objednateli Castku skuteéné vynaloZenych nakladti, véetné piipadnych

postihti, navysenou o 15% za zajisténi odstranéni vady.

Po odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel

potvrdi odstranéni vady nebo uvede ditvody, pro které odmité opravu pfevzit.

Objednatel je povinen predmét dila prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele

upozornit bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjisti, nejpozdéji vSak do 7 dnit po

predani dila.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, zptisobené jeho nespravnym uZitim v rozporu

s prislusnymi navody k pouziti spotfebicii i jinych soucasti dila.

Zhotovitel neodpovidad za vady, které vznikly v disledku nespravnych pokynt ¢i

podkladit objednatele. V takovém piipadé je opravnén na zdkladé poZadavku

objednatele vady odstranit na naklady objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu ¢ 8059723828 ze dne

05.08.2015 u pojistovny CSOB Pojistovna, a.s. ¢len holdingu CSOB, jejim# pfedmétem

je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou uchazecem teti osobé na plnéni ve

vysi min. 1.500.000,- K¢ platnou po celou dobu realizace, objednatel ma v opa¢ném

piipadé pravo odstoupit od smlouvy a mé pravo na ahradu $kody timto vzniklou.

Clanek VIIL
Sankéni ustanoveni

Smluvni strany ujednévaji, Ze pro piipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila,
zélohy na cenu dila, doplatku na cenu dila nebo jeho Casti, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05% z dluzné Castky za
kazdy den prodleni. Timto neni dotcen narok zhotovitele na nahradu Skody.
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Smluvni strany dale ujednavaji, Zze pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,5% z ceny neprovedené casti dila za kazdy den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky z prejimaciho fizeni ve lhitéch
uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, vznika objednateli narok na smluvni
pokutu ve vysi 5.000- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy pfipad
nesplnéni.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych lhiitach, vznika
objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni a za kazdy pfipad nesplnéni.

V pfipadé, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve [htité do 10 dnii od pfedani a pievzeti
dila, vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty a aroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné
strané vznikne narok. VySe urokt ¢i smluvnich pokut bude oznamena na zékladé
vyzvy k jejich zaplaceni dorucené povinné strané, véetné vycisleni jejich pozadované
vySe. Tyto pokuty je objednatel opravnén zapocist proti svym zavazkim vUdi
zhotoviteli dle této smlouvy.

Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotcen narok kterékoliv smluvni strany na
pfipadnou nahradu skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti
druhé smluvni strany.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova vyse vSech vzijemné uplatnénych smluvnich
pokut nepfesahne 15 % celkové ceny dila bez DPH.

Dojde-li k jednostrannému zruseni smlouvy, zaplati G¢astnik smlouvy, ktery dal ke
zru$eni podnét, druhému tcastniku vsechny prokazatelné naklady spojené s pripravou
a plnénim smlouvy.

Clanek IX.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci skody na ni

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpeci skody na zhotovované véci
nese od pocatku az do predani a prevzeti dokonceného dila zhotovitel.

Do doby predani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci Skody na zhotovovaném
dile, stejné tak i nebezpec¢i Skody (ztraty) na veSkerych materialech, hmotach a
zafizenich, které pouziva a pouzije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za
$kody, zpuisobené jeho cinnosti, nebo cinnosti jeho subdodavateli, na majetku
objednatele. Stejné tak zhotovitel odpovida za vSechny Skody, vzniklé v dusledku
provadéni dila tfetim, na stavbé nezticastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za
Skody se fidi platnymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.
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Clanek X.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany

Za objednatele je opravnén jednat:

10.1 ve vécech smluvnich: Radka Zelezova, starostka obce
102 ve vécech technickych: Ing. Toméas Vondracek

Za zhotovitele je opravnén jednat:

103 ve vécech smluvnich: Jan Rozinek, Jednatel
10.4 ve vécech technickych: Jan Rozinek, Jednatel, Ing. Jan Dostal, feditel zavodu 031

Clanek XI.
Odstoupeni od smlouvy

11.1 Pro odstoupeni od smlouvy plati prislugna ustanovent obéanského zékoniku, stejné tak
pro vzajemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jind
aprava.

11.2 Mimo pfipady, uvedené v obéanském zékoniku ma pfislusna strana dale pravo
odstoupit od této smlouvy i v téchto piipadech: ~
> dojde-li k podstatné zméné okolnosti, za nichz byla tato smlouva uzaviena - v

piipadé zasahu vyssi moci

» dojde-li na strané zhotovitele opakované k nekvalitnimu plnéni & k prodleni se

zahéjenim nebo provadénim praci oproti harmonogramu stavby o vic jak 30 dnit

113 V ptipadé, ze dojde k odstoupeni od smlouvy, mé zhotovitel nérok na tthradu praci,
provedenych jim ke dni a€inkd odstoupeni od smlouvy.

114 V piipadé, Ze se zhotovitelem bude probihat insolvencni fizeni, nebo pokud by byl pro
shotovitele z ditvodu jeho platebni neschopnosti {fednd jmenovan likvidator nebo
spravce, nebo byla zahdjena exekuce nebo vefejna drazba na majetek zhotovitele, mtize
objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy
pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci.

115 Préace nebo material, které jiz v pritbéhu provéadéni vykazuji nedostatky kvality ¢i
mno¥stvi nebo budou odporovat smlouvé, musi zhotovitel nahradit bezvadnymi.
Vznikne-li nahrazenim Objednateli 3koda, uhradi Zhotovitel i tuto $kodu. Pokud
shotovitel ve lhiité stanovené objednatelem vady neodstrani, je Objednatel opravnén
odstoupit bez dal$iho od smlouvy.

11.6 Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné a doruéeno opacné strané, pficemz
Ginky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni pisemného ozndmeni. Nasledky
odstoupeni od smlouvy se fidi prislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

11.7 Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze objednatel je v prodleni s
platbou dle ¢lanku V. o vice jak 45 dni. V piipadé, Ze objednatel je v prodlenti s platbou
o vice jak 30 dni ma zhotovitel pravo prerudit prace bez sankci a o toto pferuSeni
posunout termin dokondéenti dila.
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Clanek XII.
Jin4 jednani

12.1 Zhotovitel se zavazuje, ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni  tfetim osob4m bez pisemného souhlasu
objednatele a nepouZije pro jiné ucely nez plnéni podminek této smlouvy. Pfi poruseni
této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K& za kazdy pifpad poruseni. Tuto pokutu je objednatel opravnén zapodist
proti svym zavazkiim viiéi zhotoviteli dle této smlouvy.

12.2 Dorudovani: Strany se dohodly na tom, Ze pro ucely této smlouvy bude za dorucenou

zhotoviteli nebo objednateli povazovana zprava zapsana do stavebniho deniku, zprava
pfedana zastupci zhotovitele nebo objednatele ve vécech technickych proti potvrzeni o
pievzeti, zprava zaslana doporucené zhotoviteli nebo objednateli postou nebo kuryrni
spolecnosti, jakoZ i zprava zaslana zhotoviteli nebo objednateli e-mailem.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud dojde k dorucovani pisemnosti mezi smluvnimi
stranami v souvislosti s touto smlouvou, doruceni je adinné téz desatym dnem po
odeslani pisemnosti. Pisemnosti musi byt zaslany na posledni znamou adresu druhé
smluvni strany

12.3 Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit v pripadech stanovenych
touto smlouvou a v souladu s ustanovenim obcanského zékoniku. Odstoupeni musi
byt udinéno pisemné a je a&inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané.

12.4 Dojde-li k zahdjeni dttvodného insolvenéniho Fizeni a vjeho ramci k zahajenti
konkursniho Fizeni, nebo vyrovnani na majetek zhotovitele, plati dohoda stran, ze
dohodnuté cena dila se snizuje o vysi véech dohodnutych realizovanych i budoucich
pozastavek, a to ke dni zah4jeni konkursu, nebo vyrovnani, nikoliv k datu zahajeni
insolventniho Fizeni. Dtivodny je takovy navrh, na zakladé kterého bude konkurs
prohlasen, nebo zamitnut pro nedostatek majetku tpadce, nebo povoleno vyrovnani.

125 Ustanoveni &l. VIIL, ustanoveni o smluvnich pokutach a ustanoveni odst. 3 az 6
tohoto ¢lanku ztstavaji v platnosti i po odstoupeni od této smlouvy.

12.6 Zhotovitel je v pfipadé potfeby povinen dle § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni, spoluptisobit pfi vykonu finanéni
kontroly.

12.7 V souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zédkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé je zhotovitel povinny spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Toto
ustanoveni plati pro zhotovitele samotného i veskeré pfipadné subdodavatele.

Clanek XIIL
Z4avéreéna ustanoveni

13.1 Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

132 Tato smlouva se po dohodé obou smluvnich stran fidi ustanovenimi § 2586 a nasl.
zékona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni.
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13.3 Tato smlouva o je vyhotovena ve 3 stejnopisech, znichZ kazda ze stran obdri po
jednom vyhotoveni. Kazdy vytisk m& platnost originalu.

13.4 Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny pouze v pisemné
formé jako jeji dodatky, oznaceny poradovymi &isly a po vzdjemném odsouhlaseni
obou smluvnich stran budou podepsdny osobami opravnénymi jednat ve vécech této
smlouvy. Zapisy z jednani, protokoly apod. se za zmény smlouvy nepovazuji.

13.5 Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim plného znéni této smlouvy véetné jejich pfiloh a
pfipadnych dodatkii na profilu zadavatele. Zhotovitel prohladuje, Ze vyse uvedené
dokumenty neobsahuji informace, jejichZ charakter by mu pfi jejich zvefejnéni zpusobil
nebo mohl zpiisobit skodu.

13.6  Zhotovitel dila méize povéfit jeho provedenim jinou osobu. P¥i provadéni dila jinou
osobou mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

13.7 Tato smlouva je zévazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.

13.8 Smluvni strany po pfecteni této smlouvy prohlauji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze
smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych adajt, jejich pravé a svobodné a omylu
prosté vile a nebyla sjednéna v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek. Na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Seznam pfiloh:

priloha ¢. 1 - projektova dokumentace pro realizaci stavby
pfiloha & 2 - polozkovy rozpocet véetné komentate
pfiloha ¢.3 — casovy harmonogram

piiloha ¢. 4 - vypis z obchodniho rejstiiku zhotovitele
piiloha & 5 - zjigtovaci protokol k faktute

piiloha ¢. 6 — z4pis o ptedani a prevzeti dila nebo jeho &4sti
piiloha ¢. 7 - pojistna smlouva zhotovitele ¢.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Dobrém dne /26} 2016 V Oéelicich dne...’../:..z'....2016

) 44’§ (8)
ﬁw’\&éﬁ, Dobré u Dobrusky

IR S D DGL-Sm80 517 93 OBEC

Seol. s v 9. DIC\CZ45536040 OCELICE

tel. 494 669011 lax 494 669 012 517 71 p. Ceské MeziFi&i
b a okr. Rychnov n. Kn.

/ [7

/ / =
. ’ /’5 o

KERSON spol. s r.o Obec Ocelice
Jan Rozinek, Jednatel Radka Zelezova, starostka obce
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Smlouva o dilo ¢&. 16.138

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obéansky zdkonik, v platném znéni, mezi nize uvedenymi ticastniky smlouvy

Clanek L.
Smluvni strany
1.  Obec Ocelice
sidlo: Ocelice €. p. 9, 517 71 Ocelice
IC: 002 75 158
Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich:
» Radka Zelezova, starostka obce

mobil: +420 605 062 350 E-mail: ocelice@wo.cz
ve vécech technickych a k prevzeti dila:
mobil: E-mail:

- na strané jedné jako ,objednatel” —
a

2. KERSON spol. s r.o.

IC: 45536040

DIC: CZ45536040 .

Sidlo: Dobré 80, okres Rychnov nad Knéznou, PSC 517 93

Misto podnikani: ~ Dobré 80, okres Rychnov nad Knéznou, PSC 517 93

zapsana: v OR u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 1585;
zastoupena: panem Janem Rozinkem, Jednatelem

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich:
> p. Jan Rozinek, Jednatel
mobil: 602 687 140, E-mail: reditel@kerson.cz
ve vécech technickych a k prevzeti dila:
> p. Jan Rozinek, Jednatel
mobil: 602 687 140, E-mail: reditel@kerson.cz
> Ing. Jan Dostal, feditel zavodu 031
Mobil 724 019 819, E-mail: jdostal@kerson.cz
Bankovni spojeni: &. 0.: 189255874/0300, vedeny u CSOB a.s., pobocka Rychnov nad Knéznou

Dorulovaci adresa: Dobré 80, okres Rychnov nad Knéznou, PSC 517 93

- na strané jedné jako ,zhotovitel” —

uzaviraji dne$niho dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné viile

tuto -
Smlouvu o dilo
(dale jen ,smlouva”)
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Clanek I1.
Piedmét smlouvy o dilo

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po zadavacim
fizeni vefejné zakazky ,Stavebni upravy a piistavba ke stavajicimu vicetiéelovému
objektu v Ofelicic #_ Vgechny podminky uvedené v zadavacim Fizeni (zadavact
dokumentace véetné viech piiloh) této vefejné zakazky jakoz i v nabidce uchazece jsou
platné pro plnéni zakazky i kdyz nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé.

21 Pfedmét smlouvy

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedeni déle vymezeného dila a objednatel
se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho provedeni.

2.1.2 Dilem se rozumi:

»  dodavka, zhotoveni a predani stavby specifikované touto smlouvou /SoD/ a
projektovou dokumentaci pro jeji provedent (aplné, funkéni a bezvadné provedeni
viech stavebnich a montaznich praci a konstrukei, véetné dodavek pottebnych
materialti a zafizeni, zajisténi véech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci) a zadavacimi podklady v kvalité odpovidajici platnym SN, stavebnimu
zakonu 183/2006 Sb., nafizeni vlady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, vyhlasce MMR &. 268/2009 Sb., 0 technickych
pozadavcich na vystavby a dalsim piedpistm pislushym pro predmét této smiouvy.

»  zajisténi a predani veskerych dokladl (zAruénich listd, atestdi na pouzité materialy,
certifikatti a osvédéent o jakosti, navodii atd.)

2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele dodavku a montaz stavebnich praci.

214 Zhotovitel prohladuje, Ze provedl diikladnou kontrolu projektové dokumentace a
nezjistil jeji vady nebo nevhodnost, které by mély vliv na cenu dila. Prohlasuje, Ze dale
uvedena sjednand cena dila obsahuje veskeré prace, piipomocné materialy a
mechanizmy, potiebné pro fadné a kvalitni provedeni kompletniho a funkéntho dila
v souladu s platnymi zakony a normami (platnymi i doporucenymi piislusnymi
technickymi normami), za podmir\ek stanovenych touto smlouvou, stavebnim
povolenim a realizaénim standardem. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se
stavenistém a e cena odraZi véechny podminky stavenité, které ma zhotovitel
odiivodnéné predvidat. Zhotovitel pii zpracovani nabidky vychazel z béZné uzivanych
postupti a skugenosti v oboru Prace budou provadény dle pracovniho postupu a
¢asového harmonogramu, ktery jako pfiloha ¢. 3 tvoFi nedilnou soucast této smlouvy.

2.1.5 V piipadé jakékoliv pisemné zachycené zmény dila ze strany objednatele (tzn. zména v
PD), je zhotovitel tuto zménu povinen provést. V piipadg, ze v projektové dokumentaci
wini objednatel dodatecné zmény, jejichz vlivem dojde ke zménam podminek, za
kterych byla smlouva uzaviena, bude na zadost zhotovitele provedena odpovidajici
sména smluvnich ujednani formou dodatki k zakladni smlouve.

1.6 Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s podklady, které mu byly objednatelem

poskytnuty, Ze tyto podklady jsou mu srozumitelné a uplné k #adnému zhotoveni dila

a nebude tudiz uplatiovat zadné néklady & viceprace z titulu piipadnych vad téchto

podklad.
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2.1.7 Soucasti plnéni zhotovitele je vypracovani podkladt pro vyhotoveni projektu
skuteéného provedeni (zakresleném do PD i v elektronické podob¢) a jejich predani
objednateli.

2.1.8 Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a své nebezpedi ve smluvené dobé
jako celek, anebo ve smluvenych Castech v souladu s touto SoD, projektovou
dokumentaci a technickymi podminkami. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim
Zasti dila tieti osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovida za ¢innost podzhotovitele
tak, jako by dilo provadél sam.

2.1.9 Objednatel je povinen véas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle
SoD a véas provedené dilo pfevzit, a véas hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
doloZené finan¢ni naroky, vzniklé v dtsledku plnéni SoD, za podminek v ni
uvedenych.

2.1.10 Zhotovitel prohlaSuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych

opravnéni schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu a dobé podle smlouvy a je
k tomu vybaven potfebnymi prostredky.

2.2 Piedmét dila

Struény popis

Predmétem dila je provedeni dila spocivajictho ve stavebnich upravach a v pristavbé ke
stavajicimu vicetcelovému safizeni v OCelicich, jejiz rozsah je dan projektovou dokumentact
DUR + DSP zpracovanou Ing. Tomagem Vondrackem, Rozkos 38, 518 01 Kounov, IC 698 41
144 v ¥fjnu 2015, a ktera je jako pifloha ¢. 1 nedilnou soutasti této smlouvy véetné ocenéného
vykazu vymér jako pfiloha & 2.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s &l V. odst. 5.1 této
smlouvy.

2.2.1 Specifikace dila:

Predmétem stavebnich praci jsou stavebni upravy a pristavba ke stavajicimu vicetcelovému
satizeni v OZelicich na st. parc. & 108 a parc. & 303/4 v k. 4. Ocelice, které slouzi pro relaxaci
a odpotinek. Pfedmétem stavebnich praci je zejména vybudovéni pfistavby, ktera
bezprostiedné navazuje na stavajici objekt véetné stavebnich tiprav stavajiciho objektu.
Stavajici objekt je propojen dispozi¢né s pristavbou v misté pristupu z vychodni strany.
Objekt je délen na mistnosti pro shromazdovani, vycep, skladovou Cast, uklidovou komoru
a socilni zafizeni. Déle je zde umistén dfevény pistfesek. Krytina objektu, ptistavby a
piistfesku je navrzena plechova (Cerveny odstin) sedlového typu. Fasada objektu je v bilém
odstinu, vedkeré dfevéné konstrukce jsou opatfeny hnédym natérem. Pistavba, kterd
propojuje stavajici objekt je ze d¥evéné konstrukce v hnédém odstinu. Okna a venkovni
dvefe jsou také v hnédém odstinu. Parapety oken a klempifské prvky budou v tmavé
hnédém odstinu.

Dokumentaci predal objednatel ve dvou tigténych a jednom digitalnim vyhotoveni
p¥i uzavieni smlouvy o dilo.
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Clanelk I1L
Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a své nebezpeci ve smluvené dobé
jako celek anebo ve smluvenych tastech, vsouladu s touto SoD, projektovou
dokumentaci a technickymi podminkami. Zhotovitel je opravnén povefit provedenim
asti dila treti osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovida za cinnost podzhotovitele
tak, jako by dilo provadél sam.

32 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen véas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle
SoD a véas provedené dilo prevzit, a vcas hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
dolozené finanéni naroky, vzniklé v diisledku plnéni SoD, za podminek v ni
uvedenych.

Clanek IV.
Doba a misto plnéni

41 Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé&:

Predpokladany termin predani stavenisté: do 10 dnit od podpisu SOD
Piedpokladany termin zahajeni: do 5 dnit od pfedani stavenisté
Piedpokladany termin dokonceni: do 7 mésicii od zahajeni
Piedpokladany termin pfedani a prevzeti: do 14 dnit od dokonéeni dila
Piedpokladany termin vyklizeni stavenisté: do 10 dnit od piedani provedeného dila

Prace budou probihat v souladu s &asovym harmonogramem.

42 Do 3 tydnt po dni zahajeni zhotovitel vypracuje a piedlozi objednateli detailni
polozkovy ¢asovy harmonogram provadéni dila, ve kterém bude mj. zohlednén
piipadny dopad nepfiznivych klimatickych podminek na plnéni Zhotovitele, nebot
zhotovitel je povinen dodrzovat technologické pfedpisy pro provadéni praci tzn., ze
budou spinény pozadavky CSN 732400, tj. za podminky, 7e primérna venkovni
teplota bude nad + 5 °C. V piipadé nizsich pramérnych teplot bude termin realizace
posunut o kalendaini dny, kdy pramérnd denni teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro
tento piipad smluvni strany sjednavaji, Ze uréené dny budou prokazany dle méfeni
nejblizsi vefejné meteostanice v misté, nebo blizkém okoli stavby. O nemoznosti
provadéni praci musi byt pofizen zapis ve stavebnim deniku.

43 Mistem pinéni dila je objekt obecniho domu st. parc. ¢ 108 a parc. ¢ 303/4 vk 0.
Ocelice, v okrese Rychnov nad Knéznou, na uzemi Kralovéhradeckého kraje (dale jen
,,staveru'été“).

44 Obé smluvni strany se dohodly, ze pokud by v pritbéhu realizace dila doglo k prodleni
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4.6

5.1

5:1.1

5:1:2

s pInénim dila z divodu vy$s{ moci, klimatickych podminek, sou¢innosti objednatele,
vydani stavebniho povoleni s nabytim pravni moci po terminu zahéjeni nebo jinych
neodekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluvnich stran,
dohodnou se strany na prodlouzeni terminu plnéni amérné trvani okolnosti branicich
dodrzeni ptivodniho terminu. Na prodlouzeni terminu se obé strany dohodnou i
v piipadé objednanych vicepraci.

V piipadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi dle bodu 4.1 smlouvy i
terminy stanovenymi po vzajemné dohodé, je zhotovitel povinen zajistit provadéni
praci a dodévek v prodlouZenych sménach, eventudlné ve vicesménném provozu
minimélné do vyrovnani terminového prodleni. Objednatel umozni zhotoviteli tyto
prace provadét pri respektovani vydaného stavebniho povoleni a obecné zévaznych
prévnich predpisti a nafizeni.

Objednatel se zavazuje predat protokolarné zhotoviteli stavebni pfipravenost do
26.09.2016 v souladu s harmonogramem praci, ktery je pfilohou ¢ 3 ke smlouvé.
Pokud bude stavebni pfipravenost pfedana k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu
posunuta jak doba néstupu, tak i doba ukonéeni dila. O téchto skutecnostech bude
potizen zépis do stavebniho deniku. O pfedani staveni$té, pred zahajenim praci a po
predani predmétu dila, po jeho dokonéeni, bude sepsan zapis, ktery podepisi obé
smluvni strany.

Clanek V.
Cena za provedeni dila
Cena dila

Objednatel prohladuje, Ze ma zajistény financni prostiedky k zaplaceni ceny dila a Ze
na ného nebyl podan navrh na konkurs i vyrovnani a Ze jeho finantni situace
nenasvédiuje tomu, Ze by takovyto ndvrh na ného mohl byt podan.

Cena za zhotoveni predmétu smlouvy v rozsahu ¢l I, této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran jako cena pevna a nejvyssi piipustné ve smyslu zdkona ¢&.
526/1990 Sb. o cenach , v platném znéni a ¢ini

Cena celkem bez DPH 1196 765,00 K¢
DPH 251 320,70 K¢
Cena celkem véetné DPH 1 448 086,00 K¢

(slovy: jeden milion jedno sto devadesat Sest tisic sedm set Sedesat pét korun
ceskych bez DPH)
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5.1.3 DPH bude uctovana dle platnych predpisti v dobé vystaveni faktur na zéakladé Fadné
vystavené faktury ze strany shotovitele, ktera bude mit naleZitosti datiového dokladu
dle zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a
souvisejicich pravnich piedpist. Objednatel prohlasuje, 7e objekt, kterého se tykajt
stavebni prace, neni pouzivan k ekonomické &innosti, objednatel tedy ve vztahu
k danému pInéni nevystupuje jako osoba povinna k dani a ve smyslu Informace GFRa
MEF ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan rezim pfenesené
datiové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

5.1.4 Cena dila je stanovena na zakladé projektové dokumentace pro provedeni stavby
predané objednatelem zhotoviteli.

5.1.5 Cena dila obsahuje veskeré naklady, zisk, rizika a finanéni vlivy (napf. inflace)
zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedenti dila, véetné predpokladaného
vyvoje cen vstupnich nakladdi, a to do terminu dokonceni sjednaného v SoD. Cena
obsahuje veskeré v tuto chvili znamé a predpokladané naklady zhotovitele nezbytné
k realizaci dila vcetné nakladtt na dopravu, skladky, zaFizeni stavenisté, jakoz i
viechny dalsi rezijni naklady zhotovitele, véetné potfebnych odbértt médii.

5.1.6 Podkladem pro zaplaceni ceny za provedeni dila podle této smlouvy, jsou faktury
vystavené zhotovitelem na zakladé soupisu skuteéné provedenych praci. Tento soupis
bude potvrzen technickym dozorem stavebnika ~(objednatele) a stavbyvedoucim
shotovitele. Zhotovitel kone¢nou fakturu doruéi objednateli po tispéSném piedani dila
objednateli. V konené faktufe budou zohlednény dil¢i faktury uhrazené ze strany
objednatele dle ¢L. V. odst. 5.2 této smlouvy.

5.1.7 Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb tvoii polozkovy rozpocet

(ptiloha & 2).
Polozkovy rozpocet stavebniho objektu slouZi k vykazovani finan¢nich objeml

mési¢nich soupisti provedenych praci a k ocenéni vicepraci a ménéprac ¢i zmén.

518 Cenu dila lze ménit pouze z dirvodit:

5.1.8.1 vicepraci - zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou
zahrnuté v predmétu dila dle SoD ani jejich cena ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich provedenti (vyzédané viceprace).
Pfi zméné ceny dila zdivodu vicepraci zhotovitel provede ocenéni soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluzeb, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, jeZ
maji byt provedeny navic, jednotkovymi cenami polozkovych rozpoctii. Pokud zde
tyto prace nebudou, pak se pouziji ceny doporucené URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve
kterém maji byt viceprace realizovany. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak
budou dohodnuty smluvnimi stranami.
Vegkeré pozadavky na viceprace miizou byt vzneseny a veskeré provedené viceprace
musi byt odsouhlaseny odpovédnym pracovnikem objednatele (Ing. Tomas
Vondraéek), a to pisemné zapisem ve stavebnim deniku.
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