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Zvýšení bezpečnosti dopravy

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A SOUČASNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

VÝBĚROVÉ řízení k veřejné zakázce MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 sB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
„ KOMUNIKACE, CHODNÍKY A KANALIZACE - PETROVICE“

	Název veřejné zakázky:
	„ Komunikace, chodníky a kanalizace - Petrovice“

	Druh výběrového řízení:
	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

	

	Zadavatel

	Název:
	Obec Petrovice

	Sídlo:
	Petrovice 134, 679 02 Rájec-Jestřebí

	IČ:
	00636771

	Profil zadavatele:
	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/14428fd8-c500-49a7-8496-4ee0a7e064f3

	Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
	Vladimír Paulík, starosta obce

	Telefon, fax
	+420 516 833 204

	E-mail:
	ou.petrovice@seznam.cz

	Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení:
	Jiří Novotný

IPI s.r.o.

Strojírenská 34

591 01 Žďár nad Sázavou

	Telefon, fax:
	+420 602 210 647

	E-mail:
	novotny@ipi.cz 


1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1.
Zadávací dokumentace 

Tato Zadávací dokumentace (dále též „ZD“) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

V případě, že zadavatel získá další informace potřebné pro zpracování nabídky, poskytne je neprodleně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.  
Zadávací dokumentace včetně příloh na předmětné výběrové řízení bude předána uchazečům na základě jejich písemné žádosti. Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být doručena na adresu nebo e-mail organizátora veřejné zakázky, společnosti IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01  Žďár nad Sázavou. 
1.2.
Přílohy zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace obsahuje následující přílohy:
Příloha č. 1
Obchodní podmínky - závazný návrh smlouvy o dílo;
Příloha č. 2
Projektová dokumentace stavby, vypracovaná Odehnalem Petrem, ODEHNAL PROJEKT s.r.o., 9. května 11, 678 01 Blansko, , IČ: 73796433, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls;
Příloha č. 3
Krycí list nabídky.
1.3.
Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci 

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být zaslána písemně nebo elektronicky a musí být doručena na adresu zadavatele nebo kontaktní osoby tak, aby zadavatel nebo kontaktní osoba byl schopen zajistit kvalitní dodatečné informace. Žádosti nedoručené dle pokynů nebudou zadavatelem ani kontaktní osobou vyřízeny.

Zadavatel nebo kontaktní osoba zašle dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, budou doručeny současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 
1.4.
Prohlídka místa plnění 

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Termín prohlídky místa plnění je dne        2.12.2014. Sraz uchazečů je před budovou Obecního úřadu v Petrovicích v 09:00 hodin. Uchazeč je povinen svou účast na prohlídce místa plnění v předstihu minimálně 1 dne nahlásit zadavateli veřejné zakázky na tel. č.: +420 516 833 204. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení se uchazečů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými parametry. Při prohlídce místa plnění mohou zástupci uchazečů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky budoucího místa plnění vzniknout nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací nebo projektové dokumentace, jsou uchazeči povinni vznést tento dotaz písemně a pouze písemná odpověď má závazný charakter.
1.5.
Náklady na reprodukci zadávací dokumentace 

Zadavatel vyžaduje úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením a reprodukcí zadávací dokumentace:

a) v případě požadavku zájemce na zadávací a projektovou dokumentaci v elektronické podobě (prostřednictvím e-mailu) zadavatel nebude požadovat úhradu nákladů.
b) v případě zaslání listinné podoby zadávací dokumentace prostřednictvím držitele poštovní licence na dobírku bude účtováno poštovné ve výši stanoveném dle sazebníku držitele poštovní licence.
c) v případě požadavku zájemce na projektovou dokumentaci v reprodukované (listinné) podobě, bude účtován poplatek ve výši 5.000 Kč bez DPH + poštovné ve skutečné výši.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky
2.1. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je výstavba komunikace, chodníků a kanalizace, která bude realizována v současně zastavěném území obce Petrovice. Dotčené pozemky jsou neoplocené, veřejně přístupné po stávajících zpevněných pozemních komunikacích – silnici II/377, III/337724, místních komunikacích a chodnících. Stavbou chodníků bude dotčena část silnice II/377, její pomocný silniční pozemek a silnice III/37724. Stavbou komunikace a kanalizace bude dotčena stávající místní

komunikace.

Členění stavby:

SO 101 Komunikace - místní komunikace jedno a dvoupruhová, průjezdná, kategorie MO2K 6,5/6,5/30 a MO1K 4/4/30, šířka jízdního pásu 3,00 a 5,50m, délka úpravy 199,13m, 4ks uličních vpustí, celková zpevněná plocha 817 m2

SO 102Chodník - chodníky se sjezdy, celková délka 628,10m, proměnné šířky 1,07-3,31m, základní šířky 2,10 m, celková zpevněná plocha 1061 m2

SO 301 Kanalizace - kanalizace jednotná PP SN10 – DN 250, dl. 77.00m, 5ks revizních šachet DN1000

Další specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.
2.2.
Technické a uživatelské standardy stavby

Dodavatel musí při realizaci zakázky respektovat platnou legislativu, závazné a platné evropské a české technické normy, bezpečnostní a ekologické předpisy i uživatelské standardy tak, aby jim odpovídalo i realizované dílo. Jednotlivé normy jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Kromě norem uvedených v projektové dokumentaci je uchazeč povinen zejména dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami:

a) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,

b) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,

c) zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,

d) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, nebo názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel uchazečům v souladu s ustanovením § 44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb. použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2.3.
Místo a doba plnění veřejné zakázky

2.3.1
Místem plnění jsou následující dotčené pozemky, parcely a objekty:
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2.3.2
Termíny plnění:

předpokládaný termín zahájení prací na díle:

01.05.2015





předpokládaný termín ukončení prací nejpozději do:
30.09.2015
3. požadavky na zpracování nabídky

3.1.
Počet nabídek a varianty nabídky
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. Dodavatelé podávající společnost nabídku se považují za jednoho uchazeče. Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Uchazeč musí předložit nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky. Zadavatel uzavře pouze jednu smlouvu o dílo na realizaci celé veřejné zakázky s jedním uchazečem, který bude vybrán v zadávacím řízení (generální dodavatel). Zadavatel nepřipouští dílčí plnění nabídky mezi několik dodavatelů.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč. 
3.2.
Vyhotovení a podoba nabídky

Nabídka musí být zpracována ve 2 vyhotoveních v českém nebo slovenském jazyce na papíru formátu A4. Výtisk č. 1 nabídky bude označen jako „Originál“. Výtisk č. 2 budě obsahově úplnou kopií výtisku č. 1 a bude označen jako „Kopie č. 1“.

Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) budou očíslovány průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje pouze na úřední doklady, resp. jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány, musí však v nabídce být odkaz na jejich počet a název (např. v obsahu nabídky). Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.

Nabídka bude odevzdána zadavateli v zalepené obálce a opatřená nápisem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KOMUNIKACE, CHODNÍKY A KANALIZACE - PETROVICE “. 
4. Požadavky ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
4.1. 
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, formou čestného prohlášení.

4.2. 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

4.3. 
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a)

a b) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku uchazeče, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky, je-li v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán) nebo dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

4.4. 
Zadavatel požaduje od uchazeče předložení čestného prohlášení o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

4.5. 
Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč v souladu s § 56 odst. 3 zákona: 

4.5.1.
Seznamem 5 zakázek stavebních prací podobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech, ve finančním objemu více než 3 000.000 Kč bez DPH za jednotlivou stavební akci v seznamu stavebních prací.

4.6.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládají uchazeči v prosté kopii. Vítězný uchazeč může být vyzván k doplnění všech listin v originále ve smyslu § 57 odst. 1 zákona.

4.7. Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve lhůtě pro podání nabídek.
5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
5.1
Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota předmětu plnění veřejné zakázky činí:
3 723 000 Kč bez DPH.
5.2.
Nabídková cena

Nabídková cena je hlavním hodnotícím kritériem. Nabídková cena zahrne kompletní a řádné provedení veřejné zakázky, jak je popsána v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídková cena bude zpracována v souladu s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, který je její součástí.
Uchazeč je povinen výkaz výměr překontrolovat. Zjistí-li uchazeč nesoulad mezi výkazem výměr, projektovou dokumentací stavby nebo skutečnostmi zjištěnými při prohlídce místa plnění, požádá písemně zadavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, jinak se má za to, že s jednotlivými položkami uvedenými ve výkazu výměr souhlasí. Nebude-li některá z položek výkazu výměr oceněna, zadavatel ji neuhradí.

Cena bude uvedena celou částkou za kompletní provedení veřejné zakázky v českých Korunách (Kč), v předepsané struktuře: v Kč bez DPH, sazba a výše DPH a Kč včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v této struktuře do návrhu smlouvy o dílo a na krycí list nabídky. Cena bude zpracována v elektronické (na CD s nabídkou) a listinné (v nabídce) formě. 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy dojde ke změně zákona o dani z přidané hodnoty, ovlivňující výši DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřipouští se ani inflační vlivy.
5.3.
Obsah nabídkové ceny

Nabídková cena uchazeče obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. 

V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré i ztížené podmínky a rizika, které mohou vzniknout při realizaci stavby, dopravě nebo uložení hmot. 

6. Obchodní podmínky, SMLOUVA o dílo
6.1.
Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Uchazeč je povinen zahrnout do návrhu smlouvy příslušné nabízené plnění, na základě kterého zadavatel provádí hodnocení nabídek.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč zcela respektoval obsah obchodních podmínek. Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu smlouvy o dílo (dále také jen „smlouvy“), která je přílohou této zadávací dokumentace. 

Návrh smlouvy o dílo na stavební práce musí být podepsaný za uchazeče statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. 

Zadavatel nepřipouští jakékoliv změny v předloženém návrhu smluv oproti obchodním podmínkám, vyjma:

· uvedení identifikačních údajů uchazeče;

· vyplnění výše nabízené ceny za stavební práce.
Údaje doplněné uchazečem do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé. Předložení nepodepsaného návrhu (nebo podepsaného neoprávněnou osobou) není předložením návrhu smluv o dílo; nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel tuto nabídku v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona vyřadí. Zadavatel následně bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena z další účasti na veřejné zakázce. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně uchazeči oznámí.

Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč k návrhu smlouvy o dílo přiložil následující přílohy:

· časový harmonogram prací, který musí být podepsán uchazečem a musí obsahovat závazné termíny pro provádění díla;

· oceněný výkaz výměr zpracovaný plně v souladu s podmínkami ZD.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena v souladu s § 82 zákona.  
6.2.
Platební podmínky a poskytnutí jistoty
Cena za dílo bude hrazena zadavatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně uchazečem dle skutečně provedených činností a na základě zadavatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností. 
Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 10% uhradí zadavatel uchazeči na základě konečného daňového dokladu/faktury do 14 dnů od předání dokončeného díla prosté vad a nedodělků.

Daňový doklad (faktura) bude vystaven uchazečem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede zadavatel do 5 pracovních dnů od jeho předložení uchazečem. Cenu za činnosti, které nebyly zadavatelem odsouhlaseny, není uchazeč oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) zadavateli.

Zadavatel nevyžaduje poskytnutí jistoty dle § 67 zákona.
6.3. Záruka za jakost

Uchazeč poskytne na předmět plnění veřejné zakázky záruku v délce 60 měsíců od předání díla. Rozsah záručních podmínek je specifikován v závazném návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou této dokumentace.
7. HODNOCENÍ NABÍDEK
7.1
Hodnotící kritérium
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1, písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (váha kritéria 100%). Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny, nabídky seřadí od nejnižší po nejvyšší.

8. ZÁVAZNÁ OSNOVA NABÍDKY
8.1.

Závazná osnova pro zpracování nabídky 

Tento článek upřesňuje požadavky na zpracování nabídky (dále také jen „osnova“). Osnova je závazná a musí být v nabídce dodržena (podmínky uvedené v této osnově nemusí být přepisovány do nabídky). Nedodržení osnovy nebude důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z dalšího řízení.

8.2.

Krycí list nabídky

8.2.1.
Základní údaje - identifikační údaje o uchazeči včetně osobních údajů

Název veřejné zakázky

Pro uchazeče, který je právnickou osobou:

-
Obchodní firma nebo název

-
Sídlo

-
Právní forma

-
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)

-
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za právnickou osobu (uchazeče - který podává nabídku). V případě jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče musí být součástí nabídky originál nebo ověřená kopie oprávnění pro tuto jinou fyzickou osobu s jednoznačně vymezeným rozsahem jednání a s podpisem statutárního orgánu uchazeče.

Pro uchazeče, který je fyzickou osobou:

-
Jméno, příjmení, případně obchodní firma 

-
Rodné číslo nebo datum narození 

-
Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště

-
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)

-
V případě jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za fyzickou osobu (uchazeče – který podává nabídku) musí být součástí nabídky originál nebo ověřená kopie oprávnění pro tuto jinou fyzickou osobu s jednoznačně vymezeným rozsahem jednání a s podpisem fyzické osoby (uchazeče). 

 8.2.2.  Další identifikační údaje uchazeče

Adresa (úplná vč. PSČ) uchazeče požadovaná ze strany uchazeče pro doručování písemností ve věci zadávacího řízení v případě, že se liší od adresy sídla nebo bydliště (u fyzické osoby). 

Telefon, fax a e-mail.
8.2.3.
Nabídková cena

Nabídková cena bude na krycím listu uvedena ve struktuře požadované v bodě 5.2. ZD.

8.3.

Informace a podklady o dodavatelích, kteří podávají nabídku společně 

V souladu s ustanoveními § 51 odst. 4 až 6 zákona. Pokud uchazeč podává nabídku samostatně, uvede v rámci této kapitoly tuto skutečnost např. textem: samostatná nabídka uchazeče apod.

8.4.

Podklady k prokázání splnění kvalifikace 

Podklady k prokázání kvalifikace budou v nabídce předloženy ve formě požadované v čl. 4 ZD.
8.6. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

8.7. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

8.8. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

8.9. Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
8.10. Návrh smlouvy o dílo

Ve smyslu § 68 odst. 2 zákona, včetně všech příloh požadovaných v bodě 6.1. ZD a v souladu se všemi dalšími podmínkami ZD.
8.10.
Ostatní 
Zde uchazeč uvede informace související s plněním zakázky, na které nebyl prostor v předchozích kapitolách a které považuje za nezbytné. 

8.11.
Elektronická forma nabídky 
Přiložené CD.
9. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA

9.1.
Podání nabídek

Nabídka bude doručena doporučeně poštou na adresu zadavatele veřejné zakázky: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 134, 679 02  Rájec-Jestřebí, ve lhůtě pro podání nabídky, tj. nejpozději do 11.12.2014 do 10:00 hodin. Osobní doručení je možné v úřední hodiny v pondělí od 14:00 do 17:00 a středu od 08:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, v jiné pracovní dny po předchozí telefonické dohodě na tel. č.: 516 833 204.

Nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotevírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek.
9.2.
Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou (ve smyslu § 43 zákona), končí dne 31.12.2014.

10. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

10.1.
Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 11.12.2014 v 10:01 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice, tzn. na adrese zadavatele veřejné zakázky.
10.2.
Účast na otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, a který se prokáže plnou mocí (není-li statutárním orgánem, resp. členem statutárního orgánu uchazeče) a průkazem totožnosti. 
11. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
· nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin, 

· zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo z vlastního podnětu,

· informace o subdodavatelích uvede uchazeč v příloze nabídky, která bude nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo,

· zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení a neuzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo podle § 84 zákona,
· uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce,

· nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky,

· v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona,

· zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob,

· dodavatel je dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole,

· zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli informace o osobách odpovědných za realizaci stavby.

V Petrovicích dne 19.11.2014








……………………………………………

          Vladimír Paulík, starosta obce Petrovice
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