Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění

Kompletní specifikace následujících požadovaných kroků v rámci pořízení a implementace nového informačního systému je uvedena níže:

- Předimplementační analýza;

- Implementační a vývojové služby (kroky, harmonogram);

- Požadavky na jednotlivé moduly informačního systému;

- Požadavky na funkce, propojenost a analytické výstupy informačního systému;

- Minimální technické parametry pořizovaného hardware.

Uchazeč je povinen respektovat plně veškeré požadavky zadavatele v této Příloze č. 1 i v celé zadávací dokumentaci. Nerespektování veškerých požadavků zadavatele v úplném rozsahu naplňuje znaky nesplnění požadavků zadavatele dle § 76 odst. 1 zákona, v důsledku čehož musí být nabídka uchazeče vyřazena a v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona musí být takový uchazeč, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučen.

# PŘEDIMPLEMENTAČNÍ PŘÍPRAVA IS

Předimplementační příprava slouží ke stanovení návrhu a popisu optimálního řešení, náročnosti řešení, případných rizik, stanovení harmonogramu a rozsahu implementačních a vývojových prací v rámci dodávky IS.

V rámci předimplementační přípravy budou řešeny tyto úkoly:

- detailní zjištění/ověření všech požadavků společnosti na zavedení komponenty IS a schopnosti systému tyto požadavky řešit

- analýza aplikačního prostředí, ve kterém bude komponenta IS pracovat, návrh nezbytných provozních změn

- analýza prostředí uživatele a stanovení logistiky toku dokladů

- definice stěžejních bodů zpracování a principy jejich realizace v rámci celého IS

- rozbor případných požadovaných zakázkových úprav

- prověření úrovně a parametrů technické základny (je-li součástí dodávky komponenty IS)

- zprovoznění příslušné technické základny

- analýza datové základny a návrh způsobu konverze potřebných dat

- stanovení časového průběhu a kontrolních bodů implementace

Fáze předimplementační přípravy bude ukončena předáním a písemným schválením dokumentu Předimplementační přípravy.

Vzhledem ke skutečnosti, že předimplementační fáze teprve bude zahájena, je třeba všechny ceny v rozpočtu chápat jako maximální. Vzhledem k naší fundovanosti, si troufáme tvrdit, že rozpočet nebude třeba navyšovat, pokud by se tak ovšem stalo, jsme připraveni dodatečné prostředky investovat z vlastních zdrojů.

# Implementace IS

Na základě schválené Předimplementační přípravy budou realizovány implementační práce s následujícím obsahem:

- instalace příslušného aplikačního software

- rozsáhlé školení klíčových uživatelů

- definice dokladových řad

- základní školení uživatelů na základě analýzy prostředí

- seznámení s tiskovými výstupy

- převod datové základny

- provedení úvodní parametrizace komponenty IS

- dohled nad rutinním provozem po dobu adaptační fáze nasazení (testovací provoz)

- protokolární předání komponenty IS do rutinního provozu

## převod datové základny – převod dat ze stávajícího IS

V rámci převodu dat ze současného do nového informačního systému požadujeme převedení položek minimálně těchto agend:

- Adresář firem vč. kontaktních informací, bankovních účtů, kontaktních osob a nastaveného kreditního limitu

- Faktury vystavené vč. všech položek v rámci každé faktury se zachováním produktového čísla zboží či služby, popisem a cenami v dané měně

- Faktury přijaté vč. všech položek v rámci každé faktury se zachováním produktového čísla zboží či služby, popisem a cenami v dané měně

- Prodej za hotové vč. všech položek v rámci každého dokladu se zachováním případného produktového čísla zboží či služby, popisem a cenami v dané měně

- Platby hotovostní i bankovní se zachováním informací o pokladně, pokladníkovi (uživateli), datech a v případě bankovních plateb i avízových informací, čísel účtů, původní měně, kurzu (pokud je dostupný) a částce v cílové měně.

- Zakázky vč. čísla zakázky, odkazů na související doklady, data zahájení, plánovaného ukončení a reálnému ukončení zakázky, přiděleného uživatele a obchodníka zakázky.

- Uživatelé a jejich identifikační údaje vč. přístupových oprávnění na úrovní jednotlivých agend a středisek

- Nabídky vč. čísla nabídky, obchodníka a uživatele, všech položek v rámci každé nabídky se zachováním případného produktového čísla zboží či služby, popisem a cenami v dané měně

- Objednávky přijaté vč. všech položek v rámci každé objednávky se zachováním případného produktového čísla zboží či služby, popisem a cenami v dané měně

- Objednávky vydané vč. všech položek v rámci každé objednávky se zachováním případného produktového čísla zboží či služby, popisem a cenami v dané měně

- Aktivní obchodní příležitosti vč. popisu, typu obchodní příležitosti, obchodníkovi, potenciálním zákazníkovi, výše předpokládaného výnosu, nákladu a zisku, pravděpodobnost získání a stavu příležitosti

- Stavy skladů a skladových položek vč. evidence pohybů jednotlivých skladových karet a zachování výrobních čísel pro účely evidence záruk prodaného a skladovaného zboží.

- Číselníky zboží se zachováním evidenčního čísla (P/N), názvu, měrné jednotky, atributu evidence výrobních čísel (ANO/NE), záruky a kategorie v číselníku zboží

- Mzdová agenda (mzdy, karty zaměstnanců) se zachování povinných nacionálů zaměstnanců nutných k vedení mzdové agendy, historie mezd pro účely výpočtu nemocenské, atp. a navedeným majetkem na jednotlivé pracovníky

Převod dat vyžadujeme v rámci celé historie současného IS, tzn. všechny existující záznamy je potřeba převézt. Důvodem je především potřeba historických dat o prodejích a pohybech, vzhledem k analytickým výstupům, které po nás vyžadují např. obchodní partneři s různými smluvními kontrakty.

Fáze Implementace bude ukončena vzájemným odsouhlasením a podpisem předávacího (akceptačního) protokolu.

## Vývoj zakázkových úprav IS

Na základě návrhu zakázkových úprav uvedených v rámci schválené Předimplementační přípravy bude realizován jejich vývoj, testování a nasazení v provozu v následujícím rozsahu:

- vývoj a interní testování

- instalace betaverze

- testování

- instalace a konfigurace úpravy v rámci IS

- školení uživatelů systému

Vývoj zakázkových úprav bude ukončen vzájemným odsouhlasením funkcionalit a podpisem předávacího (akceptačního) protokolu.

## Kvantitativní požadavky

- Základní licence pro 1 server

- 44 uživatelů v rámci celé společnosti (26 – Ostrava, 2 – Olomouc, 4 – Brno, 4 – Praha, 4 – Plzeň, potenciálně 4 – Východní Čechy)

# Základní vlastnosti, technologie a možnosti rozšíření, které musí nový IS splňovat

- Modularita IS;

- Škálovatelnost a rozšiřitelnost IS;

- Architektura typu client-server;

- Webový přístup k hlavním datům a možnost vytváření, revize a uzavírání zakázek;

- Možnost mobilního přístupu z prostředí platformy Windows Phone 7.x, 8.x s přístupem k hlavním datům a možností vytváření, revize a uzavírání zakázek (společnost aktuálně využívá telefony s těmito operačními systémemy);

- Administrátorský přístup do vývojového prostředí IS včetně možnosti individuálních programových úprav prováděných;

- Podpora legislativy ČR;

- Možnost práce v jazykových mutacích Čeština, Angličtina;

- Možnosti tvorby nových individuálních modulů;

- Dotazy v reálném čase na data pro současné i minulé účetní období;

- Podpora OLAP technologie;

- Sledování tzv. „transakčních toků“ (historie v čase) od konečných součtů k originálním zdrojovým dokladům (propadání);

- Nastavení povinného nebo nepovinného propojení mezi účty účetní osnovy a nákladovými středisky, nákladovými skupinami, zakázkami a projekty;

- Uživatelské nastavení vzhledu formulářů s možnosti uložení;

- Uživatelské nastavení filtrů dat a možnosti jeho uložení;

- Možnost vytvoření (úpravy) vlastního menu;

- Integrace s produkty z rodiny Microsoft Office;

- Fulltextové vyhledávání v celé databázi IS;

- Možnosti vytváření vzorů definovaných uživatelem pro zjednodušené zadávání kmenových dat;

- Možnost připojení externích dokumentů k dokladům a k dalším záznamům v rámci IS;

- Možnost vedení agend více firem (IČ) včetně výměny faktur a skladových dokladů elektronicky a synchronizace sortimentu

- intuitivní systém ovládání aplikace respektující současné trendy vývoje GUI v rámci OS Windows

- nativní podpora Windows Vista, 7 a 8

- alternativní plnohodnotná práce s IS ve webovém prohlížeči na libovolném zařízení připojeném k síti internet (s podporou Java Scriptu)

- podpora provozu v rámci terminálového prostředí skrze standardní Remote Desktop i RemoteApp => respektovat nastavení RDP vzhledem k tiskárnám, síťovým jednotkám, atp.

- Možnost automatického přihlášení bez zadávání uživatelského jména a hesla dle rozpoznaného doménového uživatele

- podpora standardních klávesových zkratek v rámci OS Windows (copy, paste, atp.) + vlastní klávesové zkratky IS, které zrychlí práci

- podpora práce na dvou a více monitorech (plochách) současně, příp. vícenásobné spuštění aplikace

- možnost hromadné instalace v rámci celého doménového prostředí (MSI instalátor s parametry, atp.)

- podpora 32-bit i 64-bit prostředí OS MS Windows (či Windows Server)

- databázová platforma Microsoft SQL Server 2008 R2 / 2012

- plánovač úloh v rámci automatizovaných úkonů v IS – zálohování, rozesílání pohledávek, pipeline, faktur, hromadný tisk vybraných dokladů v zadanou dobu na zadanou tiskárnu, „blokace“ partnerů, kteří mají faktury po splatnosti, atp.

- kvalitní vzhled výchozích tiskových sestav s možností dodavatelské i administrátorské úpravy v komfortně použitelném editoru tiskových sestav

- uživatelsky definovatelné menu (samozřejmě respektující zabezpečení – uživatelská práva), které mohu „nasadit“ vybraným uživatelům hromadně buď jako implicitní (mohou sami doupravit, předělat jinak – jen se jim nasadila šablona), nebo jako rezidentní (nemohou uživatelé bez oprávnění změnit)

- uživatelsky i administrátorsky možná úprava nastavení přehledů a filtrů – zase formou hromadného nasazení nebo individuálního nastavení (implicitní, rezidentní):

  - přehledy:

    - výběr sloupců

    - šířka sloupců

    - pořadí sloupců

    - zabarvení řádků dle definovatelných podmínek (např. uhrazené faktury budou podbarveny zeleně, atp.)

  - filtry:

    - definice filtrů dle všech hlavních atributů dokladů, a to pomocí logických operátorů a rozsahů, číselných řad a případně typů dokladů (zálohové faktury, klasické faktury, zálohové faktury, výzvy k platbě, atp.)

- Dynamické texty – vlastní číselník definovatelných textů, které se zobrazují jako záhlaví a/nebo zápatí tiskových sestav (dokladů), příp. dodatečných textů pod položkami faktur na tiskové sestavě. Např. u faktury vydané je (úvodní) dynamický text z číselníku „Fakturujeme Vám na základě smlouvy o dílo XYZ ze dne 1.1.2014 následující:“, závěrečným textem pak může být doložka o zahrnutí poplatku za ekologickou likvidaci do cen položek. Dodatečnými dynamickými texty může být například v případě v nabídky platnost nabídky, navrhovaná doba splatnosti, atp.

- Zobrazení všech dokladů a záznamů napříč všemi lety zpět bez nutnosti přepínání se mezi jednotlivými lety účetní jednotky

- Možnost importu a exportu dat všech klíčových agend pomocí CSV, XLS(X), XML. V případě importu/exportu pomocí XLS(X) umožnit výběr sloupců a tabulek, které se mají nahrát, příp. doplnit nebo i přepsat. Tento nástroj bude sloužit především k práci s různorodými ceníky a dalšími zdroji dat.

- Příprava na přechod na měnu EUR vč. fixace

- Podpora Intrastat

## Obecné procesní požadavky:

- Flow tvorby dokladů do „kruhu“

    - Zakázka je hlavní agenda systému, ze které musí jít generovat další doklady. Zakázce akorát procesně předchází obchodní příležitost, která je v podstatě na stejné úrovni jako zakázka, ale dokud není zakázkou, neumožňuje navázat další doklady.

    - Volná tvorba dokladu z dokladu – např. z nabídky vytvořím objednávku přijatou => fakturu vydanou => výdejku => dodací list, atp. – procesně nelze fixovat jeden postup, nicméně ve schématu níže uveden obvyklé postupy v rámci obchodního procesu, resp. jaký doklad je z jakého dokladu vytvářen (převáděn) a předvyplňován.

- Podpora přímého přístupu do databáze (vč. datového skladu) z aplikace Microsoft Excel a možnost reportingu i s použitím kontingenčních tabulek

- Možnost uzamykání dokladů, kdy uživatelé se standardními uživatelskými právy nebudou schopni doklad editovat

- Možnost automatizovaného zpracování dávek a procesů vč. možnosti rozesílání e-mailů s přílohami

## Bezpečnostní požadavky

- Individuální nastavení uživatelských práv na úroveň jednotlivých funkčností;

- Individuální nastavení uživatelských práv na úroveň jednotlivých záznamů;

- Vertikální a horizontální kategorizace přístupu uživatelů ve skupinách dle organizační struktury tak, aby byl zajištěn přístup pouze k datům, které má kompetenci daný uživatel vidět, resp. pracovat s nimi. Např. obchodní oddělení neuvidí doklady související se servisním oddělením, atp.

- Podrobné logování činností jednotlivých uživatelů od úrovně prohlížení vybraných záznamů

- Zabezpečená (šifrovaná) komunikace mezi serverem a klientskými stanicemi

- Respektování přístupových práv uživatele přidělených z doménového prostředí Active Directory v souvislosti se vkládanými objekty a přílohami k jednotlivým agendám a záznamům v rámci IS

- Šifrování uložených i přenášených dat. V případě přenášených dat bude použito zabezpečení pomocí certifikátů

## Odběratelské vztahy

- Zobrazení stavu otevřených (aktivních) pohledávek;

- Podpora více číselných řad faktur;

- On-line přístup k veškerým datům s možností vyhledávání podle hlavních polí;

- Podpora analýzy realizovaných zakázek (zisk, termíny, nekompletní plnění);

- Evidence jednání se zákazníky o úhradách;

- Možnost operativně zjistit datum uspokojení (vyřízení) potencionální objednávky;

- Při zpoždění plnění zakázky umožnit jednoduchou identifikaci zdroje zpoždění;

- Možnost doplnění faktury o přílohu s detailním popisem fakturovaných položek;

- Možnost zadání ad-hoc položek s popisem a cenou;

- Monitoring faktur zakázky a poskytování informací pro přípravu další faktury;

- Podpora více číselných řad faktur;

- Vícejazyčné označení názvu a popisu fakturovaných položek;

- Saldo pohledávek dle zákazníka (do splatnosti, po splatnosti);

- Přehled prodeje za období;

- Prodej dle zákazníka za období;

- Prodej dle skladové položky za období;

- Přijaté zakázky za období;

- Zakázky s nedodrženými termíny;

- Přehled vydaných faktur;

- Historie fakturace a plateb.

## Fakturace

- Možnost vložit / evidovat v systému dodavatelskou fakturu bez zaúčtování;

- Rozlišení evidovaných a schválených dodavatelských faktur;

- Možnost rozložit fakturovanou částku na více účtů / nákladových středisek;

- Možnost blokování sporné (nejasné) dodavatelské faktury;

- Možnost vyhledání a výběr dodavatelské faktury podle různých polí;

- Možnost třídění v seznamu nezaplacených faktur podle dodavatele a čísla faktury;

- Systém schvalování faktur v elektronické podobě;

- Tisk balíkových štítků, podacích archů a export informací o zásilkách

- Šablony faktur – předdefinovaný typ faktur a možností vyplnění vybraných údajů a uložení jako šablony

- Automatizace fakturace – generování předdefinovaných faktur v zadaném pravidelně se opakujícím intervalu a doplněním dynamických proměnných (měsíc, rok, den, období, atp.

- Schvalovací work-flow na přijaté, příp. i vydané faktury – vybrané přijaté faktury mohou být automaticky schvalovány (např. pravidelné paušály, atp.)

- Párování přijatých faktur se skladovými příjemkami, resp. v případě vztahu 1:N nebo N:1 párování na úrovni položek a celkového krytí

- Vlastní text (přepsání např. položky zboží), který se zobrazuje/tiskne na faktuře

- Elektronická fakturace - podpora ISODOC, XML, EDI, elektronicky (certifikátem) podepsané PDF

- Fakturace v cizích měnách

## Dodací listy

- Samostatné agenda dodacích listů, které slouží jako doklad zákazníkovi (příloha faktury), který v tiskové sestavě podepisuje / potvrzuje.

- Vlastní číselná řada dodacích listů

- Funkčně nevyskladňuje zboží, pouze se eviduje jako neúčetní doklad a v souhrnu stavu položek faktury / výdejky ukazuje informativní hodnotu, že bylo uvedeno v dodacím listě.

- Umožňuje ruční přepsání textu položky, vložení S/N a záruční doby

- Aktivní vkládání položek z ceníku / katalogu / skladu (ale stále platí, že neprovádí výdej)

- Na sestavě zobrazuje mimo jiné:

  - Číslo dodacího listu (bar code)

  - Číslo objednávky partnera

  - Číslo zakázky

  - Datum objednávky partnera

  - Položkový soupis s/bez P/N, zárukou, S/N

  - Dodací adresu jako primární, fakturační jako sekundární

  - Číslo faktury (pokud již existuje, volitelné)

## Skladové hospodářství

- Možnost evidovat vícero skladů;

- Možnost vedení různých položkových dimenzí - barva, provedení, formát;

- Evidence skladových zásob podle jednotlivých dimenzí a jejich kombinací – kategorizace sortimentu;

- Poskytování informací k důkladnému mapování všech toků skladových položek;

- Možnost vyvolat informace o transakcích, provedených s položkou ve stanoveném časovém období;

- Sledování minimálního a maximálního množství;

- Rezervace položek na objednávku;

- Informace o skladových pohybech za stanovené období;

- Podpora přecenění skladu;

- Podpora provádění skladových inventur;

- Informace o volně použitelném množství;

- Informace o množství objednaném u dodavatelů;

- Informaci o množství blokovaném pro přijatou objednávku;

- Automatický dopočet množství pro objednání;

- Přiřazení dodavatelů + doba dodávky od objednání

- Samostatné agenda skladových dokladů (příjemka, výdejka, převodka)

- Možnost tisků (aktuální stav, minulý stav) s možností uživatelsky definovaných dat pro tisk

- Evidence výrobních čísel

- Hromadná manipulace ve skladu

- Možnost přístupů k určitým skladům pro vybrané uživatele

- Inventury

- Podpora fyzických a logických skladů

- Možnost nastavení způsobu účtování skaldových zásob u jednotlivých skladů

- Podpora FIFO

- Podpora zneplatňování vybraných skladů a povolení záporného stavu u jednotlivých skladů

## Nabídky

- Automatizovaná tvorba nabídky – jednotlivě anebo z předchozího dokumentu (jednání, úkol, plán času)

- Více tiskových výstupů (jiné měny, jazykové mutace)

- Vyhodnocení úspěšnosti nabídek pro další rozhodování managementu

- Možnost rychlého odeslání nabídky emailem

- Podpora tzv. „nabídkového řízení“ – evidence změn, variant a úprav nabídky v čase s uvedením důvodů výsledků nabídky u každé z nich

## Zakázky

- Provázanost identifikace zakázky na všechny související agendy;

- Seskupování objednávek a dalších dokladů pod zakázkou;

- Víceúrovňové seskupování zakázek;

- Sledování zakázek s volitelnou úrovní detailu (propadání).

- Zakázka je stěžejní bod, na který odkazují veškeré související doklady, či doklady položek. Zakázka se uvádí ve všech dokladech:

  - Nabídka (vazba na zakázku se naváže, jakmile je z nabídky vytvořena objednávka)

  - Objednávka přijatá, vydaná (často vybrané řádky)

  - Faktura přijatá (většinou vybrané řádky), vydaná

  - Platba (pře vazbu na fakturu)

  - Dodací list, výdejky, příjemky

  - Poptávky přijaté

  - Obchodní příležitosti (viz samostatný bod)

  - Rozdělení výnosů / nákladů (viz samostatný bod)

- Zakázka musí poskytovat úplný a jednoduchý přehled bez nutnosti rozklikávat další agendy:

  - Finanční přehled:

    - Plánovaných výnosech (zadává se buďto ručně nebo vychází z nabídky / objednávky)

    - Plánovaných nákladech (ručně nebo z nákupních cen / vydaných objednávek)

    - Plánovaná bilance (předpokládaný zisk/ztráta – rozdíl výše uvedených)

    - Reálných výnosech (faktura vydaná)

    - Reálných nákladech (faktura přijatá / skladová výdejka)

    - Reálná bilance (skutečný zisk/ztráta – rozdíl výše uvedených)

    - Reální bilance zisku/ztráty v % - marže

  - Datum zahájení

  - Datum ukončení

  - Předpokládané datum ukončení

  - Zákazníka + kontaktní osobu (osoby)

  - Jednoznačné číslo z číselné řady zakázek

  - typ zakázky – obchodní, servisní (každá samostatnou číselnou řadu)

  - středisko

  - osoba (zaměstnanec), která vytvořila zakázku

  - osoba (zaměstnanec), který zodpovídá za zakázku

  - podřízená / nadřízená zakázka (jedna zakázka může mít „pod sebou“ více zakázek, finanční přehledy pak zobrazují podřízené zakázky a každá podřízená zakázka svoje vlastní přehledy

  - stav zakázky (číselník stavů zakázky)

- Analytika nad zakázkami:

  - Vyhodnocování ziskovosti, nákladů a výnosů dle osob, středisek, firmy, zákazníků, atp.

  - Přehledná reportingová sestava (nejen tisk, např. i XLSX)

  - Statistiky nad zakázkami jsou zásadním výstupem pro hodnocení zaměstnanců / středisek. Tyto údaje budou vstupovat do algoritmu, kde definujeme poměrnou část zisku do mzdy zaměstnanců – zatím se řeší manuálně.

## Obchodní příležitosti:

- Agenda obchodních příležitostí (opportunity list) eviduje potenciální obchodní zakázky, které se mohou přímo stát reálnými zakázkami, a které evidují veškerou komunikaci se zákazníkem v daném potenciálním obchodu.

- Každý záznam eviduje a sleduje minimálně tyto hodnoty:

  - Obchodní partner a odpovědná osoba partnera

  - Název příležitosti

  - Popis příležitosti

  - Datum zahájení

  - Plánované datum exitu

  - Odpovědná osoba (uživatel / zaměstnanec)

  - Plánovaný náklad

  - Plánovaný výnos

  - Předpokládaný zisk/marže

  - Procentuální pravděpodobnost získání (přeměny v zakázku) => upravuje se jednotlivými zápisy komunikace (jednáními, telefonáty, atp.) k dané příležitosti

  - Vážený zisk – automatický výpočet předpokládaného váženého zisku vycházející z pravděpodobnosti úspěchu příležitosti a předpokládané výše zisku

- Zápisy kontaktů (akcí) k jednotlivým obchodním příležitostem:

  - Způsob kontaktu (např. telefonát, e-mail, osobní schůzka, telemarketing, atp.)

  - Kontaktní osoba partnera

  - Naše kontaktní osoba

  - Popis

  - Aktuální procentuální pravděpodobnost úspěchu (změní % v OP)

  - Aktuální hodnota plánovaných nákladů/výnosů/zisku (pokud se změnilo – změní se i v celém OP)

- Export obchodních příležitostí dle vybraných parametrů (filtrů) do přehledného XLS(X) souboru a možnost jeho automatického rozesílání

## Banka

- Podpora „homebankingu“ na úrovní automatizované kontroly došlých plateb vč. párování k prvotním dokladům, přímého exportu odchozích plateb a automatizovanou evidencí přeplatků pro tyto bankovní instituce:

  - Komerční Banka

  - Volksbank

  - Raiffeisenbank

  - Podpora standardních a úvěrových účtů a dle měnových a multi-měnových účtů

- Kumulované platby

  - Kreditní – jedna platba s nezávislým VS (nebo VS vybrané faktury) uhradí více vybraných faktur

  - Debetní – jedna odeslaná platba s buďto nezávislým VS nebo s VS některé z přij. faktur daného dodavatele, uhradí více faktur.

  - Ke kreditní i debetní tisková sestava, kterou zašlu dodavateli „Soupis kumulované platby“

  - Kumulované platby i v cizích měnách

- Vzájemný zápočet závazků a pohledávek

  - Jednoduchým způsobem vybrat závazky a pohledávky se stejným obch. Partnerem, vidět bilanci (jak se částky kryjí)

  - Odpovídající přehledná tisková sestava „Návrh vzájemného zápočtu závazků a pohledávek“ nebo „Oznámení o provedení zápočtu“

  - Možnost „trojzápočtu“ závazků a pohledávek

## Adresář

- Podpora dlouhých názvů firem jako primárního názvu firmy (některé IS neumožňují mít primární název firmy delší než 40 znaků => nemožnost uložení např. některých ministerstev či dalších státních institucí s dlouhými názvy)

- Zobrazení veškerých aktivit a dokladů s vybraným obchodním partnerem v jednom přehledném okně

- Přiřazení obchodního partnera definovaným uživatelům systému (Account manager) – ideálně až 3 osoby v pořadí dle priority; a ke středisku.

- definice povinných atributů obchodního partnera – např. název, IČ (firma), account manager, středisko, primární tel. Kontakt, primární e-mailový kontakt, min. jedna kontaktní osoba, výše kreditu.

- kredit controlling – funkce, kdy definuji odběratelský a dodavatelský kredit danému obchodnímu partnerovi. Dodavatelský je pouze informativní (dodavatel stanovuje nám), odběratelský je pak striktní pro prodej. Do kredit controlingu vstupuje jednak maximální výše rozfakturace zákazníkovi (součet faktur s platbou převodem se splatností), tak i neuhrazené faktury po splatnosti. Standardně se partnerovi nastaví výchozí kredit, když bude potřeba zvýšení, uživatel zažádá a skrze workflow nadřízený nebo odpovědná osoba schválí.

- Integrace ARES – automatické stahování informací z ARES či OR při zakládání nové firmy, příp. hromadná aktualizace v zadaném čase. Vyhledávání a doplňování dle IČ, příp. i názvu zákazníka (společnosti).

- Integrace nástroje pro kontrolu solventnosti firem (např. „creditcheck“, atp.), ověření v insolvenčním rejstříku (ISIR) a spolehlivého plátce DPH (vč. bankovních účtů) – zobrazení v seznamu semafory, po rozkliknutí více informací k obchodnímu partnerovi (specifická analýza dle vybraného/vybraných poskytovatelů).

- Současně by měl být nastavený automat, který bude kontrolovat všechny obchodní partnery a v případě zásadních změn jejich bonity (hodnocení) upozornit a/nebo rovnou zablokovat pro objednávky a fakturaci (např. při zápisu do insolvenčního rejstříku, úpadku, atp.)

- Slučování obchodních partnerů – funkce, která zajistí při duplicitním vytvoření firem (především po importu) sloučení firem s výběrem jedné, která bude zachována a všechny související doklady a aktivity budou sloučeny (přeneseny pod zachovanou firmu).

- Kontrola unikátnosti obchodního partnera – znemožnit zakládání duplicitních partnerů, na základě IČ a názvu společnosti, příp. dle DIČ.

- Řazení obchodní partnerů do skupin – vlastní seznamy firem, např. dle OKEČ, velikosti zákazníka, oblasti, obratu – především pro účely Business Inteligence a marketingové aktivity.

- Oddělení aktivních obchodních partnerů a seznamů potenciálních OP (např. seznamy firem z databází, atp.). Přesun do aktivních v případě úspěšného kontaktu

## Řízení vztahů se zákazníky

- Integrita s návaznými agendami IS - odběratelé, objednávky, fakturace - eliminace duplicit;

- Podpora sledování příležitostí z hlediska subjektů a příležitosti;

- Podpora sledování výkonnosti obchodníků;

- Evidence komunikace se zákazníky i dodavateli s vazbou na příležitost, obchodní případ a zakázku;

- Komunikace s MS Outlook v úrovni kalendář, úkoly, korespondence.

## Servis

- Evidence a správa záručních a pozáručních servisních zakázek, help-desk prostředí pro zadávání servisních, systémových a dalších požadavků ze strany zákazníků, obchodních partnerů i interních uživatelů

- Modul Servisu bude propojen s hlavními provozními, ekonomickými a analytickými agendami (daty), s mobilním přístupovým bodem a agendou pro správu servisních zakázek a help-desk požadavků

- Požadován je také soulad atributů servisních zakázek s požadavky výrobců, kterým poskytujeme autorizovaný záruční servis, tj. Hewlett-Packard, DELL, Kyocera. Toto je nutné respektovat také na tiskových sestavách, které jsou v souvislosti s plněním servisních zakázek potřeba.

- Hlavními atributy záruční servisní zakázky jsou:

  - Číslo zakázky (dle specifické číselné řady)

  - Jméno zákazníka

  - Kontaktní osoba zákazníka

  - Výrobce zařízení

  - Specifikace zařízení

  - Contract ID, příp. číslo servisní smlouvy

  - Datum a čas nahlášení

  - Datum a čas reakce

  - Datum a čas výjezdu

  - Datum a čas zahájení opravy

  - Datum a čas dokončení opravy

  - Datum a čas vyúčtování / výkazu

  - Ohlášeno pobočce

  - Předáno pobočce / řeší pobočka

  - Uživatel, který zakázku přijal

  - Uživatel, který zakázku realizuje

  - Uživatel, kterému se připisují kompenzace

  - Předpokládaná výše kompenzace

  - Skutečná výše kompenzace

  - Stav zakázky (administrátorský vyplněný číselník)

  - Datum ukončení zakázky

  - Běžící / uzavřená zakázka

  - Storno zakázky ANO/NE

  - GPS lokalita opravy s mapovým vyobrazením

  - Mapové vyobrazení trasy, kterou servisní technik cestoval k řešení zakázky (snímáno propojeným mobilním zařízením s mobilní části IS)

  - Typ servisního zásahu (číselník)

  - Fotografie pořízené v místě opravy

  - Fotografie snímaného čárového kódu

  - Snímaná hodnota čárového kódu (EAN, QR, atp.) zařízení – part number

  - Snímaná hodnota čárového kódu (EAN, QR, atp.) zařízení – serial number

  - Poznámka technika

  - Poznámka / vyjádření zákazníka

  - Vazba na předchozí servisní zakázku stejného zařízení

  - Servisní protokol (automaticky generovaná tisková sestava v PDF)

  - Tisková sestava přijetí zařízení do opravy (PDF)

- Hlavními atributy pozáruční servisní zakázky oproti záruční servisní zakázce jsou:

  - Předpokládané vstupní náklady zakázky

  - Předpokládaná prodejní cena opravy

  - Předpokládaná vstupní cena náhradních dílů

  - Předpokládaná prodejní cena náhradních dílů

  - Předpokládaná celková prodejní cena bez DPH

  - Předpokládaná celková prodejná cena s DPH

  - Skutečná celková prodejní cena bez DPH

  - Skutečná celková prodejní cena s DPH

  - Způsob úhrady

  - Odkaz na dodací list a fakturu, příp. prodejku za hotové

- Správa a řešení help-desk ticketů (incidentů – hlášených závad)

  - Každý oprávněný zákazník obdrží po zavedení jeho firmy a kontaktní osoby do adresáře přístupové do webového (on-line) help-desk prostředí, ve kterém bude moci zakládat nové požadavky s rozdělením typu na servisní, systémový, obchodní.

Ke každému bude moci zapsat popis závady, specifikace zařízení, S/N a P/N zařízení, vybrat požadovaný způsob opravy, přidat poznámku a přiložit přílohy upřesňující závadu, příp. nahrát doklady prokazující nárok na záruční opravu.

Po zavedení ticketu bude moci s pracovníkem, který ticket příjme, komunikovat prostřednictvím integrovaného komunikačního rozhraní (chat), měnit stav ticketu (předčasné ukončení), přikládat další přílohy.

V okamžiku, kdy se jedná o servisní typ ticketu a servisní technik shledá, že se jedná o záruční opravu nebo po dohodě se zákazníkem doporučí přijetí k pozáruční opravě, vytvoří pracovník servisu nebo dispečinku servisní zakázku a to tak, že bude mít rychlou volbu, která přenese z ticketu do nové zakázky všechny podstatné informace požadované pro zakázku vč. vazby na původní číslo help-desk ticketu.

  - Uživatel help-desku bude moci obnovit heslo prostřednictvím webové (on-line) aplikace z libovolného zařízení. Heslo bude uživateli zasláno e-mailem.

## Externí komunikace a propojení

- podpora propojení s MS Outlook (2010, 2013):

- rozesílání e-mailů, evidence a import pošty k danému objektu (záznamu), resp. obch. Příležitostí, zakázce, smlouvě, zákazníkovi, atp. Import pošty musí podporovat ukládání příloh do definovaného fyzického adresáře.) pro ukládání příloh, nikoliv do databáze.

- synchronizace kalendářů s rozlišením soukromých a nesoukromých událostí, nastavení počtů dní synchronizace záznamů zpětně a do budoucna

- synchronizace úkolů s oddělením priorit a přiřazení do daných skupin v rámci IS dle uživatele

- synchronizace kontaktů v návaznosti na firmy a kontaktní osoby v agendě adresáře s filtrací platných a neplatných firem

- podpora automatické přímé synchronizace s MS Exchange serverem 2010 a novější v případě absence aplikace MS Outlook na straně uživatele

- Propojení s virtuální VoIP ústřednou společnosti Spinoco (Unient) do úrovně aktivního otevírání záznamů kontaktní karty dle identifikace volaného/volajícího čísla v databázi kontaktů

- Propojení s internetovým obchodem na platformě PHP/My SQL:

- Synchronizace zboží a ceníků dle cenových hladin

- Import objednávek

- Automatické rozesílání faktur při objednávce přes internetový obchod

- Synchronizace firem a kontaktních osob, které se mohou přihlásit do internetového obchodu

- Automatické rozesílání informací o změnách stavů objednávek, jejich expedici a odkazem sledování balíku u dopravce

- Automatický import dodavatelských ceníků, kompletních faktur, kompletních objednávek a skladové dostupnosti položek minimálně pro tyto distribuční společnosti:

  - AT Computers (www.atcomp.cz)

  - eD System Czech (www.edcz.cz)

  - Tech Data Distribution (www.techdata.cz)

  - SWS (www.sws.cz)

Pojem „kompletní“ znamená v tomto případě hlavičku faktury se všemi informacemi (datumy, identifikátory, symboly, atp.), položky dokladu (kód zboží, název, množství, MJ, cena bez DPH, sazba DPH, vyčíslení DPH, částka celkem, částka celkem s DPH, výrobní čísla, náklady na ekologickou likvidaci, autorské poplatky, atp.), rekapitulace částek a poznámky.

- Mobilní klientská aplikace pro všechny licencované uživatele plně kompatibilní s platformou Windows Phone 7.x a 8.x obsahující min.:

  - správu adresáře (kontaktů)

  - evidenci obchodních aktivit vč. zakázek, přijatých a vydaných faktur, objednávek a pohledávek/závazků

  - správu, editaci a vytváření servisních incidentů vč. jejich následného aplikování při on-site zásahu servisního technika na místě u zákazníka. Mezi evidované informace v rámci servisního incidentu/zásahu patří:

  - popis problému

  - výrobce, model a výrobní číslo zařízení,

  - fotografie z místa opravy pořízena integrovaným fotoaparátem mobilního zařízení

  - načtení čárového kódu integrovaným fotoaparátem mobilního zařízení

  - GPS souřadnice místa opravy načtené integrovaným GPS modulem mobilního zařízení

  - Stav vyřešení opravy

  - Informace o servisním technikovi pracujícím na řešení incidentu

  - Sledování pohybu mobilního zařízení pomocí GPS při zpracovávání servisního incidentu pro následné zobrazení v on-line prostředí

  - „Push“ synchronizace s IS a okamžitá notifikace nového nebo modifikovaného servisního incidentu v mobilním zařízení bez nutnosti vazby na e-mailové či SMS služby

  - Práci off-line v případě nedostupnosti datového připojení s tím, že provedené úkony budou dočasně uloženy v paměti do doby, než dojde k obnovení připojení a následné synchronizaci se serverem.

  - Šifrování uložených i přenášených dat. V případě přenášených dat bude použito zabezpečení pomocí certifikátů a bezpečnostních prvků v rámci vývojového prostředí platformy Windows Phone.

  - Asociaci konkrétního přístroje dle IMEI a SIM k uživateli pomocí IS on-line (webové) aplikace s tím, že každému uživateli bude vygenerován i unikátní PIN kód. Neasociované mobilní zařízení se nebude moci žádným uživatelem přihlásit.

  - Bezpečností opatření automatického odhlášení po specifikované době neaktivity a při standardním zamknutí přístroje

# Požadavky na Hardware

## Požadavky na servery

- 2x 2U tenký server umístitelný do racku;

- Minimálně 24 GB RAM typu DDR3 Registered, o rychlosti min. 1333 MHz;

- Integrovaný diskový řadič s podporou rozhraní SAS i SATA, min. 512 MB vyrovnávací paměti řadiče zálohované baterií, podporou min. RAID 0/1/1+0/5/5+0;

- Interní DVD mechanika připojena rozhraním SATA;

- Minimálně 2 (dva) 4-jádrové procesory, každý o frekvenci minimálně 2.5 GHz a 12 MB cache

- Integrovaná podpora vzdálené správy s možností přenosu reálného obrazu i bez nutnosti běhu operačního systému a možností vzdáleného připojení obrazu disku (image);

- Minimálně 3 (tři) 2.5“ (SFF) disky o kapacitě 146 GB s rychlostí min. 10 tisíc otáček/s připojené rozhraním SAS 6G s podporou Hot-Plug a možností rozšíření na celkový počet min. 8 disků bez nutnosti pořízení dodatečného příslušenství;

- Minimálně 2 (dva) napájecí zdroje o výkonu minimálně 460W s podporou Hot-Plug a možností rozšíření o druhý napájecí zdroj pro vyšší dostupnost;

- Redundantní chlazení zajištěné minimálně 4 (čtyřmi) hlavními redundantními větráky;

- Minimálně 2 integrované síťové karty (NIC) s podporou funkce „teaming“ a gigabit ethernetu

- Vč. čtyř (4) FC (Fibre Channel) kompatibilních HBA (Host Bus Adapter) karet s šířkou pásma 8 Gb/s;

- Kompatibilita s operačním systémem Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit;

- Záruka minimálně 3 roky.

Pozn.: 	Samotný operační systém (SW) bude dodán v rámci partnerství se společností Microsoft a není součástí projektu.

## Požadavky na diskové pole

- 2U velikost, provedení do racku;

- Kapacita na minimálně 12 (dvanáct) disků o velikosti 3,5“ typu SAS/SATA;

- Možnost rozšíření diskového pole;

- Duální diskový řadič SAS/SATA s podporou RAID 0/1/1+0/5/5+0;

- Podpora rozhraní FC/iSCSI připojení - FC 8Gb, GbE SCSI;

- Možnost min. 512 LUN;

- Podpora asynchronní replikace snímků;

- Podpora klonování disků na bázi řadiče diskového pole;

- Záruka min. 3 roky;

- Vč. kabelů k propojení s HBA serverů;

- Vč. kolejnic pro umístění do racku.

## Požadavky na datové switche

- 2x datový přepínač 10/100/1000 Base-T Ethernet;

- 2x Gigabit Ethernet uplink porty;

- Základní podpora Layer 3;

- Provedení do racku, výška 1U;

- Schopnost plného management (spravování) ;

- Podpora VLAN 802.1q;

- Lokální a vzdálené zrcadlení portu;

- Prioritizace provozu;

- podpora 802.3ad agregace v rámci stohu;

- podpora velkých (Jumbo) paketů;

- HW podpora filtrování paketů (ACL);

- HW stohovací modul s kabelem;

- Doživotní záruka.

## Požadavky na záložní zdroje (ups)

- Výstupní výkon min. 1800W/2000VA;

- Jmenovité napětí 230V;

- Průběh výstupního napětí - sinus, zkreslení < 5%;

- Účinnost při plném zatížení min. 95%;

- Doba běhu při zátěží 1kW min. 20 minut;

- Provedení do racku, max. 5U;

- Možnost prodloužení doby běhu externí baterií.

## Požadavky na klientské mobilní stanice

Přenosný počítač s možností dokování (replikování portů) vč. dokovací stanice, LCD displeje a setem klávesnice s myší, splňující níže uvedené parametry:

- Uhlopříčka LCD 14“ – 15.6“ s LED podsvícením a matným povrchem

- Procesor s min. dvěma (2) jádry a čtyřmi (4) logickými procesory (vlákny), frekvencí min. 2.4 GHz, min. 3 MB L3 vyrovnávací paměti

- Min. Integrovaný grafický adaptér s podporou min. DirectX 10.1 a OpenGL 3.0

- Rozlišení displeje min. 1366x768

- Min. 4 GB operační paměti RAM typu DDR3 (min. 1333 MHz) s možností rozšíření

- Velikost pevného disku (HDD) min. 320 GB s rychlostí 7200 ot./min. a rozhraním SATA, příp. alternativní SSD.

- Integrované adaptéry a rozhraní: Wi-Fi (min 802.11b/g/n), Bluetooth, gigabit ethernet RJ-45, min. 3x USB 2.0/3.0, dokovací konektor, audio vstup/výstup, DisplayPort nebo HDMI rozhraní a VGA,

- Integrovaná optická mechanika min. DVD+/-RW SuperMulti DL

- Výdrž na baterie min. 4 hod.

- Záruka min. 3 roky

- Předinstalovaný operační systém Windows 7 Professional nebo Windows 8.x Pro v české jazykové mutaci

- Brašna na přenášení notebooku v tmavém provedení

- Dokovací stanice s vlastním adaptérem a s možností replikací min. těchto portů:

    - 4x USB

    - Audio

    - DisplayPort (příp. HDMI), DVI

    - VGA

    - Ethernet (RJ-45)

    - Napájení

    - PS/2 pro klávesnici a myš

- LCD displej s těmito parametry:

    - Min. 22“ s rozlišením min. 1920x1080

    - Jas min. 250 cd/m2

    - LED podsvícení

    - Kontrast min. 1000:1

    - Rozhraní VGA a DVI nebo DisplayPort

# Požadované minimální záruční podmínky

Dle níže uvedené tabulky definujeme požadované minimální záruční podmínky pro jednotlivé části díla. Záruční podmínky nabídnuté nad rámec těchto minimálních požadavků budou uchazečem nabídnuty v rámci samostatné přílohy č. 7 a budou hodnoceny dle Zadávací dokumentace.

| Popis | Min. požadovaná záruka |
| --- | --- |
| Software | 36 měsíců |
| Hardware: |  |
| - Server | 36 měsíců |
| - Diskové pole | 36 měsíců |
| - Datový switch | 36 měsíců |
| - Záložní zdroj | 36 měsíců |
| - Klientské mobilní stanice | 36 měsíců |

# Údržba a aktualizace IS

V rámci ročních nákladů na údržbu a aktualizaci IS po 3. roce (tj. od ve 4. a každém dalším roce) budou zahrnuty tyto činnosti a služby:

    - Pravidelná aktualizace IS zahrnující rutinní opravy, aktualizace funkčnosti IS v souvislosti se změnami legislativy, programové úpravy IS reagující na aktualizace operačních systémů, aby nebyla omezena funkčnost IS vlivem nových aktualizací, atp.

    - Min. 30 hodin školení s i bez souvislosti s aktualizacemi IS.

    - Technická a uživatelská podpora formou e-mailové, telefonní či osobní konzultace bez omezení množství těchto požadavků na podporu.

    - Úpravy tiskových sestav dle požadavků Zadavatele.

První tři (3) roky nákladů na údržbu a aktualizace IS musí být zahrnuty v celkové nabídkově ceně.