Smlouva o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě
[bookmark: _GoBack] „Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v oddělení Chemie“ 
(dále jen „Smlouva“)



Smluvní strany

Objednatel:   Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
	se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21  Praha 8,
	jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc.,  ředitel,
	zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

	Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
	Číslo účtu: 2106535627/2700
	IČ: 68378271
	DIČ: CZ68378271

                   
Zhotovitel:     __________________________,
se sídlem:  __________________,
jednající: __________, ______________, 
zapsaná v rejstříku__________________. 
       

Bankovní spojení: __________________
Číslo účtu: _______________/______
IČ: ____________
DIČ: ____________ (doplní uchazeč)	


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky, zejména fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, plazmatu a optiky. Součástí tohoto výzkumu je i analýza funkčních materiálů a technologií.
1.2. Předmět plnění je určen pro realizaci zakázky „Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v oddělení Chemie“ a s ní souvisejících úkonů, které je Objednatel povinen zadat na základě zadávacího řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Stavba“).  
1.3. Zhotovitel je vítězným uchazečem zadávacího řízení vyhlášeného Objednatelem pod názvem „Projektová dokumentace a autorský dozor k akci „Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v oddělení Chemie““ (dále jen „Zadávací řízení“) na zhotovení předmětu plnění dle této Smlouvy.
1.4. Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou: 
1.4.1. Výzva k podání nabídky k Zadávacímu řízení v rozsahu té části, která předmět plnění technicky popisuje (tedy včetně její přílohy č. 2 – Technické specifikace) tvořící Přílohu č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součást (dále jen „ Zadávací dokumentace“)
1.4.2. Nabídka Zhotovitele podaná v rámci Zadávacího řízení v rozsahu té části, která předmět plnění technicky popisuje tvořící Přílohu č. 2 Smlouvy a její nedílnou součást (dále jen „Nabídka“).
1.5. V případě kolize příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti.
1.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy dodat. 
1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.
1.8. [bookmark: _Ref380667533]Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Objednatele.
1.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel hradí cenu za předmět plnění z dotace vázané na čerpání v kalendářním roce uzavření Smlouvy. Dodání předmětu plnění ve stanovených termínech a kvalitě, jak vyplývá z Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy, je z tohoto důvodu pro Objednatele zásadní. V případě, že Zhotovitel nesplní smluvní požadavky, může Objednateli vzniknout škoda. 
1.10. Zhotovitel prohlašuje, že nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ přejímá na sebe.
1.11. Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by jim mohlo způsobit újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Objednatele vyplývající z právních předpisů.
1.12. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění je podkladem pro zadávací řízení na stavební práce dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a že Objednatel v postavení zadavatele nese plnou odpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace ve smyslu § 44 odstavec 1.  Vady a nedodělky předmětu plnění dle této smlouvy zjištěné v průběhu realizace veřejné zakázky, které Objednatel jako osoba bez odborných znalostí nemohl rozpoznat při předání předmětu plnění, mohou vyvolat požadavek na stavební vícepráce s možností dalších nákladů a případného zákonného finančního postihu Objednatele a tím i vznik škody.  
1.13. Ustanovení § 2630 OZ, které pro případ vady na stavbě zakládá tzv. solidární ručení pro dodavatele projektové dokumentace, Smluvní strany nevylučují.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednaném čase dílo v níže definovaném rozsahu a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 
2.2. Dílem je 
2.2.1. Projektová dokumentace ke Stavbě (dále jen „PD“) 
2.2.2. autorský dozor na Stavbě (dále jen „AD“)
(společně také „Dílo“)
2.3. [bookmark: _Ref380666228]PD je určena pro: 
2.3.1. žádost o stavební povolení dle § 110 odst. 2 b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
2.3.2. zadání veřejné zakázky na stavební práce - popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky dle položek dle vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2.4. Požadavky na zhotovení PD a bližší specifikace podmínek předmětu Díla obsahuje Příloha č. 1.
2.5. PD není autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a Objednatel není dispozičně omezen při nakládání s ním.
3. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
3.1. Součástí PD a souvisejícího plnění jsou:
3.1.1. Přípravné projektové práce a doměření.
3.1.2. Projektová dokumentace vypracovaná v souladu s přílohami č. 5  - dokumentace pro vydání stavebního povolení - a č. 6  - dokumentace pro provádění stavby -  k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - rozsah a obsah projektové dokumentace.
3.1.3. Veškeré podklady pro zadávací řízení na zhotovitele stavby požadované dle vyhl. č. 230/2012 Sb. (dále jen „Výkaz výměr“).
3.1.4. Kontrolní položkový rozpočet stavby.
3.2. AD Stavby spočívá ve výkonu dozoru nad realizací Stavby.
3.2.1. Předpokládaný rozsah AD činí 15 hodin (předpokládáme po dobu realizace Stavby osobní účast 1x týdně na kontrolním dnu = 4 týdny x 3 hodiny + 1x účast na kolaudaci x 3 hodiny).
3.2.2. V rámci výkonu Autorského dozoru je zhotovitel povinen zejména:
3.2.2.1. účastnit se kontrolních dnů svolávaných investorem, 
3.2.2.2. kontrolovat soulad realizace s vlastní projektovou dokumentací,
3.2.2.3. poskytovat vysvětlení potřebná ke zpracování dílenské dokumentace, popř. výrobků, 
3.2.2.4. dohlížet nad průběhem montáží, potřebných zkoušek a kontrol, 
3.2.2.5. spolupracovat s technickým dozorem investora a s dodavatelem stavby v rámci kontrolních dnů a v dalších nutných případech včetně řešení vad či nedostatečné podrobnosti projektu,
3.2.2.6. provádět zápisy do stavebního deníku,
3.2.2.7. účastnit se předávacího řízení mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby.


3.3. Součástí předmětu plnění není zastupování Objednatele při úkonech souvisejících s projednáním PD s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.
3.4. [bookmark: _Ref381200116]Výsledkem předmětu plnění je: 
3.4.1. [bookmark: _Ref381863722]dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele včetně Výkazu výměr (slepého rozpočtu) v 10 výtiscích a 1 vyhotovení elektronicky, kontrolní rozpočet ve 2 výtiscích a 1 vyhotovení elektronicky  - elektronická vyhotovení ve formátu dwg a pdf (výkresová část) a formátu doc, xls a pdf (textová a tabulková část),
3.4.2. [bookmark: _Ref381863735]dopracování dokumentace na úroveň pro stavební povolení (včetně Zásad organizace výstavby, Požárně bezpečnostního řešení a Statického posouzení) ve 4 výtiscích a 1 vyhotovení elektronicky - elektronické vyhotovení ve formátu dwg a pdf (výkresová část) a formátu doc, xls a pdf (textová a tabulková část),
3.4.3. zápisy ve stavebním deníku, doložka o AD na předávacím protokolu sepsaném  při předávacím řízení mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby, výkaz doby výkonu AD potvrzený technickým dozorem objednatele Stavby.
 
4. VLASTNICKÉ PRÁVO K PD
[bookmark: _Ref361227853]Vlastnické právo k PD přechází na Objednatele převzetím. Převzetím se rozumí podpis Zápisu o ukončení předání PD dle odst. 9.2.5. oběma smluvními stranami.

5. DOBA PLNĚNÍ
5.1. [bookmark: _Ref379964163]Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit a předat Objednateli PD do 42 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 
5.2. Objednatel upozorňuje, že pozdější termín předání je pro něj nepřijatelný s ohledem na navazující realizaci Stavby.
5.3. Doba plnění AD je určena dobou realizace Stavby a skončí nejpozději 31. 12. 2014.

6. MÍSTO PŘEDÁNÍ PD, MÍSTO PLNĚNÍ AD
6.1. Místem předání a převzetí PD je místnost č. 178 v hlavní budově v areálu Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8.
6.2. Místem plnění AD je budova A v areálu Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8.

7. CENA, FAKTURACE, PLACENÍ
7.1. Cena Díla vychází z Nabídky a činí ________ Kč slovy: ___________ (doplní uchazeč) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.
7.2. Cena představuje maximální závaznou nabídkovou cenu a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné dodání PD dle této Smlouvy, veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy a k jeho předání včetně cestovného, veškerých poplatků a pojištění, nákladů na reprodukci, fotodokumentaci, videodokumentaci a jiné dokumenty potřebné k řádnému plnění; součástí ceny nejsou správní poplatky hrazené v souvislosti se stavebním řízením.
7.3. Smluvní strany se dohodly, že Cenu je Zhotovitel oprávněn fakturovat po předání PD za následujících podmínek:
7.3.1. [bookmark: _Ref379965873]První část Ceny ve výši 70 % z celkové Ceny, tj. _________ Kč bez DPH (doplní uchazeč) na základě faktury vystavené po podpisu Zápisu o ukončení předání PD dle odst. 9.2.5. této Smlouvy.

7.3.2. Druhou část Ceny ve výši 20 % z celkové Ceny, tj. _________ Kč bez DPH (doplní uchazeč) na základě faktury vystavené po ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele Stavby, nejpozději však do 30. 11. 2014. O ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele Stavby je Objednatel povinen upozornit Zhotovitele ve lhůtě 10 dnů.

7.3.3. Třetí část Ceny ve výši 10 % z celkové Ceny, tj. _________ Kč bez DPH (doplní uchazeč) na základě faktury vystavené po ukončení AD na Stavbě; přílohou faktury musí být výkaz doby výkonu AD potvrzený technickým dozorem objednatele Stavby v požadovaném rozsahu hodin.
7.4. Povinnou náležitostí daňových dokladů jsou zejména tyto údaje:
7.4.1. obchodní firma/název a adresa Objednatele dle záhlaví této Smlouvy

7.4.2. daňové identifikační číslo Objednatele,
7.4.3. obchodní firma/název a adresa Zhotovitele,
7.4.4. daňové identifikační číslo Zhotovitele,
7.4.5. evidenční číslo daňového dokladu,
7.4.6. rozsah a předmět plnění, 
7.4.7. datum vystavení daňového dokladu,
7.4.8. účtovaná částka, sazba DPH, částka DPH, účtovaná částka vč. DPH – vše v Kč,
7.4.9. číslo smlouvy.
7.5. Objednatel preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat. 
7.6. Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Zhotovitele. 
7.7. Pokud daňový doklad – faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad Zhotoviteli vrátit jako neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jeho doručení Objednateli. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu Objednateli. 
7.8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu: 
7.9.1. neopravených vad a nedodělků, 
7.9.2. škody způsobené Zhotovitelem, 
7.9.3. smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.
7.9. Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této smlouvy.

8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
8.1. Objednatel předá Zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení PD, a to:
8.1.1. hrubé digitální výkresy budovy A,
8.1.2. technické specifikace laboratorního vybavení.
8.2. Objednatel je povinen obstarat další podklady, jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v průběhu provádění Díla, a to v termínu do 7 dnů nebo v termínu dle vzájemného ujednání od oznámení této potřeby Objednateli, je-li tato lhůta přiměřená ve vztahu k požadovanému plnění.
8.3. Zhotovitel je povinen splnit požadavky Objednatele a vzít v úvahu jeho připomínky i v průběhu zhotovování PD, pokud podstatným způsobem nemění nebo nerozšiřují sjednaný předmět Díla.
8.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodně zvolený postup nebo nevhodný požadavek či pokyn Objednatele. Zhotovitel zhotoví Dílo podle nevhodného pokynu nebo na základě nesprávného požadavku Objednatele, pokud Objednatel i přes písemné upozornění Zhotovitele na splnění takového požadavku či postupu trvá a písemně svoji vůli potvrdí.

9. PŘEDÁVACÍ ŘÍZENÍ PRO PŘEDÁNÍ PD
9.1. Zhotovitel předá Objednateli  PD  dle  odst. 3.4.1. a 3.4.2.
9.2. Smluvní strany ujednávají následující postup předání PD:
9.2.1. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k zahájení předání v předstihu alespoň 3 pracovních dnů.
9.2.2. Předmětem posouzení je kompletnost dokladů (výtisky a jejich součásti) a základní náležitosti PD. 
9.2.3. Smluvní strany zahájí předání formou zápisu obsahujícího soupis předkládaných dokladů.
9.2.4. [bookmark: _Ref381200888][bookmark: _Ref381256909]Po dobu 2 pracovních dnů je Objednatel oprávněn prověřovat za součinnosti Zhotovitele předávanou PD a  konzultovat sporné body; lhůta počíná běžet následující den po dni, kdy byl sepsán zápis o zahájení předání.  
9.2.5. [bookmark: _Ref381257558]Po uplynutí lhůty dle odst. 9.2.4. sepíší Smluvní strany Zápis o ukončení předání PD obsahující soupis předkládaných dokladů a vyjádření Objednatele k úplnosti dokumentů a případným vadám. 
9.2.6. Při zjištění vad předávané PD se uplatní ustanovení odst. 1.8.
9.3. Zápisy podepisují osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
9.4. Objednatel je oprávněn PD nepřevzít, má-li vady, pro které je nelze užít k účelu dle odst. 2.3. Převzetí PD je účinné podpisem Zápisu o ukončení předání PD dle odst. 9.2.5.

10.  ZÁSTUPCI A OZNAMOVÁNÍ
10.1. [bookmark: _Ref381864865]Ve věcech technických jedná za Objednatele:

Ing. Zora Ebermannová
e-mail: ebermannova@fzu.cz
tel. +420 266 05 2575

10.2. [bookmark: _Ref381864875]Ve věcech technických jedná za Zhotovitele:

_____________________________
e-mail: ______________________
tel. : _______________________ (doplní uchazeč)

10.3. Veškerá oznámení učiněná mezi smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučeným dopisem (na adresu Objednatele), či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického styku s elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@fzu.cz v případě Objednatele a …….@...... (doplní uchazeč) v případě Zhotovitele.

10.4. Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 10.1. a 10.2.
11. VADY
11.1. Zhotovitel je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi ujednanými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy i podle účelu smlouvy. 
11.2. Je-li splněno vadně, má Objednatel práva z vadného plnění. 
11.3. Vadami PD jsou zejména:
11.3.1. chyba ve výpočtu nebo výpočtové metodě,
11.3.2. technické řešení v rozporu s platnými technickými normami,
11.3.3. technické řešení v rozporu se zadáním,
11.3.4. rozpor mezi Výkazem výměr a jinými částmi PD,
11.3.5. neúplnost Výkazu výměr – opomenutí položky,
11.3.6. neúplnost kontrolního rozpočtu – chybějící nebo nenaceněné položky,
11.3.7. neúplnost projektu – opomenutí prvků (např. dveře),
11.3.8. volba nevhodného výrobku.
11.4. Vadami AD jsou zejména:
11.4.1. chybný zápis ve stavebním deníku. 
11.5. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody. Smluvní strany vylučují užití § 1925 OZ, věty za středníkem.

12. ZÁRUKA
12.1. Při vadném plnění vzniká Objednateli právo na opravu Díla. 
12.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo po dobu 5 let ode dne převzetí PD.
12.3. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vytknutou vadu ve lhůtě 3 pracovních dnů, nedohodou-li se Smluvní strany jinak. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

13. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z  Ceny za každý den prodlení s předáním PD této Smlouvy.  
13.2. Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč násobené počtem dnů prodloužení zadávacího řízení na Stavbu z důvodu vady PD v případě, že Objednatel byl nucen prodloužit lhůtu pro podání nabídek a důvodem prodloužení byla vada PD. Je-li lhůta prodloužena i pro jiný důvod, násobení počtem dnů se neuplatní.
13.3. Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč pokud Zhotovitel k výzvě Objednatele neprokáže uzavření a trvání pojistné smlouvy dle čl. 14. 
13.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 15.2.1. Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 % Kupní Ceny. 
13.5. [bookmark: _Ref379972641]V případě prodlení Zhotovitele s provedením záruční opravy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
13.6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení v případě prodlení s úhradou Kupní Ceny.
13.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení. 
13.8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.

14. [bookmark: _Ref381187070]POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené profesní pojištění ve výši alespoň 2.500.000,- Kč pojistného plnění, přičemž pojistná smlouva nevylučuje rizika plnění dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat smlouvu v platnosti po celou dobu realizace Stavby. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele požadované pojištění kdykoliv doložit ve lhůtě 3 dnů ode dne výzvy.


15.  UKONČENÍ SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC
15.1. Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě. 
15.2. [bookmark: _Ref379972925]Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na své straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností: 
15.2.1. [bookmark: _Ref381187636]Zhotovitel je v prodlení s předáním PD přesahujícím 10 kalendářních dnů,
15.2.2. vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen PD dodat,
15.2.3. Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady dle Zadávací dokumentace,
15.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je v prodlení se zaplacením faktury delším než 3 měsíce.
15.4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.
15.5. Nastane-li případ vyšší moci, budou termíny stanovené Smlouvou prodlouženy o dobu odpovídající době trvání případu vyšší moci.
16. [bookmark: OLE_LINK2]ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ
16.1. Zhotovitel nesmí celou pohledávku nebo její část vzniklou v souvislosti s touto smlouvou postoupit jiné osobě. Použití ustanovení § 1879 OZ se vylučuje.  
16.2. Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
16.3. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.
16.4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
16.5. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě.
16.6. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
16.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
· Příloha č. 1:     Zadávací dokumentace 
· Příloha č. 2:     Nabídka
16.8. Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.
[image: nove logo fzu2]
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V Praze dne ____________, 2014

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.



__________________________
Jméno:	prof. Jan Řídký, DrSc.
Funkce:	ředitel



V __________ dne ____________ 2014

Za: _____________________________



________________________
Jméno: _____________	
Funkce: _____________ (doplní uchazeč)
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