ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(pro druhou fázi zadávacího řízení)

Ekologický program Elektrárny opatovice, a.s. – 2 Etapa:Intenzifikace denitrifikace kotelny

e.č. zakázky / Contract r.n.: Z2017-029316

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „A“

ČÁST „A.1“ – ORGANIZAČNĚ – PRÁVNÍ ČÁST

Elektrárny Opatovice, a.s.

Opatovice nad Labem

Pardubice 2

PSČ 532 13

Česká republika

OBSAH DOKUMENTU

1.	ORGaNIZAČNĚ – PRÁVNÍ ČÁST	6

1.1.	ORGANIZAČNĚ – PRÁVNÍ ČÁST	6

1.2.	Účel a předmět plnění	6

2.	Základní informace	7

2.1.	Oznámení	7

2.2.	Ostatní informace o Zakázce	8

2.2.1.	Charakter zakázky	8

2.2.2.	Druh zadávacího řízení	8

2.2.3.	Kvalifikace dodavatele	8

2.2.4.	Účel zakázky	8

2.2.5.	Místo plnění zakázky	8

2.3.	Kontaktní Osoba	8

2.4.	Označení osoby, která vypracovala část zadávací dokumentace	8

3.	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	10

3.1.	Obsah ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	10

3.2.	Předání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a související podmínky	10

4.	Požadavky kladené na nabídku	11

4.1.	Lhůta pro podání nabídkY	11

4.2.	Místo pro podání nabídky	11

4.3.	Zadávací lhůta	12

4.4.	Otevírání obálek s nabídkami	12

4.5.	Způsob ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	12

4.5.1.	Členění nabídky	12

4.6.	Zpracování NABÍDKY	24

4.6.1.	Počet vyhotovení nabídky	24

4.6.2.	Provedení nabídky	24

4.6.3.	Obálky a označení nabídek	25

4.6.4.	Jazyk nabídky	26

4.7.	Ostatní informace týkající se NABÍDKY	26

4.7.1.	Varianty a rozsah plnění nabídky	26

4.7.2.	Úplnost nabídky	26

4.7.3.	Náklady za nabídku	26

4.7.4.	Počet nabídek	26

5.	Hodnocení nabídek a hodnotící Kritéria	26

5.1.	Hodnocení nabídek	26

5.2.	Kritéria	27

5.2.1.	Dílčí Kritérium „K1“ – Životní cyklus	27

5.2.2.	Dílčí Kritérium „K2“ – Technické řešení – část „A“	32

5.3.	Stanovení celkového počtu bodů	35

5.4.	Pořadí účastníků	35

6.	Ostatní Podmínky Zadávacího řízení	35

6.1.	VYSVĚTLENÍ Zadávací dokumentacE a prohlídka místa plnění zakázky	35

6.1.1.	Vysvětlení zadávací dokumentace	35

6.1.2.	Vysvětlení zadávací dokumentace a náležitosti korespondence se zadavatelem	36

6.1.3.	Prohlídka místa plnění zakázky	36

6.2.	Způsob a zásady jednání s ÚčastníkY v průběhu Zadávacího řízení	37

6.3.	PoSTUP V ELEKTRONICKÉ AUKCI	38

6.3.1.	Základní informace k elektronické aukci	38

6.3.2.	Technické nároky eAukčního systému PROEBIZ	40

6.4.	postup před uzavřením smlouvy s vybraným účastníkem	41

6.4.5	Pokud je vybraný účastník právnickou osobou, je povinen zadavateli na základě písemné výzvy předložit ve smyslu § 104 odst. 2 ZZVZ:	41

6.5.	Náklady za účast v Zadávacím řízení	41

6.6.	VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU	42

6.7.	Další práva  zadavatele	43

VYSVĚTLIVKY / ZKRATKY / VÝKLAD POJMŮ

- dodavatel	-	dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.

- objednatel	-	objednatelem je zadavatel, který s vybraným účastníkem podepíše smlouvu za účelem provedení zakázky.

- konečná nabídka	Nabídka podaná na základě výzvy dle § 61 odst. 11 ZZVZ.

- kvalifikační dokumentace	Část zadávací dokumentace (v širším smyslu), která vymezuje požadavky na první fázi zadávacího řízení, zejména na prokázání kvalifikace.

- nabídka	-	Nabídka je písemný dokument připravený účastníkem pro potřeby zadavatele na základě podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Není-li uvedeno jinak, je nabídkou myšlena jak předběžná nabídka, tak konečná nabídka.

- předběžná nabídka	Předběžná nabídka ve smyslu § 61 odst. 6 ZZVZ.

- smlouva	-	Je návrh smlouvy včetně Přílohy č. 1, 9, 10 a 11, který je součástí zadávací dokumentace a jejímž předmětem je realizace zakázky. Není-li dále uvedeno jinak, je smlouvou myšlena též smlouva včetně všech jejích příloh uzavřená se zhotovitelem.

- účastník	-	účastníkem je dodavatel, který jako zájemce podal žádost o účast v zadávacím řízení, prokázal splnění kvalifikace dle podmínek kvalifikační dokumentace, a který podal předběžnou nabídku v zadávacím řízení.

- výzva	-	Je (dle aktuální fáze zadávacího řízení) výzva k podání předběžných nabídek ve smyslu § 61 odst. 5 ZZVZ a bodu D. přílohy č. 6 ZZVZ, kterou jsou vyzváni zájemci, kteří prokázali splnění kvalifikace na základě podmínek uvedených v kvalifikační dokumentaci zadavatele anebo výzva k podání konečných nabídek ve smyslu § 61 odst. 11 ZZVZ a bodu B. přílohy č. 6 ZZVZ.

- ZZVZ 	-	Tímto pojmem je v tomto dokumentu míněn vždy zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- zadavatel	-	zadavatelem je společnost, která splňuje podmínky § 4 odst. 3 ZZVZ. V rámci tohoto dokumentu jím je:

- Obchodní firma	:	Elektrárny Opatovice, a.s.

- Sídlo	:	Opatovice nad Labem

- Pardubice 2

- PSČ 532 13

- Česká republika

- IČO	:	288 00 621

- DIČ	:	CZ288 00 621

- Zapsaný	:	Oddíl B, vložka 2940 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

- zadávací dokumentace v širším smyslu	- Veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ.

- zadávací dokumentace (v užším smyslu/pro druhou fázi zadávacího řízení)	- Je kniha A a kniha B ve smyslu článku 3.1 tohoto dokumentu. Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, je pojmem zadávací dokumentace myšlena zadávací dokumentace v užším smyslu.

- zadávací řízení   -	Je jednací řízení s uveřejněním, ve kterém zadavatel zadává zakázku.

- zájemce	-	Zájemce je dodavatel, který ve stanovené lhůtě podal žádost o účast v zadávacím řízení.

- zakázka	-	zakázkou je v rámci tohoto dokumentu vždy veřejná zakázka:

Ekologický program Elektrárny opatovice, a.s. – 2 Etapa: Intenzifikace denitrifikace kotelny

s evidenčním číslem „Z2017-029316“.

Účelem zakázky jsou rekonstrukce ve stávající kotelně pro zajištění jejího dalšího bezpečného a spolehlivého provozu a dále zlepšení jejich provozně-ekonomických parametrů v návaznosti na požadavky platné legislativy.

Upozornění	-	Pro účely tohoto dokumentu a celé zadávací dokumentace v širším smyslu mají následující termíny uvedené v textu vždy stejný význam, pokud není přímo výslovně uvedeno jinak:

- zakázka / Dílo

- zadavatel / Objednatel

- dodavatel / Zhotovitel / Účastník / Zájemce

Důvodem je skutečnost, že jednotlivé dokumenty zadávací dokumentace v širším smyslu jsou používány ve více fázích zakázky a s tím souvisejí změny v používání jednotlivých termínů.

zadavatel zároveň uvádí, že pojmy, které jsou definovány v závazném návrhu smlouvy, mají ve všech dokumentech, které jsou součástí zadávací dokumentace v širším smyslu, význam podle článku 4 smlouvy. Pro účely zadávací dokumentace v širším smyslu dále platí, že pokud není uvedeno jinak, mají všechny pojmy význam uvedený v ZZVZ.

Dále zadavatel upozorňuje účastníky, že některé pojmy (psané velkými ale i malými písmeny) uvedené v Knize A zadávací dokumentace (včetně formulářů nabídky), není-li jejich přesný význam definován, jsou blíže specifikovány v Knize B zadávací dokumentace.

Platnosti	-	Anglická verze textu zadávací dokumentace má pouze informativní charakter a v případě rozporu anebo pochybností má vždy přednost česká verze těchto dokumentů.

# ORGaNIZAČNĚ – PRÁVNÍ ČÁST

## ORGANIZAČNĚ – PRÁVNÍ ČÁST

Organizačně – právní část je část zadávací dokumentace vypracovaná za účelem nalezení dodavatele způsobilého splnit potřeby a požadavky zadavatele kladené na zakázku v zadávací dokumentaci.

zadávací dokumentace je určena primárně pro všechny zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace v souladu s oznámením o zakázce a kvalifikační dokumentací.

## Účel a předmět plnění

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout účastníkům informace týkající se požadavků kladených na nabídku a na zadávací řízení.

Předmětem plnění zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s optimalizací primárních a sekundárních opatření pro čtyři kusy stávajících kotlů K2, K3, K5 a K6 a provedení primárních a optimalizace sekundárních opatření pro dva kusy stávajících kotlů K1 a K4. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize B zadávací dokumentace.

Základní rozsah díla - zadavatel předpokládá následující základní rozsah díla tvořícího zakázku:

- Zpracování dokumentace nutné pro realizací díla, a to zejména dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti spojené s realizací díla včetně jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání zadavateli, a

- Případné demolice a odstranění stávajících staveb, sítí anebo zařízení v místě provádění díla, a to včetně nutných souvisejících přeložek stávajících staveb, sítí anebo zařízení zadavatele, které nesmí být prováděním díla dotčeny, vše v rozsahu nutném pro provedení díla, a

- Optimalizace primárních a sekundárních opatření pro čtyři kusy stávajících kotlů K2, K3, K5 a K6, která budou obsahovat návrh, dodávku, montáž, vyzkoušení a uvedení do provozu všech jejich jednotlivých částí, a to včetně provedení vazeb na stávající zařízení a stavby a dodávky potřebných náhradních dílů, a provedení primárních a optimalizace sekundárních opatření pro dva kusy stávajících kotlů K1 a K4, která budou obsahovat návrh, dodávku, montáž, vyzkoušení a uvedení do provozu všech jejich jednotlivých částí, a to včetně provedení vazeb na stávající zařízení a stavby a dodávky potřebných náhradních dílů, a

- Provedení navazujících služeb souvisejících s dílem jako je zejména koordinace díla, pojištění, obstarání rozhodnutí správních orgánů v návaznosti na provádění díla, zaškolení obsluhy zadavatele, řízení kvality a zajištění BOZP při provádění díla.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

- 42162000-2  - Parní kotle

- 45220000-5  - Konstrukční a stavební práce

- 45251000-1 - Výstavba elektráren a tepláren

- 51100000-3 - Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení

- 71320000-7  - Technické projektování

# Základní informace

## Oznámení

zadavatel informuje, že uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zakázce na veřejnou zakázku mající následující identifikační znaky:

Evidenční číslo zakázky:	Z2017-029316

Název veřejné zakázky:	Ekologický program Elektrárny opatovice, a.s. – 2. Etapa: Intenzifikace denitrifikace kotelny

- Oznámení o zakázce je přístupné na adrese: www.vestnikverejnychzakazek.cz pod výše uvedeným evidenčním číslem.

## Ostatní informace o Zakázce

### Charakter zakázky

Ve smyslu ZZVZ, se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou.

### Druh zadávacího řízení

zakázka je ve smyslu ustanovení § 60 a násl. ZZVZ zadávána v jednacím řízení s uveřejněním.

### Kvalifikace dodavatele

#### Jedná se o způsobilost dodavatele pro plnění zakázky prokázanou ve smyslu ust. § 73 a násl. ZZVZ na základě požadavků kvalifikační dokumentace připravené zadavatelem. Posouzení kvalifikace dodavatele provedl zadavatel v souladu s § 61 odst. 5 ZZVZ.

### Účel zakázky

Účelem této zakázky je rekonstrukce ve stávající kotelně pro zajištění jejího dalšího bezpečného a spolehlivého provozu a dále zlepšení jejích provozně-ekonomických parametrů v návaznosti na požadavky BAT (nejlepší dostupné technologie).

### Místo plnění zakázky

Místem plnění této zakázky je sídlo zadavatele.

## Kontaktní Osoba

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zadávacího řízení je:

- Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

- E-mail: eop@mt-legal.com

- Tel: +420 222 866 555

- MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

- Jugoslávská 620/29Praha 2

- PSČ 120 00

- Česká republika

## Označení osoby, která vypracovala část zadávací dokumentace

zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to konkrétně:

| Část zadávací dokumentace | Označení osoby |
| --- | --- |
| Kvalifikační dokumentace, Organizačně-právní část zadávací dokumentace (kniha A, část A.1), kompletace zadávací dokumentace | MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO: 28305043 |
| 6.3 | Podmínky elektronické aukce byly zpracovány společnosti NAR marketing s.r.o, Masarykovo nám. 33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 64616398. zadavatel stanovil kritéria hodnocení včetně stanovení vah, dále pak konkrétní hodnoty týkající se délky aukčního kola, doby jeho prodlužování, minimálního a maximálního rozdílu při podání změn aukčních hodnot a dále informace, které se účastníkovi zobrazí v aukčním kole. zadavatel rovněž stanovil časovou lhůtu pro elektronické podepsání závěrečného protokolu. |
| Kapitola 4.5.1. tohoto dokumentu, Přílohy smlouvy: - Příloha č. 1 - Harmonogram DÍLA, - Příloha č. 2 - Specifikace MILNÍKŮ, - Příloha č. 3 - Platební kalendář, - Příloha č. 4 - Cenové tabulky, - Příloha č. 5 - GARANTOVANÉ PARAMETRY DÍLA, - Příloha č. 6 - Seznam SUBDODAVATELŮ, - Příloha č. 7 - Kniha „B“ | Technické části zadávací dokumentace byly zpracovány společností: Tractebel Engineering a.s. Pernerova 168 530 02 Pardubice IČO:15049451 |
| Koordinace tvorby zadávací dokumentace: | Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054 |

zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace byly zpracovány s využitím předběžné tržní konzultace:

| Kniha B, část Technické požadavky na zakázku: 2.1.1. Stávající stav (strojně-technologické části) 2.2.1. Stávající stav (stavební části) 2.3.1. Stávající stav (části Elektro – PS 08) 2.4.1 Stávající stav (části MaR a ASŘTP – PS 09) | Se společností SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., coby realizátora retrofitu kotlů K2, K3, K5 a K6 zadavatele, byl v rámci předběžných tržních konzultací obecně konzultován stav retrofitovaných kotlů s ohledem na další možné snížení emisí NOx po primárních a sekundárních opatřeních. Výsledkem předběžných tržních konzultací bylo upřesnění zadávací dokumentace tak, aby technické specifikace byly přesné a požadavky na provedení intenzifikace denitrifikace kotelny reálné. |
| --- | --- |
| Kniha B, část Technické požadavky na zakázku: 2.1.1. Stávající stav (strojně-technologické části) | Se společností ORGREZ, a. s. coby subdodavatele technologie SNCR pro retrofitované kotle K2, K3, K5 a K6 a technologie skladu močoviny, byl v rámci předběžných tržních konzultací obecně konzultován stav technologie SNCR a sklad močoviny s ohledem na další možné snížení emisí NOx po sekundárních opatřeních. Výsledkem předběžných tržních konzultací bylo upřesnění zadávací dokumentace tak, aby technické specifikace byly přesné a požadavky na provedení intenzifikace denitrifikace kotelny reálné. |

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zadávací dokumentace určuje požadavky zadavatele na zakázku, které musí splnit účastník v rámci zadávacího řízení.

## Obsah ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zadávací dokumentace sestává z následujících částí:

- Kniha „A“ obsahující informace obchodního charakteru:

- Obsah

- Organizačně - právní část

- smlouva, včetně příloh č. 1, 9, 10, 11 a 12 (součást zadávací dokumentace)

- Formuláře nabídky

- Kniha „B“ obsahující informace technického charakteru:

- Obsah

- Technické požadavky na zakázku Výkresy

- Stavební povolení

- Ostatní doplňující informace

## Předání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a související podmínky

Pro předání zadávací dokumentace platí následující pravidla:

3.2.1	zadávací dokumentace, je zveřejněna na profilu zadavatele. Níže uvedené části zadávací dokumentace jsou však dle § 96 odst. 2 ZZVZ (s poukazem na § 36 odst. 8 ZZVZ) s ohledem na jejich důvěrný charakter chráněny heslem a budou poskytnuty pouze proti podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací (část A.3.12 zadávací dokumentace):

- Kniha B, část B.2;

- Kniha B, část B.3.

3.2.2	V případě dohody je možné osobní vyzvednutí zadávací dokumentace na CD u kontaktní osoby, případně zaslání CD prostřednictvím držitele poštovní licence.

# Požadavky kladené na nabídku

## Lhůta pro podání nabídkY

4.1.1	Lhůta pro podání nabídky bude stanovena ve výzvě.

4.1.2	nabídku je možno podat osobně v pracovních dnech v době od 07.00 do 13.00 hodin a v poslední den lhůty pro podání nabídky v době od 07.00 hodin do doby specifikované ve výzvě nebo prostřednictvím poštovního doručovatele.

4.1.3	Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik jejího převzetí zadavatelem. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou odpovědnost.

4.1.4	nabídky podané po uplynutí lhůty dle výzvy zadavatel neotevírá a bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro její podání dle výzvy.

4.1.5	Přijaté nabídky budou ze strany zadavatele evidovány podle data a času jejich doručení.

## Místo pro podání nabídky

Místem pro osobní podání nabídky je sídlo zadavatele, tj.:

- Elektrárny Opatovice, a.s.

podatelna

Opatovice nad Labem

Pardubice 2

PSČ 532 13

Česká republika

nabídku je možno též zaslat na doručovací adresu:

- Elektrárny Opatovice, a.s.

Opatovice nad Labem

Pardubice 2

PSČ 532 13

Česká republika

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta požadovaná zadavatelem pro konečnou nabídku je:

- Dvanáct (12) měsíců od skončení lhůty pro podání konečných nabídek.

Stavení a prodlužování zadávací lhůty se řídí ust. § 40 ZZVZ.

## Otevírání obálek s nabídkami

4.4.1	Otevírání obálek s nabídkami jednotlivých účastníků se uskuteční v sídle zadavatele v termínu specifikovaném ve výzvě.

4.4.2	Vzhledem k tomu, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce, bude otevírání obálek konáno bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

4.4.3	nabídky budou otevírány podle pořadí, v jakém byly doručeny zadavateli a zadavatel o jejich otevírání vyhotoví protokol v souladu s § 110 ZZVZ.

4.4.4	V rámci otevírání obálek provede zadavatel kontrolu, zda předložená nabídka odpovídá následujícím požadavkům:

- Zda byla nabídka doručena ve stanovené lhůtě,

- Zda byla nabídka v listinné podobě doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky.

V průběhu otevírání obálek s nabídkami se zadavatel nezabývá obsahovou stránkou jednotlivých Svazků / dokumentů nabídky.

## Způsob ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Pro zpracování nabídky budou platit dále uvedená pravidla. Konečná nabídka bude v souladu s odst. 6.2 tohoto dokumentu respektovat veškerá ujednání z jednání o předběžných nabídkách.

### Členění nabídky

nabídka bude členěna do dvou (2) svazků dle následujících požadavků:

- Svazek „A“ – Obchodní část nabídky

Tento svazek bude mít následující členění:

A. 1	Titulní list nabídky, v němž budou uvedeny následující údaje:

- Obchodní firma účastníka,

- Sídlo účastníka,

- Identifikační číslo (IČO), bylo-li přiděleno,

- Daňové identifikační číslo (DIČ), pokud jej má účastník přiděleno k platbě daně z přidané hodnoty; v opačném případě uvede, že není plátcem DPH,

- Uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem či za účastníka, a právní titul, na základě kterého jsou oprávněny tyto osoby jednat jménem či za účastníka,

- Uvedení kontaktní osoby účastníka s uvedením doručovací adresy, telefonického spojení, faxového spojení, datové schránky (je-li zpřístupněna pro soukromoprávní komunikaci) a e-mailového spojení na uvedenou kontaktní osobu,

- Uvedení konkrétní osoby odpovědné za účast v eAukci minimálně v rozsahu jméno, příjmení, e-mailové adresa,

- www stránky účastníka, pokud je Účastník má,

- Prohlášení účastníka o skutečnosti, že pochopil informace zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci v širším smyslu a dále o úplnosti předkládané nabídky v souladu s požadavky zadávací dokumentace.

Titulní list bude předložen účastníkem ve formě vyplněného vzoru, který je uvedený v části A.3.1 zadávací dokumentace.

A. 2	Vyjádření účastníka k závaznému návrhu smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace.

Platí následující pravidla:

- zadavatel nepožaduje, aby účastník dokládal v rámci své nabídky podepsanou smlouvu. Závazný návrh smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace není účastník oprávněn jakkoli jinak měnit a tento následně bude s vybraným účastníkem podepsán tak, jak byl součástí zadávací dokumentace, případně upraven s ohledem na jednání. Zadavatel nicméně upozorňuje, že nepředpokládá jednání o závazném návrhu smlouvy a předpokládá, že předmětem jednání mohou být pouze případná odstranění nejasností či nepřesností.

- účastník je nicméně oprávněn předložit své komentáře k podmínkám či ustanovením návrhu smlouvy, a to ve formě samostatného dokumentu, pro který použije vzor uvedený v části A.3.2 zadávací dokumentace. Takové komentáře mají pouze povahu sdělení pro zadavatele. Zadavatel na základě těchto komentářů případně zváží provedení změny zadávací dokumentace v průběhu jednání o nabídkách dle § 61 odst. 10 ZZVZ. Účastníci si tedy nemohou dojednat individuální znění a odchylky smlouvy.

- Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, pro případ, že by vybraný dodavatel neměl sídlo v České republice, budou upraveny čl. 9.1 a 10.1. smlouvy tak, aby odpovídaly platným právním předpisům týkajícím se zdanění poskytnutého plnění.

A. 3	Formulář Specifikace milníků doplněný o podrobný časový plán, který bude splňovat následující pravidla:

- Formulář bude odpovídat vzoru z části A.3.3 zadávací dokumentace. Do seznamu milníků se nebudou doplňovat ani v něm nebudou mazány žádné další řádky anebo sloupce

- Formulář s milníky bude doplněn o časový plán připravený v SW MS Project 2003, který bude vycházet z termínů uvedených v seznamu milníků zakázky dle vzoru z části A.3.3 zadávací dokumentace a dle požadavků Harmonogramu díla, který je Přílohou č. 1 smlouvy dle části A.2 zadávací dokumentace. Uvedený časový plán bude členěn dle provozních souborů a stavebních objektů a bude obsahovat celkové doby trvání s vyznačením milníků a bude připraven dle požadavků smlouvy.

Tento formulář s milníky, vyjma doplněného časového plánu, se u vybraného účastníka stane přílohou č. 2 smlouvy. Doplněný časový plán bude mít informativní charakter a bude možné jej v průběhu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě měnit.

A. 4	Vyplněný návrh Platebního kalendáře, který bude splňovat následující pravidla:

- Návrh Platebního kalendáře bude odpovídat vzoru z části A.3.4 zadávací dokumentace a budou v něm vyplněny pouze žlutě podbarvené buňky. Do formuláře se nebudou doplňovat ani v něm nebudou mazány žádné další řádky anebo sloupce.

- Uvedené ceny / částky musí odpovídat nabídkové ceně dle 
odstavce 4.5.1.A.5 tohoto dokumentu, včetně jejího případného rozdělení mezi Kč a EUR.

- Kurz Kč / EUR pro přepočet cen z EUR na Kč bude stanoven jako průměrný kurz ČNB za ukončený kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž bude účastník dle výzvy oprávněn podat předběžnou nabídku a bude použit jak pro vyhodnocení předložené nabídky, tak ve smlouvě; účastník je povinen doplnit tento kurz do návrhu Platebního kalendáře.

- Tento vyplněný formulář se u vybraného účastníka stane přílohou č. 3 smlouvy.

A. 5	Vyplněné Cenové tabulky, které budou splňovat následující pravidla:

- Cenové tabulky budou odpovídat vzoru v části A.3.5 zadávací dokumentace a budou v nich vyplněny pouze žlutě podbarvené buňky. Do formuláře se nebudou doplňovat ani v něm nebudou mazány žádné řádky anebo sloupce. V případě, že s ohledem na účastníkem navržené technické řešení zakázky bude některé z položek Cenové tabulky odpovídat nulová cena, bude v buňce vyplněna 0. Všechny uvedené ceny budou bez DPH.

- Případné rozdělení nabídkové ceny mezi Kč a EUR bude plně na straně účastníka.

- Ceny uvedené v Cenových tabulkách budou určovat účastníkem nabízenou cenu za provedení zakázky a budou zahrnovat veškeré náklady, které s provedením zakázky souvisí a žádná část zakázky nebude v těchto cenách opomenuta. Ceny budou pevné a neměnné po celou dobu nutnou pro realizaci zakázky dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

- Kurz Kč / EUR pro přepočet cen z EUR na Kč bude stanoven jako průměrný kurz ČNB za ukončený kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž bude účastník dle výzvy oprávněn podat předběžnou nabídku a bude použit jak pro vyhodnocení předložené nabídky, tak ve smlouvě; účastník je povinen doplnit tento kurz do návrhu Cenové tabulky.

- Tento vyplněný formulář se u vybraného účastníka stane přílohou č. 4 smlouvy.

- účastník, jehož nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebude-li ani dodatečně odůvodněna, bude vyloučen.

zadavatel sděluje, že informace z Cenových tabulek budou sloužit jako podklad pro hodnotící kritéria dle odstavce 5 tohoto dokumentu.

A. 6	Vyplněné Tabulky garantovaných parametrů, které budou splňovat následující pravidla:

- Tabulky garantovaných parametrů budou odpovídat vzoru v části A.3.6 zadávací dokumentace a budou v nich vyplněny pouze žlutě podbarvené buňky. Do formuláře se nebudou doplňovat, ani v něm nebudou mazány žádné další řádky anebo sloupce.

- Hodnoty uvedené účastníkem v Tabulkách garantovaných parametrů budou závazné a budou předmětem potvrzení při garančních zkouškách prováděných podle návrhu smlouvy.

- Součástí Tabulek garantovaných parametrů budou v samostatných listech i další data účastníka sloužící zadavateli jednak pro informaci a dále pro hodnocení technického řešení předloženého účastníkem v nabídce. Tato data budou vyplněna účastníkem dle vzoru v části A.3.6 zadávací dokumentace, ve které budou vyplněny pouze žlutě podbarvené buňky.

- Tento vyplněný formulář se u vybraného účastníka stane přílohou č. 5 smlouvy.

zadavatel sděluje, že informace z  Tabulek garantovaných parametrů budou sloužit jako podklad pro hodnotící kritéria dle odstavce 5 tohoto dokumentu.

A. 7	Vyplněná Tabulka subdodavatelů, která bude splňovat následující pravidla:

- Tabulka subdodavatelů bude odpovídat vzoru v části A.3.7 zadávací dokumentace a budou v ní vyplněny pouze žlutě podbarvené buňky.

Zadavatel požaduje, aby s ohledem na přílohu č. 5 části B.1 zadávací dokumentace, byl součástí této Tabulky subdodavatelů, seznam subdodavatelů pro technologické celky a části díla definované ve výše uvedené příloze části B.1,

a dále dokumenty umožňující posoudit, zda zboží anebo služby zajišťované subdodavateli splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené v zadávací dokumentaci (zvláště však požadavky na životnost zařízení a požadavky na zajištění dostupnosti náhradních dílů po dobu životnosti díla).

Zadavatel si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených dokumentů, popřípadě výrobních zařízení a používaných postupů u navrhovaných subdodavatelů. V případě, že se při této kontrole prokáže, že požadavky stanovené zadavatelem na zboží anebo služby nejsou splněny, může tato skutečnost mít za následek odmítnutí takového subdodavatele.

- Tento vyplněný formulář se u vybraného účastníka stane přílohou č. 6 smlouvy.

A. 8	Pojištění účastníka

- účastník předloží vzor pojistné smlouvy anebo pojistného certifikátu, který standardně používá pro provádění prací anebo služeb pro obdobný rozsah jako je požadován pro zakázku v zadávací dokumentaci.

- Vzor pojištění bude doplněn o čestné prohlášení účastníka, že je schopen pro provedení zakázky obstarat pojištění v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci. Čestné prohlášení bude odpovídat vzoru v části A.3.8 zadávací dokumentace .

A. 9	Jistota

zadavatel v rámci konečné nabídky požaduje v souladu s § 41 ZZVZ poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností účastníka vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, a to ve výši 3.600.000,- Kč.

Jistota bude poskytnuta formou:

- neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve smyslu ust. § 2029 občanského zákoníku), nebo

- formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo

- formou pojištění záruky dle ust. § 2868 občanského zákoníku).

V případě peněžní jistoty, účastník zadávacího řízení prokáže v konečné nabídce poskytnutí jistoty sdělením údajů o provedené platbě zadavateli na účet zadavatele:

- č.ú.: 3607561/0100

- IBAN: CZ56 0100 0000 0000 0360 7561

- SWIFT: KOMBCZPP

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky bude originál bankovní záruky vložen do konečné nabídky tak, aby ji zadavatel mohl oddělit od ostatních dokumentů. Současně s originálem bankovní záruky účastník vloží do konečné nabídky rovněž její kopii, která bude pevně spojena s nabídkou.

V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky bude součástí podané nabídky písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu.

Pro jistotu za konečnou nabídku dále platí následující:

- V případě složení požadované částky na účet zadavatele platí, že částka musí být na účet připsána nejpozději do konce lhůty pro podání konečné nabídky.

- Účastník je povinen zajistit platnost bankovní záruky či pojištění záruky po celou dobu trvání zadávací lhůty.

- Jistotu uvolní zadavatel účastníku v souladu s ust. § 41 odst. 6 ZZVZ.

A. 10	Informace o zajištění provedení zakázky

účastník předloží jako součást své nabídky následující dokumenty:

- Schéma zajištění, které bude obsahovat následující informace:

- Dodavatelská struktura zajištění zakázky,

- Vazby na zadavatele,

- Uspořádání týmu účastníka v průběhu zakázky,

- Standardní manuál kvality účastníka používaný pro zakázky obdobného charakteru,

- Plán nasazení pracovníků a prostředků v čase provádění zakázky ve formě přehledné tabulky.

A. 11	Seznamy náhradních dílů

Součástí předložené nabídky budou i následující seznamy náhradních dílů, přičemž náklady na jejich pořízení jsou součástí ceny díla:

- Seznam náhradních dílů pro záruční dobu 24 měsíců potřebných pro odstranění případných vad díla během záruční doby. Cenu uvedených náhradních dílů pro odstranění případných vad uvede účastník do řádku A Cenové tabulky dle části A.3.5.

Seznam bude předložen v tabulce, ze které budou zřejmé následující informace:

- Název náhradního dílu,

- Počet kusů a četnost výměny v rámci uvedeného období,

- Cena náhradního dílu,

- Způsob zajištění náhradního dílu – přímá dodávka účastníka anebo subdodávka.

účastník přitom bere na vědomí, že cena náhradních dílů pro odstranění případných vad díla během záruční doby je zahrnuta v ceně díla.

A. 12	Záruční a pozáruční servis účastníka

Účastník předloží jako součást své nabídky následující informace:

- Vyplněný formulář zajištění servisu, který bude odpovídat vzoru v části A.3.9 zadávací dokumentace. Cenu uvedeného servisu uvede účastník v Cenové tabulce dle řádku B list „Cena Rozklad“, části A.3.5. Pro vyplnění formuláře platí následující požadavky:

- Ve formuláři budou vyplněny pouze žlutě podbarvené buňky.

- Do formuláře se nebudou doplňovat ani v něm nebudou mazány žádné řádky anebo sloupce.

- Případné rozdělení ceny servisu mezi Kč a EUR bude plně na straně účastníka.

- Kurz Kč / EUR pro přepočet cen z EUR na Kč bude stanoven jako průměrný kurz ČNB za ukončený kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž bude účastník dle výzvy oprávněn podat předběžnou nabídku a bude použit jak pro vyhodnocení předložené nabídky, tak v servisní smlouvě;

- Informaci, zda servis bude zajišťován místním subjektem (subjekt působící na území České republiky – tj. mající svoje sídlo / místo podnikání na tomto území), zahraničním subjektem s provozovnou na území České republiky, anebo zahraničním subjektem, který nemá žádnou svoji přímou provozovnu v České republice.

- Servisní smlouva v českém jazyce pro zajištění servisu pro dílo ve vzoru části A.3.10. účastník je oprávněn vyplnit požadované přílohy a žlutě označené pasáže smlouvy.

A. 13	Výluky ze záruky / omezení záruky pro kategorii dodávek „2“

Požadavky zadavatele na záruční doby pro zakázku a podmínky s nimi spojené:

- Nové dodávky dodávané jako součást zakázky – kategorie „1“:

- 24 měsíců od data vydání certifikátu o předběžném převzetí pro všechny provozní soubory a náhradní díly dle smlouvy, a

- 60 měsíců od data vydání certifikátu o předběžném převzetí pro všechny stavební a inženýrské objekty dle smlouvy o dílo, a

- 60 měsíců od data vydání certifikátu o předběžném převzetí pro dodávky software (SW) pro dílo dle smlouvy.

Pro zboží / dodávky případně převzaté jako nové od zadavatele dle smlouvy a zabudované účastníkem do díla bude poskytnuta pouze záruka za montáž a instalaci dodávek / zboží do díla, a to v délce 24 měsíců od data vydání certifikátu o předběžném převzetí.

- Stávající zařízení / dodávky, která byla převzata z původních kotlů a jejich příslušenství (kategorie „2“) *), která účastník repasoval anebo jinak upravoval / opravoval před jejich opětovným použitím v díle platí, že účastník v takovémto případě bude za tyto dodávky / zařízení poskytovat záruku v délce 24 měsíců od data vydání certifikátu o předběžném převzetí pro zařízení, která jsou součástí provozních souborů, a v délce 60 měsíců od data vydání certifikátu o předběžném převzetí pro zařízení, které je součástí stavebních anebo inženýrských souborů. Toto ujednání platí i pro případ, že se takové repase, popřípadě úpravy / opravy dotknou jenom části těchto dodávek / zařízení.

*)	Těleso kotle, nosná konstrukce kotle, základy kotle a jeho nosné konstrukce, doprava a příprava paliva včetně jeho dávkování do kotle a protikorozní ochrana vnitřních povrchů kouřovodů bude vždy patřit do této kategorie, popřípadě do kategorie „1“ v případě nových dodávek.

- Stávající zařízení / dodávky, která byla převzata z původních kotlů a jejich příslušenství (kategorie „3“), která účastník v zakázce použil, ale nijak je repasoval anebo jinak upravoval / opravoval před jejich opětovným použitím v zakázce platí, že Účastník v takovémto případě bude za tyto dodávky / zařízení poskytovat záruku pouze za jejich funkci v rámci jím navrženého technického řešení zakázky bez časové anebo mechanické záruky.

Účastník doplní pro kategorii „2“ případná omezení / výluky z požadovaných záruk, a to ve formě vyplněné Tabulky omezení záruk dle vzoru v části A.3.11. Pro uvedené výluky platí následující:

- Výluky budou účastníkem uvedeny v hodnotě odchylky v měsících od standardní zadavatelem požadované záruční doby.

- Výluky budou uvedeny dle použitých zařízení / dodávek, budou řešeny ve vztahu k návrhu technického řešení popsaného účastníkem v rámci odstavce 4.5.1.B.2 tohoto dokumentu a rozsah výluk bude předmětem posouzení technického řešení v rámci hodnotících kritérií dle odstavce 5 tohoto dokumentu – kritérium K2.

- V případě, že účastník nebude navrhovat žádné výluky ze záruky, bude vložen místo Tabulky omezení záruk samostatný list s textem „Žádné výluky / omezení ze záruk dle zadávací dokumentace nejsou požadovány“.

A. 14	Licenční ujednání

Účastník do nabídky dále doloží následující informace:

- Návrh případných licenčních smluv, které budou nutné pro provoz díla dle návrhu technického řešení předloženého v nabídce, a to včetně uvedení všech případných omezení, která by s těmito smlouvami byla spojena povinnostmi zadavatele nad rámec Cenových tabulek dle odstavce 4.5.1.A.5 tohoto dokumentu a případně dalších podmínek zadávací dokumentace.

V případě, že licenční ujednání nejsou pro dílo v rozsahu nabídky účastníka nutná, bude místo těchto ujednání vložen list s informací „Licenční ujednání nejsou účastníkem požadována“.

Jednotlivé části Svazku „A“ dle odstavců 4.5.1.A.1 až A.14 (mimo odstavce 4.5.1.A.4 a A.5, které budou ve zvláštní uzavřené obálce, viz třetí odrážka tohoto odstavce) budou:

- Odděleny oddělovacími listy umožňujícími jejich řádnou identifikaci, které budou značeny A. 1 až A. 14 dle výše uvedeného seznamu.

- V případě, že s ohledem na povahu nabídky anebo další náležitosti bude některá z částí Svazku „A“ neobsazena, bude místo ní vložen oddělovací list s označením a s uvedením informace „Nepoužito“.

- Účastník je povinen vložit všechny dokumenty obsahující nabídkovou cenu – zejména Platební podmínky a Cenové tabulky (vzor v části A.3.4 a A.3.5) do samostatné uzavřené obálky, která bude součástí Svazku „A“ tak, aby tato byla volně oddělitelná.

- Svazek „B“ – Technická část nabídky

Tento svazek bude mít následující členění:

B. 1	V případě předběžné nabídky

Seznam technických odchylek ve vazbě na účastníkem navržené technické řešení zakázky proti požadavkům v zadávací dokumentaci. Seznam bude předložen ve formě samostatného dokumentu, ve kterém bude vždy každá z odchylek vázána na konkrétní odstavec anebo článek technické části zadávací dokumentace – Kniha „B“. Odchylky, které nebudou takto identifikovány, nebudou brány v úvahu a bude na ně pohlíženo, jako by nebyly předloženy vůbec.

zadavatel upozorňuje, že s ohledem na § 61 odst. 4 a 10 ZZVZ není oprávněn akceptovat účastníkem navržené odchylky, pokud budou v rozporu s minimálními technickými podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel rovněž nebude akceptovat odchylky, které budou vylučovat či omezovat práva zadavatele, uvedené v zadávací dokumentaci.

V případě, že účastník nebude navrhovat žádné technické odchylky k návrhu zadavatele, bude do této části doplněn list s podepsaným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že nemá k návrhu zadavatele žádné technické odchylky.

V případě konečné nabídky

Konečná nabídka musí odpovídat zadávací dokumentaci a veškerým dohodám z jednání o předběžných nabídkách dle odst. 6.2. tohoto dokumentu.

B. 2	Návrh technického řešení účastníka – textová část.

Tato část nabídky bude provedena pro účastníkem vybraný možný způsob provedení zakázky:

- Primární opatření na kotli, anebo

- Primárních a sekundární opatření na kotli s využitím selektivní nekatalytické redukce (SNCR) se zástřikem 40% močoviny do spalin.

Dále platí, že použití katalytického způsobu provedení sekundárních opatření není uvažováno.

- Popis navrhovaného technického řešení zakázky s rozdělením po částech:

- Technologická část a strojní část s rozdělením na opatření:

  - Primární,

  - Sekundární,

- Elektro část,

- Polní instrumentace a řídicí systém část s rozdělením na opatření:

  - Primární,

  - Sekundární,

- Stavební část,

- Ostatní.

Z popisu bude zřejmá zejména filozofie navrhovaných úprav, požadavky na materiálové řešení, postup provádění a vliv na stávající zařízení včetně požadavků na jejich úpravy, popřípadě zakládání a informace o:

- Obslužnosti zařízení,

- Nároky na obsluhu zařízení,

- Rozsahu vynucených úprav na dalších částech výrobní technologie / stávajícího provozu, které jsou nutné, avšak nejsou přímo součástí zakázky,

- Způsobu řešení využití stávajících konstrukcí a zařízení a jejich navrhované úpravy a jejich rozsah ve vazbě na stávající provoz, a to včetně případných omezení záruk,

- Materiálovém řešení následujících zařízení (pokud není v údajových listech níže):

- Ohříváky vzduchu a vody ve II. tahu kotle,

- Potrubí spalovacího vzduchu,

- Trubky v trubkových stěnách kotle,

- Mlecí zařízení včetně třídičů, hořáků a materiálu vyzdívek,

- Ventilátory spalovacího vzduchu,

- Protikorozní ochrana vnitřních povrchů kouřovodů,

- Nádrže pro reakční činidlo a případná aditiva,

- Potrubí pro reakční činidlo (primární okruh a v případě, že je použit i sekundární okruh) a dále pro případná aditiva včetně dávkovacího systému,

- Technické životnosti protikorozní ochrany vnitřních povrchů a požadavky související s opravami během provozu

- Způsobu využití povolených ploch a prostorů pro provedení díla.

- Údajové listy následujících zařízení / dodávek:

- Celý kotel jako sestava se zakomponováním provedených úprav,

- Trubkové stěny,

- Mlýny,

- Třídění paliva,

- Hořáky,

- Ohříváky voda a vzduch ve II tahu kotle,

- Ventilátor (y) spalovacího vzduchu,

- Kouřovody,

- Dotčené části dopravy popílku a škváry,

- Ochrany vnitřních povrchů kouřovodů,

- Vyzdívka popřípadě jiné tepelné ochrany povrchů,

- Seznam dodávek, respektive zařízení obsažených v  zakázce,

- Seznam dodávek, respektive zařízení jednoznačně vyloučených ze zakázky, a to ve vazbě na požadovaná protiplnění zadavatele.

- Seznam požadovaných připojovacích bodů a nároků na energie,

- Seznam navrhovaných průzkumů prováděných účastníkem v rámci provádění zakázky.

B. 3	Návrh technického řešení účastníka – výkresová část. Tato část nabídky bude obsahovat:

- Bilanční schéma zahrnující:

- Procesní média,

- Energie,

- Odpady,

- Ostatní média.

Bilanční schéma bude doplněné o podrobné bilanční tabulky s informacemi o průtocích a spotřebách.

- P&ID s uvedením základních okruhů polní instrumentace, procesních potrubí a všech zařízení, a to včetně jejich dimenzí.

- Jednopólová schémata zapojení elektro,

- Dispozici strojů a zařízení včetně řezů, ze které bude zřejmý rozsah zakázky včetně zobrazení klíčových potrubních tras, kouřovodů, potrubí vzduchu a dopravy paliva, škváry a popílku. Dispozice bude provedena s ohledem na využití prostoru vymezeného v  zadávací dokumentaci a případné požadavky na další prostory.

B. 4	Ostatní informace technického charakteru mající vliv na návrh technického řešení zakázky, které doplňují informace z odstavců 4.5.1.B.2 a B.3 a které budou nejméně obsahovat:

- Popis technického řešení pro případné provozní výměny a čištění vnitřních částí kotle včetně možnosti výměn jednotlivých ohříváků popřípadě částí trubkových stěn.

- Požadavky kladené účastníkem na použité reakční činidlo a případná doplňující aditiva zajišťující řádný proces denitrifikace v rámci sekundárních opatření, které budou nejméně obsahovat:

- Specifikace reakčního činidla obsahující informace o požadavcích na jeho kvalitu v návaznosti na požadavky stanovené v  zadávací dokumentaci,

- Specifikace případných aditiv používaných jako doplněk reakčního činidla,

- Čištění tras paliva v rozsahu díla.

Informace předložené účastníkem v nabídce dle výše uvedených požadavků musí být v takovém rozsahu, aby umožnily zadavateli provést posouzení a hodnocení v rámci Kritéria „K2“  dle odstavce 5.2.2 tohoto dokumentu.

Jednotlivé části Svazku „B“ dle odstavců 4.5.1.B.1 až B.4 tohoto dokumentu budou:

- Odděleny oddělovacími listy umožňujícími jejich řádnou identifikaci, které budou značeny B.1 až B.4 dle výše uvedeného seznamu.

- V případě, že s ohledem na povahu nabídky anebo další náležitosti bude některá z částí Svazku „B“ neobsazena, bude místo ní vložen oddělovací list s označením a s uvedením informace „Nepoužito“.

U některých částí nabídky, a to jak Svazku „A“, tak Svazku „B“, je uvedeno, že se stanou součástí smlouvy jako jedna z jejích příloh. Všechny zbývající části nabídky, u nichž to výše v tomto dokumentu výslovně uvedeno není, budou společně tvořit Přílohu č. 8 smlouvy.

## Zpracování NABÍDKY

Níže uvedené požadavky platí jak pro zpracování předběžné nabídky, tak konečné nabídky.

### Počet vyhotovení nabídky

Platí následující požadavky zadavatele:

- nabídka bude účastníkem předložena písemně v listinné podobě v následujícím počtu vyhotovení:

- 1x Originál v listinné podobě + 1x v elektronické podobě na CD,

- 2x Kopie,

### Provedení nabídky

Pro provedení nabídky platí následující požadavky zadavatele (doporučeno):

- Originál nabídky musí být napsán nebo vytisknut čitelně, nesmazatelným inkoustem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musejí být v takovém případě účastníkem parafovány.

- Kopie nabídky musí být pořízeny z originálu nabídky a každá kopie nabídky musí být obsahově i uspořádáním naprosto shodná s originálem nabídky. V případě rozporu mezi originálem a kopií nabídky je vždy rozhodující originál nabídky.

- U originálu nabídky ve Svazku „A“ bude též přiložen CD nosič s elektronickou verzí nabídky (mimo částí obsahující nabídkovou cenu), které bude provedeno následovně:

C. 1	CD nosič bude členěn podle svazků a dokumenty na něm uvedené budou mít uspořádání ve struktuře nabídky.

C. 2	Dokumenty budou nahrány v editovatelné podobě a zároveň ve formátu PDF. U dokumentů, které ze své povahy nebyly přímo tvořeny účastníkem, je povolen pouze formát PDF.

C. 3	CD nosič bude chráněn proti mechanickému poškození.

C. 4	CD nosič bude nesmazatelně opatřen názvem zakázky a jejím evidenčním číslem.

C. 5	Pokud jde o údaje, které musí být uvedeny v samostatné obálce (zejména dokumenty požadované odstavcem 4.5.1 A.4 a 4.5.1 A.5, tedy dokumenty obsahující cenu, tyto dokumenty budou na samostatném CD).

Informace z CD nosiče budou mít stejnou platnost jako kopie nabídky.

- Titulní strany nabídky / Desky budou u každého ze svazků označeny podle povahy buď „Originál“ anebo „Kopie“, kde u kopie bude dále doplněno její pořadové číslo 1 nebo 2.

- Jednotlivé listy nabídky musí být vzájemně pevně spojeny a průběžně číslovány od prvého po poslední včetně příloh a oddělovacích listů, aby bylo zabráněno případné pochybnosti o ztrátě, posunu listu anebo manipulaci s listy nabídky.

Toto ustanovení platí pro případné výkresy anebo vložené prospekty, pokud jsou s ohledem na charakter nabídky použity.

Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování nabídkou bezproblémově obracet. Zabezpečení musí zajišťovat znemožnění rozdělení listin bez poškození svázání a přelepu.

V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení musí být i tato forma provedení nabídky zabezpečena proti možné neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Vkládá-li účastník do nabídky jako její součást některý další samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, účastník zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny listy znovu v rámci nepřerušené číselné řady.

- Každý list nabídky bude dále parafován.

- Veškerá prohlášení účastníka, doložená v nabídce, nabídka a další části nabídky, kde je vyžadován podpis, (neplatí pro parafu účastníka), budou podepsány oprávněnou osobou účastníka, to znamená fyzickou osobou nebo osobou vykonávající funkci statutárního orgánu nebo členem (členy) statutárního orgánu oprávněnými jednat za účastníka, nebo osobou řádně zmocněnou k zastupování účastníka. V takovém případě doloží účastník ve své nabídce plnou moc pro danou zastupující osobu, a to buď v originále, nebo její úředně ověřenou kopii.

### Obálky a označení nabídek

Platí následující požadavky zadavatele:

- Originál a kopie nabídky musí být předloženy v neprůhledných a řádně uzavřených obálkách. Na uzavření musí být opatřeny razítkem, případně parafou účastníka, aby bylo možné posoudit neporušenost uzavření.

- Obálka musí být označena následujícím způsobem v českém jazyce:

B. 1	Obchodní firma a kontaktní adresa zadavatele,

B. 2	Obchodní firma anebo název a adresa účastníka,

B. 3	Nápis:

!!! NEOTVÍRAT !!!

NABÍDKA PRO jednací řízení s uveřejněním

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Evidenční číslo zakázky: Z2017-029316

Veřejná zakázka: „Ekologický program Elektrárny opatovice, a.s – 2. etapa:intenzifikace denitrifikace kotelny“

### Jazyk nabídky

nabídka bude ze strany účastníka předložena zadavateli v českém jazyce (v případě, že jsou některé přílohy, které tvoří součást zadávací dokumentaci dvojjazyčné, mohou být rovněž do nabídky předloženy v dvojjazyčné formě, toto není porušením požadavku zadavatele na jazyk nabídky).

## Ostatní informace týkající se NABÍDKY

### Varianty a rozsah plnění nabídky

Varianty nabídky se nepřipouštějí.

### Úplnost nabídky

Účastník odpovídá za to, že předložená nabídka je úplná a odpovídá požadavkům na ní stanoveným v zadávací dokumentaci. Nabídka je závazná jako jeden komplexní celek bez možnosti omezit platnost jejích jednotlivých částí.

### Náklady za nabídku

Veškeré náklady spojené s přípravou a předložením nabídky zadavateli ponese účastník, kterému za přípravu a předložení nabídky nepřísluší žádná odměna.

### Počet nabídek

Každý z účastníků smí předložit pouze jednu nabídku.

# Hodnocení nabídek a hodnotící Kritéria

## Hodnocení nabídek

5.1.1	Hodnocení nabídek provede zadavatel v souladu s § 114 an. ZZVZ dle hodnotících kritérií stanovených níže v zadávací dokumentaci.

5.1.2	Po podání a hodnocení konečných nabídek dle § 61 odst. 11 ZZVZ nebo v případě využití postupu podle článku 6.2., věta první po podání a hodnocení předběžných nabídek dle § 61 odst. 6 ZZVZ použije zadavatel elektronickou aukci v souladu s § 120 an. ZZVZ a podmínkami stanovenými v odst. 6.3 tohoto dokumentu, a to pro hodnocení v rámci dílčího kritéria hodnocení „K1“, a to pouze ve vztahu k hodnotě NKč, NEUR (cena díla). Vstupní hodnotou pro elektronickou aukci bude tato hodnota uvedená účastníkem v jeho konečné nabídce, popř. předběžné nabídce. Elektronická aukce nebude použita pro hodnocení nabídek v dílčím kritériu hodnocení „K2“. Pro hodnocení nabídek v dílčím kritérium hodnocení „K2“ budou závazné a konečné hodnoty uvedené účastníky v jejich konečných nabídkách, popř. předběžných nabídkách.

5.1.3	Vzhledem k tomu, že ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nákladů životního cyklu a kvality, budou pro hodnocení předložených nabídek použita dále uvedená dílčí kritéria hodnocení (dále jen „Kritéria“) s přiřazenými váhami pro hodnocení:

- Dílčí Kritérium „K1“ – Životní cyklus 	-	váha 90 % (V1)

- Dílčí Kritérium „K2“ – Technické řešení – část „A“	-	váha 10 % (V2)

## Kritéria

    - Dílčí Kritérium „K1“ – Životní cyklus

Náklady zadavatele spojené s provozem díla během životního cyklu zakázky od předběžného převzetí díla jsou stanoveny vzorcem:

- ŽC = C + W1 + W2 + W3 – W4	[vzorec č. 1]

kde:

C	=	Cena díla stanovená dle vzorce č. 2

W1	=	Náklady zadavatele související se spotřebou elektrické energie garantovanou účastníkem při Ekonomickém a Maximálním výkonu kotle v průběhu životního cyklu zakázky dle vzorce č. 3

W2	=	Náklady zadavatele související se spotřebou 40 % roztoku močoviny garantovanou účastníkem při Ekonomickém a Maximálním výkonu kotle v průběhu životního cyklu zakázky stanovené dle vzorce č. 4

W3	=	Náklady související se zajištěním servisu zařízení, spotřebou náhradních dílů a údržbou zařízení v průběhu životního cyklu zakázky stanovené dle vzorce č. 5

W4	=	Úspora zadavatele související s garantovanou účinností kotle při Ekonomickém a Maximálním výkonu  kotle v průběhu životního cyklu zakázky stanovené dle vzorce č. 6

      - Cena díla C  - cena díla bude stanovena dle následujícího vzorce:

- C	=	NKč + NEUR * Z	[vzorec č. 2]

Ceny C, NKč a NEUR jsou vždy uváděny bez DPH.

#### kde

NKč	= 	Nabídková cena za dílo v Kč bez DPH v rozsahu dle zadávací dokumentace uvedená ve formulářích dle odstavců 4.5.1.A.4 a A.5 tohoto dokumentu (Vyplněný návrh Platebního kalendáře a vyplněné Cenové tabulky). Cena bude vždy uvedena pouze na dvě desetinná místa.

NEUR 	= 	Nabídková cena za dílo v EUR bez DPH v rozsahu dle zadávací dokumentace uvedená ve formulářích dle odstavců 4.5.1.A.4 a A.5 tohoto dokumentu (Vyplněný návrh Platebního kalendáře a vyplněné Cenové tabulky). Cena bude vždy uvedena pouze na dvě desetinná místa.

Z	=	Kurz Kč/EUR

V případě, že účastník předloží ceny N dílem v Kč a dílem v EUR anebo pouze v EUR, bude tato cena N stanovena přepočtem s použitím kurzu, kterým bude průměrný kurz dle ČNB za ukončený kalendářní měsíc  předcházející měsíci, v němž bude účastník dle výzvy oprávněn podat předběžnou nabídku a který bude uveden ve formulářích dle odstavců 4.5.1.A.4 a A.5 tohoto dokumentu (Vyplněný návrh Platebního Kalendáře a vyplněné Cenové Tabulky). Tento kurz bude uveden vždy na tři desetinná místa.

      - Kategorie W1 – Náklady zadavatele související s vlastní spotřebou elektrické energie při Ekonomickém a Maximálním výkonu kotle při provozu šesti kotlů v průběhu životního cyklu zakázky stanovené dle následujícího vzorce:

#### [vzorec č. 3]

kde:

182 000 000	=	Konstanta odpovídající nákladům zadavatele souvisejícím s vlastní spotřebou elektrické energie při použití šesti kotlů v průběhu životního cyklu zakázky [v Kč/MW spotřeby jednoho kotle]

ERE *)	=	účastníkem garantovaná vlastní spotřeba elektrické energie v MWh/h pro jeden kotel při použití garančního paliva při Ekonomickém výkonu kotle pro kotle K2, K3, K5 a K6

V případě, že účastník na zařízení neprovede Významnou změnu (specifikovanou v odstavci 2.1.2.2 a 2.1.2.7 písm. K Knihy „B“), bude dosazena hodnota ERE = 0,26 MWh/h. V tomto případě doplněná hodnota nebude měřena při Garanční zkoušce.

ERJ *)	=	účastníkem garantovaná vlastní spotřeba elektrické energie v MWh/h pro jeden kotel při použití garančního paliva při Maximálním výkonu kotle pro kotle K2, K3, K5 a K6

V případě, že účastník na zařízení neprovede Významnou změnu (specifikovanou v odstavci 2.1.2.2 a 2.1.2.7 písm. K Knihy „B“), bude dosazena hodnota ERJ = 0,42 MWh/h. V tomto případě doplněná hodnota nebude měřena při Garanční zkoušce.

ENE	=	účastníkem garantovaná vlastní spotřeba elektrické energie v MWh/h pro jeden kotel při použití garančního paliva při Ekonomickém výkonu kotle pro kotle K1 a K4

ENJ	=	účastníkem garantovaná vlastní spotřeba elektrické energie v MWh/h pro jeden kotel při použití garančního paliva při Maximálním výkonu kotle pro kotle K1 a K4

Jedná se o hodnoty deklarované účastníkem, které uvede ve své nabídce ve formuláři Tabulek garantovaných parametrů, a to v řádku 3.1.1 a 3.1.2 tabulky dle požadavků odstavce 4.5.1.A.6 tohoto dokumentu.

      - Kategorie W2 – Náklady zadavatele související se spotřebou 40% roztoku močoviny při Ekonomickém a Maximálním výkonu kotle v průběhu životního cyklu zakázky stanovené dle následujícího vzorce:

- [vzorec č. 4]

kde:

1 070 000	 =	Konstanta odpovídající nákladům zadavatele se spotřebou 40% močoviny pro šest kotlů v průběhu životního cyklu zakázky [v Kč/kg/h spotřeby jednoho kotle]

HRE	=	účastníkem garantovaná spotřeba 40% roztoku močoviny v kg/h pro jeden kotel při použití garančního paliva při Ekonomickém výkonu kotle pro kotle K2, K3, K5 a K6

HRJ	=	účastníkem garantovaná spotřeba 40% roztoku močoviny v kg/h pro jeden kotel při použití garančního paliva při Maximálním výkonu kotle pro kotle K2, K3, K5 a K6

HNE	=	účastníkem garantovaná spotřeba 40% roztoku močoviny v kg/h pro jeden kotel při použití garančního paliva při Ekonomickém výkonu kotle pro kotle K1 a K4

HNJ	=	účastníkem garantovaná spotřeba 40% roztoku močoviny v kg/h pro jeden kotel při použití garančního paliva při Maximálním výkonu kotle pro kotle K1 a K4

*) V případě použití jiné než 40% koncentrace roztoku močoviny musí být garantovaná spotřeba přepočtena na 40% koncentraci roztoku močoviny.

Hodnoty spotřeb budou hodnoty deklarované účastníkem, které uvede ve své nabídce ve formuláři Tabulek garantovaných parametrů, a to v řádku 3.1.3 a 3.1.4 tabulky dle požadavků odstavce 4.5.1.A.6 tohoto dokumentu.

      - Kategorie W3 - Náklady související se zajištěním servisu zařízení - spotřebou náhradních dílů a údržbou zařízení po dobu životního cyklu zakázky stanovené dle následujícího vzorce:

W3 = )+()			[vzorec č. 5]

Ceny u všech níže požadovaných hodnot budou vždy účastníkem uvedeny na maximálně dvě desetinná místa:

kde:

SKč n 1)2)	=	Roční náklady na servis, náhradní díly, celky a spotřební materiál nutné pro řádný provoz a údržbu všech kotlů po dobu 13 let dle řádku B, list „Cena Rozklad“ Cenové Tabulky dle požadavku odstavce 4.5.1.A.5 tohoto dokumentu

SEUR n 1)2)	=	Roční náklady na servis, náhradní díly, celky a spotřební materiál nutné pro řádný provoz a údržbu všech kotlů po dobu 13 let dle řádku B, list „Cena Rozklad“ Cenové Tabulky dle požadavku odstavce 4.5.1.A.5 tohoto dokumentu

Z	=	Kurz Kč/EUR

V případě, že účastník předloží servisní náklady S dílem v Kč a dílem v EUR anebo pouze v EUR, bude tato cena S stanovena přepočtem s použitím kurzu, kterým bude průměrný kurz dle ČNB ukončený kalendářní měsíc  předcházející měsíci, v němž bude účastník dle výzvy oprávněn podat předběžnou nabídku a který bude uveden ve formulářích dle odstavců 4.5.1.A.4 a A.5 tohoto dokumentu (Vyplněný návrh Platebního kalendáře a vyplněné Cenové Tabulky).

- Uvedené položky nesmějí obsahovat náklady na náhradní díly anebo servisní činnosti související s odstraňováním vad v  záruční době 24 měsíců prováděné účastníkem dle podmínek smlouvy a uvedené účastníkem v řádku A. list  „Cena Rozklad“ vzoru části A.3.5 Cenové tabulky dle požadavku odstavce 4.5.1.A.5 tohoto dokumentu.

- Uvedené ceny budou zahrnovat náhradní díly a servisní činnosti  na díle (vyjma náhradních dílů a servisní činnosti spojených s odstraňováním vad díla, za něž odpovídá zadavatel, ať už v záruční době nebo po jejím skončení). Dále budou obsahovat náklady na výměnu částí díla, které budou mít nižší životní cyklus než 13 let.

      - Kategorie W4 – Úspora zadavatele související s účinnosti kotle při Ekonomickém a Maximálním výkonu kotle při provozu šesti kotlů po dobu životního cyklu stanovené dle následujícího vzorce:

- [vzorec č. 6]

Kde:

77 482 000	=	Konstanta odpovídající úspoře zadavatele související s účinností kotle pro šest kotlů po dobu životního cyklu v Kč / 1,0 % účinnosti jednoho kotle

UKRE  	= 	účastníkem garantovaná účinnost kotle v % při použití garančního paliva při Ekonomickém výkonu kotle pro kotle K2, K3, K5 a K6

UKRJ  	= 	účastníkem garantovaná účinnost kotle v % při použití garančního paliva při Maximálním výkonu kotle pro kotle K2, K3, K5 a K6 dosazená v desetinném formátu

UKNE  	= 	účastníkem garantovaná účinnost kotle v % při použití garančního paliva při Ekonomickém výkonu kotle pro kotle K1 a K4

UKNJ  	= 	účastníkem garantovaná účinnost kotle v % při použití garančního paliva při Maximálním výkonu kotle pro kotle K1 a K4

Jedná se o hodnoty deklarované účastníkem, které uvedl ve své nabídce ve formuláři Tabulek garantovaných parametrů, a to v řádku 3.2.15 tabulky dle požadavků odstavce 4.5.1.A.6 tohoto dokumentu.

      - Ostatní

Dále pak pro vyhodnocení tohoto kritéria platí:

- Toto Kritérium bude užívat označení dále v tomto dokumentu – „K1“.

- nabídka s nejnižšími náklady životního cyklu dle uvedeného vzorce č. 1 je pro zadavatele považována za nejvýhodnější a získá 100 bodů hodnocení, tedy „K1“ = 100.

- Ostatní hodnocené nabídky získají počet bodů hodnocení v poměru nejnižší náklady životního cyklu k hodnoceným nákladům životního cyklu podle vzorce:

- Body „K1“ = 100 * Nejnižší náklady ŽC / Hodnocená náklady ŽC	[vzorec č. 7]

- Výpočet celkového počtu dosažených bodů bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa dle pravidel pro matematické zaokrouhlování.

    - Dílčí Kritérium „K2“ – Technické řešení – část „A“

Jedná se o kritérium „K2“, kde je hodnoceno účastníkem navržené technické řešení a technická úroveň řešení předloženého účastníkem v nabídce. Hodnocení bude vycházet z informací účastníka získaných na základě požadavků odstavce 4.5.1.B a případně odstavce 4.5.1.A tohoto dokumentu, kdy pro jednotlivé parametry tohoto kritéria bude platit:

      - Kategorie NO - Způsob zajištění výstupní koncentrace NOx. Jedná se o parametr související s garantovanou hodnotou koncentrace NOx po provedení pouze primárních opatření (Maximální hodnota bodů NO = 50),

zadavatel bude posuzovat v rámci hodnocení nabídek hodnotu koncentrace NOx, kterou lze dosáhnout pouze při použití primárních opatření. Při posuzování se bude vycházet z údaje účastníka v Tabulce garantovaných parametrů, List „Garance“, řádek „3.2.16“, kde posuzovaný parametr bude sestaven dle následujícího vzorce:

- NO	= 4 / 6 *  NOxR  + 2 / 6 * NOxN	[vzorec č. 8]

Kde:

NOxR  *) = 	Garantovaná maximální hodnota NOx po provedení pouze primárních opatření při použití garančního paliva v mg/Nm3 stanovené na jedno desetinné místo pro kotle K2, K3, K5 a K6

NOxN  *) = 	Garantovaná maximální hodnota NOx po provedení pouze primárních opatření při použití garančního paliva v mg/Nm3 stanovené na jedno desetinné místo pro kotle K1 a K4

Jedná se o hodnoty deklarované účastníkem, které uvede ve své nabídce ve formuláři Tabulek garantovaných parametrů, a to v řádku 3.2.16 tabulky dle požadavků odstavce 4.5.1.A.6 tohoto dokumentu. Použití tohoto parametru bude znamenat, že:

- účastník (účastníci), který v rámci primárních opatření dosáhne hodnoty NO = 200 mg/Nm3 a lepší, bude hodnocen jako nejlepší a bude mu přiděleno v rámci tohoto parametru 50 bodů, tedy NO = 50,

- účastník (účastníci), který v rámci primárních opatření dosáhne hodnoty NO = 280 mg/Nm3, bude hodnocen jako nejhorší a bude mu přiděleno v rámci tohoto parametru 0 bodů, tedy NO = 0, a

- Ostatní hodnocené nabídky získají počet bodů hodnocení v poměru hodnocené NO k rozdílu povolených hranic NO pro hodnocení, podle vzorce:

- Body „NO“ = 50 * (280 - Hodnocené NO) / 80	[vzorec č. 9]

Výpočet celkového počtu dosažených bodů pro tento parametr bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa dle pravidel pro matematické zaokrouhlování.

*)	-	zadavatel upozorňuje, že maximální akceptovatelná hodnota NOx po provedení pouze primárních opatření při použití garančního paliva je rovna 280 mg/Nm3.

Uvedené koncentrace NOx jsou v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (6%).

      - Kategorie PMAX - Nejvyšší hodnota podtlaku spalin v připojovacím bodě kotle v čistém stavu kotle, která je účastníkem garantována v Pa ve formulářích Tabulek garantovaných parametrů dle vzoru v části A.3.6 (řádky 3.2.14 tabulky) zadávací dokumentace, která bude vypočtena dle následujícího vzorce:

- PMAX	=	4/6 * PRMAX + 2/6 * PNMAX	[vzorec č. 10]

Kde:

PRMAX 1)	= 	je garantovaná maximální hodnota podtlaku spalin v připojovacím bodě kotle v čistém stavu kotle při Maximálním výkonu kotle s garantovaným palivem v Pa pro kotle K2,K3,K5 a K6

V případě, že účastník neprovede na zařízení kotlů K2, K3, K5 a K6 významnou změnu (specifikovanou v odstavci 2.1.2.2 a 2.1.2.7 písm. J Knihy „B“), bude dosazena hodnota „PRMAX“ = 900 Pa. V tomto případě doplněná hodnota nebude měřena při Garanční zkoušce.

PNMAX 1)	= 	je garantovaná maximální hodnota podtlaku spalin v připojovacím bodě kotle v čistém stavu kotle při Maximálním výkonu kotle s garantovaným palivem v Pa pro kotle K1 a K4

- Hodnota podtlaku bude dosazena jako kladné číslo.

nabídka účastníka s nejnižším podtlakem (t.j. s nejvyšší absolutní hodnotou tlaku) bude hodnocena 20 body, tedy NP = 20, Ostatní nabídky budou hodnoceny dle následujícího vzorce:

- Body „NP“ = 20 * Nejnižší PMAX / Hodnocená PMAX	[vzorec č. 11]

Výpočet celkového počtu dosažených bodů pro tento parametr bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa dle pravidel pro matematické zaokrouhlování.

      - Kategorie NX - Rozsah požadovaných výluk ze záruky včetně jejich vlivu na budoucí provoz díla. Jedná se o parametr týkající se rozsahu účastníkem navržených výluk ze záruky pro Kategorii „2“ dodávek (Maximální hodnota bodů NX = 30)

V rámci tohoto parametru bude posuzováno technické řešení zvolené účastníkem v nabídce v souvislosti s jím případně navrhovanými výlukami ze záruky v měsících vyplněné do formuláře dle vzoru v části A.3.11 zadávací dokumentace, kde výše odchylek pro posouzení parametru bude stanovena dle vzorce:

- NX	=	ΣXi * Kxi	[vzorec č. 12]

Kde:

- Xi	= 	jsou jednotlivé případné dílčí výluky stanovené účastníkem v měsících pro kategorii „2“ dodávek jako odchylky od požadované záruky a vyplněné do formuláře dle vzoru v části A.3.11 zadávací dokumentace

- Kxi	= 	jsou váhy jednotlivých případných dílčích výluk stanovených účastníkem v měsících pro kategorii „2“ dodávek jako odchylky od požadované záruky a vyplněné do formuláře dle vzoru v části A.3.11 zadávací dokumentace

nabídka, kde žádné výluky nejsou požadovány a tedy počet měsíců je 0, bude hodnocena 30 body, tedy body „NX“ = 30.

Nabídka, která bude mít NX větší jak 2 400 bude hodnocena 0, tedy body „NX“ = 0.

Ostatní nabídky s dobou výluk 0 až 2 400 měsíců budou hodnoceny dle vzorce:

- Body „NX“ = 30 * (2 400 – Počet měsíců odchylek u hodnocené) / 2 400 	[vzorec č. 13]

V případě, že dvě anebo více nabídek bude mít shodný počet měsíců odchylek, budou takové nabídky hodnoceny stejně. Výpočet celkového počtu dosažených bodů pro tento parametr bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa dle pravidel pro matematické zaokrouhlování.

      - Ostatní

Celková hodnota tohoto Kritéria „K2“ pro jednotlivé předložené nabídky bude stanovena dle vzorce:

- Body „K2“ = Σ bodů (NO + NP + NX)	[vzorec č. 14]

Výpočet celkového počtu dosažených bodů bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa dle pravidel pro matematické zaokrouhlování.

  - Stanovení celkového počtu bodů

5.3.1	Celkový počet dosažených bodů (B) pro hodnocení nabídky se stanoví dle následujícího vzorce:

- B = K1*V1 + K2*V2	[vzorec č. 19]

Kde platí:

- B = celkový počet dosažených bodů pro nabídku

- K1 = dílčí kritérium „K1“

- K2 = dílčí kritérium „K2“

- V1 = váha přiřazená pro dílčí kritérium „K1“ – 90%, tedy do vzorce 0,90

- V2 = váha přiřazená pro dílčí kritérium „K2“ – 10%, tedy do vzorce 0,10

Výpočet celkového počtu dosažených bodů bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa dle pravidel pro matematické zaokrouhlování.

  - Pořadí účastníků

5.4.1	Na závěr hodnocení nabídek budou nabídky seřazeny sestupně v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů tak, že nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů se umístí na prvním místě a nabídka s nejnižším celkovým počtem bodů se umístí jako poslední.

# Ostatní Podmínky Zadávacího řízení

## VYSVĚTLENÍ Zadávací dokumentacE a prohlídka místa plnění zakázky

### Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.

- Žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručeny zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo konečných nabídek.

- zadavatel má právo poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i v případě, že o ně nebylo účastníky požádáno či zadávací dokumentaci změnit či doplnit, a to nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání předběžných nabídek nebo konečných nabídek stanovené ve výzvě.

### Vysvětlení zadávací dokumentace a náležitosti korespondence se zadavatelem

Pro účel získávání vysvětlení zadávací dokumentace od zadavatele platí následující pravidla:

- Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli formou:

A. 1	E-mailu, anebo

A. 2	Faxu, anebo

A. 3	Dopisu, anebo

A. 4      Datové zprávy.

Na ústní anebo telefonické žádosti nebude zadavatelem reagováno a bude na ně pohlíženo, jako by neexistovaly.

- zadavatel stanovuje pro korespondenci a komunikaci ve věci vysvětlení zadávací dokumentace český jazyk. Na žádosti doručené v jiném než českém jazyce nebude zadavatelem reagováno a bude na ně pohlíženo, jako by neexistovaly.

- Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude vždy v záhlaví označena „ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ a dále jménem a identifikačním číslem zakázky.

- Korespondence ve věci vysvětlení zadávací dokumentace bude vždy zasílána na kontaktní osobu dle odstavce 2.3 tohoto dokumentu.

- Účastník ve své žádosti vždy uvede kontaktní osobu a adresu pro korespondenci v rámci podání informací k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a tato osoba a adresa bude stejná pro celé zadávací řízení a bude identická s informacemi uvedenými v Titulním listu nabídky účastníka. Tuto osobu je možné změnit po předchozím písemném ohlášení této skutečnosti zadavateli.

### Prohlídka místa plnění zakázky

Účastníci mají právo zúčastnit se prohlídky místa plnění zakázky.

- Prohlídka pro účastníky bude zadavatelem organizována v období uvedeném ve výzvě, a to po dohodě s kontaktní osobou zadavatele dle odstavce 2.3 tohoto dokumentu.

- zadavatel umožní účastníkovi na základě jeho žádosti prohlídku místa plnění v oboustranně odsouhlaseném termínu dle písmene A., spadajícím do výše uvedených období, přičemž účastník nemá právo odmítnout více jak dva různé termíny (dny) prohlídky místa plnění.

- Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění zakázky umožněna maximálně čtyřem zástupcům jednoho účastníka. Všichni účastníci prohlídky místa plnění se zapíší do listiny účastníků prohlídky místa plnění, která bude přílohou zápisu z prohlídky.

- Prohlídka bude probíhat vždy v českém jazyce a účastník na prohlídku pozvaný si případně zajistí překlad.

- zadavatel nezajišťuje přepravu účastníků do místa konání prohlídky místa plnění a zpět.

## Způsob a zásady jednání s ÚčastníkY v průběhu Zadávacího řízení

zadavatel uvádí, že si v souladu s ustanovením § 61 odst. 8 ZZVZ vyhrazuje možnost, že nemusí o předběžných nabídkách jednat a může zadat zakázku na základě předběžné nabídky. Pokud zadavatel svého práva zadat zakázku na základě předběžné nabídky nevyužije, platí pro jednání o předložených předběžných nabídkách (dále níže v tomto článku 6.2. jen „nabídkách“) účastníků následující pravidla:

- Průběh jednání o nabídkách se řídí ust. § 61 ZZVZ.

- zadavatel vyzve písemně k jednání všechny účastníky, kteří podali nabídku, která nebyla vyloučena ze zadávacího řízení. Zadavatel uvede ve výzvě k jednání o nabídkách vždy termín a čas jednání.

- Jednání o nabídkách se vždy uskuteční v místě, které určí zadavatel v pozvánce k jednání o nabídkách anebo protokolu z jednání o nabídkách.

- Jednání o nabídkách budou probíhat vždy v českém jazyce a účastník si případně zajistí překlad.

- Z jednání o nabídkách bude zadavatel pořizovat protokol v českém jazyce, který bude vždy na závěr jednání potvrzen oběma stranami na jednání přítomnými – zadavatel a účastník. Součástí protokolu z jednání bude i prezenční listina. Tento protokol podepíší za účastníka osoby oprávněné jednat (pokud se nebude jednat o členy statutárního orgánu, bude přílohou rovněž plná moc). Součástí jednotlivých protokolů bude rovněž prohlášení účastníka, že je výsledky jednání vázán a následná podaná nabídka podle ustanovení § 61 odst. 11 ZZVZ bude v souladu s těmito závěry jednání.

- S každým z účastníků povede zadavatel jednání samostatně. Jednání se za účastníka může účastnit nejvýše šest (6) zástupců a toto platí i pro případ, kdy je nabídka podána několika účastníky společně (Společnost), pokud nebude ve výzvě k jednání stanoveno zadavatelem jinak.

- Jednání o nabídkách se uskuteční ve více kolech a zadavatel nebude snižovat či jinak omezovat počet účastníků. Avšak zadavatel může před zahájením jakéhokoliv kola jednání o nabídkách oznámit účastníkům, že jde o poslední kolo jednání o nabídkách a též se na této skutečnosti může zadavatel se všemi účastníky kdykoliv písemně dohodnout. zadavatel uvádí, že bude konat zvlášť jednání o technické části nabídky – Svazku „B“ a zvlášť jednání o obchodní části nabídky - Svazku „A“, přičemž si zadavatel vyhrazuje možnost s ohledem na následné konání elektronické aukce jednání o obchodní části vůbec nekonat.

- Termíny dalších kol jednání oznámí vždy zadavatel na předchozím jednání; budou uvedeny v protokolu z jednání anebo v pozvánce k jednání o nabídkách.

- V případě, že nabídka byla podána několika účastníky společně (Společnost), je požadováno, aby se jednání o nabídce na základě výzvy vždy účastnili buď všichni členové takové Společnosti, anebo pouze jeden z nich, avšak v takovémto případě je požadováno, aby:

I. 1	Vedoucí účastník Společnosti měl pro toto jednání pověření od ostatních členů, a

I. 2	Jednotliví členové Společnosti se během jednání neměnili.

## PoSTUP V ELEKTRONICKÉ AUKCI

### Základní informace k elektronické aukci

zadavatel sděluje, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále v tomto odstavci jako „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ.

Předmětem eAukce budou pouze hodnoty NKč,NEUR (cena díla). Ostatní hodnoty kriteriální rovnice nebude možné v průběhu elektronické aukce měnit. Pro hodnocení nabídek budou dosazeny hodnoty uvedené účastníky v jejich konečné nabídce, popř. předběžné nabídce, využije-li zadavatel výhradu dle odst. 6.2 tohoto dokumentu.

V souladu s § 121 odst. 2 ZZVZ, budou k účasti v eAukci a k podání nových aukčních hodnot vyzváni ti účastníci, kteří nebyli dle § 121 odst. 1 písm. b) ZZVZ vyloučeni, a to zasláním výzvy k účasti v eAukci.

Výzva k účasti v elektronické aukci bude doručena do elektronické schránky účastníka v systému PROEBIZ, v systému je pak k úkonu odeslání výzvy k účasti v elektronické aukci připojeno elektronické časové razítko. Součásti výzvy k účasti v elektronické aukci budou dle § 120 odst. 4 písm. c) ZZVZ informace, které budou účastníkovi poskytnuty v průběhu eAukce. V souladu s § 120 odst. 4 písm. d) až f) ZZVZ pak zadavatel sděluje informace, které se týkají postupu při eAukci a podmínek k podávání nových aukčních hodnot a dále informace týkající se použitého elektronického nástroje. Postup v eAukci se bude odvíjet od stanoveného harmonogramu, přičemž jeho časový průběh bude popsán ve výzvě k účasti v elektronické aukci a jednotlivá kola eAukce budou charakterizovaná následujícím:

Kontrolní kolo: v souladu s § 121 odst. 2 ZZVZ je kontrolní kolo určeno administrátorovi zadavatele k nastavení výchozího stavu eAukce. Administrátor vloží do eAukční síně aukční hodnoty nevyloučených účastníků tak, aby tyto odpovídaly jejich nabídkám dle hodnocení. účastníkům eAukce je umožněno do eAukční síně pouze nahlížet, nemohou však provádět žádné změny. účastníkům se v kontrolním kole zobrazují pouze jejich vlastní aukční hodnoty.

Aukční kolo: v souladu s § 121 odst. 2 ZZVZ budou účastníci vyzváni ke změně svých aukčních hodnot a účastníkům budou zpřístupněny informace dle § 121 odst. 7 ZZVZ. Změny aukčních hodnot je oprávněn provádět pouze účastník, administrátor do průběhu těchto změn již nemůže jakkoliv zasahovat. Elektronická aukce bude obsahovat jediné aukční kolo, které bude ukončeno v souladu s § 121 odst. 8 písm. b) v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí nabídek. Délka aukčního kola bude nastavena na pevně stanovený čas 20 minut s možností jeho prodlužování dle následujících parametrů. Pokud v posledních 10 minutách stanovené doby dojde v eAukční síni k takové změně aukční hodnoty, která způsobí změnu aktuálního pořadí nabídek, bude trvání eAukce prodlouženo o dalších 10 minut, a to počínaje okamžikem provedené změny. Tímto způsobem bude trvání eAukce prodlužováno až do doby, kdy v posledních 10 minutách běhu aukčního kola nedojde ke změně aktuálního pořadí nabídek. Zadavatel upozorňuje, že systém neumožní dorovnat nabídku s nejvyšším počtem bodů (tj. nelze dorovnat nabídku účastníka na aktuálně 1. pořadí). Účastník bude o dosažení této skutečnosti informován.

Zadavatel dále upozorňuje, že v případě takové změny aukční hodnoty, která způsobí dorovnání celkové nabídky účastníka na jiném než prvním pořadí, bude za určující považován čas provedené změny aukční hodnoty. V takovémto případě bude platit, že později podaná nabídka, která by vzhledem k dosaženému počtu bodů měla být zařazena na shodné pořadí s již existující nabídkou, bude v systému zařazena na horší pořadí než nabídka podaná dříve.

V eAukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši 0,1 %, údaje k minimálnímu rozdílu se vztahují ke stávající hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s předchozí hodnotou této položky u daného účastníka).

V eAukci bude stanoven maximální rozdíl cenových podání ve výši 50 %, údaje k maximálnímu rozdílu se vztahují k nejnižší možné hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se s aktuální nejnižší možnou hodnotou této položky u všech účastníků).

Účastníkům bude v Aukčním kole zobrazována informace pouze o jeho aktuálním pořadí.

Pro účast v eAukci nepotřebuje účastník do svého počítače instalovat eAukční systém, přístup do eAukční síně je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče. V případě vzniku objektivních technických potíží na straně zadavatele, případně poskytovatele eAukčního systému, bude zadavatel eAukci opakovat.

Po ukončení eAukce bude účastník vyzván k elektronickému podpisu závěrečného protokolu. Zadavatel v souladu s § 36 odst. 5 ZZVZ stanovil lhůtu na elektronické podepsání závěrečného protokolu na dva pracovní dny ode dne ukončení eAukce. V systému PROEBIZ je k úkonu autorizace závěrečného protokolu připojeno časové razítko kvalifikovaného poskytovatele. V případě, že účastník svou nabídku učiněnou v eAukci elektronicky nepodepíše, bude na veškeré změny aukčních hodnot účastníka pohlíženo jako na změny, které byly od počátku pro nedostatek formy neplatné a zadavatel je v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ oprávněn účastníka ze zadávacího řízení vyloučit. Zadavatel dále uvádí, že v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 provede po 24 hodinách od elektronického podepsání závěrečného protokolu účastníkem ověření platnosti certifikátu účastníka. V případě, že při tomto ověření bude certifikát účastníka shledán neplatným, vyzve zadavatel účastníka k podání vysvětlení a zadavatel následně rozhodne o dalším postupu.

### Technické nároky eAukčního systému PROEBIZ

Následující údaje se týkají počítače, ze kterého se bude účastník vzdáleným přístupem přes veřejnou datovou síť Internet do eAukce přihlašovat.

Počítač účastníka musí mít funkční připojení k síti Internet a v době přihlášení musí být toto připojení k Internetu aktivní. Pro účast každého účastníka v eAukci je nutné mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč. Program eAukčního systému je optimalizován pro jeden z níže uvedených webových prohlížečů:

a)	Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší

b)	Mozilla Firefox 13 a vyšší

Funkční nastavení internetového prohlížeče

Pro správné fungování eAukčního systému PROEBIZ je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou funkci pro soubory cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na internetové adrese: http://proebiz.com/podpora.

Počítač musí mít nainstalovanou aktuální verzi Java Software platnou v době konání eAukce, která je nutná pro korektní chod eAukčního systému, zvláště pak pro podepisování dokumentů elektronickým podpisem. Aktuální verzi Java Software je možné ověřit, případně stáhnout z internetové adresy http://java.com/. Tento software je k dispozici zdarma. Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player.

Účastník musí vlastnit platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a příslušné legislativy České republiky. Elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vystavují kvalifikovaní poskytovatelé služeb v jednotlivých členských státech EU.

Účastník je povinen ve své nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v eAukci (dále jen „odpovědná osoba“) a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno, příjmení a e-mail. K dané eAukci může účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě uvedení více odpovědných osob bude do dané eAukce zavedena pouze první osoba dle poskytnutého seznamu. Při zavedení odpovědné osoby do systému PROEBIZ bude k účtu této osoby (tj. k údajům jméno, příjmení a e-mail) vytvořena elektronická schránka účastníka, která bude sloužit pro doručování výzev k účasti v elektronických aukcích, pro práci s přihláškami a rovněž i jako možnost ke vstupu do eAukční síně. O vytvoření elektronické schránky bude odpovědná osoba vyrozuměna Aktivačním e-mailem administrátora. Odpovědná osoba si podle pokynů v Aktivačním e-mailu zvolí své přístupové údaje, elektronickou schránku aktivuje a po aktivaci již bude mít obsah této schránky pod svou výlučnou kontrolou. Veškeré údaje v elektronické schránce se týkají výlučně jen daného zadavatele. V případě ztráty přístupových údajů k elektronické schránce kontaktuje odpovědná osoba administrátora eAukce s požadavkem na zaslání nového Aktivačního e-mailu a poté si volbou nových přístupových údajů schránku reaktivuje. Zadavatel uvádí, že v případě, že k účtu odpovědné osoby již elektronická schránka existuje a že tato schránka již byla aktivována, pak administrátor Aktivační e-mail obvykle neodesílá. O doručení výzvy k účasti v elektronické aukci (resp. o jejím zpřístupnění v elektronické schránce) bude odpovědná osoba vyrozuměna notifikačním e-mailem administrátora.

## postup před uzavřením smlouvy s vybraným účastníkem

6.4.1	Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného účastníka vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

6.4.2	Vybraný účastník předloží před podpisem smlouvy bankovní záruku za řádné provedení díla. Bankovní záruka bude vystavena v Kč a v případě, že cena ve smlouvě bude jak v Kč, tak i EUR, pak tato bankovní záruka bude vystavena ve stejných měnách a ve stejném poměru, anebo bude vystavena v Kč za použití kurzu dohodnutého ve smlouvě. Bližší požadavky na tuto bankovní záruku jsou uvedeny ve smlouvě.

6.4.3	Vybraný účastník předloží před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění v rozsahu odpovídajícím požadavkům uvedeným ve vzoru v části A.3.8 zadávací dokumentace.

6.4.4	Vybraný účastník předloží před předběžným převzetím díla podepsanou servisní smlouvu na záruční a pozáruční servis dle závazného vzoru v části A.3.10 uvedeného ve čtyřech vyhotoveních.

## 6.4.5	Pokud je vybraný účastník právnickou osobou, je povinen zadavateli na základě písemné výzvy předložit ve smyslu § 104 odst. 2 ZZVZ:

a) identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného dodavatele podle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění,

a

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto bodu k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

## Náklady za účast v Zadávacím řízení

6.5.1	Veškeré náklady spojené se svoji účastí v zadávacím řízení ponese účastník, kterému za účast v zadávacím řízení nepřísluší žádná odměna.

## VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

6.6.1.	zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem, a to konkrétně změnit milníky v následujících případech:

- z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání provádění příslušné části díla, a to nejvýše o dobu jejich trvání;

- z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení;

- z důvodu prodlení na straně zadavatele, a to nejdéle o dobu jeho trvání.

6.6.2.	zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 a § 222 odst. 10 ZZVZ vyhrazuje v případě, že odstoupí od smlouvy s využitím některého z důvodů vymezeného v čl. 32. 1. smlouvy, oprávnění provést nahrazení zhotovitele novým dodavatelem, resp. účastníkem zadávacího řízení, který se umístil druhý v pořadí, pokud takový nový dodavatel souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně vybraného dodavatele a v souladu se smlouvou, přičemž zadavatel je v takovém případě oprávněn smlouvu upravit následujícím způsobem:

- upravit rozsah díla tak, aby odpovídal nedokončené části díla;

- doplnit smlouvu tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý rozsah díla, tedy včetně nároků z vad díla, záruky za jakost apod. z části již provedené původně vybraným dodavatelem;

- upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení a přílohy smlouvy, která v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě;

- doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí díla od stávajícího dodavatele.

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného dodavatele za podmínek uvedených v předchozím odstavci, je zadavatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí. Pokud ani tento účastník zadávacího řízení nesouhlasí s poskytováním plnění, je zadavatel oprávněn obrátit se na subdodavatele, který byl uveden v seznamu subdodavatelů původního dodavatele před tím, než byl naplněn důvod pro odstoupení od smlouvy, a který se zároveň podílí na plnění největším procentním podílem ze všech subdodavatelů původního dodavatele. Nový subdodavatel vybraný postupem dle tohoto odstavce je povinen poskytovat plnění za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě, že by tento subdodavatel odmítl poskytovat plnění namísto původně vybraného dodavatele za podmínek uvedených v předchozím odstavci, je zadavatel oprávněn obrátit se na dalšího subdodavatele s procentně dalším největším procentním podílem na plnění; zadavatel tímto způsobem může postupně oslovit všechny subdodavatele.

## Další práva zadavatele

6.7.1	zadavatel si dle § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení s uvedením důvodu a dále v případech uvedených v § 127 ZZVZ.