Veslařská 56, 637 00 Brno

|  |
| --- |
|  |

**1.Specifikace předmětu plnění:**

Předmětem zakázky je rekonstrukce kontejnerového stání na ulici Nálepkova, v Brně-Jundrově, dle projektové dokumentace společnosti Pam Arch s.r.o. Jedná se o 2.etapu stavby, a to o zhotovení ocelového přístřešku nad zpevněnou plochou kontejnerového stání, v rozsahu výkazu výměr.

Součástí prací bude:

* Zařízení staveniště, zdvihací technika, mobilní WC, zábor veřejného prostranství
* Přesun kontejnerů
* Ochrana stromů
* Dokumentace skutečného provedení
* Likvidace odpadů, poplatky za skládku

Zhotovitel předloží do nabídky **harmonogram prací** (období 10.7.-14.8.2024), členěný po týdnech. Tento harmonogram bude přílohou smlouvy a bude závazný.

**2.Požadavky na prokázání kvalifikace**

Splnění kvalifikační profesních předpokladů dodavatel dokáže tím, že v nabídce předloží:

a) ***výpis z obchodního rejstříku***, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmí být ke lhůtě pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů

b) ***doklad o oprávnění k podnikání*** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

**Doklad o oprávnění k podnikání**

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§10 odstavec 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to na předmět podnikání:

* **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

**Doklady osvědčující splnění odborné způsobilosti**

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží doklad o autorizaci pro obor:

* **Autorizovaný inženýr, autorizovaný technik** **v oboru pozemní stavby**

vydané osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání kvalifikace:

a) Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením ***česného prohlášení***, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Dále doloží ***kopii dokladu o autorizaci v příslušném oboru.***

b) v případě, že osoba zajišťující dodavateli odbornou způsobilost není zaměstnancem dodavatele, doloží ***platnou smlouvu*** o zajištění této činnosti v rámci předmětné zakázky a ***kopii dokladu o autorizaci v příslušném oboru.***

Dodavatel doloží doklad odborné způsobilosti na úseku stavebních prací u osoby hlavního stavbyvedoucího:

* Vysokoškolské vzdělání v oboru Pozemních staveb formou kopie VŠ diplomu

Způsob prokázání kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením ***čestného prohlášení***, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

**Pravost a stáří dokladů:**

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. **Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat po vybraném uchazeči předložení dokladů v originále, nebo úředně ověřené kopii.**

**REFERENCE - TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

**Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů:

* **seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven:**
* nejméně tři stavby obdobného charakteru o finančním objemu každé z nich nejméně 300 000,-Kč bez DPH k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.

**Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.**