Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Obchodní jméno uchazeče
IČ: ……………………, DIČ: CZ………………….
se sídlem: …………………
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v ………………. v oddíle ………, vložka č. ……….
jejímž jménem jedná: ……………….. 
(dále jako „zhotovitel“ na straně jedné)

 

a
 
TESS CZ spol. s r.o.
IČ: 42884390 DIČ CZ42884390 
se sídlem: čp. 10, 51601 Třebešov, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1018
jejímž jménem jedná: Josef Chalouka, jednatel
(dále jako „objednatel“ na straně druhé)   
 

(zhotovitel a objednatel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

 
 

Smlouvu o dílo
I.
Předmět plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na své nebezpečí v níže uvedeném termínu, rozsahu, kvalitě a za sjednanou cenu pro objednatele stavbu nazvanou „Výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 48,6 kWp ve výrobním areálu TESS v Rychnově nad Kněžnou včetně systému akumulace elektrické energie o kapacitě 48,0 kWh.“ (dále jako „Dílo“). Dílo bude zhotovitelem zhotoveno dle:

a) Projektové dokumentace zhotovené INS s.r.o. v říjnu 2017 pod evidenčním číslem 
1564 42 17
b) Oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
c) Platných ČSN a obecně závazných právních předpisů
d) Platných pravidel pro provoz distribučních sítí (PPDS), zejména příloha č. 4 těchto
           pravidel
e) Podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, technické požadavky na technologie
2. Součástí předmětu plnění je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení.

3. Místem realizace předmětu plnění je parc. č. 116/16, k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov nad Kněžnou.
4. Součástí předmětu plnění je spolupráce při zajištění licence pro výrobnu elektrické energie spočívající v přípravě žádosti o licenci a kompletaci podkladů za součinnosti objednatele.

5. Spolupráce při zajištění příslušných smluv s provozovatelem distribuční sítě spočívající v přípravě žádosti o připojení výrobny a kompletaci všech povinných příloh za součinnosti objednatele.

6. Součástí předmětu plnění je zaškolení obsluhy FVE a akumulace.
7. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovení Díla cenu sjednanou v čl. III. této smlouvy.

8. Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele a v souladu s dohodami písemně odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto Dílo, a to v obvyklém standardu, který lze požadovat s ohledem na charakter Díla, zejména na jeho solidní, odborné, správné a účelné provedení.
9. Zhotovitel je povinen provést kontrolu správnosti a úplnosti předané příslušné dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele), následně odpovídá za její správnost a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na Objednatele. 
10. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, musí objednatel jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nesmí být přenášena na zhotovitele. 
II.
Doba plnění
 
1. Termín zahájení Díla: do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo, tj. dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem objednateli.
2. Termín dokončení a předání Díla vč. PD skutečného provedení: do 4 týdnů od podpisu této smlouvy.  
3. Zajištění licence pro výrobu elektrické energie: do 1 měsíce po předání Díla.
4. Uzavření smluv s ČEZem a zahájení zkušebního provozu do 1 měsíce po zajištění licence.
5. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla.

III.
Cena Díla a podmínky její změny
1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení Díla za podmínek sjednaných v této smlouvě ve výši …………….,- Kč bez DPH (dále jako „Cena Díla“). Cena Díla bude zvýšená o DPH dle platných právních předpisů. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že Cena Díla je maximální a nemůže být zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele dále navýšena.

2. Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady, zařízení staveniště a také ostatní náklady související s plněním dle výběrového řízení. 
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli Cenu Díla na základě daňových dokladů – faktur, které mu vystaví zhotovitel na částky, a v termínech podle následujícího přehledu.:

3.1.           fakturu na částku 30% z ceny díla  do 1 týdne po montáži FV panelů,

3.2.           fakturu na částku 50% z ceny díla  do 1 týdne po dodání  systému akumulace

3.3.           fakturu na částku 10% z ceny díla  do 1 týdne po protokolárním převzetí díla

3.4.           fakturu na částku 10% z ceny díla  do 1 týdne po připojení FVE k síti a zahájení 
                zkušebního provozu.
Smluvní strany se dohodly, že doba splatnosti jednotlivých daňových dokladů - faktur - je vždy max. 14 dnů od doručení příslušného daňového dokladu - faktury objednateli.
4. Součástí faktury bude odsouhlasený zápis potvrzující dokončení příslušné etapy. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Doba splatnosti pak počíná běžet dnem dodání výše uvedeného odsouhlaseného zápisu. 
5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

· Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

· Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce).

· Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

· Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídaných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku Smlouvy. 

· Zhotovitel ocení veškeré dodatečné práce a činnosti jednotkovými cenami z oceněného soupisu prací, který je přílohou této Smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle aktuálního ceníku ÚRS nebo individuální kalkulací zhotovitele. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

· Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této Smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5-ti kalendářních dnů od doručení návrhu. 

· Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že stavební práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

IV.
Přechod vlastnictví
 
Smluvní strany se dohodly, že vlastnictví ke zhotovovanému Dílu a nebezpečí škody na něm (vyjma škod způsobených zhotovitelem) přejde na objednatele po protokolárním převzetí díla.

 
V.
Další povinnosti zhotovitele
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Nabídkou, a to kvalifikovanými pracovníky za použití odsouhlaseného materiálu, stavebních hmot a technologií a v souladu s účelem, kterému má sloužit. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zajistí Dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je bezodkladně vyčistí na své náklady.

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nejméně dva pracovní dny předem termín provádění všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z příslušných předpisů a zadávací dokumentace a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou zahrnuty v Ceně Díla.

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat k převzetí Díla dokumentaci skutečně provedeného Díla. Tuto dokumentaci zpracuje zhotovitel ve dvou vyhotoveních.

5. Zhotovitel splní svůj závazek z této smlouvy úplným a řádným provedením Díla dle této smlouvy, jehož předání a převzetí bude smluvními stranami potvrzeno písemným zápisem o předání a převzetí Díla podepsaným oběma smluvními stranami.

6. Součástí Díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí Díla.

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (pozemek, budovu) k bezplatnému užívání formou zápisu do stavebního deníku, a to tak, aby bylo možně práce zahájit v termínu sjednaném pro zahájení Díla.  
8. Objednatel poskytne zhotoviteli přípojné body elektrického proudu.
9. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

10. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazovat v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

11. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že objednatele bude informovat o veškerých svých poddodavatelích před termínem zahájení prací. 

12. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. 3 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu v kopii předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

13. Objednatel má právo průběžné kontroly provádění díla a právo přístupu na staveniště. Toto právo se vztahuje i na pracovníky pověřené zastupováním objednatele, tj. osobu oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických, technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, autorský dozor, a další pracovníky, které objednatel pověří některou z činností související s kontrolou provádění díla. 

14. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a autorského dozoru na staveništi. Nejméně dvakrát po dobu výstavby bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele a případně dalších přizvaných osob, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 


ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům OPPIK, MMR ČR, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VI. Staveniště
1. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací zažádat příslušné organizace o vytýčení vedení inženýrských sítí.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
5. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
6. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
8. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, případně s požadavky objednatele.

9. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, technického dozoru, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště, a to v přiměřeném rozsahu předmětu zakázky. 

10. Zhotovitel má povinnost odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejdéle do 10 pracovních dní od doby, kdy jej objednatel k tomuto úkonu písemně vyzval. 
VII.
Předání a Převzetí Díla; záruky za Dílo
 

1. Zhotovitel odevzdá zhotovené Dílo a objednatel Dílo převezme formou písemného zápisu o předání a převzetí Díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Zhotovitel nejpozději dva pracovní dny předem oznámí písemně, že Dílo je připraveno k převzetí. Na tomto základě objednatel svolá přejímací řízení.

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
3. Zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení:

1.1. záruční listy,

1.2. dokumentaci skutečného provedení Díla ve dvou vyhotoveních,

1.3. návod k obsluze
4. Objednatel není povinen převzít Dílo, pokud bude vykazovat vady bránící užívání předmětu Díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla, se zavazuje zhotovitel odstranit do 10 dnů ode dne předání a převzetí Díla.

5. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne předání Díla (dále jako „Záruční doba“). Záruka na fotovoltaické panely, měniče a systém akumulace činí rovněž 60 měsíců.  Na ostatní výrobky (zejména elektrosoučástky – např. jističe, stykače, přepěťové ochrany) bude poskytnuta v délce, jak je poskytují jednotliví výrobci.  Vady zjištěné v Záruční době je objednatel povinen písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však v termínu do sedmi dnů po jejich zjištění.

VIII.
Sankce
 
1. Při prodlení s dokončením Díla je povinen zhotovitel zaplatit objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny díla za každý den prodlení.

2. Při prodlení s placením Ceny Díla je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele smluvní pokutu ve výši  0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zhotovitel je oprávněn posunout termín plnění o tolik dní, o kolik je objednatel v prodlení s placením ceny díla. 
3. V případě neodstranění vad je zhotovitel povinen objednateli zaplatit 300 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení a za každý den prodlení.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

  
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že uzavření této smlouvy a plnění všech povinností z ní vyplývajících bylo náležitě schváleno příslušnými orgány smluvních stran v souladu s právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy smluvních stran, a nevyžaduje, ani nebude vyžadovat další souhlas či schválení.

3. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiné úkony, které se ukáží být nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy.

4. Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují písemnou formu.

5. Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.    

6. Tato smlouva je podepsána ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy.
V Třebešově, dne .....................
 
 
     .......................................                                                           ..........................................  
               objednatel






           zhotovitel
Příloha č. 1: 
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