Dílčí termíny jsou stanoveny s ohledem na technologickou část a dílčí termíny musí být dodržené.

Dokončení vnitřních oprav objektu			do 30.3.2018

Dokončení střešní hydroizolace a souvisejících prací 	do 30.4.2018

Dokončení vnitřní elektroinstalace			do 30.5.2018

Detailní harmonogram vypracuje Zhotovitel.