SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele: 
SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

Název:

                      TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52                             

Jednající:


ředitelem Ing. Jiřím Henzlem

Sídlo: 



Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

IČ: 



64809447



DIČ: 



CZ64809447

Bankovní spojení: 

KB Hradec Králové

číslo účtu:


636270217/0100
Kontaktní osoby:
Tomáš Pospíšil DiS. – tel.: 605 709 109, e-mail: pospisil@tshk.cz




Zbyněk Novotný - tel.: 606 680 411, e-mail: novotny@tshk.cz 




(v pracovní dny od 6,00 do 14,30 hodin)

(dále jen „objednatel“)

a
2. Zhotovitel:

Obchodní firma:

Jméno a příjmení a případný dodatek (v případě OSVČ):
Zápis v obchodním rejstříku:

Zápis v živnostenském rejstříku (v případě OSVČ):
Sídlo:
Místo podnikání (v případě OSVČ): 



Jednající/zastoupený:  



IČ:




DIČ:



Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tuto
smlouvu o dílo:
I.

PROHLÁŠENÍ A ÚČEL SMLOUVY
1. Statutární orgány uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„OPRAVA POVRCHŮ CHODNÍKŮ – MALŠOVA LHOTA
v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky č. 113061, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, a nabídkou zhotovitele ze   dne  ……………….. 2013. 
V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

Oprava povrchů chodníků v ulicích Sadová, Akátová a Bělečská v Malšově Lhotě v Hradci Králové, tj. provedení a zajištění veškerých prací nutných k úplnému dokončení díla v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci „Oprava chodníků v Hradci Králové – oprava chodníků Malšova Lhota“ zpracované projekční kanceláří TRANSCONSULT s.r.o. v březnu 2013 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále i jen jako „stavba“ nebo „dílo“).
Jedná se především o tyto práce:

· rozebrání staré betonové dlažby 30 x 30 cm,
· rozebrání starých silničních obrub,
· pokládka betonových silničních obrub do betonového lože s opěrou,
· úprava ukládacích vrstev,
· pokládka zámkové dlažby tvar I,
· provedení slepecké dlažby v místech vjezdů a v místech křížení chodníků.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 
3. Součástí díla je i provedení příslušných bouracích prací (přídlažba, živice, beton, …), hutnění vrstev vibračním zařízením, provedení hutnících zkoušek, provedení příslušných zemních prací. 
4. Před zahájením stavby musí zhotovitel požádat Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace s dopravním značením stavby schváleným DI  PČR OŘ HK a toto povolení na dobu provádění díla získat.

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla použít pouze nových stavebních prvků.

6. Objednatel se zavazuje v dotčeném úseku opravit veřejné osvětlení a kabelové rozvody.  

III.

PODKLADY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Podklady pro provedení díla:
· výše uvedená projektová dokumentace, 

· oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, 
· zadávací dokumentace ve výše uvedeném zadávacím řízení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace uvedená v odst. 1 tohoto článku mu byla předána (nebo ji již má) nejpozději při podpisu této smlouvy, což stvrzuje svým podpisem této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům. 
4. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele nebo jiných výše uvedených podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení stavebních prací, tj. zahájení provádění díla (termín předání a převzetí staveniště): nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného platného stavebního povolení na danou stavbu (zajišťuje zadavatel) a Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy a Rozhodnutí o uzavírce komunikace (zajišťuje zhotovitel na své náklady a odpovědnost).

2. Termín dokončení stavebních prací a dokončení a předání díla (vč. odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště) a převzetí díla: nejpozději do 25. 10. 2013.
3. Místem plnění je obec Hradec Králové, v k.ú. Malšova Lhota, pozemky parc. č. 231/1, 234/14, 232/6, 232/3, 232/4, 58/101, 58/102, 18/103, 58/104, 58/105, 58/106, 58/107, 58/108, 58/109, 58/110, 58/78, 58/3, 58/1, 81/6 a v k.ú. Malšovice pozemek parc. č. 378.  

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud plnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.

5. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

V.

CENA ZA DÍLO

1. Celková smluvní cena činí bez DPH…………………………………………. Kč

     slovy: ……………………………………………………..

DPH 21%                                                              ……………………………Kč
      --------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena za dílo vč. DPH                                                   ………….. Kč
Tato dohodnutá cena je v souladu s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí předmětné nabídky zhotovitele, a které tvoří zároveň nedílnou součást této smlouvy. 

2. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením a dokončením díla a se splněním všech dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy, tj. zejména případné náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, dopravní značení, na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další případné výdaje spojené s realizací díla při zohlednění veškerých rizik a vlivů /včetně inflačních/ během jeho provádění. Tato cena zároveň zahrnuje i případné provádění stavebních prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna, provedení dvou hutnících zkoušek a dopravně inženýrská opatření (dopravní značení, omezení dopravy, uzavírka, oznámení o akci, projednávání s úřady, získávání potřebných stanovisek a rozhodnutí apod.). Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Výše uvedená cena díla zahrnuje také geodetické zaměření dokončené stavby v mapové podobě, a také v digitální podobě na CD nosiči ve formátu dwg z důvodu aktualizace pasportu komunikací, které je zhotovitel povinen jak v mapové, tak digitální podobě povinen předat objednateli při předání díla. Výše uvedená cena díla zahrnuje také zajištění označení stavby informačními cedulemi s požadovanými údaji: termín provádění stavebních prací, číslo stavebního povolení, jméno zhotovitele, objednatele, kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy atd. (toto označení je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla). Ve výše uvedené ceně je zahrnut i veškerý zisk zhotovitele.
3. V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu díla a tato potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ za předpokladu naplnění příslušných podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, písemným dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu.
VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká řádným dokončením, předáním a převzetím celého díla bez vad a nedodělků a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Na dílo nebude poskytnuta záloha.

2. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, rozumí se pro účely této smlouvy fakturou daňový doklad a jako takový musí splňovat mj. náležitosti dle § 29 ZDPH. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací písemně odsouhlasený objednatelem.
4. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího vystavení s tím, že faktura musí být objednateli doručena nejméně 14 dní před datem splatnosti. V případě pozdějšího doručení faktury se termín splatnosti přiměřeně prodlužuje.  
5. Na poskytnuté práce dle této smlouvy bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena. Faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008. 
6. Jestliže faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, popř. bude obsahovat chybné nebo neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena příloha v podobě výše uvedeného soupisu provedených prací a dodaného zboží písemně odsouhlaseného objednatelem, je objednatel oprávněn takovou fakturu s uvedením výhrad vrátit zhotoviteli s tím, že tak musí učinit do data její splatnosti (pro účely této smlouvy se má zato, že taková faktura byla vrácena zhotoviteli třetí den ode dne jejího odeslání objednatelem na shora uvedenou adresu zhotovitele). V případě takového vrácení není objednatel povinen takovou fakturu platit a tak není ani v prodlení v případě jejího nezaplacení do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou, řádnou fakturu dle této smlouvy s novou lhůtou splatnosti, kdy pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti původní faktury. 

VII.

STAVENIŠTĚ

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 1 smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran

2. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem nejpozději v den předání díla.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních nemovitostech. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

4. Zajištění bezpečnosti práce a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.

5. Veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel zajistí u příslušných správců vytyčení podzemních inženýrských sítí z hlediska směrového a hloubkového uložení dle předmětné projektové dokumentace.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště, tj. staveniště bude řádně ohrazeno a zajištěno proti vstupu cizích osob, výkopy budou zajištěny zábranami.
8. Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty, a za nebezpečí škody na díle, a to vzniklé až do dne jeho protokolárního převzetí objednatelem.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Kontaktní osobou zhotovitele při realizaci této smlouvy je:

-
…(doplnit)…tel.:
2. Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:

Tomáš Pospíšil DiS. – tel.: 605 709 109, e-mail: pospisil@tshk.cz


Zbyněk Novotný - tel.: 606 680 411, e-mail: novotny@tshk.cz
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

· stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, o ochraně zdraví a dalších příslušných právních předpisů a norem, vše v platném znění

· příslušných platných ČSN (českých technických norem), TP 
· příslušných požadavků stanovených dotčenými veřejnoprávními orgány,
· požadavků vyplývajících ze zadávacích podmínek ve výše uvedeném zadávacím řízení, 
· pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Zdroj energií (vody, el. energie atd.) si zajistí zhotovitel na své náklady. 

5. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 2 pracovní dny předem.

8. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII odst. 7, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.

9. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně dva dny předem a telefonicky, nedohodnou-li se smluvní strany v tomto směru jinak. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu (zapisují se do stavebního deníku), budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
10. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s touto smlouvou, je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

11. Zhotovitel bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši min. 5 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy.  

12. Zhotovitel prohlašuje, že část předmětu smlouvy bude realizována jedním či více subdodavateli, jejichž seznam spolu s identifikačními údaji a specifikací části díla, kterou mu zhotovitel zadá , uvádí níže: 

doplnit subdodavatele nebo vypustit 12. – 14.
………………………..

13. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

14. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. 

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o  průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků díla (musí být potvrzeno písemně objednatelem).

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu, to vše nestanoví-li příslušný platný právní předpis jinak. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány kontaktní osobou zhotovitele popř. jejím oprávněným zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo kontaktní osoby může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže kontaktní osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem souhlasí.

X.

PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

· provádění díla brání vyšší moc,
· při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
· dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
· při provádění díla dojde ke klimatickým podmínkám, při kterých objednatel nařídí přerušení prací z titulu škod nebo hrozících škod na díle.
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

4. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

· pracovníci zhotovitele při práci na provádění díla poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
· by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
· je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.
5. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 4 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Vyšší moc se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel právo od této smlouvy písemně odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a všechny hutnící zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Spolu s předáním díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli všechna příslušná prohlášení o shodě na použité materiály, protokoly o hutnících zkouškách, stejnopis stavebního deníku, průkazné doklady o legálním odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů (odpadů) a další nezbytnou dokumentaci vyžadovanou platnými právními a technickými předpisy a normami, popř. touto smlouvou, jinak se dílo nepovažuje za způsobilé k předání. 
2. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené dle této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termín odevzdání hotového díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis (prokotol) o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh, soupis případných provedených změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a termín a případně i způsob odstranění zjištěných vad nebo nedodělků díla.
XIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi příslušnými platnými technickými a právními normami a předpisy, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, jinak se považuje za vadné.
2. Drobné odchylky od zadávacích podmínek, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v  dokumentaci skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost (na materiál i práce). Záruční lhůta na celé dílo je stanovena na …. měsíců (doplnit - min. 60 měsíců). Záruka začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XII. Záručními vadami se rozumí např. komunikační závady, oprava propadů, chybějícího spárovacího materiálu, poklesů obrub apod.
4. Za vady, vyskytnuvší se na díle po jeho dokončení, odpovídá po dobu záruky zhotovitel. Objednatel bez zbytečného odkladu po zjištění vad oznámí zhotoviteli všechny závady, které se na realizovaném díle v záruční době vyskytnou (písemně faxem, doporučeným dopisem nebo e-mailem) a v písemné reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se projevují. 

5. Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Zhotovitel je však povinen, nedohodnou-li se strany písemně jinak, odstranit vadu nejpozději do 30 dnů od jejího nahlášení.

6. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 5 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a popř. i náhrady škody dle této smlouvy.
7. Menší závady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžaduje účast zhotovitele, mohou být se souhlasem zhotovitele odstraněny objednatelem nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

XIV.

SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

a) V případě prodlení se zahájením nebo dokončením díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

b) V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise dle čl. XII. bod 6. této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v záruční době ve výše dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to ani ve výši, která přesahuje výši smluvní pokuty.

3. V případě prodlení s platbou faktury za řádně dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

6. Objednatel je též oprávněn si jednostranně započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty (popř. i na náhradu škody nebo jiné pohledávky z této smlouvy vyplývající) na případné pohledávky zhotovitele dle této smlouvy. 
XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody.
2. Pro účely této smlouvy se považuje jakákoli písemnost dle této smlouvy za doručenou smluvní stranou druhé smluvní straně třetím dnem ode dne jejího odeslání smluvní stranou na shora uvedenou adresu druhé smluvní strany z kterékoliv pošty v České republice.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu obou smluvních stran.
5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.
6. Pokud by mělo v souvislosti s touto smlouvou a jejím provádění dojít ke sporům, budou se smluvní strany snažit o řešení smírem.
7. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanovením Obchodního zákoníku, v platném znění.
8. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V ……………… dne…………………..:                     V Hradci Králové dne ………………….
Za zhotovitele:
Za objednatele:

………………………………………..
  ……………………….............

                 jméno, funkce,                                                      Ing. Jiří Henzl, ředitel


            název zhotovitele                              TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ                                     
Přílohy:  

· oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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